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         příloha
1. Koncesní řízení

Na tomto jednání máme následující cíle :
- představení týmu zpracovatelů 

- aktuální informace o stavu řešeného úkolu

- představení harmonogramu pro následující měsíce

- popis jednotlivých zásadních kroků.
Do doby vytvoření těchto podkladů je možné konstatovat :

- zpracovatelé předložili velmi ambiciosní návrh harmonogramu klíčových kroků, bude o něm jednáno na samostatném jednání, jeho naplnění je skoro nemožné

- do doby jednání RS proběhne první konzultace na SFŽP 

- SčVK i my jsme předali všechny žádané podklady v této fázi komunikace

- zpracovatel předložil první velmi omezený návrh jedné části z celé problematiky – výkonové ukazatele a rozdělení činností mezi vlastníka a provozovatele 

- proces projednávání všech podkladů bude komplikovaný, ale velmi rychlý, čekají nás v příštích 3 měsících nejméně dvě pracovní jednání – projednání koncesního projektu, projednání podmínek smlouvy. 

Věc k diskusi : 

Chcete být všichni členové RS u projednávání schvalování jednotlivých dílčích otázek při tvorbě všech dokumentací ? Nebo vyčleníme pracovní komisi a ke schvalování všem půjdou již jen hotové materiály ( texty ) ? 

Návrh na usnesení : 

RS bere na vědomí informace o způsobu přípravy koncesního projektu a koncesní smlouvy. V této souvislosti konstatuje, že pracovním týmem k  jednání bude v této klíčové otázce celá RS.  

2.    Čistá Jizera 
Pro oba projekty Čisté Jizery bylo ve spolupráci s týmem pana Charouska vytvořeno společné logo. Bude tvořit image všech kroků spojených s ČJ. Bude umístěno na webových stránkách VHS i zúčastněných měst a již nyní je používáno při podpisech smluv o dílo v jednotlivých městech a medializaci ČJ.
Logo ČJ bude prezentováno na jednání RS.
2.1. Správce stavby 

V této otázce je jasno přibližně ze dvou třetin. Základními našimi úkoly jsou:

· řešení odvolání jednoho z účastníků

· projednávání finálního složení týmu SGS Praha 

V odvolání jde o to, že firma nerespektovala naše zadání, ocenila jinou variantu plnění výkonu správce stavby, než jsme chtěli. Proto jsme ji museli vyloučit z účasti. Podle nás tuto otázku musíme v dohledné době vyřešit.

V projednávání finálního týmu se správcem stavby máme skoro jasno ve skupině, která tým bude řídit a bude zajišťovat administrativu. Máme také jasno v obsazení pozic v Rokytnici nad Jizerou,  v Jilemnici  a skoro jasno v Semilech. Nemáme jasno ve funkcích TDI v Lomnici nad Popelkou a Turnově.  Jednotlivé reference navržených pracovníků ověřujeme   osobními dotazy,  konzultacemi a osobním setkání s našimi lidmi, které jsme uspořádali v Turnově. 

Ještě máme tak jeden měsíc času na dořešení celé otázky a tak se nám to snad povede. Stále však existuje varianta, že oslovíme další firmy v pořadí, protože SGS nesestaví tým, kterému bychom mohli důvěřovat a jehož kvalita by zabezpečila kvalitní dozor nad miliardovou zakázkou. 

Klíčové problémy : 

· SGS navrhlo v soutěži  cenu 400 – 500 Kč na hodinu práce. Tato výše společně s naší podmínkou být na stavbě ( ve městě ) 25 dní v měsíci celkem 8 hod. je na hranici přijatelnosti pro kvalitní dozory. Proto nám SGS dnes již nabízí pracovníky, kteří dozory skoro nedělali, nebo dozorovali jen malé akce v řádu milionů korun. Takové pracovníky pustit řídit stavby v rozsazích více stovek milionů korun je velké riziko. 
· Při velkých stavbách existuje povinnost díky uplatnění nového zákona na vytvoření funkce Koordinátora bezpečnosti ,..My  měli tuto funkci v soutěži na správce stavby popsanou obecnými formulace a SGS tuto činnost nyní naplňuje představami o finančních požadavcích, rozsahu práce atd.  My s tím nemáme zkušenosti, a proto se nám zdají návrhy jako  „zbytečně moc práce za velké peníze“. 
Návrh na usnesení : 

RS bere na vědomí informace o projednávání smluvních vazeb s vítěznou firmou SGS Praha. 
2.2. Soutěž na úvěr 

VHS jako zadavatel vypsalo v souvislosti s financováním ČJ veřejnou zakázku na službu – poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 300 mil. Kč, a to na druhý pokus, když se v první soutěži nikdo nepřihlásil. 
Úvěr řeší doplnění vlastních zdrojů VHS (150 mil Kč), vlastních zdrojů tří měst (v součtu 139 mil. Kč) + rezervu (11 mil. Kč).  Splatnost úvěru je plánovaná do roku 2028.
Jako garanta a odborného poradce jsme si objednali firmu Compet Consult z Liberce.

Zakázka byla vypsaná v prosinci loňského roku. Podklady si vyzvedly tři banky, nabídku podala Česká spořitelna a Československá obchodní banka.

Výběrová komise složená ze zaměstnanců VHS, odborné firmy a zástupců měst se na svých jednáních sešla dvakrát. Z prvního jednání byly na adresu ČS vzneseny dotazy, které byly obratem zodpovězeny. 
Hodnocení nabídek bylo provedeno podle ekonomické výhodnosti, hodnotila se celková výše nabídkové ceny a sankce vyplývající ze smluvních vztahů. Jako nejvhodnější nabídku komise vybrala nabídku České spořitelny a.s. a tuto doporučuje ke schválení zadavateli.
Přehled základních parametrů obou nabídek : 
	Kriterium
	ČSOB
	ČS

	úrokové náklady
	163 645 000,99
	166 598 882,32

	neúrokové náklady
	8 252 525,00
	2 072 104,17

	Celkem
	171 897 525,99
	168 670 986,49

	
	
	

	úroková sazba
	3M PRIBOR + 2,1% p.a. = 3,44+2,1=5,54
	3M PRIBOR + 2,2% p.a. = 3,44+2,2=5,64


Pozn: dnešní 3M PRIBOR je ve výši cca 2,4%.
Zhodnocení vítězné nabídky : 

-   úroková sazba 3M PRIBOR + 2,2% - dnešní 3M PRIBOR je ve výši cca 2,4%, tedy sazba 4,6 – 4, 7 %.
· poplatky za rezervaci zdrojů 0,55%

· poplatek za sepsání úvěrové smlouvy 250 tis. Kč
· možnost zafixování úroků se stejnou marží banky

· předčasné splacení úvěru bez sankce 

· nedočerpání úvěru bez sankce

· nulové poplatky za vedení účtu

· sestavení dodatků ke smlouvám bez poplatků

· zajištění finančních poradců při koncesním řízení bez poplatku (požadavek banky)

· sankce za porušení smlouvy ve výši 50 tis. Kč za každý případ

· zajištění úvěru ručitelskými závazky měst a postoupením pohledávky z nájemného od provozovatele
· povinnost sepsat Rámcovou smlouvu s ČS (zajistit kurzová a úroková rizika)

· povinnost převést platební styk do ČS

Další postup :
Vzhledem k tomu, že nabídka uchazeče obsahuje vedle návrhů smluv nutných pro realizaci projektu také množství podmínek a závazků pro VHS i všechna města, je nutné vše podrobně vysvětlit, jednat s bankou o úpravě některých formulací ve smlouvách, změně některých požadavků a možnostech na zmenšení zajištění úvěru jako celku. Proběhlo jedno jednání ČS s VHS a následně byly první závěry tlumočeny vedení měst. Zásadní záležitostí jsou výše ručitelských závazků měst, podmínky přijetí úvěru pro některá města a absence  konkrétního mechanizmu při neplacení. Dalším požadavkem bude možnost čerpání úvěru ještě před podpisem smlouvy s fondem. 
V příštím týdnu budeme pokračovat v cestě ke stanovení podmínek schůdných pro všechny strany, které znamenají vylepšení pro VHS a města a kompromis přijatelný pro banku.
Smlouvy navržené bankou k uzavření:
· smlouva o úvěru

· smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou (banka x města)

· smlouva o zastavení pohledávek (příjem od provozovatele)
· rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu (souvisí s úvěrem, banka bude vysvětlovat její význam)
Dalším smluvním vztahem bude smlouva mezi VHS a městy zajišťující financování akce a příjem na splátky jistiny a úroků. 

Podrobnosti z jednání a konečné znění smluv bude předloženo ke schválení na některém z příštích jednání RS.

Závěr : 
Máme za sebou ukončený výběr banky, máme vítěznou nabídku, která by pro  VHS měla být po vylepšení přijatelná, máme možnost nedočerpat úvěr a kdykoliv ho splatit bez sankce,  úrokové náklady spojené s úvěrem jsou již dne díky klesající sazbě úroků nižší.
Není však jasné, zda bude nakonec přijatelná pro všechna města. 
Kdyby byla tato sazba, tak by úroky za celou dobu  znamenaly přibližně úhradu 140 mil. Kč . Sazba se ale může zvyšovat, naopak nakonec nemusíme dočerpat celou částku úvěru ve výši 300 mil. Kč, a proto by se částka úroků měla pohybovat v této výši.

Je jasné, že tak ohromný úvěr ovlivní na desítky let chod celého VHS a svým dopady také všechna města realizující Čistou Jizeru. 
Návrh na usnesení:

RS  souhlasí s výsledkem předloženým výběrovou komisí veřejné zakázky na poskytnutí   služby „Dlouhodobý úvěr VHS Turnov“ a jako vítěznou potvrzuje nabídku České spořitelny a.s..
V této souvislosti bere na vědomí postup jednání ve věci přijetí úvěru a pověřuje Ing. Hejduka a paní Červovu pokračovat v jednání s cílem zajistit pro VHS a města přijatelné podmínky.
Současně ukládá p. Červové předložit nejdéle do květnové rady sdružení ke schválení všechny smluvní dokumenty  související s přijetím úvěru.
2.3. Rozdělení spolufinancování  mezi jednotlivá města 

        přílohy
Číselná dohoda po soutěžích byla od počátku zmiňovaná jako jeden z hlavních klíčů k zahájení akce. Díky vůli starostů bylo dosaženo dohody.

V příloze Vám přikládáme  číselný podklad, který ale není v tuto chvíli tak důležitý. Důležité jsou zásady a otázka, jak se naplnila všechna očekávání prezentovaná na zastupitelstvech. 

Závěry průběžně  projednávány na jednotlivých zastupitelstvech. 

Obecné závěry :

· i když došlo ke zhoršení očekávaných stavebních nákladů ze soutěže ( zejména díky rezervám ), je toto překročení kompenzováno vyšším % dotace oproti odhadu

· polepšily si Rokytnice a Turnov

· Semily a Jilemnice zůstávají na odhadech s tím, že Semily si výrazně vypomohou krajskými penězi a naopak se rozhodly v poslední době více investovat do doprovodných akcí

· Lomnice si o malinko pohoršila z 59mil. Kč spoluúčasti na 61 mil. Kč, ale za to má odsoutěženo v ceně již ohromný rozsah přeměn komunikací a má také vysokou šanci pomoci si krajskými penězi  

· prostředky úvěrového řešení ( úroky ) jsou navíc, nebyly dříve v materiálech pro ZM zmiňovány.
Na základě všech výsledků výběrových řízení byla zpracována pracovní verze finálního výpočtu sumy a procenta dotace. 

Na základě tohoto výpočtu mohli starostové přistoupit ke klíčové diskusi o rozdělení financování mezi jednotlivá města. Po třech jednáních a průběžných konzultacích se dohodli na následujících principech  v členění : 
a) klíčové principy
· každé město má mít shodné výchozí podmínky na úhradu základního balíku uznatelných výdajů projektu, protože kvůli  Čisté Jizeře se města spojila ve VHS a to s vědomím rovnoprávnosti mezi městy

· města chtějí využít soutěžený úvěr k řešení financování, abychom mohli zahájit stavbu v našem očekávaném termínu, tedy zejména budou mít vůli akceptovat  základní požadavky banky 

· výsledky soutěžního prostředí v každém městě jsou zohledněny již v základní sumě, dále nebudou nijak kompenzovány 

· pro výpočet podílu měst byly použity uznatelné náklady každého projektu, protože to je jediná srovnatelná základna 

· pro ostatní neuznatelné náklady – řešení přeměn zasažených komunikací navíc, osvětlení platí pravidlo – „kdo si co vymyslí, ten si to také zaplatí“

· dalším hlediskem pro výpočet bylo samostatné členění na Čistá Jizera I ( Turnov, Semily, Jilemnice ) a Čistá Jizera II ( Rokytnice, Lomnice ), což znamená různě vysoké procento dotace na oba projekty.  Důvodem byla snaha o realizovatelnosti celého projektu Čistá Jizera.  

b) princip s vlivem  na další chod VHS 
Je vhodné dále projednávat otázku řešení spolufinancování úroků za část úvěru, která je  vyčleněna na financování všech měst, protože pokud bude úrok hrazen pouze ze základních příjmů VHS, tak dojde k pozastavení investiční aktivity VHS v ostatních projektech – na druhém společném jednání byl schválen poměr 25 % úroků platí města a 75 % VHS ze svého rozpočtu. 

Tímto rozhodnutím získalo VHS cca 18 mil. Kč na další rozvoj, protože nebude muset platit veškeré úroky za část úvěru přijatého ze strany VHS ve prospěch všech měst pouze z nájemného. S ohledem na dotace lze říci, že tato dobrá vůle starostů přinesla schopnost cca 40 mil. Kč realizovaných investic v budoucnu. 
c) doplňující principy
· pro běžné neuznatelné náklady projektu ( úhrada asfaltu mimo rýhu ) platí shodné východisko – povinný doplatek města  

· města prozatím zůstávají na shodném návrhu řešení financování svých podílů

· města chtějí jednat s vítěznou bankou o úpravě vnitřních podmínek návrhu úvěrového řešení, zejména výše a formy ručení 

· pokud město chce řešit svůj podíl na financování z přijatého úvěru, zaplatí si samo 

       veškeré náklady  spojené s jeho požadavkem ( úrokové i neúrokové náklady  )

· zaokrouhlování všech výpočtů bude prováděno na jednotku tisíců korun 

· pokud v některém městě budou nakonec  uspořeny očekávané náklady na projekt, bude úspora započítána celá přímo danému městu 

· pokud získá některé město spoluúčast Libereckého kraje na řešení finálního povrchu komunikací, opět bude úspora započítána pouze ve prospěch tohoto konkrétního města – dojde tak reálně k ponížení městského spolupodílu k úhradě projektu.

Návrh na usnesení : 
RS bere na vědomí informace o principech  výsledku dohod mezi městy o spolufinancování akce Čistá Jizera. RS ukládá paní Červové zahrnout všechny  závěry do konečného znění potřebných smluvních dokumentů a předložit je nejdéle na květnové jednání RS.   
2.4. Informace o smlouvách o dílo a jednáních s dodavateli,  další podněty,  SFŽP 

Postupně se ukazuje jako reálný termín zahájení akce Čistá Jizera 14.duben 2009 ve všech městech najednou. Jak se blíží termín, tak se posouvají všechna jednání. Máme  za sebou :
- komunikaci se SFŽP

- diskusi s Policií ČR, dopravním odborníky o uzavírkách

- opakovaná jednání se stavebními firmami

- jednání se zástupci kraje  a KSSLK

- jednání s ČSAD

- mediální přípravu apod.

Zvláštní pozornost si zasluhoval slavnostní podpis všech smluv o dílo v jednotlivých městech, který bude v době jednání RS ukončen. 

Zvláštní skupinou je projednávání materiálů na ZM, dohoda starostů  o financování a dohoda měst o úvěru. 

Zvláštní skupina otázek je také připravenost týmu VHS – kanceláře, asistenti, vymezení úředních hodin, apod.

Dnes tedy řešíme  postupně desítky až stovky jednotlivých otázek
Vše směřujeme k tomu, abychom měli  k zahájení akce  v dubnu 2009  následující jistoty :

· základní usnesení zastupitelstev o spolufinancování akce 

· projednáno úvěrové řešení celé Čisté Jizery

· usnesení Rady sdružení VHS Turnov o zahájení akce a finanční spoluúčasti

· podpis smlouvy o dílo a detailní stavební připravenost ( harmonogram postupu, zařízení staveniště apod. )

· připravenost VHS – kanceláře, správce stavby, projekce, rozhodnutí o spoluúčasti obyvatel, atd.

· úspěšně vedenou komunikaci s poskytovatelem dotace v rámci ní odsouhlasení klíčových podkladů vedoucích k podpisu finální smlouvy o poskytnutí dotace ( podpis očekáváme max. v červnu 2009 ). 

V tuto chvíli je situace taková, že nám chybí poslední dohoda měst – dohoda o úvěrovém řešení.  Pokud bude přijata, můžeme s největší pravděpodobností předložit na příští RS  materiál ke konečnému odsouhlasení vlastních stavebních činností. 
Návrh na usnesení : 

RS bere na vědomí informaci o podpisech smluv s dodavateli na akci Čistá Jizera, o dalších jednáních  a o konečných fázích přípravy zahájení prací. V této souvislosti  ukládá Ing. Hejdukovi předložit na příští jednání materiál k zahájení všech akcích za podmínky, že budou úspěšně zakončena všechna zásadní jednání.
2.5. Poplatky od obyvatel za nové přípojky
Tuto otázku jsme dříve uplatňovaly v Turnově a diskutujeme o ní dlouhodobě při přípravě Čisté Jizery. Může mít ale dopad i pro další investice u ostatních členů VHS.
Jde o to, že při stavbě řešíme rekonstrukci kanalizační, nebo vodovodní přípojky ( nebo jen přepojení ) a také novou výstavbu nových přípojek.  Zatímco první případ je vyvolaná investice a je proto logické, že jde finančně za VHS  u nové přípojky jde o jiný pohled. 

Ten je určen tím, že kromě navrtávacího pasu na řadu je celá přípojka ze zákona ve vlastnictví majitele nemovitosti a ten by ji měl také investovat, nebo o ni pečovat. Je to stejný režim, stejná podstata, jako kdyby se staral o střechu svého domu. 
Abychom docílili praktického významu celé Čisté Jizery – tedy napojení nemovitostí – projektovali jsme veřejnou část přípojky na pozemcích města v rámci základního projektu řadů. Máme ji také stavebně povolenou. V tuto chvíli dokončujeme se zpožděním projekty všech vnitřních částí kanalizačních přípojek, které také budeme mít povoleny a probíhá projekce vodovodních přípojek v Rokytnici nad Jizerou. 

Tedy projektujeme a povolujeme přípojky místo jejich vlastníků a také veřejnou část přípojky budeme stavět za podílové dotace státu a EU, což dotace umožňuje. 
Otázkou je – kdo zaplatí zbytek veřejné části přípojky ? 
Starostové se shodli, že nelze vše dát zdarma, tedy, že by vlastníci měli přispět. A protože jde o poplatek ve prospěch VHS, že by měl být v každém městě shodný. Ale že by měl být bez problémů vybíratelný. A že by měl být pro každého shodný, tedy bez ohledu, jak dlouhá je veřejná část přípojky, zda na ní je šachta apod. Navrhli poplatek 4 tis. Kč za novou kanalizační přípojku a 3 tis. Kč za vodovodní. 
O kolik jde peněz: 

Turnov – 500 kanalizačních, Lomnice – 90, Semily 130, Jilemnice 50, Rokytnice 470 kanalizačních a 230 vodovodních. VHS by mohlo získat  okolo 5,5 mil. Kč, reálně spíš mezi  4 – 5 mil. Kč. 

Praktické řešení:
Smluvní vztah použitý již v Turnově a řešení pomoc asistentů po městech. Potřeba vytvořit vysvětlovací schéma, které jasně ukáže, co všechno VHS a město uhradilo a zajistilo za vlastníky nemovitostí a jak je nabídka pro ně vlastně výhodná.

Možnost kombinace s městským opatřením: 

V Turnově jsme k tomuto příspěvku zavedli ještě motivační příspěvek z rozpočtu města za vlastní napojení na novou kanalizaci – ve výši 5 tis. Kč.  Ukázal se být skvělou finální motivací pro dokončení soukromé  části přípojky za peníze vlastníka nemovitosti. To je již však věc každého města a jeho samosprávného rozhodnutí. 
Návrh na usnesení : 
RS schvaluje spoluúčast na realizaci  nových kanalizačních a vodovodních přípojek ze strany jejich budoucích vlastníků – vlastníků nemovitostí, a to  ve výši dle předloženého návrhu. Současně ukládá Ing. Hejdukovi zabezpečit  odpovídají vysvětlovací a informační činnost k tomuto rozhodnutí.  
3. Investice
3.1. Lomnice n. Pop. – opravy vodovodů malých profilů

Jedná se o opravy vodovodů malých profilů určených provozovatelem k výměně, jedná se o:

· Stará Lomnice – odbočka od silnice k čp. 847, PVC80 o délce 121,0m

· Stará Lomnice – odbočka mezi domy proti benzinové pumpě, PVC80 o délce 67,6m

· Máchova – odbočný řad od čp. 877 k čp. 874, PVC80 o délce 57,4m

· K Babylonu a bezejmenné spojce k ulici Poděbradova z PVC80 o délce 209,4m

· za vlakovým nádražím u viaduktu, PVC50 a 80 o celkové délce 265,9m

· Žižkov, horní úsek – PVC80 o délce 366,1m.

Celkem se tedy jedná o výměnu 1.087,4m.

Na základě odsouhlasení Radou sdružení VHS Turnov bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele opravy,  doručeno bylo 14 nabídek a výběrová komise určila jejich následující pořadí:
1. místo: František Zikuda – STAVITEL, Turnov

3.296.096,-   Kč


2. místo: STAVOKA KOSICE a.s. Chlumec n. C.

3.360.890,-   Kč

3. místo: JOSTAV s.r.o. Stráž n. n.



3.549.545,-   Kč

4. místo: POLSTAV s.r.o. Košťálov



3.583.960,14Kč

5. místo: Ing. Tichý – VOKA, Zahrádky u Č. Lípy

3.808.931,50Kč

6. místo: DAMKO s.r.o. Semily




3.809.520,-   Kč

7. místo: ZEPOS RS s.r.o. Libuň




4.262.800,-   Kč

8. místo: EVOSA s.r.o. Liberec




4.634.153,-   Kč

9. místo: IMSTAV Group s.r.o. Liberec



4.690.359,19Kč

10. místo: HOCHTIEF CZ a.s. Č. Budějovice


5.540.253,-   Kč

11. místo: STRABAG a.s. Praha




5.541.033,44Kč

12. místo: OBIS s.r.o. Nová Paka




5.617.027,-   Kč

13. místo: SUBTERRA a.s. Praha




5.981.302,-   Kč

14. místo: STAVMONTA a.s. Plzeň



6.156.627,88Kč

Jediným hodnotícím kritériem byla cena.

V rozpočtu VHS Turnov je na tuto opravu pro letošní rok vyčleněn 1mil. Kč. V poptávkovém řízení byla uvažována realizace cca 50% objemu prací v roce 2009, zbývající část v roce 2010. Vítězný uchazeč nabízí realizaci celého objemu prací v letošním roce s odkladem platby 1,6mil. do roku příštího. Vzhledem k vývoji rozpočtu VHS Turnov navrhujeme této nabídky nevyužít.

Ve spolupráci s provozovatelem bude před sepsáním smlouvy o dílo rozhodnuto, které konkrétní části budou realizované v letošním roce.

Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele opravy „Lomnice n. Pop. – opravy vodovodů malých profilů“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou František Zikuda – STAVITEL dle návrhu.

· souhlasí se záměrem realizovat v letošním roce jen takovou část akce, na níž jsou vyčleněny peníze ve schváleném rozpočtu VHS .
3.2. Rovensko pod Troskami – Rekonstrukce vodovodního řadu Na Paldě, Propojení tlakových pásem VDJ Bora – Rovensko pod Troskami a VDJ Václaví – Tatobity (vypsání zadávacího řízení na dodavatele stavby)

Jedná se o dvě na sobě nezávislé akce v Rovensku pod Troskami, o rekonstrukci vodovodního řadu Na Paldě a o propojení tlakových pásem VDJ Bora – Rovensko pod Troskami a VDJ Václaví. Na obě akce byla podána v říjnu 2008 společná žádost o dotaci na SZIF do Programu rozvoje venkova. Poskytovatel dotace umožňuje vypsání soutěže na dodavatele stavby ještě před poskytnutím dotačních prostředků. Zadávací řízení bylo vypsáno v režimu zákona č. 137/2006 Sb., limit splňuje jako veřejná zakázka malého rozsahu. Předpoklad rozhodnutí o přidělení dotace je cca březen 2009. V případě, že by dotace přidělena nebyla, budeme žádat o dotaci na KÚLK.

Nabídky je možné podávat do 23.2.2009. Výsledek zadávacího řízení bude předložen Radě sdružení VHS Turnov korespondenčním hlasováním.

Návrh na usnesení:

RS ukládá paní Červové zabezpečit korespondenční hlasování o výsledku výběrového řízení na danou akci. 
3.3. Benecko – Zastřešení vodojemu Zátiší a přípojka elektro

Vodojem Zátiší je zemní jednokomorový vodojem o objemu 50m3 bez nadzemní části zásobující vodou centrální Benecko. Kvůli zajištění přístupu do vodojemu i v zimním období bylo rozhodnuto a zastřešení výstavbou nadzemní části tvaru „A“ včetně elektropřípojky NN.

Na základě odsouhlasení Radou sdružení VHS Turnov bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby se střešní krytinou ve variantě bonský šindel a plechové taškové tabule s plastovým povrchem (bude sestaveno pořadí v každé variantě a následně rozhodnuto o konečném výběru krytiny).

Doručeno bylo 6 nabídek, výběrová komise určila jejich následující pořadí:
Varianta krytiny




bonský šindel
      plechové taškové tabule
  s plastovým povrchem
1. místo: JOSTAV s.r.o. Stráž n. n.

353.839,45Kč

347.000,-   Kč

2. místo: LTM Vrchlabí s.r.o.


433.858,-   Kč

471.748,-   Kč

3. místo: SEMSTAV s.r.o. Semily


480.115,-   Kč

477.506,50Kč

4. místo: Ruml-Tesařství Roztoky u Jilemnice
480.300,-   Kč

483.388,-   Kč

5. místo: DAMKO s.r.o. Semily


480.414,-   Kč

510.529,-   Kč

6. místo: EVOSA s.r.o. Liberec


534.405,-   Kč

(neocenil)

Jediným hodnotícím kritériem byla cena.

Dle domluvy s obcí a vzhledem ke zkušenostem s touto krytinou na obdobných našich stavbách (ÚV Hrabačov, vodojem a čerpací stanice Horní Ves v Rokytnici) preferujeme krytinu z plechových taškových tabulí s plastovým povrchem.

Přípojka elektro

Na stavbu zastřešení a elektropřípojky byla zpracována projektová dokumentace již v roce 1997 s napojením z nedalekého objektu penzionu Lesní Zátiší. V průběhu projednávání dokumentace, které zajišťovalo VHS Turnov, bylo firmou ČEZ Distribuce a.s. sděleno, že místo napojení již není v jejich majetku a není možno se tam tedy napojit – tzn. úplně jiné řešení přípojky elektro, nová projektová dokumentace.

Nové místo napojení je v trafostanici u silnice, délka přípojky se zdvojnásobila na cca 220m - VHS Turnov poptá projekční a inženýrské práce na novém řešení – bude předloženo RS k odsouhlasení.

Původní řešení oceněné v předložených nabídkách bude odečteno (ve vítězné nabídce 36.539,29Kč) a jednotkové ceny použity pro ocenění nového řešení.

Na realizaci stavby bude požádáno o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje, z časových důvodů proto bylo nutno požádat o sloučené územní a stavební řízení bez elektropřípojky (stavební povolení je nutná příloha k žádosti o dotaci). Žádost o dotaci bude moci být podána pouze na zastřešení.

V rozpočtu VHS Turnov je na tuto akci vyčleněno 250.000,- Kč jedná se o vlastní zdroje k dotaci.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby „Benecko – Zastřešení vodojemu Zátiší a přípojka elektro“ ve variantě řešení dle předloženého materiálu a a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou JOSTAV s.r.o. dle návrhu

3.4. Rakousy – Vodovod Kalich-Borek, stoupání Rakousy

Jedná se o rekonstrukci části vodovodního přivaděče Kalich – Borek (celková délka 2,76km), který slouží pro zásobování obce Rakousy vodou a pro převedení zbývající vody do skupinového vodovodu Turnov. Vodovodní přivaděč se skládá ze dvou potrubí – přívodního a zásobního.

Realizace rekonstrukce probíhá po částech a byla zahájena v roce 2007, kdy byl vyměněn úsek v nivě Jizery na obou stranách řeky a akvadukt včetně mostní konstrukce a jejích pilířů. V letošním roce bude zrekonstruována část ve stoupání od Jizery ve směru k Rakousům nad železničním tunelem – délka 158m z litinového potrubí 2x DN100 s cementovým obalem. Jedná se o velmi složitý úsek v lesním skalnatém masivu v silném stoupání (20o).

Na stavbu je vydáno stavební povolení, na realizaci stavby bude podána žádost o dotaci do Fondu investic Libereckého kraje. V rozpočtu VHS Turnov je na tuto investici vyčleněno 700tis. Kč – vlastní zdroje k dotaci.

Do poptávkového řízení odsouhlaseném Radou sdružení VHS Turnov bylo podáno 10 nabídek, jediným hodnotícím kritériem byla cena, výběrová komise určila následující pořadí nabídek.
V současné době probíhá vyhodnocení poptávkového řízení, výsledky budou předloženy na jednání RS.

Návrh na usnesení:

Bude formulován na RS.
3.5.  Mukařov – rekonstrukce vodovodů – VŘ

Jedná se o akci s názvem „Malá Skála-Mukařov-vodovod-rekonstrukce řadů 1-1, 1-1-1, 1-4“, na kterou byla zpracována projektová dokumentace firmou Radek Hnát – GAPA. Akce zahrnuje rekonstrukci stávajících řadů místního vodovodu LT 40, LT 50, LT 60, které jsou již extrémně zinkrustované. Na řady je přímo napojeno celkem 19 vodovodních přípojek.

Stávající litinové řady budou vyměněny za potrubí z polyetylénu v celkové délce 499 m – řad 1-1 z PE90 v délce 352m, řad 1-1-1 z PE63 v délce 100m a řad 1-4 z PE63 v délce 47m. 

Akce je zahrnuta v rozpočtu na rok 2009 – po vyhlášení krajského dotačního programu budeme žádat o podporu na její realizaci z Fondu investic Libereckého kraje. 

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby – výsledek bude předložen ke schválení přímo na jednání Rady sdružení 2.3.2009. 

Návrh na usnesení:

Bude formulován na RS.
3.6. Intenzifikace ÚV Příkrý – poptávkové řízení
Na základě jednání s provozovatelem a podmínek při vstupu  Svazku Semily vyplynula nutnost výměny technologie ÚV v Příkrém. ÚV je z roku 1976, veškerá zařízení jsou původní. ÚV zásobuje největší část území svazku. Celá intenzifikace ÚV bude rozdělena do samostatných, na sobě nezávislých etap. 
Práce je nutné provádět za provozu, není možné zajistit alternativní zásobení vodou. Dále je pospána první v zásadě nejpotřebnější fáze  přeměny. 
Na akci bylo vypsáno poptávkové řízení na zajištění projektové dokumentace včetně zabezpečení autorského dozoru. 

· Navržené etapy a práce:

· Výměna potrubních rozvodů a armatur v prostoru filtrů (DN 250 – 300), filtry 2. stupně mohou být vyřazeny z provozu trvale, filtry 1. stupně vždy pouze 1 ks. Nové armatury s elektropohony budou umístěny tak, aby v maximální míře byl zajištěn přístup obsluhy pro manipulaci a údržbu. Stávající zařízení se nacházejí vysoko mimo dostupnost obsluhy. Rozdělovač pro filtry 2. stupně bude proveden nový, rozdělovač pro filtry 1. stupně – nový nátok a ocelová horní část rozdělovače bude vyměněna, betonová spodní část bude ponechána stávající, bude proveden nový prostup pro potrubí vč. těsnění. Nově bude provedena související elektroinstalace,

· Nově vyřešit dávkování síranu amonného, 2 x nádrž včetně dávkovacího čerpadla,

· Rekonstruovat stávající dávkování síranu hlinitého,
· Navrhnout alternativní způsob hygienického zabezpečení vody tak, aby bylo možné snížit výstupní koncentraci volného chloru v upravené vodě,
· Nově navrhnout nové potrubní rozvody v celé ÚV, mimo chlorovny a souvisejících rozvodů,

· V jímacím objektu budou osazeny strojně stírané česle + dopravník ve venkovním provedení + ruční česle na obtoku, vč. přívodu el. en.,

· Vstupní ČS bude kompletně rekonstruována, vč. elektro,

· Navrhnout úpravu stávajícího ASŘ, včetně výměny řídící jednotky Saia.
Ze 13 oslovených projekčních firem, zabývajících se technologií úpravy vody, došlo 7 nabídek. Jedna nabídka došla až po termínu předání nabídek a proto byla z hodnocení vyřazena. Jediným kritériem hodnocení byla celková cena.

Na svém jednání komise rozhodla o podání dotazů na firmu FER & MAN Praha a VIS Hradec Králové ohledně koncepčního řešení celkové rekonstrukce ÚV, potřeby zaměření a PD skutečného provedení a možnosti etapizace prací.

Výsledné pořadí:

	Konečné pořadí
	Název firmy
	Cena dle nabídky
	Poznámka
	Cena celkem

	1.
	FER & MAN Praha
	468 000,00
	cena neobsahuje PD skut. provedení ani zaměření (+35 000Kč)-projektant požaduje
	503 000,00

	2.
	VIS Hradec Králové
	616 000.00
	 
	616 000,00

	3.
	AQUION Praha
	812 915,00
	Nemají reference na ÚV
	812 915,00

	4.
	PROVOD Ústí n. L.
	1 050 000,00
	 
	1 050 000,00

	5.
	D PLUS Praha
	1 189 800,00
	V celkové ceně je zaměření (100 000,-)
	1 189 800,00

	6.
	Hydroprojekt CZ Praha
	1 896 000,00
	AD uveden v jednotkových cenách
	1 977 000,00


Výběrová komise jako vítěznou nabídku vybrala nabídku FER&MAN Praha pana Dubánka, který navrhuje, že by se měla nejdříve udělat celková studie řešení rekonstrukce ÚV. 
Toto nyní částečně prosazovalo  i vedení SčVK . V poslední etapě jednání již však tuto otázku nepožaduje a vracíme se k původnímu zadání -  přestrojení technologie.

Návrh řešení:

Výběrová komise potvrdila jako vítěznou nabídku  FER&MAN Praha (Ing.Dubánek). Smlouva o dílo bude uzavřena v zadaných rozsahu projektových prací s provozovatelem v ceně 468 000,- bez DPH za požadovanou PD s navýšením o  35 000,-Kč bez DPH za nutnou dokumentaci skutečného provedení a zaměření, kterou nemá nyní provozovatel k dispozici. 
Návrh na usnesení:

RS  schvaluje výsledek výběrového řízení, kde zvítězila firma FER&MAN Praha a zplnomocňuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo. 
3.7. Projekční příprava vodovodů na území Svazku Semily - poptávkové řízení

S provozovatelem byly vytipovány nejdůležitější výměny a prodloužení vodovodních řadů. Jedná se o cca 1,7 km vodovodních řadů včetně cca 30 ks přípojek (Vodovod propojení ČS 3. května – Mikoláše Alše, Vodovod Brodská Semily (nad Černým mostem), Vodovod Benešov Rytiny, Oprava vodovodu Brodská (u Kadlecových), Oprava vodovodu Semily Podskalí – Benešov.

Na akci bylo vypsáno poptávkové řízení. Z 15 oslovených projekčních firem došlo 7 nabídek. Jediným kritériem hodnocení byla celková cena. Jelikož některé nabídky obsahovaly pouze jednotkovou cenu za zajištění PD přípojek, byla pro porovnání cena dle jedn. ceny dopočítána. Zároveň byl odečten v jedné nabídce autorský dozor, protože nebyl do poptávky požadován.

	Konečné pořadí
	Název firmy
	Cena pro porovnání (včetně 30 ks přípojek)
	Cena dle nabídky
	Poznámka

	1.
	Ing. Vávra Železný Brod
	238 657,00   
	166 157,00   
	v nabídce uvedena cena za 1 ks přípojky, přičítáno včetně správního poplatku přípojek

	2.
	AQUOIN Praha
	273 450,00   
	273 450,00   
	 

	3.
	Ing. Jakešová Stráž n. N.
	675 000,00   
	594 000,00   
	v nabídce uvedena cena za 1 ks přípojky, přičítáno

	4.
	AQUECON Litoměřice
	831 900,00   
	831 900,00   
	 

	5.
	PROVOD Ústí n. L.
	839 500,00   
	777 500,00   
	v nabídce uvedena cena za 1 ks přípojky, přičítáno, odečten autorský dozor - nebyl požadován

	6.
	D PLUS Praha
	1 350 000,00   
	1 170 000,00   
	v nabídce uvedena cena za 1 ks přípojky, přičítáno

	7.
	HYDROPROJEKT CZ Praha
	1 644 000,00   
	1 644 000,00   
	 


Závěr:

Výběrová komise stanovila jako vítěznou nabídku nabídku Ing. Vávry ze Železného Brodu. Smlouva o dílo bude uzavřena v ceně 166.157,- bez DPH, s tím, že přípojky budou hrazeny dle skutečnosti, předpoklad 30 ks v ceně 2.250,-Kč bez DPH (do 50m), 2.750,-Kč bez DPH (do 50m) + správní poplatky za přípojky (celkem cca 5.000,-Kč).

Návrh na usnesení:

RS schvaluje výběr projekční firmy na zajištění projektové dokumentace včetně zajištění povolení stavby vodovodů na území Svazku Semily a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s Ing. Vávrou ze Železného Brodu v ceně dle návrhu. 
3.8. VŘ - Olešnice - rekonstrukce zásobního řadu a Troskovice - vodovod - rekonstrukce zásobního řadu Trosky - Tachov a Rekonstrukce řadů z ČS Dola, Křenovy
Je vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby na akci rekonstrukce stávajícího zásobního řadu A skupinového vodovodu Turnov-Olešnice-Kacanovy-Vyskeř v úseku mezi revizní šachtou Roudný a okrajem zástavby obce Olešnice. 

Je vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby na akci rekonstrukce stávajícího řadu  vodovodu Troskovice v úseku mezi VDJ Tachov do místní části Tachov - části obce  Troskovice a rekonstrukci části úseku stávajícího nevyhovujícího výtlačného vodovodního řadu vodovodu Troskovice, bezprostředně za čerpací stanicí ČS Dola.

Na obě akce je možné podávat nabídky do 6.3.2009. Výsledek poptávkových řízení bude předložen Radě sdružení VHS Turnov korespondenčním hlasováním v průběhu března tak, aby bylo možné podat žádost o dotaci na LK.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí vypsání poptávkových řízení na obě akce a ukládá paní Červové zabezpečit korespondenční hlasování o výsledku jednotlivých  řízení.  

3.9.  Turnov - prodloužení vodovodu ul. Křišťálová - p. Kalous



VHS Turnov oslovil v loňském roce pan Kalous s požadavkem na rozšíření veřejného vodovodu v Turnově na Vrchhůře – pokračování stávající ulice Křišťálová. Na základě rozhodnutí RS z července 2008 byla tato akce připravena – k projektové dokumentaci pana Kalouse byla zajištěna kompletní dokladová část a následné územní rozhodnutí a stavební povolení. V současné době probíhá poptávkové řízení na zhotovitele stavby. 

Jedná se o prodloužení stávajícího vodovodu o cca 60 m. Na prodloužený vodovod bude provedeno napojení novostavby RD pana Kalouse. Tato akce je zahrnuta v rozpočtu VHS na rok 2009, financována bude v poměru 75% nákladů na vodovodní řad hradí pan Kalous a 25% nákladů hradí VHS Turnov. Součástí projektu je rovněž vybudování opěrné zídky svahu sousedního pozemku, veřejná část vodovodní přípojky k sousednímu pozemku a provizorní úprava příjezdové komunikace – tyto práce hradí v plné výši město Turnov. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí přípravu akce „Turnov - prodloužení vodovodu ul. Křišťálová“a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Marcela Červová, Dalibor Zmeko, Ludmila Těnhíková a Jan Kalous

3.10.  Kanalizační přípojky při velkých investičních akcích

Po dokončení velkých dotovaných investičních akcích  (Přepeře, Mašov, Pelešany a Rohozec) se postupně nemovitosti v odkanalizovaných lokalitách připojují na novou kanalizaci. 

V následující tabulce je zpracován přehled počtu přípojek v současné době v porovnání s počty přípojek před rokem na jednotlivých stavbách:

	Investice
	Plánovaný počet nových přípojek
	Počet přípojek začátkem roku 2008
	Počet přípojek začátkem roku 2009

	Kanalizace obce Přepeře
	220
	180
	207

	Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany
	350
	199
	271             

	Odkanalizování H. a M. Rohozce a Daliměřic
	120
	55                     
	82


VHS Turnov v loňském roce projednalo s vodoprávním úřadem – OŽP MěÚ Turnov, Ing. Houžvička, možnosti dalšího postupu při jednáních s vlastníky dosud nepřipojených nemovitostí a možnosti legislativní. Vodohospodářský orgán dostává od VHS pravidelné informave o vývoji napojování nemovitostí ve všech lokalitách.
Malý Rohozec:

Majitelé nemovitostí na Malém Rohozci byli několikrát písemně upozorněni na jejich povinnost vyplívající ze zákona - napojit se na novou kanalizaci a na možnost získání ekologického příspěvku 1.000,- Kč. U této investice však napojování nemovitostí probíhá pomalu. V současné době připravuje Ing. Houžvička správní řízení s několika dalšími vytipovanými vlastníky nenapojených objektů na Malém Rohozci.

Mašov a Pelešany:

Obdobná správní řízení probíhala v loňském roce s majiteli několika nenapojených nemovitostí v lokalitách Mašov a Pelešany, část přípojek (cca 200) byla v loňském roce zkolaudována. VHS Turnov napsalo v prosinci 2008 všem vlastníkům dosud nepřipojených nemovitostí v Mašově a Pelešanech dopis s upozorněním na povinnost likvidovat splaškové vody dle platné legislativy a na možnost ještě do poloviny roku 2009 čerpat ekologický příspěvek ve výši 5000,- Kč vyplácený Městem Turnov (podmínkou bylo vyrovnání všech závazků vůči VHS Turnov). Obesláni byli jak vlastníci, kteří dosud nemají s VHS Turnov uzavřenou smlouvu o příspěvku, tak i vlastníci, kteří smlouvu sepsali, částečně nebo plně uhradili a dosud se nenapojili. Na základě toho se koncem roku 2008 zvýšil zájem o napojování.
Přípojky budou zkolaudovány ve druhé polovině tohoto roku, patom bude postup shodný jako na M. Rohozci.

Přepeře:

V obci Přepeře je stav napojených nemovitostí velmi dobrý. Veškeré kanalizační přípojky zde již byly zkolaudovány – včetně přípojek, které dodnes nejsou připojeny (jedná se zejména o některé neobydlené, nebo rekreační objekty a několik objektů, jejichž majitele nebylo možné donutit k napojení na kanalizaci). 

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí stav připojených nemovitostí u realizovaných investic. 

3.11.  Kanalizace Mašov – problém s přípojkou k čp. 68

V prosinci 2008 se na nás obrátil majitel nemovitosti čp. 68 v Pelešanech, p. Milan Bartoš, s reklamací veřejné části kanalizační přípojky k uvedené nemovitosti, ve které uvedl jako hlavní důvod skutečnost, že při napojování své nemovitosti na kanalizaci nenašel napojovací bod dle geodetického zaměření a napojení na kanalizaci si z toho důvodu vyžádalo enormní náklady. Dalším jeho požadavkem bylo vymístění vodovodu, který byl do jeho pozemku uložen bez jeho souhlasu.
a) Reklamace veřejné části přípojky

Historie:

· Majitel uvedené nemovitosti se v prosinci rozhodl připojit na veřejnou kanalizaci – do napojovacího místa daného geodetickým zaměřením – 2,6 m od kanalizačního řadu na hranici svého pozemku p.č. 723/7.

· Přípojku začala panu Bartošovi realizovat stavební firma Ernest Lepeták, v místě daném zaměřením však žádnou přípojku nenašla. Následně začali hledat konec veřejné části přípojky blíž ke kanalizačnímu řadu, k čemuž museli dočasně odstranit oplocení sousedního pozemku pana Koláře, narušit zatravnění a odstranit 10 ks tújí vzrostlých do výšky cca 120cm. 

· Na sousedním pozemku rovněž veřejnou část přípojky nenašli. Navíc nechtěně přerušili veřejný vodovod PE100, který zde realizovala firma Stavkokomplet současně s kanalizací (přeložka vyvolaná při stavbě kanalizace), který vede přes pozemek pana Bartoše a o kterém nevěděl. K tomuto došlo z důvodu, že vodovodní řad není zakreslen v daném geodetickém zaměření, při realizaci byl uložen do pozemku pana Bartoše bez jeho vědomí a nad potrubím nebyla instalována výstražná krycí fólie. 

· Firma Lepeták, která měla panu Bartošovi přípojku realizovat měla k dispozici pouze bagr, s dosahem do hloubky 2m a v této hloubce nebyla přípojka nalezena, i když dle projektu měla být přípojka vyvedena do hloubky 1,5m pod povrch. Tyto práce, které neměly zjevný výsledek vyčíslila firma Lepeták na 8.080,- Kč bez DPH. Z uvedeného důvodu musel majitel napojované nemovitosti objednat bagr s větším dosahem – firma Lukáš Krejčí.

· Tato firma zpočátku hledala konec veřejné části kanalizační přípojky ve větší hloubce (kanalizační řad je zde ve 4 metrech), v místě dle geometrického plánu, zde však přípojka stále nebyla nalezena. Následně pan Bartoš ke vzniklému problému přivolal VHS, jako investora veřejné kanalizace, kterému uhradil 13.000,- Kč za veřejnou část přípojky, aby učinilo patřičné kroky k umožnění napojení jeho nemovitosti na kanalizaci. Ze strany VHS bylo v první fázi zajištěno, aby provozovatel provedl fyzickou prohlídku kanalizace a odboček z nejbližší šachty (Š406), přičemž bylo zjištěno, že odbočky k přípojkám jsou ve skutečnosti v opačném pořadí ve směru od uvedené šachty, než uvádí geodetické zaměření.

· Následně firma Lukáš Krejčí obnažila potrubí hlavního řadu pro zjištění směru a délky veřejné části kanalizační přípojky, přičemž bylo zjištěno, že ve skutečnosti je veřejná část přípojky dlouhá pouze cca 40cm a končí v hloubce 4m. Geodetické zaměření, které firma Stavokomplet předala po realizaci díla v tomto případě vůbec neodpovídá realitě. Tento stav byl dle názoru provozovatele zapříčiněn zcela vědomě provádějící firmou při realizaci veřejných částí přípojek, kdy po realizaci cca 40 cm přípojky pracovníci narazili na skálu a vzhledem k tomu, že by vytažení přípojky do určeného místa bylo náročné (bourání skály), v realizaci nepokračovali a nechali tam veřejnou část přípojky v délce 40 cm. 

· Po nalezení připojovacího místa zajistilo VHS montáž potrubí veřejné části přípojky u provozní společnosti SčVK, a.s. – tak, jak měla původně být. Následně firma Lukáš krejčí musela vzniklé výkopy zpětně zasypat a pozemky upravit do původního stavu. Vzniklé náklady byly vyčísleny na 12 500,- Kč bez DPH – nalezení připojovacího místa, zemní práce a terénní úpravy. Na tyto práce vystavila firma Lukáš Krejčí panu Bartošovi fakturu.

Veškeré práce byly fotograficky zdokumentovány ze strany pana Bartoše i ze strany VHS Turnov. Pan Bartoš nám předal kopie faktur, které mu byly vystaveny od firem za provedené práce. Po prvním prozkoumání jsme jednu z faktur rozporovali z důvodu vyššího objemu fakturovaných hodin za nájem bagru, než je obvyklé. Na tento podnět byla uvedená faktura přepracována a objem fakturace odpovídal objemu provedených prací. 

Veškeré uvedené podklady jsme postoupili firmě Stavokomplet s písemnou reklamací celé záležitosti a žádostí o nápravu – náhradu víceprací panu Bartošovi ve výši 20.508,- Kč bez DPH, náhradu nákladů na přetržený vodovod ve výši 10.000,- Kč (o tuto částku se již nejedná – práce provedl SčVK a fakturaci následně na žádost VHS stornoval) a náhradu nákladů Vodohospodářskému sdružení za fakturovanou, ale nezhotovenou část veřejné části přípojky (2,2m). Dalším nevyčísleným nákladem je dodávka a složitá montáž chybějící části kanalizační přípojky provozovatelem.
Naši reklamaci však firma Stavokomplet zamítla s tvrzením, že stavba byla jimi zhotovena dle projektové dokumentace a v souladu se smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu neuznala provádějící firma výše uvedené skutečnosti za reklamaci záručních vad, protože dle jejich názoru se jedná o nároky třetích osob na úhradu škod a nejsou dány předpoklady pro vznik odpovědnosti firmy Stavokomplet k poskytnutí požadovaných náhrad – dle názoru firmy není prokázáno porušení právní či smluvní povinnosti při realizaci díla. 

Závěr:

Jde o cca 20 tis. Kč.  Proces je pospán detailně, aby bylo poznat kolik na sebe navazujících pochybení se v tomto případě stalo.  Ať již za to může realizující firma, stavební dozor, geodet, nebo naše nedostatečná kontrolní činnost. Navíc odstraňování tohoto problému bylo obtížné prakticky i časově. 
Buď částku musíme uhradit ze svého, nebo se s firmou Stavokomplet soudit. Navrhujeme uhradit ji ze svého, protože nemáme čas na soudní proces a náklady s ním by byly ještě vyšší. Můžeme částku však vzít v úvahu při jiných finančních jednáních s firmou, pokud nastanou při jiných zakázkách.  

b) Požadavek na vymístění vodovodu uloženého bez souhlasu

Při stavbě vodovodu a kanalizace v Mašově, Pelešanech došlo k realizaci přeložky části vodovodu umístěné v zahradě pana Koláře (pan Kolář o přeložku požádal a dal nám na ní 40.000,- Kč). Vodovod, který původně vedl napříč zahradou se přiložil ke kanalizaci na hranici pozemku mezi zahradou pane Koláře a pana Bartoše. Bohužel část do oplocené zahrady pana Koláře zasahuje malá část p.p.č. 723/7 (k.ú. Mašov u Turnova), která ve vlastnictví manželů Bartošových – při zřízení přeložky vodovodu VHS nemělo jejich souhlas.

Proběhla jednání s cílem dohodnout se na strpění stávajícího stavu - Bartošovi požadují kompenzaci  za uložení vodovodu na svém pozemku bez svého svolení ve výši 10.000,- Kč. 

Náklady na kompenzaci budou zahrnuty do rozpočtových změn.

Závěr:

Navrhujeme vyhovět požadavku, sepsat s Bartošovými dohodu o uložení a strpění stavby s podmínkou umožnění vstupu vlastníka a provozovatele vodovodu (opravy, provoz vodovodu) s kompenzací jak je uvedeno.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí se sepsáním dohody o uložení vodovodu do pozemku č.732/7 v k.ú. Mašov u Turnova a s úhradou nákladů při řešení reklamace veřejné přípojky dle návrhu.
3.12. Lomnice n. Pop. – oprava kanalizace, vodovodu a komunikací Nové Město

Město Lomnice nad Popelkou připravilo na letošní rok rekonstrukci povrchů ulic Novoměstská, Slunná a bezejmenné spojky do Smetanovy ul. na Novém Městě. Současně je také VHS Turnov připravována oprava vodovodu a kanalizace ve Slunné ulici.
Po zkušenostech s obdobnou realizací ve Fügnerově ulici v Loňském roce jsme se s panem starostou dohodli na standardním mechanismu – celá akce včetně rekonstrukce komunikací bude realizována prostřednictvím VHS Turnov, s tím, že město přispěje investiční dotací na řešení povrchu. Toto řešení umožní lepší provázanost akce a uspoří městu DPH.
Stav přípravy akce:
1/ vodovod a kanalizace

Oprava vodovodu je ing. Vávrou vyprojektována v rámci opravy vodovodů malých profilů, projekt opravy kanalizace byl na základě rozhodnutí Rady sdružení VHS Turnov zadán také ing. Vávrovi s termínem odevzdání do 28.2.2009. Oprava vodovodu byla vodoprávním úřadem odsouhlasena (ohláška), kanalizace bude také pouze ohlášena.

2/ komunikace

Na akci je zpracována projektová dokumentace a Městem Lomnice n. pop. bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele – vítězem se stala firma COLAS CZ a.s. Oprava komunikací bude ohlášena příslušnému odboru dopravy.

Další kroky:

· VHS provede poptávkové řízení na provedení opravy vodovodu a kanalizace.

· Město doloží proběhlou korespondenci o přípravě akce a řešení úlohy investora.

· Město doloží provedení výběrového řízení na povrch komunikací - vítěz COLAS CZ a.s.

· Město zabezpečí finanční řešení akce v rozpočtové změně (převedení prostředků z investice na investiční dotaci pro VHS Turnov).

· VHS uzavře s Městem smlouvu investiční dotaci a mandátní smlouvu o právu řízení opravy komunikací oddělením výstavby Města (ing. Pochop).

Rozsah a předpokládaný termín realizace akce:
- vodovod – PE DN80 o délce 95,1m

- kanalizace – Ultra-Rib 2 DN300 o délce 152m

- komunikace - smlouva s firmou COLAS CZ a.s. – 3.050tis. Kč (bude odečten úsek cca 25bm, který byl proveden v loňském roce – cca 200tis. Kč)

- předpokládané termíny realizace opravy V+K 05/09, komunikací 05-06/09
Na realizaci opravy vodovodu a kanalizace ve Slunné ul. je v rozpočtu VHS Turnov vyčleněno 1,1mil. Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s návrhem na provedení opravy „Lomnice n. Pop. – oprava kanalizace, vodovodu a komunikací Nové Město“ a v této souvislosti : 

- souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na provedení opravy vodovodu a kanalizace ve Slunné ul. a jmenuje výběrovou komisi ve složení: pan Mastník, Ing. Pochop, Ing. Rajm, Ing. Hejduk, paní Malá.
- požaduje předložit k odsouhlasení celkové finanční řešení stavby s městem Lomnice nad Popelkou ve vazbě na rozpočet VHS.
3.13. Benecko - Oprava vodovodu pod hotelem Kubát

Jedná se o opravu stávajícího vodovodu Lt DN100 v úseku 270m mezi VDJ Benecko a hotelem Kubát. Trasa vodovodu je ve stávající v nezpevněných pozemcích se dvěma protlaky pod komunikacemi, nový vodovod bude proveden z PE a 30m z litiny.

Na opravu byla v roce 2004 zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení, Obec Benecko stavbu v minulosti zahájila provedením přípravných prací (sondy).

V rozpočtu VHS Turnov je na akci vyčleněno 600tis. Kč, po odsouhlasení Radou sdružení bude vypsáno poptávkové řízení na dodavatele opravy.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vyspáním poptávkového řízení na provedení opravy „Benecko - Oprava vodovodu pod hotelem Kubát“ a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Rajm, Ing. Mejsnar, Ing. Stolínová, Ing. Hejduk .
4. Zpráva o naplňování materiálu  Koncepce a cíle VHS  

Zprávu je vhodné vymezit do následujících částí :

· plnění harmonogramu úkolů

· naplňování přijaté koncepce

a) plnění harmonogramu :

Lze konstatovat, že v tuto chvíli nemáme nesplněný úkol, jen u bodu č. 9 jdeme jinou cestou.   V schváleném harmonogramu byly stanoveny následující úkoly : 

1. Vytvoření materiálu Dlouhodobý plán obnovy majetku – návaznost na plán obnovy – pokusit se vyjít z čísel Čisté Jizery a možností peněz … červen 2009 …začneme připravovat i pro koncesi
2. Řešení  provozu majetku od 2010 – dle schváleného harmonogramu … plníme
3. Pokus o sestavení pravidel spolufinancování obcí na investici – červen  2009 ( až po ČJ ) .. připravíme
4. Analýza optimální formy  řízení svazku od 2010 – spolu s provozem , předložit do konce roku 2009 .. připravíme
5. Konkretizovat vliv ČJ na kancelář VHS – předložení do konce října 2008 .. splněno
6. Revize pásem ochrany vody, obnova povolení na odběr podzemní vody  – 2011 konec roku … vzdálený úkol, začneme se jím zabývat 
7. Přípravou dalších investic mít šanci ještě na peníze EU – září 2009 … připravujeme se a zvládneme to 
8. Technické standardy – září 2008 .. splněno s prodlením, 
9. Dešťové kanalizace – první podklad do RS VHS – do konce listopadu, 2009 diskuse s městy … podklad byl v Turnově řešen pracovním jednáním, v 2009 budeme ve městech
10. Zpráva o naplňování koncepce – do konce února 2009 .. tento materiál
11. Možná úprava koncepce – dokonce února 2010 .. vzdálený úkol 

12. Průběžně  vyhodnocovat vliv příkazů EU na stanovení ceny vodného a stočného – již od 2009 .. plníme
13.   stanovení ukazatelů a monitoringu  provozních smluv – od roku 2010 .. jednáme a připravujeme 
14. S provozovatelem nejméně dvakrát ročně probírat vazbu k odběratelům, zákazníkům .. plníme 

b) naplňování přijaté koncepce 

Koncepce byla rozdělena na 11 částí s mnoha body.

Naplňovány jsou tyto základní cíle : 

· maximální snaha investovat při současném využití dotačních titulů ( vše co jde )

· zvýšit důraz na pravidelnou péči o majetek ( moc jednání, nový pracovník )

· zajištění optimální cesty provozování majetku od 2010 ( koncese)

· odpovědné stanovení ceny vodného a stočného ( 2009, koncese )

· zkvalitňovat vztah k obyvatelům na území sdružení ( koncese, Čistá Jizera)

· kvalitní komunikace poskytovateli dotace a plnění všech požadavků pro zvýšení kvality provozu ( koncese, průběžně )

· optimální chod sdružení je nutnou podmínkou pro naplnění vytyčených úkolů a dlouhodobých cílů  ( stabilizace, rozšíření )

· důsledně naplňovat vymezené cíle vlastníka majetku ( snaha o neustálé zlepšování ) 

Před námi jsou následující cíle : 

· plnění vytvořeného dlouhodobého plánu obnovy majetku

· neustálé vyhodnocování a zvyšování kvality současně nastavených vazeb s členy VHS

· nutnost kvalitativně vyšší péče o oblast provozování majetku ( zahájeno a koncese rozhodne )

Velmi obtížné je : 

· optimalizace  finančních toků a dostatek zdrojů pro plnění úkolů a cílů ( nejtěžší v koncesi )

Závěr : materiál je zajímavý svými jednotlivými body. Je nutno  jej zejména zohlednit v koncesním řízení.

Návrh na usnesení : 

RS projednala materiál o plnění koncepčního materiálu Koncepce a cíle VHS.

5. Inventury majetku za rok 2008
                příloha
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů byla provedena      inventarizace HIM VHS Turnov i HIM pronajatého od obcí (členů VHS) k 31.12.2008.

a) Fyzická inventura VH majetku byla provedena pracovníky VHS Turnov a pracovníky provozovatele, odpovědnými za provozované oblasti (Ing. Mádle, pan Šimek, mistři jednotlivých provozních středisek).
Fyzická inventura majetku v kancelářích VHS byla provedena pracovníky VHS.

Fyzická inventura:

018

       drobný dlouhodobý nehmotný majetek


031                               pozemky

021                               budovy, haly, stavby

022                               samostatné movité věci

028                               drobný hmotný investiční majetek

Přehled stavu majetkových účtů k datu 31.12.2008 a majetku pronajatého od členských obcí je uveden v příloze k podkladům. Celkově hospodaří VHS Turnov s majetkem ve výši
 1 136 487 798,33 Kč.

b) Dokladová inventura:

· předmětem dokladové inventury byly tyto účty:

      účet        pol.

042                               pořízení hmotných investic

261                               peníze v podkladně

262                               peníze na cestě

231                               základní běžný účet

231      4221 + 4222    dotace od obcí  + dotace od poskytovatelů  KÚ LB, SFŽP, MZe  

231      5342                sociální fond pro zaměstnance

951                              úvěry

378                              pohledávky k ZBÚ 

379                              závazky k ZBÚ

321 dodavatelé

031                              pozemky

971                              zastavený majetek 
Z uvedeného dále uvádíme:
(vše k 31.12.2008)

Stav účtu 042 – 48 092 248,47 Kč  (viz příloha)
Stav BÚ     5 152 098,51 Kč
Dotace a příspěvky poskytnuté v roce 2008

Dotace od obcí

25 513 596,50 Kč
(účelové i neúčelové dotace na investice)
Dotace od LK

  
  4 813 700,- Kč
(účelové dotace na malé akce)

Doplatek dotace od SFŽP
  2 610 515,- Kč
(doplatek dotace na kan. M. Rohozec)

Příspěvky na investice
  4 724 321,50 Kč
(od fyzických osob)
Celkem


37 662 133,- Kč
Kapitálové příjmy

Prodej veřejných částí přípojek v Mašově
103 184,10 Kč
Sociální fond pro zaměstnance

Sociální fond pro zaměstnance byl vyčerpán v rozpočtované výši 80.000,- Kč v souladu s pravidly.
Zastavený majetek 
– VHS má zastavený majetek ve prospěch ČMZRB ve hodnotě 55 mil. Kč. Jedná se o nemovitosti – pozemky a stavby na ČOV Turnov, pozemky a budovy ČS pitné vody Dolánky.
Dalším závazkem je postoupení pohledávky z nájemného od provozovatele ve prospěch ČS a.s. do konce roku 2021 (aktuální výše nesplaceného úvěru 7,8 mil. Kč).
Přehled úvěrového zatížení VHS
	Banka 
	Výše úvěru
	Konec splácení
	Zajištění úvěru
	Stav k 31.12.2008

	ČS
	10.000.000,00
	31.7.2012
	Veškeré peněžité pohledávky o pronájmu a provozování veřejného vodovodního zařízení s SčVK Teplice
	7 818 172,00

	KB
	30.000.000,00
	29.4.2015
	Zachovat dosavadní podíl platebního styku přes účty         u KB
	22 800 000,00

	ČMZRB
	13.704.000,00
	30.9.2019
	Blankosměnka vlastní klienta, zástavní právo                                        k nemovitostem 
	10 714 032,00

	ČMZRB
	28.902.000,00
	31.12.2019
	Blankosměnka vlastní klienta, zástavní právo                                        k nemovitostem 
	22 455 536,00

	ČMZRB
	27.000.000,00
	31.12.2014
	Smlouva o inkasu, blankosměnka vlastní klienta, na řad rozvojové banky, avalovaná Městem Turnov
	14 727 000,00

	SFŽP
	3 480 686,00
	31.12.2011
	Bez zajištění
	2 088 404,00

	CELKOVÁ VÝŠE DLUHU
	 
	80 603 144,00


Závěr:

Stručný přehled představuje výstupy z dokladové inventury, údaje z inventurních soupisů HIM ve vlastnictví VHS a členských obcí VHS. Další informace budou obsaženy v závěrečném účtu za rok 2008, ve zprávě auditora o kontrole hospodaření a ve výroční zprávě VHS za rok 2008. 
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stručný přehled závěrů z dokladové inventury, stavy majetku ve vlastnictví a správě VHS Turnov a provedení inventarizace k 31.12.2008. 
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