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1. Koncesní řízení

1.1.  Výsledek kvalifikačního řízení a další potřebné kroky zadavatele
VHS Turnov přijalo v řádném termínu 4  doručené žádosti o účast a dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů („Žádost o účast“) od společností:

1.Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. (dále jen „SMVAK“)

2. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. (dále jen „VAKJČ“)

3. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (dále jen „SČVK“)

4. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s. (dále jen „ŠPVS“).

Jmenovaná komise pro otevření obálek od uchazečů neshledala žádné problémy, prověřila obsah nabídek a nabídky posunula jmenované hodnotící komisi k posouzení. 

Na základě posouzení doručených Žádostí o účast a zprávy  poradců se komise rozhodla vyzvat k předložení dodatečných dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace dodavatele VAKJČ, SČVK a ŠPVS. Komise dále neshledala žádný důvod vyzvat k předložení dodatečných dokladů prokazujících splnění kvalifikace SMVAK.
Všichni tři uchazeči bezodkladně komisi vyhověli a předložili dodatečné informace a podklady. Šlo zejména o oblast přesného označení výše obratu z ročních účetních zpráv a  upřesnění   vzdělání u jednotlivých zástupců uchazečů. 

Komise proto na svém druhém jednání mohla po detailním vyhodnocení všech podkladů konstatovat, že všichni čtyři uchazeči naplnili podmínku kvalifikace do koncesního řízení.  

Takový počet budoucích účastníků a navíc zástupců nejsilnějších provozovatelů v ČR, je skvělou výchozí podmínkou pro kvalitní konkurenční prostředí. 

Konkrétní písemná dokumentace celého procesu bude k dispozici na jednání RS. 

Další potřebné postupné kroky zadavatele nyní jsou : 

· dokončit úplné znění zadávací dokumentace

· zaslat uchazečům rozhodnutí  o úspěšném zvládnutí kvalifikace 

· zaslat současně uchazečům celou zadávací dokumentaci

· zabezpečit uchazečům informační den pro podání vlastní nabídky 
· odpovídat na předpokládané velké množství dotazů uchazečů při zpracování nabídky

· přijmout na konci května nabídky

· v červnu je vyhodnotit

· reagovat v 2. pololetí na další vývoj celé otázky  
Návrh na usnesení :
RS projednala zprávu o průběhu kvalifikačního koncesního řízení, v této souvislosti schvaluje předložený výsledek „Žádosti o účast“ v kvalifikačním řízení a ukládá Ing. Hejdukovi učinit jménem zadavatele  potřebné další kroky vůči uchazečům dle předloženého materiálu.
1.2.  Koncesní dokumentace 

Její obsah byl projednáván na zvláštním pracovním jednání. Každý člen RS měl možnost připomínkovat všechny její části a diskutovat o jednotlivých otázkách. 

Zadávací dokumentace – výzva k podání nabídek, budoucí  koncesní smlouva s přílohami, vlastní koncesní dokumentace, pokyny pro sestavení nabídky, informace o způsobu hodnocení, maximální informace o současném provozu – je velmi rozsáhlý soubor dokumentů.

Tento soubor je již více jak rok postupně v jednotlivých otázkách projednáván s RS. V této finální fázi dochází k dopřesňování všech textů, opravy chyb doplňování posledních témat – na minulém RS jsme doplnili téma bankovní garance a téma prokázání kvalitní přípravy na budoucí provoz od vítězného uchazeče.

Hlavní pracovní odpovědnost  na kvalitě celého procesu a výstupech z něj je na najatých odborných firmách, vrcholovou odpovědnost nese za VHS ing. Hejduk. 
Podle našeho názoru není potřeba na RS proto projednávat znovu celou dokumentaci, kterou budeme  předávat uchazečům. Je zřejmé, že do poslední fáze se budeme snažit vylepšit znění všech dokumentů a také ještě reagovat na případné poslední doplňky dalšího schvalujícího pracoviště – SFŽP a jejich poradců. I členové RS mají stále možnost přinášet jednotlivé podněty.  Ing. Richtera jsme požádali o detailnější prověření celého souboru, protože pohled zvenčí je vždy pozitivní. 
Poradci se stále zavazují předat celou  dokumentaci uchazečům v plánovaném termínu do konce března, s tím, že na přípravu vlastní nabídky budou mít poté uchazeči dostatečný čas dvou  měsíců. 

Návrh na usnesení : 

RS ukládá ing. Hejdukovi zabezpečit poslední úpravy v souboru dokumentů a předložit zadávací koncesní dokumentaci kvalifikovaným uchazečům pro zpracování jejich nabídek. 
2. Čistá Jizera

2.1.  Průběh jednotlivých staveb a ostatní činnosti 

Čistá Jizera – Turnov

V lednu a únoru 2010 probíhaly stavební práce v Turnově až na několik nejhůře zamrzlých a zasněžených dnů. Výstavba kanalizace probíhá v ulici Vrchhůra (od benzínové pumpy na Kyselovsku směrem k památníku U Tří svatých), zde je již kanalizace téměř dokončena, až zahájí činnost obalovny, budou provedeny finální asfaltové povrchy. Dále probíhají práce v Dolánkách (nad tratí ČD Trhovkou směrem k Bukovině a zároveň úvozem od školy směrem na Kobylku), v Nudvojovicích (od příjezdové cesty k Nudvojovické vodárně směrem k návsi), v ulici Žižkova (3 úseky paralelně) a v ulici Palackého (kolem házenkářského hřiště k loděnici TJ).
V lokalitě Na Stebni a ulici Antonína Dvořáka docházelo neustále k problémům se subdodavatelem – firmou VINDOU (kvalita práce i plnění harmonogramu). Po dohodě s generálním dodavatelem došlo k ukončení vztahu s firmou VINDOU a veškeré práce převzal  generální dodavatel.

V nejbližší době je naplánováno zahájení prací v ulicích Zborovská, Vejrichova, Tázlerova a lokalitě Na Kamenci. Postupně připravujeme zahájení v ulici 5. května (naplánováno na 14.5.2010).

Prostavěnost k 28. 2. 2010:

	
	Prostavěno v Kč
	Celkem SoD
	Počet %
	HMG dle SoD pro rok 2010

	Fakturace
	67,214 mil. Kč
	242,5 mil. Kč

 (bez rezervy 6 mil. Kč)
	31,9 %
	132,5 mil. Kč

	Kanalizace 
	5,76 km
	21,1 km
	27,3 %
	

	Přeložky vodovodů
	2,7 km
	7,4 km
	36,5 %
	


Čistá Jizera - Semily 
V současné době probíhají stavební práce v Bítouchově, Podmoklicích (2 staveniště) a v lokalitě Mikoláše Alše. Postupně budou stavební práce rozšířeny do ulice Na Obci, Koštofranská, pokračování stoky v lokalitě Na Vinici, dále v ulici Bavlnářská, Chuchelská, J. Žižky, Chuchelská až do lokality Letná.

Harmonogram bude během března 2010 upřesněn v závislosti na plánovaném povrchu komunikací a doprovodných akcí jiných investorů. 

Náklady stavby:

	2009
	  43.716.289,- Kč

  (prostavěná skutečnost)

	2010
	  57.800.000,- Kč

	2011
	  33.466.549,- Kč

	CELKEM
	134.982.838,- Kč


(k 28.2.2010)

	
	Prostavěno v Kč
	Celkem SoD v Kč
	Počet %

	Fakturace
	46,6 mil. Kč
	135 mil. Kč
	34,5 %

	Kanalizace (pouze stoky)
	3,99 km
	10,39 km
	38,4 %

	Přeložky vodovodů
	1,67 km
	3,98 km
	42,0 %


Čistá Jizera - Jilemnice
Čistá Jizera I – město Jilemnice

Stavební práce v Jilemnici byly zahájeny 8.3.2010 na objektu JV5 – Hrabačov. Na stavbě bude prozatím otevřeno jedno staveniště, v nejbližší době bude zrušen velkoobjemový septik na parkovišti u Hotelu Dobré dny (býv. Cedron) a postavena čerpací stanice odpadních vod.

Později budou také práce probíhat v ulici Polní, Na Drahách (od křižovatky s ulicí Krkonošská po řadové garáže) a v lokalitě Na Burse (od parku za Finančním úřadem k Jilemce). Dokončena také bude přeložka vody na Branské ulici od železničního přejezdu do ulice Čsl. Legií. Na ulicích Metyšově a Branské bude položen nový asfaltový koberec v celé šířce ulice.
V letošním roce bude prostavěno 32.695.454 Kč, termín ukončení stavby je 30.9.2010.

Čistá Jizera  -  Lomnice nad Popelkou
Stavební práce v Lomnici budou zahájeny k 15.3.2010, a to hned téměř na všech staveništích pro letošní rok – tj. ulice Rváčovská, Poděbradova (horní část od křižovatky s J. Kábrta), Antala Staška a Hoření Lomnice a u stadionu (gen. Svobody, Lidická, Dvořákova). Pokračovat také budou práce na dokončení kanalizace v ulici Přímé.

Kromě výše uvedených stavenišť budou práce ještě v letošním roce probíhat pod radnicí (Jeronýmova, Havlíčkova, Úzká), na ulici J. Kábrta (v úseku Smetanova až K Babylonu) a v prostoru „pod Svobodárnou“. Dokončena také bude obnova povrchu včetně chodníků v ulici Smetanova v její celé délce. Ve vybraných ulicích také dojde k přeložkám vodovodních řadů (Antala Staška, gen, Svobody a Lidická, Havlíčkova a Jeronýmova). V souběhu s kanalizací bude městem prováděna výměna veřejného osvětlení a v lokalitě u stadionu plynárnami rekonstrukce plynovodu. Dále by měl ČEZ a.s. před obnovou povrchů provést v ulici Smetanova a pod radnicí pokládku kabelů.
ČOV

Po havárii z přelomu roku došlo ke kompletní výměně dosazovací nádrže č.3 (nerezová vnořená nádrž) a opravě nádrže č. 4 včetně úprav, které by měli zamezit podobným stavům. Vše bylo odzkoušeno a ČOV pak po určitou dobu (cca týden) fungovala bez problémů. Na přelomu února a března nastalo tání, zvednul se přítok až k projektované kapacitě a ČOV téměř zkolabovala. Hlavní příčinou všech problémů je dosazovací nádrž č. 4, jejíž oprava po havárii nebyla dostatečná. Dodavatel rozhodl o kompletní výměně i této nádrže, dále jsou v současné době prováděny drobné úpravy na potrubí v technologické lince. Po realizaci těchto kroků by měl již provoz nové linky být stabilizovaný.

Z těchto důvodů však nebylo možné zahájit vyklízení druhé původní linky a připravit ji k zahájení rekonstrukce (původní uvažovaný termín zahájení prací 15.3.2010) – nový termín záleží na bezproblémovém fungování zrekonstruované linky. Dodavatel do příštího KD (24.3.) vyhodnotí dopad na termín dokončení ČOV a její uvedení do zkušebního provozu.

V letos proběhne stavební i technologická rekonstrukce druhé čistírenské linky a kalového hospodářství včetně trubních propojů, zapojení elektro a systému řízení. Provozní budova dostane novou fasádu, opraveny budou veškeré komunikace v areálu, provedeny terénní a sadové úpravy.
V roce 2010 bude prostavěno 118.850.900 Kč, termín ukončení stavby je 30.9.2011, na ČOV 30.9.2010 (následně roční zkušební provoz)
Čistá Jizera – Rokytnice nad Jizerou
V Rokytnici nad Jizerou budou v letošním roce  stavební práce zahájeny na konci března, a to v Dolní Rokytnici na Zimní straně – úsek v místní komunikaci, pokud to dovolí počasí, tak rovněž v Dolní Rokytnici na Zimní straně, dále jedna stoka v Berlíně. Další lokality budou zahájeny až v polovině dubna. Rozsah akce je pro letošní rok výrazně větší, než tomu bylo v roce 2009. 
Čistá Jizera – ostatní aktivity
Opakuje se lednový měsíc. Naplňujeme jednání s městy o komunikacích, se správci stavby o procesních otázkách, se SFŽP o způsobu financování a dalších otázkách, s projektanty o obtížnostech 2010, atd. 
Proběhlo také první letošní pracovní informace  na ZM v Turnově. Došlo současně k jednání s představiteli banky – viz průběh  dále. 
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o stavu prací na akci Čistá Jizera. 
2.2.  Finanční vypořádání s městy     

Na minulém jednání RS byly předloženy výsledky financování projektu Čistá Jizera za rok 2009 a výhled financování na rok 2010. Předložené podklady byly shrnutím prvního, značně finančně nestandardního roku realizace projektu. Podklady byly projednány s vedením měst zúčastněných na projektu s následujícím závěrem:
Rok 2009

V roce 2009 byly dodrženy všechny smluvní podmínky mezi městy a VHS spojené s realizací a financováním projektu.

Rok 2009 měl zásadní otázku – jaký systém bude relevantní pro stanovení vyúčtování záloh poskytnutých na úroky a rezervaci zdrojů (skutečné náklady jednotlivých měst, nebo náklady rozpočítané poměrem), zda města zúčastněná na projektu přidají VHS nějaké prostředky na zvýšené náklady na rezervaci zdrojů, na úroky z celkové sumy načerpaného úvěru a na ostatní náklady spojené s realizací úvěru (právník, poplatek za sepsání smlouvy).
Závěr z jednání 

Bude postupováno podle uzavřených smluv mezi městy a VHS, to znamená:

· vyúčtování jednotlivých položek bude realizováno podle skutečnosti

· města zúčastněná na úvěru (TU, RO, LO) uhradí úrokové i neúrokové náklady spojené s úvěrem poměrem podle načerpaných a rezervovaných úvěrových prostředků pro město (sl. C, D, E)
· všechna města uradí společně v součtu 25 % nákladů na úroky z použité části úvěru (sl. F)
· další úrokové i neúrokové náklady spojené s čerpáním úvěru budou hrazeny z prostředků VHS (pokud by se města na těchto nákladech měla podílet, znamenalo by to odsouhlasení dodatků k uzavřeným smlouvám o spolufinancování projektu, což není v této době vhodný krok s ohledem na méně závažné finanční rozsahy) 
· VHS vypořádá s městy vratku/doplatek poskytnutých záloh na úrokové a neúrokové náklady podle sloupce „J“ druhé připojené tabulky, pro VHS to znamená výdaj ve výši 159 tis. Kč (pro tyto účely je v rozpočtu VHS rezervována suma 400 tis. Kč).
Projednaná a smluvně platná varianta - skutečné úvěrové náklady roku 2009

	Město
	Města z úvěru VHS načerpáno v prosinci
	Načerpaný použitý úvěr na podíl VHS 
	Poplatek za sepsání smlouvy (neúrokové náklady úvěru)
	Úroky měst za úvěr města podle sl. A  (prosincová sazba)
	Závazková provize za úvěr města (podle kalkulačky)
	Úroky za úvěr VHS dle součtu sloupce B (25% města, 75% VHS)
	Náklady na město celkem

	 
	 
	 
	250 000,00
	úrok 4,04%
	0,55%
	356 372,45
	C+D+E+F

	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	TU
	0,00
	27 331 528,46
	45 000,00
	0,00
	151 800,00
	18 050,94
	214 850,94

	SE
	0,00
	13 476 444,39
	0,00
	0,00
	0,00
	8 900,44
	8 900,44

	JI
	0,00
	5 107 390,38
	0,00
	0,00
	0,00
	3 373,14
	3 373,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RO
	5 000 000,00
	23 699 937,13
	29 166,67
	14 027,78
	96 479,17
	15 652,48
	155 326,09

	LO
	2 000 000,00
	65 283 538,08
	41 666,67
	5 611,11
	139 791,67
	43 116,11
	230 185,56

	VHS
	 
	 
	134 166,67
	 
	 
	267 279,34
	 

	Suma
	7 000 000,00
	134 898 838,44
	250 000,00
	19 638,89
	388 070,83
	356 372,45
	612 636,17


	Vypořádání s městy podle platné smlouvy

	 
	 
	Sloupeček  G
	 

	 
	H 
	I 
	J 

	 
	Poskytnutá dotace na úroky a neúrokové náklady 
	Skutečně uhrazené úrokové a neúrokové náklady 
	Doplatek města       (-) / vratka městu (+)

	Turnov
	286 800,00
	214 850,94
	71 949,06

	Semily
	73 000,00
	8 900,44
	64 099,56

	Jilemnice
	30 000,00
	3 373,14
	26 626,86

	Rokytnice
	240 500,00
	155 326,09
	85 173,91

	Lomnice
	141 375,00
	230 185,56
	-88 810,56

	Celkem 
	771 675,00
	612 636,17
	159 038,83


Rok 2010

Požadavky VHS na úrokové a neúrokové náklady úvěru pro rok 2010 byly stanoveny na základě předpokládaného vývoje již v říjnu 2009. Přes to, že vývoj úvěru byl oproti našemu předpokladu odlišný, byly naše požadavky s vedením měst projednány a nebudou se nyní pro rok 2010 měnit. Změn totiž může přijít daleko více a nejlepší přístup k celé otázce je co nejméně ji dále komplikovat. 
Rekapitulace položek spojených s úvěrem v roce 2010
	261 520 548,91
	    celkem načerpaný úvěr
	
	
	

	38 479 451,09
	    doposud nenačerpaný úvěr
	
	
	
	

	134 898 838,44
	    vloni použito z úvěru

	53 263 560,00
	    předpoklad nutného použití další části úvěru v roce 2010 (fond neplatí)
	

	7 000 000,00
	    použitý úvěr pro vlastní zdroje měst z roku 2009
	
	
	

	39 000 000,00
	    použitý úvěr pro vlastní zdroje měst pro rok 2010
	
	
	

	11 931 875,04
	    očekávaný úrok z celé sumy úvěru v roce 2010
	

	214 576,38
	    závazková provize z nenačerpané části úvěru v roce 2010
	
	


	Příjmy od měst v roce 2010

	 
	Dotace na stavbu
	Dotace na úroky
	Součet za město

	Turnov
	40 000 000,00
	769 224,00
	40 769 224,00

	Semily
	14 815 000,00
	201 660,00
	15 016 660,00

	Jilemnice
	6 200 000,00
	54 504,00
	6 254 504,00

	Rokytnice
	1 000 000,00
	1 038 768,00
	2 038 768,00

	Lomnice
	2 000 000,00
	893 100,00
	2 893 100,00

	Města celkem ČJ
	64 015 000,00
	2 957 256,00
	66 972 256,00



Dalším projednávaným bodem bylo nedodržení investiční dotace ze strany města vůči VHS  v roce 2010 na realizaci projektu Lomnicí nad Popelkou. Lomnice  měla v letošním roce poskytnout na realizaci stavby ze svého rozpočtu částku ve výši 5,4 mil. Kč, rozpočet města byl sestaven pouze s výdajem  2 mil. Kč, který jsme museli akceptovat v rozpočtu VHS Turnov. Rozdíl nemá zásadní význam na praktické financování VHS. Pracovní jednání  měst však konstatovalo, že jde v letošním roce zejména o principiální otázku, která přinese ještě větší problém v roce 2011.  

Vedení měst proto požaduje od pana starosty předložení  zdůvodnění a  vysvětlení  tohoto kroku a především návrh dalšího řešení, které bude prezentováno na společném jednání koncem dubna. Na tomto jednání bude současně vedení měst poskytnuta podrobná zpráva o průběhu akce Čistá Jizera. 
Návrh na usnesení:

RS projednala návrh finančního vypořádání s městy zúčastněnými na projektu Čistá Jizera za rok 2009 a souhlasí s jeho realizací.  Současně bere na vědomí finanční vazby k městům pro rok 2010.
2.3.  Finanční pozastávky  vůči dodavatelům                 


         
O rok kratší stavba v Jilemnici přinesla v tomto období jako první ze všech měst problematickou otázku, o níž jsme jednali se všemi firmami při uzavření smluv o dílo. 
Sporným bodem a netradičním vůči dodavatelům je naše předem daná smluvní podmínka, že dodavatel převede do 31. ledna posledního roku stavby na náš  účet jistotu za provedení díla v hotovosti a ve značné výši – 10 %. Jistota má být uvolněna polovinou po odstranění všech vad a nedodělků a druhou polovinou po roce od ukončení díla. 

Tato naše podmínka byla v soutěžním návrhu smlouvy, a  proto je uzavřena v SOD. Při jednání o smlouvě byl do smluv na základě opakovaných přání všech firem doplněn bod, že o této podmínce se může dále jednat A pokud se obě strany nedohodnou, tak samozřejmě platí smluvní ujednání. 

Jde o moc prostředků v hotovosti, což je bolestivé pro každou firmu.  V případě  Jilemnice jde  o 5,6 mil. Kč a např. v Turnově o cca 25 mil. Kč.  Naše jednání mělo v té době zásadní opodstatnění v :

· díky finančním vazbách k SFŽP musíme proplácet každý měsíc 100 %  z faktury a nikoliv 90 % jak je to běžné v jiných stavbách a nevytváříme si finanční prostor pro tvorby jistiny 

· vytvořit jistinu pro řešení obtíží na konci stavby  s firmou přesto potřebujeme a my vždy věříme v jistinu hotovosti, nikoliv bankovní garanci
· navíc jsme si tím chtěli řešit i náš tok hotovosti, protože jsme se obávali shodného % pozastavení dotace do závěrečného vyúčtování ze strany SFŽP – v součtu za všechna města bychom nebyli schopni bez velkého úvěru nedoplacení dotace řešit

· i pro firmy se nám zdál princip férový, vlastně nechceme nic navíc, místo postupné tvorby jistiny chceme, aby byla vyplacena najednou a spíše v druhé polovině díla. 

Aktuální stav : 
· firma  Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod začala jednání o jistině později , než měla možnost ze smlouvy

· SFŽP vůči nám nebude dle uzavřené smlouvy uplatňovat pozastávku výplaty dotace
· Firma splatila prvních 0,5 mil. Kč podle vzájemné dohody do projednání celé otázky na RS 

· firma navrhuje dvě varianty – spolu s vyplacenou první platbou nefakturovat práce v podobné hodnotě, nebo zkombinovat jistinu v hotovosti ( 2,5 mil. Kč ) a na zbytek vystavit bankovní záruku. 

Názor  VHS: 

Je jasné, že jde o princip pro všechna města. Navrhli jsme starostům snížení požadované jistiny  na 3 % , protože tak velké sumy by nám bohatě stačily na případné použití pro potřebná řešení záruk a odstraňování vad a nedodělků. A nějaký ústupek ve prospěch dodavatelů, také musíme na stavbě přijmout, protože oni se snaží vyhovět každým našim přáním ( kdy se měnícím )  a  svádíme s nimi neustálý boj o méněpráce. 
Výstup z jednání měst :

Protože jde o smluvní soutěženou podmínku, neměli bychom z ní ustupovat, protože je prioritní cíl neupravovat férově soutěžené smluvní podmínky. Teoreticky totiž tak přísné ustanovení  mohlo být příčinou nepřihlášení se jiných firem do soutěže. 

Návrh na usnesení: 

RS trvá na dodržení a uplatnění smluvní podmínky o složení hotovostí jistoty na realizaci díla. 
2.4.  Turnov – rekonstrukce povrchů ulic Tázlerova a Vejrichova - VŘ

Součástí projektu „Čistá Jizera – město Turnov“ je i rekonstrukce kanalizace a přeložka vodovodu v ulicích Vejrichova a Tázlerova. V souvislosti s tím připravilo Město Turnov projekt komplexní rekonstrukce, úpravy povrchů a VO v těchto ulicích. Stavba zahrnuje objekty SO – 01 Komunikace a SO – 02 Veřejné osvětlení, provedena bude dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Profes projekt s.r.o., Turnov .

Město Turnov si tuto následnou akci dalo jako základní podmínku spojenou s povolením akce Čistá Jizera v dané lokalitě. Důvodem pro realizaci akce je jednak právě probíhající realizace projektu „Čistá Jizera – město Turnov“a zároveň stávající velmi špatný technický stav a nekoncepční dopravní řešení těchto ulic. Cílem akce je komplexní rekonstrukce předmětných ulic a jejich začlenění do historického rázu centra města. Podstatou akce je vytvoření plnohodnotného dlážděného chodníku v šířce 1,5m (na několika místech je tato šířka zmenšena z důvodu stávající zástavby) a změna povrchu komunikace na dlážděnou. Parkoviště u Stebénky svou polohou zůstane zachováno s tím, že bude předlážděno tak, aby plynule materiálově ladilo s novými povrchy ulic.
Na základě požadavku Města Turnova vypsalo VHS výběrové řízení na zhotovitele stavby (bylo přímo obesláno 17 firem zaměřených na povrchy). Odhadované náklady stavby jsou cca 5,5 až 6 mil. Kč.  VO bude Město hradit přímo vybranému zhotoviteli. Náklady na realizaci této akce budou zahrnuty v nejbližší rozpočtové změně. Nepřinesou zatížení VHS. 
Výsledek výběrového řízení bude  známý v dubnu 2010 a předložen ke schválení na příštím zasedání RS. Předpokládaný termín zahájení stavby je květen-červen 2010. 
Návrh na usnesení:
RS souhlasí s realizací stavby dle návrhu s vypsáním VŘ a jmenuje výběrovou komisi ve složení PhDr. Hana Maierová, Ing. Jaromír Pekař, Ludmila Těhníková, Petra Dubská Tóthová, Jiří Vocásek, Ing. Milan Hejduk, Dalibor Zmeko.

2.5.  Turnov – Dolánky – odvodňovací žlab

V rámci projektu „Čistí Jizera – město Turnov“ probíhá realizace kanalizace v Dolánkách (od železničního přejezdu směrem k Bukovině - v uličce zvané „Trhovka“), kde je nutno na základě požadavku Města Turnova řešit nové odvodnění řešené lokality. Této požadavek byl podmínkou města pro realizaci akce v dané lokalitě. 
V souvislosti s uvedeným nechalo Město Turnov zpracovat u firmy GAPA – Radek Hnát projektovou dokumentaci nového odvodňovacího dlážděného žlabu. Stavba řeší nevyhovující stav odkanalizování dešťových vod v městské části Bukovina-Trhovka. Dešťové vody v dotčeném prostoru odtékají povrchově vymletým korytem podél místní komunikace. Při intenzivnějších srážkách koryto kapacitně nevyhovuje, dešťová voda se rozlévá na vozovku a následně přetéká na sousední soukromé pozemky. Délka stavebních úprav povrchového odkanalizování je cca 180m, přítok na začátku úseku je potrubím DN 400mm, odtok na konci úseku je přes horskou vpusť rovněž potrubím DN 400mm. V trase upravované kanalizace je levostranný přítok dešťové kanalizace. Přilehlá místní komunikace je ve velkém sklonu, spád se pohybuje od 16,0% do 18,5%. Prakticky stejný spád má i souběžná povrchová kanalizace, která při velké rychlosti vody místy vymílá krajnici a kraj vozovky. Zuvedených důvodů byly navrženy stavební úpravy, které zajistí ve zmíněném úseku bezpečný odvod dešťových vod do stávající horské vpusti, z které pokračuje potrubí DN 400mm s výtokem do Vazoveckého potoka. Úpravy budou provedeny formou dlážděného koryta lichoběžníkového tvaru z lomového kamene. Na  horním konci bude stávající potrubí ukončeno čelní betonovou zdí. Obdobná zeď bude v místě levostranného přítoku dešťových vod, kde je rovněž výškový skok v trase odkanalizování. 

Po ocenění rozpočtu stavby bylo zjištěno, že nabídka subdodavatele (firmy Zikuda – 1.327.963,- Kč) je nižší o 279.593,- Kč než nabídka generálního dodavatele (Eurovia – 1.607.556,- Kč) a z toho důvodu požaduje město Turnov zadat realizaci žlabu přímo firmě Zikuda. Finanční tok bude zohledněn v první rozpočtové změně.  Nepřinesou zatížení VHS.
Návrh na usnesení:
RS souhlasí s realizací stavby dle návrhu a zahrnutím nákladů do nejbližší rozpočtové změny.
2.6.  Turnov – Alej legií 
V poslední chvíli přípravy podkladů do RS jsme obdrželi požadavek města Turnova projednat otázku výsadby stromů nad nově stavěnou kanalizací v aleji legií. Text žádosti je uveden dále a přikládáme v příloze i stanovisko odborníka  na zeleň.

Text žádosti – od vedoucí OSM MÚ Turnov : 

Dovoluji si Vás požádat o zařazení k projednání na Radu sdružení možnosti změny stanoviska ohledně výsadby stromů v ulici Alej Legií. Na jednání ZM dne 25.2.2010 bylo přijato usnesení, které ukládá paní starostce projednat změnu Vašeho stanoviska ze dne 4.2.2010.
"Usnesení ZM č. 24/2010 25.2.2010: ZM bere na vědomí negativní stanovisko VHS a SČVAK ve věci výsadby stromů a ukládá starostce projednat změnu stanoviska pro případ variantního řešení výsadby dřevin v zeleném pásu chodníku a výsledek předložit na dalším jednáníZM."
Po projednání s odborníkem Ing. Součkem, který zhodnotil podmínky pro možnou výsadbu stromů Vám navrhujeme, aby VHS jako vlastník kanalizace povolil výsadbu  stromů z předložených možných druhů určených v návrhu výsadby Ing. Součka (viz příloha).
Zároveň navrhujeme, že město  v případě nutných oprav nebo havárií uhradí vzniklé náklady způsobené umístěním stromů, včetně jejich odstranění a náhrady novými. 
Informace o důvodech usnesení RM Turnova :
Bylo přijato v době kdy provozovatel předal negativní stanovisko k výsadbě nových lip a kdy jsme toto stanoviska potvrdili na přání města i z pozice VHS. Tohle jindy neděláme, protože  stanoviska v územních a stavebních řízeních  vydává na základě provozní smlouvy provozovatel.  Město postupně problém přehodnotilo, již nepožaduje nové lípy a snaží se hledat nové řešení. Tuto žádost města proto berme tak, že netradičně rovnou žádá o stanovisko k novému řešení  přímo RS VHS Turnov.

Informace o vzniku celé otázky : 

Základ byl v chybném projektu. Kanalizace je naprojektována jako rekonstrukce správně v původní trase, projektant však nepřišel na to, že to takto stavební firma nemůže kvůli stromům umístěným  skoro přímo nad dnešním i budoucím kanálem postavit. V době projektu a jeho povolování jsme na tuhle skutečnost nepřišli ani my investoři, oponenti kvality projektů, ani množství povolujících městských úředníků.  První zásadní diskusi otevřel až dodavatel při zahájení všech prací přibližně před rokem, kdy si procházel jednotlivé ulice.  My jsme si mysleli, že to nakonec jako skoro všechno nějak vyřešíme, ale čas ukázal, že to prostě nejde ani menší technikou postavit bez vykácení stromů. 

Proto jsme se dostali ke stejné otázce, kterou měl již řešit projektant. Sice  o dva roky později, ale stále dostatečně včas.  Protože  kanalizace v dané lokalitě  musí být kvůli havarijnímu stavu a koncepci výstavby na Hruštici nová, tak jedinou otázkou bylo – kde kanalizaci umístit? A byly jen dvě možnosti – skutečně vykácet stromy, nebo projednat rychle s úřady nové řešení a jít doprostřed krajské  silnice. 

V té chvíli nastala první složitá situace – každé řešení znamenalo víc peněz - čerpání rezervy a my máme dohodu s městy, že v takovém případě mají právo rozhodovat oni, a ne my ve VHS z pozice  investora.  Důvod je jasný – město doplácí ohromné peníze a my jsme jejich založená organizace. Přišli jsme s tímhle komplikovaným problémem za radními  města s návrhem -  pojďme do silnice, je to pro kanalizaci přirozenější umístění, než u plotů a navíc se nebudeme hádat zase o stromy jako ve Skálově ulici. Rada města však po dvojnásobném projednání a diskusi s obyvateli města rozhodla, že do silnice půjdeme jen v Žižkově ulici a v Aleji legií necháme původní trasu. Jejich rozhodnutí z pozice města bylo pochopitelné a my jako  investoři jsme  konečné rozhodnutí Rady města přijali,  akceptovali a promítli  do chodu  stavby. 

A pak nastala přišla  druhá složitá situace. Vedení města nečekaně reagovalo na tlak občanů a opozice. Začalo pod tlakem okolí řešit spíše nepochopitelnou věc, jak nad novou kanalizaci při stavbě slíbeného chodníku zase postavit stromy. Tohle je jasně proti zákonu o vodovodech a kanalizacích, který vymezuje ochranné pásmo kanalizace a  přinese to za desítky let shodný problém, jako jsme řešili při rekonstrukci kanalizace nyní my – tedy zase kácení. A z obdobných zkušeností z Turnova  jednoznačně dojde k tomu, že kořenový systém proroste do kanalizace, která je jen metr pod zemí  a omezí její funkčnost. První snahu města o nové lípy nakonec shodili sami městem najatí odborníci na zeleň. Aktuálně  však město hledá  nové řešení „ menších „ stromů, což  přinese další jednání. 

Aktuální stav projednání : 

Pokusíme se nový návrh města projednat ve zrychleném režimu s provozovatelem, jaké vydá stanovisko. Druhé jednání povedeme s městem, kde budeme jednat o finančních nákladech a věcných otázkách dalšího postupu – velká část kanalizace je již zasypána a muselo by dojít k jejímu odkrytí a umísťování fólie. Výsledek jednání předneseme na RS VHS.  

Návrh na usnesení:

Bude formulován na jednání RS.

3. Investice  a obnova
3.1. Jilemnice – lokalita u zámku

 Návrh potřeby řešit danou lokalitu vzešel z jednání vedení města a provozovatele při řešení ojediněle vysokého dluhu muzea Knapu, vzniklého nadměrným únikem z poruchy za vodoměrem. 

V prostoru za býv. pivovarem se nachází několik samostatných objektů (restaurace U horkých kamenů, středisko Geodézie Krkonoše s.r.o.), které jsou však napojeny jednou vodovodní přípojkou ukončenou v zámecké zahradě vodoměrnou šachtou s několika vodoměry pro všechny tyto objekty. Tento stav je nevyhovující, standardním řešením je prodloužit vodovodní řad do prostoru dvora za objektem pivovaru a odtud napojit každý objekt samostatnou vodovodní přípojkou s vlastním měřením.

Dle návrhu provozovatele bude vybrán projektant, který vypracuje dokumentaci.

V rozpočtu VHS Turnov nejsou na tuto akci vyčleněny žádné prostředky a bude nutno zhodnotiti  rozpočtovou změnou – přesně bude rozhodnuto po výběrovém řízení.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s navrženým řešením a s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce. Do výběrové komise jmenuje: ing. Rajma, paní Stolířovou, ing. Hejduka a ing. Richtera. 
3.2. Rovensko pod Troskami
 - Výstavba splaškové kanalizace, centrální ČOV a řešení rekonstrukce souběžných vodovodních řadů – výsledek poptávkového řízení na zpracování PD

V lednu 2010 bylo vypsáno poptávkové řízení na zhotovení projektové dokumentace, zabezpečení inženýrské činnosti a autorského dozoru na výše uvedenou akci.

Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace v Rovensku pod Troskami v celkové délce cca 7 km včetně kanalizačních přípojek a 3 čerpacích stanic odpadních vod, výstavbu nové centrální čistírny odpadních vod, dále v celé trase kanalizace výměna vodovodního řadu rovněž cca 7 km a průběžné přepojování vodovodních přípojek. Podkladem pro poptávku byla studie SčVK, a.s..

V poptávkovém řízení bylo osloveno 54 projekčních firem, došlo 21 nabídek. Jedna nabídka došla po termínu, a tudíž byla z dalšího hodnocení vyřazena. Komise se tedy zabývala dále  20 nabídkami.
Vzhledem k velmi nízkým cenám u dvou nabídek byli na jednání komise pozváni zástupci těchto firem a to firma Ing. Ivan Drobník, Jičín a firma VALBEK, Liberec, aby zodpověděli dotazy týkající se především celkové ceny a referenčních staveb.

Pan Ivan Drobník po dotazech komise s ohledem na rozsah zakázky a jím předloženou nízkou cenu odstoupil z poptávkového řízení. Firma Valbek z Liberce naopak potvrdila celkovou cenu a zodpověděla veškeré dotazy. 
Výběrová komise stanovila pořadí nabídek podle celkové nabídnuté ceny následovně:

	Konečné pořadí
	Název firmy
	Celková cena

	1.
	VALBEK, s.r.o. Liberec
	1 999 040,00   

	2.
	Ing. Radek Gregor, Ždár nad Sázavou
	2 393 000,00   

	3.
	AQUION, s.r.o. Praha
	2 637 656,00   

	4.
	STAVOKOMPLET - PROJEKCE, s.r.o. Čelákovice
	2 797 300,00   

	5.
	VRV, a.s. Česká Lípa
	2 955 000,00   

	6.
	FER&MAN Technology, s.r.o. Praha
	2 969 900,00   

	7.
	MEDIUM PROJEKT, Pardubice
	3 136 000,00   

	8.
	ENVISYSTÉM, s.r.o. Praha
	3 284 300,00   

	9.
	ATHOS-CO s.r.o. Praha
	3 597 000,00   

	10.
	Ing. Aleš Kreisl, Vrchlabí
	3 910 000,00   

	11.
	PROVOD, s.r.o. Ústí n. Labem
	3 996 000,00   

	12.
	Ing. Petr Koldovský
	4 303 600,00   

	13.
	SčVK, a.s. Liberec
	4 923 300,00   

	14.
	VIS, s.r.o. Hradec Králové
	5 005 440,00   

	15.
	Tebodin Czech republic, s.r.o. Praha
	5 103 000,00   

	16.
	VodoPro, s.r.o. Praha
	5 249 000,00   

	17.
	Vávra - projekty VHS, Železný Brod
	6 534 027,00   

	18.
	ANTA.CT, s.r.o. Liberec
	6 965 100,00   

	19.
	HYDROPROJEKT CZ, a.s. Praha
	9 832 100,00   


Vyřazené - nehodnocené nabídky:

	
	MK CENTRUM, s.r.o., Ústí nad Labem (nabídka došla po termínu)


	5 025 944,00   

	
	Ing. Ivan Drobník, Jičín (odstoupil)
	1 264 000,00   


S firmou Valbek, s.r.o. Liberec bude sepsána smlouva o dílo.

Následně bude v letošním roce podána žádost o poskytnutí finančních prostředků za zhotovení PD včetně inženýrské činnosti na Krajský úřad Libereckého kraje z Fondu ochrany vod Libereckého kraje do příslušného programu. 

Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou Valbek, s.r.o. Liberec v ceně dle návrhu

· souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků za zhotovení PD včetně inženýrské činnosti na Krajský úřad Libereckého kraje z Fondu ochrany vod Libereckého kraje do příslušného programu.
3.3. Benecko – Oprava vodovodu Pláňka

Jedná se o výměnu posledního úseku původního vodovodu z oceli DN50 v místní části Rychlov (čp. 68 – 144), který je ve špatném stavu, za nové litinové potrubí DN100 v délce 320m.

Dle odsouhlasení RS byli osloveni 4 projektanti s žádostí o zpracování zjednodušené jednostupňové dokumentace na provedení opravy, bez projednání s termínem odevzdání do 14.5.2010. Po té bude provedeno ohlášení vodoprávnímu úřadu, realizaci opravy předpokládáme v 07-09/2010.

Přehled podaných nabídek:
1. Ing. Kreisl


23.250,-Kč

2. SNOWPLAN s.r.o.

45.000,-Kč

3. p. Hnát



50.000,-Kč

4. Ing. Vávra


53.216,-Kč
Všechny nabídky také zahrnují zajištění vstupních podkladů a geodetické zaměření.

Projekční a inženýrské práce navrhujeme zadat ing. Kreislovi z Vrchlabí.
V rozpočtu VHS je na tuto opravu vyčleněn 1mil. Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zadáním projekčních a inženýrských prací na akci „Benecko – Oprava vodovodu Pláňka“ ing. Aleši Kreislovi z Vrchlabí za navrženou cenu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo.
3.4.  Turnov – Mašov – rozšíření kanalizace

V únoru 2010 se na VHS obrátili 2 stavitelky rodinných domů v Mašově se žádostí o prodloužení veřejné kanalizace k jejich novostavbám. Jedná se o připojení dvou nových RD na pozemcích p.č. 279/45 a 279/46 v k.ú. Mašov (p. Brandejsová a p. Peterková) k veřejné kanalizaci, která vede Soboteckou ulicí. Výhledem ke skutečnosti, že kanalizace v Sobotecké ulici vede v opačné straně komunikace než jsou uvedené novostavby, kde jsou na komunikaci relativně nové povrchy, jejich připojení si vyžádá odfrézování asfaltu v šířce 2m na každou stranu osy výkopu, zřízení nové betonové šachty DN 1000 na stávající kanalizaci, provedení kolmé stoky mimo silnici v délce cca 10m, která bude ukončena další betonovou šachtou DN 1000, do které budou zaústěny přípojky od novostaveb a dále zpětné zaasfaltování komunikace. 

Odhadované náklady stavby jsou cca 90 až 110 tis. Kč. Majitelky napojovaných nemovitostí se na rozšíření kanalizace budou podílet 75%-y, přípojky si budou hradit v plné výši. Náklady na realizaci této akce prozatím nejsou zahrnuty v rozpočtu VHS na rok 2010 (v době žádosti byl již rozpočet schválen), budou tam zahrnuty v nejbližší rozpočtové změně vč. 75% na příjmech.
V současné době probíhá dokončení projektové dokumentace (JENA CZ, s.r.o.), jejíž investorem jsou majitelky napojovaných nemovitostí. V březnu 2010 bude zahájeno stavební řízení a zároveň bude v případě schválení RS vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby (majitelky novostaveb prosí o urychlenou součinnost). Na příští RS bude předložen výsledek výběrového řízení a stavba bude zahájena po získání pravomocného stavebního povolení (předpoklad začátkem května 2010).

Návrh na usnesení:
RS:
· souhlasí s realizací stavby dle návrhu a zahrnutím nákladů do nejbližší rozpočtové změny,
· souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby a jmenuje výběrovou komisi ve složení Jana Brandejsová, Ludmila Peterková (majitelky novostaveb), p. Marcela Červová , Dalibor Zmeko.

3.5.  Turnov – oprava vodovodu Metelka II. etapa

Jedná se o opravu původního litinového potrubí DN 200 z počátku 20. století, které do Turnova gravitačně (bez použití čerpadel) přivádí kvalitní pitnou vodu z Kalicha a z Boreckých pramenů. Vzhledem ke svému stáří je potrubí zarostlé (inkrustované) a objevují se na něm závažné poruchy.

V letech 2003 – 2006 byla na vodovod Metelka tvořena rozpočtová rezerva na opravy. V roce 2005 byla firmou Zikuda realizována I. a IV. etapa od VDJ Metelka podél silnice I/10 (celkem 669 m za cenu 2,2 mil. Kč). V roce 2006 byla realizována firmou Zikuda III. etapa z Malého Rohozce ke kruhové křižovatce U Kudrnáčových Hodin (celkem 2,37 km za cenu 5,41 mil. Kč).

II. etapa (od státní silnice I/10 přes Vazovecké údolí do spodní části Malého Rohozce – Na Vápeník) nebyla doposud realizována z důvodu nedostatku volných finančních prostředků v rozpočtu VHS Turnov. Jedná se o opravu zásobního vodovodního řadu z litiny DN 200mm v celkové délce 397m s celkovým nákladem 1,38 mil. Kč. Nyní je oprava tohoto vodovodu zahrnuta v rozpočtu na rok 2010. 

Zhotovitel byl vybrán ve výběrovém řízení již v roce 2005, které bylo vypsáno společně na I.,  II. a IV. etapu. Vítězem byla firma Zikuda, která za II. etapu nabídla cenu 1.360.062,- Kč. Cenu za stavební práce firma Zikuda garantuje i pro rok 2010. Vzhledem ke skutečnosti, že ostatní náklady byly ve výběrovém řízení společné s ostatními etapami, navyšuje se uvedená cena díla pro tento objekt o 20.000,- Kč (náklady na geodetické zaměření, dokumentaci skutečného provedení, projednání dopravně-inženýrských opatření a dodávka dopravního značení). 

Výsledná cena celé akce pro letošní rok je celkem 1.380.062,- Kč. Náklady na tuto stavbu jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu VHS na rok 2010 v oddílu nákladů (opravy) sumou 1,6 mil. Kč. 
Realizace stavby proběhne v dubnu 2010. Vzhledem ke znalosti stavby nebudeme na akci najímat TDI, dohled nad stavbou si budeme zajišťovat vlastními silami.

Návrh na usnesení:
RS souhlasí se zahájením stavby Turnov – oprava vodovodu Metelka II. etapa.
3.6. Výsledky VŘ – PD na Rekonstrukci vodovodu Vyskeř – Mladostov“

Jedná se o PD na výměnu stávajícího potrubí z roku 1975 PE 90 v celkové délce 2151m, včetně napojení stávajících přípojek v počtu 20 ks.

Na základě odsouhlasení Radou sdružení VHS Turnov bylo vypsáno poptávkové řízení na PD a inženýrskou činnost na tuto akci. Do soutěže bylo doručeno devět nabídek, po jejichž prostudování a zhodnocení komplexnosti výběrová komise ve složení pí. Červová, p. Horský, p. Šimek, p. Loutchan  určila následující pořadí na prvních třech místech: 

	Konečné pořadí – akce PD na rekonstrukci vodovodu Vyskeř - Mladostov

	

	Nabídka od firmy
	Kompletnost nabídky dle zadání poptávkového řízení
	Celková cena bez DPH - uvedená v nabídce
	Poznámky
	Konečné pořadí

	
	
	
	
	

	Ing. Radek Gregor
	nabídka je kompletní
	210 000 Kč
	 
	1.

	
	
	
	
	

	Ing. František Stříž
	nabídka je kompletní
	215 000 Kč
	 
	2.

	
	
	
	
	

	Ing. Vávra Jaroslav – projekty vodohospodářských staveb
	nabídka je kompletní
	220 126 Kč
	 
	3.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Jediným hodnotícím kritériem byla cena.

Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, kterou lze podpořit dotačním titulem LK doporučujeme podat žádost o dotaci na zajištění PD.
Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zhotovení PD, zabezpečení inženýrské činnosti a autorského dozoru, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci ,, Rekonstrukce vodovodu Vyskeř – Mladostov“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Ing. Radkem Gregorem,
· souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků za zhotovení PD včetně inženýrské činnosti na Krajský úřad Libereckého kraje z Fondu ochrany vod Libereckého kraje do příslušného programu.

3.7. Odkup spoluvlastnického podílu – ČS Nudvojovice

         příloha
VHS Turnov již delší dobu usiluje o vyřešení majetkoprávních vztahů u pozemků pod objektem ČS Nudvojovice a v jejím areálu. Nyní se naskytla možnost odkoupit spoluvlastnický podíl ½ od pana Františka Richtra následujícím pozemkům:

p.p.č. 3697/14 o výměře 299 m2, k.ú. Turnov

p.p.č  3697/15 o výměře 135 m2, k.ú. Turnov

p.p.č  3697/18 o výměře 34 m2, k.ú. Turnov 

p.p.č. 3697/19 o výměře 15 m2, k.ú. Turnov

p.p.č. 3697/23 o výměře 266 m2, k.ú. Turnov

(viz. situační snímek – příloha).
Celkem se jedná o pozemky o výměře 749 m2.    

Po jednání s panem Richtrem byla dohodnuta cena 50 Kč za m2. Již v minulosti byl zpracován znalecký posudek na těchto odkup pozemků, přičemž reálná tržní cena byla stanovena na 100 Kč/m2. S ohledem na tuto skutečnost je dohodnutá odkupní cena 50 Kč/m2 příznivá a pro VHS proto přijatelná. 

VHS Turnov,  proto navrhuje odkoupit spoluvlastnický podíl ½  od p. Richtra k výše uvedeným pozemků o celkové výměře 749 m2, za cenu 50 Kč/m2 přičemž celková výkupní cena činí 18 725 Kč (749 m2 x 50 Kč/m2  x  spoluvlastnický podíl ½). 

Návrh na usnesení:

RS:
· Souhlasí s odkupem ½ spoluvlastnického podílu od pana Františka Richtra k pozemkům p.p.č. 3697/14 o výměře 299 m2, p.p.č 3697/15 o výměře 135 m2, p.p.č  3697/18 o výměře 34 m2, p.p.č. 3697/19 o výměře 15 m2 vše v k.ú. Turnov za celkovou kupní cenu  18 725,- Kč. 

· Pověřuje předsedu Rady sdružení Ing. Milana Hejduka k podpisu kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl k těmto pozemkům a zároveň pověřuje VHS Turnov k učinění všech potřebných kroků k zápisu do KN.
3.8. Darování pozemku p.č. 1203 v k.ú. Tatobity – úpravna vody Václaví
VHS Turnov začalo v loňském roce na základě podnětu Provozovatele, řešit problém s oplocením pozemku kolem úpravny vody Václaví v Rovensku pod Troskami a zamezení přístupu nepovolaných osob k objektu úpravny. 

Úpravna vody Václaví se nachází na pozemku města Rovenska pod Torskami, proto je vhodné pro vyřízení stavebního povolení vyřešit tyto majetkoprávní vztahy.

Po vzájemné dohodě města Rovenska p. T. a VHS Turnov byla navržena varianta, kdy by město darovalo tento pozemek do vlastnictví VHS Turnov. Vzhledem k tomu, že se o tento pozemek v rámci provozní údržby stará provozovatel SčVK, jako o majetek VHS Turnov a zároveň by došlo k vyřešení problémů se stavebním povolením a přístupem k objektu úpravny je toto řešení nejlepším způsoben jak danou situaci vyřešit.

Záměr darování pozemku p.č. 1203 o výměře 4492 m2,  v k.ú. Tatobity do vlastnictví VHS Turnov schválilo zastupitelstvo města Rovenska p. T. na svém veřejném jednání dne 28.1.2010.
VHS Turnov navrhuje dar tohoto pozemku do svého vlastnictví přijmout.

Návrh na usnesení:

RS

· bere na vědomí skutečnosti vedoucí k záměru daru pozemku p.č. 1203 o výměře 4492 m 2 v k.ú. Tatobity,
· souhlasí s přijetím daru pozemku p.č. 1203 o výměře 4492 m2 v k.ú. Tatobity od města Rovenska p. T. do vlastnictví VHS Turnov a pověřuje předsedu Rady sdružení Ing. Milana Hejduka k podpisu darovací smlouvy na tento pozemek,
3.9. Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce vodovodu Horní Kout – poptávkové řízení PD
Jedná se o rekonstrukci vodovodu v Horní Rokytnici v lokalitě Horní Kout. Stávající vodovod je ještě z OSC (osinkocement), a to v délce cca 700 m. Vodovod vede v části v místní komunikaci a částí po soukromých pozemcích, v případě uložení v celé trase do místní komunikace bude potřebná délka cca 850 m.

Na zajištění projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti bude vypsáno poptávkové řízení.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zajištění projektové dokumentace vodovodu v Rokytnici nad Jizerou v lokalitě Horní Kout včetně inženýrské činnosti a současně jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Matyáš, p. Hák, p. Bímová, ing. Hejduk. 
3.10. Vodovody Benešov

Jedná se o dvě na sobě nezávislé akce cca 850m vodovodu a 20ks přípojek, které byly vyprojektovány Ing. Vávrou a jsou povoleny jako opravy. 

Jde o výměnu vodovodního potrubí v délce 609,6m v lokalitě Benešov Podskalí s 15 přípojkami. Nové potrubí je navrženo z tvárné litiny DN 100 s násuvným hrdlovým spojem. Tuto akci je nutno realizovat v co nejkratším možném termínu v návaznosti na Krajskou správu silnic, která v této lokalitě plánuje opravu komunikace v celé šíři a z pochopitelných důvodů je nutné vodovod realizovat před novým povrchem komunikace. 
Druhá akce v lokalitě Hradiště je vedena po obecní štěrkové komunikaci a délka opravovaného úseku je 243,1m s pěti vodovodními přípojkami. Nové potrubí je PE-HD SDR 17 (PN 10).

V rozpočtu je na tuto akci vyčleněna suma ve výši 1,5 mil. Kč, cena podle PD předpokládá 1,8 mil. Kč.

Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby akce „Vodovody Semily a Benešov“ lokalita Podskalí a Hradiště a jmenuje komisi ve složení p. Vojtěch Vacátko, pí. Marcela Červová, Ing. Karel Mádle,  p. Dalibor Lampa, p. Ladislav Vacátko, p. Miroslav  Strnad.  
3.11. Vodovod Borek – Kalich – další etapa (úsek pod silnicí II.třídy Turnov, Malá Skála)

Jedná se o rekonstrukci části vodovodního přivaděče Kalich – Borek (celková délka 2,76km), který slouží pro zásobování obce Rakousy vodou a pro převedení zbývající vody do skupinového vodovodu Turnov. Vodovodní přivaděč se skládá ze dvou potrubí – přívodního a zásobního.

Realizace rekonstrukce probíhá po částech a byla zahájena v roce 2007, kdy byl vyměněn úsek v nivě Jizery na obou stranách řeky a akvadukt včetně mostní konstrukce a jejích pilířů. V letošním roce byla zrekonstruována část ve stoupání od Jizery ve směru k Rakousům nad železničním tunelem – délka 158m z litinového potrubí 2x DN100 s cementovým obalem. Jednalo se o velmi složitý úsek v lesním skalnatém masivu v silném stoupání (20o).

V další etapě VHS Turnov připravuje úsek pod silnicí I.třídy Turnov, Malá Skála, Železný Brod. Jedná se o velmi náročnou část stavby, strmý terén, který neumožní přístup techniky a vzhledem k velkému podílu špatně rozpojitelných hornin (skalnaté podloží) se uplatní ruční výkopové práce s použitím pneumatického kladiva a v některých případech geolog nevylučuje ani použití trhavin.

VHS dále navrhuje vypsání poptávkového řízení na dodavatel stavby s možností uvedení variant technického řešení výkopových prací (protlaky, skalní fréza,…). Tyto varianty by případný dodavatel předkládal s výkazem výměr a cenou v porovnání za námi navrhovanou technologii ve výkazu výměr.

Trasa je navržena z litinového potrubí DN100 s cementovým obalem, TLT DN 100 P16 K9 BRS OCM .

Na stavbu je vydáno stavební povolení, na realizaci stavby bude podána žádost o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje.

V rozpočtu VHS je vyčleněn předpokládaný podíl na realizaci ve výši 1,5 mil. Kč.

Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatel stavby variantně na technologii výkopových prací akce „Vodovod Kalich-Borek stoupání pod silnicí I. třídy Turnov, Malá Skála, Železný Brod“ a jmenuje komisi ve složení p. Vojtěch Vacátko, pí. Červová, p. Šimek,  p. Votrubec, Ing. Bílková.
3.12. Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice

Jedná se o rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody v Jilemnici, Hrabačově. 
Financování akce:

Dodavatelem stavby je na základě loňské soutěže firma STRABAG a.s. za cenu 28.272.577,61 Kč bez DPH, neuznatelné náklady z toho činí 1.922.261,08 Kč (inženýrská a kompletační činnost a rezerva), základ pro výpočet podpory je 26 350 316,53 Kč.
Na akci byla na MZe podána žádost o dotaci, která byla v březnu projednána meziresortní komisí a podpora přiznána v následujícím schématu (z uznatelných nákladů):

-    45% dotace MZe ....11 857 642,44 Kč

· 35% zvýhodněný úvěr (dotování úroků z vysoutěženého komerčního úvěru až do výše 4% - žadatel nemusí čerpat) .... 9 222 610,79
· 10% dotace LK... 2 635 031,65

· 10% vlastní zdroje + doplatek neuznatelných nákladů ... 4 557 292,73

Nyní jsme ve fázi rozhodnout se jak bude sestaven ISPROFIN.

Dotace je nižší, než bylo naše očekávání, čerpání zvýhodněného úvěru není povinnost, ale možnost. Financování této akce bude mít vliv na rozpočet VHS v letošním i v příštím roce. 

Nevyužití úvěru znamená:

· vysoký doplatek vlastních zdrojů VHS ve dvou letech ve výši 13 779 903,52 Kč
· další náklady na TDI, AD, archeologa,...

· pravděpodobná nutnost dočasného „překrytí“ chybějících zdrojů v letošním roce z prostředků ČJ a současně vratka těchto prostředků v příštím roce 
· problém se sestavením rozpočtu na rok 2011 (doplatek akce, vratka dočasně půjčených prostředků z roku 2010, nebude na další nové investice)
· nedostatek financí na doplacení dalších akcí - ve stejné době realizujeme s MZe další akci na malé Skále v řádu 12 mil. Kč, na kterou nebude zvýhodněný úvěr, jen dotace od MZe a LK ve stejné procentní výši jako tato
Využití zvýhodněného úvěru znamená:
· dotované úroky ve výši 4%

· další úvěrové zatížení VHS v řádu 10 mil. Kč, které ale meziročně nezvýší výši dluhů, protože roční splátky úvěrů jsou dnes cca 12 mil. Kč
· nutnost požádat ČS o možnost přijetí dalšího úvěru

· soutěž na nový úvěr nebo využití stávajícího úvěru na ČJ (za předpokladu, že s tímto řešením bude souhlasit ČS a poskytovatel dotace)

· možnost realizovat další akce – schopnost lépe sestavit rozpočtovou změnu a rozpočet v příštím roce

Závěr:
doporučujeme zahájit jednání s ČS a s MZe s cílem zmapovat možnosti řešení přijetí zvýhodněného úvěru a následně předložit k rozhodnutí nejlepší schůdnou variantu.
Zahájení stavby:

Dodavatelem stavby je firma STRABAG a.s. TDI bude provádět firma Ingineering Krkonoše s.r.o. Trutnov.

V únoru proběhlo první pracovní jednání s účastí všech zainteresovaných stran (objednatel, TDI, dodavatel, provozovatel), 22. března proběhne předání staveniště a zahájení prací se předpokládá na přelom března a dubna.

4. května proběhne mediální den stavby, na který pozveme RS, zástupce města, poskytovatele dotace (MZe, LK), novináře,... .

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí přiznání dotace MZe na akci Zajištění kvality pitní vody pro město Jilemnice a v této souvislosti požaduje zahájit jednání s MZe a ČS o podmínkách a možnosti úvěrového financování této akce s využitím dotovaných úroků
· bere na vědomí informaci o zahájení výše uvedené stavby.

3.13. Jilemnice – Havarijní oprava kanalizace Poštovní ul.
Jedná se o opravu stávající zděné kanalizace v havarijním stavu v délce cca 80m. Dle odsouhlasení RS byli osloveni 4 projektanti s žádostí o zpracování zjednodušené jednostupňové dokumentace na provedení opravy, bez projednání s termínem odevzdání do 14.5.2010. Po té bude provedeno ohlášení vodoprávnímu úřadu, realizaci opravy předpokládáme v 07-09/2010.

Přehled podaných nabídek:

1. Ing. Kreisl


24.200,-Kč
2. SNOWPLAN s.r.o.

25.800,-Kč

3. p. Hnát



38.000,-Kč

4. Ing. Vávra


58.550,-Kč

Všechny nabídky také zahrnují zajištění vstupních podkladů a geodetické zaměření.

Projekční a inženýrské práce navrhujeme zadat Ing. Kreislovi z Vrchlabí.
V rozpočtu VHS je na tuto opravu vyčleněn 1mil. Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zadáním projekčních a inženýrských prací na akci „Jilemnice – Havarijní oprava kanalizace Poštovní ul.“ Ing. Aleši Kreislovi z Vrchlabí za navrženou cenu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo.

4. Finanční otázky

4.1.   Závěry z jednání se ČS a.s. 
Se zástupci banky  jsme na společném jednání diskutovali o:
· průběhu akce Čistá Jizera

· průběhu koncesní otázky

· otázce převedení variabilní sazby úvěru na fixní  

· o finančních pohledech banky na jednotlivá města

· o případné nabídce banky na zpracování analýzy možného dalšího úvěrového zatížení VHS

· o jejich aktuálním omezení nakládání s běžným účtem VHS 

· o naší žádosti vylepšit podmínky běžného účtu, na kterém máme uloženy načerpané úvěrové prostředky 

· dalších v tuto chvíli méně významných otázkách.
Byly dohodnuty následující závěry :
· banka zváží ještě jednou, zda nevylepší podmínky běžného účtu

· banka dá nabídku na zpracování analýzy úvěrové schopnosti
· banka po podepsání zápisu, kde jsou uvedeny všechny hrozby narušení vzájemného vztahu v případě našich nestandardních kroků, uvolní náš běžný účet k neomezenému nakládání s ním (avšak s podmínkou akceptování všech smluvních ujednání) 

· banka nabídne aktuální fixaci a připraví se na budoucí jednání s námi.
Detailní podmínky dvou závěrů:
a) analýza úvěrové způsobilosti VHS 
Banka požaduje 300 tis. Kč, avšak 2/3 práce by měla představovat zejména úvodní analýza koncese. Komunikujeme s nimi, že je vhodnější provést činnost až po nalezení finálního vítěze koncese, což by současně omezilo rozsah prací, znamenalo to daleko nižší úhradu a přineslo zejména větší budoucí jistotu, že přijaté záběry a doporučení závěry nenaruší neočekávaný koncesní vývoj. Je však jasné, že by bylo velmi výhodné, mít tento materiál zpracovaný od pracovníků banky, protože bude skvělým podkladem pro naše vzájemná budoucí jednání. A oni nás i města ve skutečnosti opravdu znají nejvíce ze všech možných zpracovatelských subjektů. 

     b)  pohled na fixaci sazby
Česká spořitelna podala aktuální nabídku na fixaci úrokové sazby úvěru čerpaného na doplnění vlastních zdrojů při realizaci projektu Čistá Jizera. Nabídka je platná do 31.3.2010.

Fixace do 31.12.2015:
5,71% p.a.

Fixace do 31.12.2020:
6,07% p.a.

Fixace do 31.12.2025:
6,21% p.a.

Fixace do 31.12.2028:
6,22% p.a.

Pro informaci uvádíme  hodnoty z poslední bankovní nabídky  z  27.7.2009:

Fixace do 31.12.2020:
6,31% p.a.

Fixace do 31.12.2025:
6,50% p.a.

Fixace do 31.12.2028:
6,52% p.a.

Základy pro výpočet fixace vychází ze smlouvy o úvěru: „... o fixní úrokovou sazbu na část nebo celé období splácení Úvěru. Výše úrokové sazby by v takovém případě byla stanovena vždy jako součet SWAP a marže ve výši 2,20% per annum......“

Stávající aktuální úroková sazba úvěru je 3M PRIBOR + 2,2% p.a., při čemž  3M PRIBOR k datu 8.3.2010  je aktuálně ve výši  1,41% p.a., tedy celkem 3,61 %.  

Vývoj sazby 3M PRIBOR včetně marže banky v loňském roce:

	
	Soutěž-leden 2009
	5,64 – celkem 

	
	30.4.
	4,71

	
	29.5.
	4,43

	
	30.6.
	4,29

	
	31.7.
	4,28

	
	31.8.
	4,08

	
	30.9.
	4,11

	
	30.11.
	4,04

	
	30.12.
	3,95

	
	leden 2010
	3,75

	
	8.3.2010
	3,61


- Průměrný 3M PRIBOR za uvedené období činil 2,07 %, průměrná úroková sazba včetně marže banky by pro VHS byla 4,27% p.a.

Vliv fixace na rozpočet VHS:

Schválený rozpočet počítá s úroky na tento úvěr ve výši 12 mil. Kč, to odpovídá výši úrokové sazby po celý rok 4,5% p.a. (tedy 3M PRIBOR 2,3% + marže 2,2%) z načerpané částky 261 521 tis. Kč.
Případný dopad fixace úrokové sazby od 1.7.2010 (pokud by zůstala nabídka shodná, nebo skoro shodná). 

rok 2010

Pro rok 2010 je pro první pololetí roku počítáno se sazbou 3M PRIBOR v průměrné výši 1,7%, tedy s celkovým úrokem 3,9%. Od 1.7.2010 předpokládáme, že dojde k fixaci úrokové sazby, úrok dle nabídky do konce doby splácení ve výši 6,22%
Celková výše ročního úroku činí v této variantě  13 048 572,68 Kč. V rozpočtu VHS je nyní suma ve výši 12 mil. Kč. V roce 2010 znamená zafixování od data 1.7. předpokládaný celkový nárůst nákladů na úroky ve výši cca 1 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu, pokud nedojde k neočekávanému vývoji sazeb. 
rok 2011

Pro rok 2011 je pro případ pohyblivé sazby počítáno s průměrnou sazbou 3M PRIBOR ve výši 2,5%. tedy s celkovou sazbou úroků ve výši 4,7%. 

Pro případ fixu je počítáno se sazbou 6,22%.
Pohyblivá

12 148 362,22 Kč

Fixní


16 077 194,26 Kč

V roce 2011 znamená fixace nárůst ročních nákladů na úroky cca 4 mil. Kč (za splnění uvedeného předpokladu výše pohyblivé sazby).
Závěr:

Všechny dostupné analýzy říkají, že ve druhé polovině letošního roku dojde k opětovnému nárůstu sazby 3M PRIBOR. Je nutné tento trend sledovat a včas reagovat. Fixace pohyblivé úrokové sazby může být provedena vždy ke čtvrtletí, to znamená od 1.7., 1.9.....
Letos budou fixní sazby asi nejnižší, proto je vhodné v průběhu roku zafixovat, další důvody proč opustit pohyblivou úrokovou sazbu:

· fixace je cílově  výhodné řešení a nikdo nás nyní do něj nenutí, je to naše svobodná vůle

· proti tomu bude stále otázka, zda zvýšené úroky o rozdíl mezi fixem a pomalu rostoucí nízkou variabilní sazbou, které představují jen pro první rok minimálně 1,05 mil. Kč a pro druhý např. 4 mil. Kč jsou úměrným negativem
· otázkou je, jak variabilní sazba půjde rychle nahoru a jak bude nárůst proměnlivé sazby ovlivňovat nabídku dlouhodobého fixu
· fixace úrokové sazby má vliv na další úvěrovou způsobilost – negativní – vzroste nám suma úroků, pozitivní – budeme je mít stálé, nebudou hrozbou pro tok hotovosti 
· fixace úrokové sazby má vliv i na nárůst úroků za úvěry měst.
Případná fixace bude zásadní a hlavní krok na dlouhou dobu ve vztazích mezi Bankou a VHS. Mělo by se současně s ní jednat o dalších otázkách:

· zvážit a projednat s bankou možnost předčasné splátky části úvěru, kterou stávající verze smlouvy připouští a fixací bude pravděpodobně znemožněna. Jedná se zejména o úvěr pro město Turnov, který podle stávajícího avíza města nebude v plné výši uskutečněn. Zvážit potřeby ostatních měst.

· zlepšit stávající smluvní podmínky v rozsahu možnosti blokace běžných účtů

· znovu prověřit záruky a ostatní vlivy úvěru zejména pro města s cílem vyjednat vylepšené podmínky.

Návrh na usnesení :

RS projednala závěry z jednání s Českou spořitelnou a.s. a v této souvislosti ukládá Ing. Hejdukovi:
· dále upřesnit nabídku na zpracování analýzy úvěrové schopnosti VHS,

· uspořádat  s městy pracovní jednání o otázce fixní úvěrové sazby, 

· jednat průběžně o ostatních aktuálních otázkách mezi VHS a bankou. 

5. Provozní záležitosti

5.1. Plnění Plánu oprav 2009 a plán na rok 2010


         přílohy
Komentář k plnění plánu oprav za rok 2009

K tomuto bodu máme následující přílohy:
· soupis realizovaných oprav roku 2009 za provoz Turnov

· soupis realizovaných oprav roku 2009 za provoz Semily

· skutečnost plnění plánu oprav za rok 2009 
Plán  oprav na rok 2009 byl vypracován v celkové finanční hodnotě 2 773 000,- Kč, rozdělený na vodu pitnou ve výši 1 865 000,-Kč a vodu odpadní ve výši 908 000,-Kč.

Celkově byl plán oprav překročen o  319 023,- Kč a to:

      ve vodě na   2 049 344,- Kč

                                                                             ve stoce na  1 042 679,- Kč

V jednotlivých položkách se došlo k malým rozdílům plánu a skutečnosti. Tyto změny byly vyvolány akutními potřebami provozu.

Vodné

· Nejvíce byl překročen plán u oprav vodoměrů. V roce 2009 byl  plán výměny vodoměrů na cejch cca 2 560 ks. Z toho bylo pro stáří 1 037 vodoměrů nahrazeno nákupem vodoměrů nových a ostatní vodoměry byly opraveny ve smluvní opravně.

Na rok 2010 je plán  výměny vodoměrů v celkovém množství 2 780 ks.

· U Šlejferny nedošlo ke kácení stromů, jelikož nebylo vydáno potřebné povolení, tento požadavek bude realizován v roce 2010.

· O 50 tis. nebyla dočerpána položka výměna žebříků, proti tomu došlo k vyšším nákladům na opravách čerpadel a výměně trasových šoupat, hydrantů a přípojek.
· Ostatní položky plánu byly přizpůsobeny na základě dohody akutním potřebám provozu.

Stočné

· U položky opravy čerpadel a kompresorů nedošlo k naplnění, nebylo potřeba realizovat předpokládaný objem oprav, proti tomu došlo k vyšším nákladům na opravách kanalizačních šachet a přípojek.
· překročení položky ostatní opravy ČOV je způsobeno úhradou oprav na plynojemu ČOV Turnov souvisejících s naší investicí.
Plán oprav na rok 2010







        příloha
Plán oprav zahrnutých v kalkulaci na rok 2010 vychází z dohodnuté sumy finančních prostředků ve výši 30 mil. Kč a z reálných potřeb sítě s tím, že pro letošní rok bylo nutné počítat s vyčleněním určité částky na opravy související (vyvolané) se stavbou Čisté Jizery.
Vodné

· Opravy vodoměrů byly provozovatelem původně požadovány ve výši 900 tis. Kč, požadavek na vyšší částku byl odůvodněný vyššími reálnými potřebami na cejchy. Protože bylo nutné v plánu oprav vyčlenit prostředky na očekávané opravy a výměny  armatur souvisejících s ČJ, byla suma na opravy vodoměrů ponížena na 550 tis. a v případě chybějících prostředků budou tyto doplněny z rozpočtu VHS z položky na nákup vodoměrů.
· Pro opravy armatur na síti a armatur souvisejících se stavbou ČJ je vyčleněna suma ve výši 870 tis. Kč, tato položka bude v průběhu roku monitorována a podle vývoje bude operativně upřesněno její plnění. 
Stočné

· Plánované opravy na stočném obsahují detailní rozpis činností, které je nutné realizovat, rezervou je položka ostatní opravy ve výši 125 tis. Na opravy související se stavbou ČJ je vyčleněna suma ve výši 300 tis. Kč.

Závěr
Provozovatel v roce 2009 ve finančních objemech splnil – překročil realizované opravy majetku o více než 300 tis. Kč, drobné rozdíly mezi výsledným naplněním jednotlivých položek nejsou podstatné.
Pro rok 2010 se nově počítá s potřebou finančních prostředků na opravy pro Čistou Jizeru, kde se bez zásahů provozu neobejdeme a z důvodu rozsahu projektu je nutné mít pro tyto účely nějaké finance vyčleněny. Tato potřeba bude ve druhé polovině roku vyhodnocena a případné přebytky budou účelně vynaloženy na jiné opravy podle aktuálních potřeb sítě.
Nastavení tohoto systému realizace oprav majetku VHS se osvědčilo, je nutné a i v příštím období bude obdobnou formou realizované. Koncesní projekt počítá s navýšením sumy na opravy zahrnuté do kalkulace vodného a stočné na  5 mil. Kč.

Návrh na usnesení:
RS:

· bere na vědomí plnění plánu oprav zahrnutých v kalkulaci provozovatele za rok 2009

· souhlasí s plánem oprav zahrnutých do kalkulace provozovatele na rok 2010 podle návrhu.
5.2. Informace o tržbách 2009





        příloha
Na jednání RS bude přítomen zástupce provozovatele Ing. Šeps, který bude připraven odpovědět na případné dotazy.
Komentář k vývoji vodného a stočného za rok 2009.

Vodné
Z přiložené tabulky je vidět, že plán prodeje vody pitné ve výši 2 253 tis.m3 byl naplněn pouze na 2 193 tis.m3, tj. nenaplnění plánu o 60 tis.m3.

Proti skutečnosti roku 2008 bylo prodáno o 40 tis.m3 méně.

Příčiny jsou dvě. 

· Nasazení plánu bylo velmi ambiciózní ( provozovatel odhadoval prodej o 50 tis.m3 méně než bylo nakonec dohodnuto )

· Stále pokračuje pokles ve spotřebě vody a to u obyvatelstva, ale hlavně u průmyslových odběratelů.

· Například:

	Odběratel:
	Skutečnost 2008 m3
	Skutečnost 2009 m3
	Rozdíl

	Cutisin s.r.o.
	751 046
	722 072
	- 28 974

	Šroubárna Turnov a.s.
	96 046
	74 520
	- 21 526

	Preciosa,a.s.
	28 522
	20 226
	-   8 296

	Sklostroj Turnov
	44 654
	39 022
	-   5 632

	Hybler textil,s.r.o.
	10 936
	5 393
	-  5 543

	Mehler
	21 384
	15 948
	-  5 436

	Hybler textil,s.r.o.
	5 912
	1 633
	-  4 279

	Granát Turnov
	15 278
	11 709
	 - 3 569

	Město Jilemnice
	9 977
	6 876
	 - 3 101

	Městká teplárenská Turnov
	30 466
	27 392
	- 3 074

	Brano a.s.
	5 570
	2 609
	      -  2 961

	Mehler
	23 828
	20 933
	- 2 895

	VVISS,a.s.
	17 423
	14 642
	- 2 781

	CRYTUR,s.r.o.
	5 568
	2 928
	- 2 640

	JUTA,a.s.
	5 216
	2 683
	- 2 533

	ZEOS Lomnice
	4 587
	2 192
	- 2 395

	Preciosa,a.s.
	5 160
	3 708
	- 1 452

	Dioptra Turnov
	7 800
	6 361
	- 1 439

	Město Semily
	15 584
	14 228
	- 1 356

	Skleněné kabely,s.r.o.
	5 859
	4 518
	- 1 341


Stočné
U stočného plán přibližně kopíroval skutečnost. Proti roku 2008 bylo odpadní vody o             10 tis .m3 více. Postupně se projevuje masivní výstavba kanalizace v předcházejících letech v Turnově.

Závěr

Z uvedených skutečností roku 2009 je zřejmý stálý pokračující propad tržeb na vodném a naopak pozitivní vliv nových staveb kanalizací, který zajistil nárůst stočného. Tyto aspekty mají přímý vliv na příjem z nájemného pro VHS. 

Stávající vývoj tržeb je promítnut i do koncesního projektu. 
Návrh na usnesení:
RS projednala plnění plánu prodeje na vodném a stočném za rok 2009.
5.3. Údržba a opravy zajišťované provozovatelem

Jako každý rok je oboustranně výhodné nechat realizovat vybrané, finančně méně významné  akce přímo provozovatelem s kontrolou jednotkových cen. Jde většinou i o provozně výhodné řešení. Pro rok 2010 jsou doporučeny následující akce: 
Jilemnice – oprava vodovodu Branská ul.

Jedná se o pokračování dlouhodobější opravy započaté v loňském roce. Postupně je překládán kritický úsek vodovodu, kde je stávající potrubí Lt100 vlivem zavážek v hloubkách 4-5m, což vede k jeho poruchám a velmi obtížným a nákladným opravám. V letošním roce se jedná o výměnu v délce 110m z potrubí PE d110 od železničního přejezdu na Branské ulici v travnatém pozemku podél tratě.

Na provedení opravy podal nabídku provozovatel s cenou 138.614,-Kč. Dle názoru VHS Turnov se jedná o cenu odpovídající.

V rozpočtu VHS je na tuto opravu vyčleněno 300tis. Kč.

Jilemnice, Lomnice n. Pop. – oprava kanalizačních poklopů

Jedná se o pokračování postupné výměny nevyhovujících (propadlé, bouchají…) kanalizačních poklopů. Pro letošní rok byly vytipovány následující ulice:

· Jilemnice – ul. V Domkách (5ks)

· Lomnice n. Pop. – ul. Palackého (3ks), 5. května (5ks)

Na provedení opravy byl osloven provozovatel, který poskytl nabídku:

- Jilemnice 44.000,-Kč bez DPH (v rozpočtu VHS Turnov 50tis. Kč)

- Lomnice n. Pop. 27.295,-Kč + 40.875,-Kč (v rozpočtu VHS Turnov 100tis. Kč)

Dle posouzení VHS Turnov se jedná o ceny odpovídající.

Olešnice – výměna vodovodu PE 90 za školou
Jedná se o výměnu vodovodního řadu PE 90 v nevyhovujícím technickém stavu, v délce 331 m v obci Olešnice (za školou) 

Původní snaha VHS byla vypracovat PD na výměnu tohoto vodovodu a v rozpočtu VHS Turnov byla na tuto PD vyčleněna částka 100 tis. korun. 

Provozovatel přišel s nabídkou na provedení těchto prací formou opravy jen po zajištění souhlasu vlastníků dotčených pozemků, bez nutnosti PD za cenu 495 427 Kč. (při délce 331 m – 1496 Kč/bm). Tato cena je s ohledem na rozsah výměny odpovídající, navíc není potřeba investovat finanční prostředky do zpracování PD. 

Financování opravy by bylo možné z úspor za původně zamýšlenou PD ve výši 100 tis. korun, přičemž zbytek do celkové výše by byl financován z rezervy na opravy (300 tis. korun) a z úspory na akci oprava vodovodu Metelka (cca 200 tis. korun – zajištění TDI vlastními silami).
S ohledem na příznivou nabídnutou cenu a úsporu za PD, doporučujeme zadat realizaci výměny vodovodního řadu v Olešnici za školou v celkové délce 331 m  provozovateli SčVK .   

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zadáním uvedených akcí k realizaci firmě Severočeské vodovody a kanalizace a.s. dle uvedené specifikace a ukládá p. Červové zahrnout  popisované rozpočtové změny do návrhu úpravy rozpočtu VHS pro rok 2010. 
5.4. Závěry z pracovního jednání s Provozovatelem


       příloha
Pátek 5.3.2010 proběhlo další pravidelné jednání o provozních záležitostech na provozním středisku SčVK v Jilemnici. Společná jednání mezi pracovníky VHS Turnov a Provozovatele SčVK se s ohledem na rozsah otázek a problémů k řešení, stává nedílnou součástí procesu příprav jednotlivých činností, ve kterých je zapotřebí součinnost Vlastníka a Provozovatele VH infrastruktury. Jedná se o činnosti jako např. stanovení potřebných priorit a rozsahů jednotlivých akcí a jejich zařazení do plánu investic, projekční přípravy akcí až po jejich realizaci. Dále pak řešení běžných provozních otázek jako reklamace, stížnosti odběratelů, problémy s provozováním, atd. 

Z toho jednání vyplynulo několik zásadních úkolů k řešení: 
1) Investice a obnova majetku – zařazeny nové akce, stanoveny termíny projekčních příprav u významných akcí. Některé akce by rád realizoval provozovatel a předal nabídky na realizaci. 

2) Požární hydrantová síť – na základě požadavku obce Chuchelna, byl domluven postup pro rozšíření požární hydrantové sítě o 2-3 hydranty v obci Chuchelna

3) Opravy objektů, výměna oken a dveří – společně došlo ke stanovení rozsahu vybraných objektů, zpracování Pasportů těchto staveb který bude podkladem k vypracování VV a následnému VŘ na dodavatele. 

4) Kácení stromů – vybrány objekty, na kterých nás tíží problematika prorůstání kořenového systému do betonových konstrukcí a zároveň jsme podnikly společně s provozovatelem první kroky k odstranění problémů.
5) Opravy objektů, výměna oken a dveří – byl stanoven rozsah prací na připravovaných opravách objektů a stanoven rozsah objektů na výměnu oken a dveří.

6) Investiční akce v jednotlivých obcích – postupně byl dohodnut další postup při realizaci a projekční přípravě investičních akcí v jednotlivých obcích VHS, stanoveny úkoly pro Provozovatele a VHS. 

7) Reklamace – ČOV Turnov reklamace plynojemu

ÚV Václaví – reklamace zborcené dosazovací nádrže

      8)  Otázka GIS – je vhodné předložit pro informaci na RS VHS
Kompletní zápis všech projednávaných bodů z jednání o provozních záležitostech tvoří přílohu podkladů. 

Společná jednání VHS Turnov a Provozovatele SčVK významně přispívají k zefektivnění práce a posunu při přípravě jednotlivých akcí a společné činnosti provozovatele a vlastníka VH infrastruktury.

Návrh na usnesení: 
RS bere na vědomí informaci o společném jednání s provozovatelem.
6. Vnitřní otázky VHS
6.1. Informace o jednání DR  

Ve čtvrtek 4.3.2010 se konalo první jednání Dozorčí rady VHS Turnov v letošním roce.

Projednané záležitosti:

1.
Plnění usnesení RS v roce 2008/2009 ( září - červenec )

DR projednala plnění usnesení RS za  uplynulé období, nesouhlasí s vypuštěním navržených usnesení ze sledování. Všechna usnesení RS musí být naplněna, nebo Radou sdružení zrušena.

V roce 2009 byla převážná část usnesení a úkolů splněna, nesplněné úkoly jsou především z posledního období roku 2009 a úkoly z února 2010. Nesplněná usnesení roku 2008 jsou dlouhodobé úkoly, které budou teprve realizovány.  

2.
Kontrolní činnost

Ing. Čechová informovala DR o provedené kontrole plnění podmínek dotačních titulů a plnění daňových povinností – bez výhrad. Písemný materiál o provedených kontrolách bude předložený na příštím jednání.

Ing. Pekař informoval o provedené kontrole zavádění majetku do účetnictví, výsledek a zápis bude zpracován do příštího jednání.

Na jednání DR byly stanoveny tyto další oblasti kontroly:

Ing. Čechová

· kontrola správnosti zaúčtování jednotlivých položek, kontrola správnosti poukázaných finančních prostředků a platební kázně (namátkově)

St. Klápště

· kontrola výběrových řízení

Ing. Jína

· kontrola plnění a financování jednotlivých investičních akcí (smlouvy, termíny, faktury,...)

Ing. Braun

· kontrola plnění nájemních smluv

Ing. Pekař

· prověření stanoviska daňového poradce k možnosti korekce výše daňového základu pro daň z příjmu

3.
Rozpočet na rok 2010

DR projednala schválený rozpočet na rok 2010 a v této souvislosti požaduje: 

· věnovat větší pozornost výši daňového základu pro výpočet daně z příjmu VHS, navrhnout opatření na optimalizaci daně a na příští jednání předložit korespondenci daňového poradce a výstupy z jeho posouzení

· do příštího jednání sestavit tok peněžní hotovosti VHS se zapracováním investičních aktivit na příštích 10 let (vývoj zadluženosti a schopnosti investovat ve vazbě na Cash Flow)

· předložit RS návrh na snížení režijních nákladů kanceláře VHS pro rok 2010 o 10 %

· účast na pracovním jednání RS o pravidlech financování investičních akcí v příštím období (stanovení finanční spoluúčasti jednotlivých obcí při plánovaných akcích)

4. Dotace v roce 2010

DR projednala seznamy akcí, ne které jsou podány žádosti do OPŽP na SFŽP ČR, na MZe ČR a na Liberecký kraj. Plánované investiční akce budou realizovány pouze po obdržení dotačních prostředků.
5. Čistá Jizera

DR byla seznámena s dosavadním průběhem investiční akce Čistá Jizera a v této souvislosti projednala:

· pohled na financování projektu

· záležitosti spojené s úvěrem

· současné jednání s ČS

· náklady stavby v jednotlivých městech

· vazby se SFŽP ČR

6. Koncesní řízení

DR byla seznámena s průběhem koncesního řízení na nového provozovatele.

7.   Základní hodnocení působení  VHS v roce  2009

DR projednala základní pohledy na hodnocení činnosti uplynulého roku VHS.

Závěr z jednání DR 

DR se na svém jednání věnovala svým standardním úkolům, ze kterých jsou běžné závěry především pro další oblast kontrolní činnosti a informace o plnění přijatých usnesení. Podstatným závěrem jsou požadavky DR ke schválenému rozpočtu, kde se DR chce věnovat nákladovým položkám s cílem optimalizovat daňovou povinnost daně z příjmu, ukládá požadavek na sestavení toku peněžní hotovosti na další období, tyto úkoly budou řešeny na příštím jednání. 

Dalším požadavkem DR je účast na pracovním jednání o stanovení pravidel financování plánovaných investičních akcí a požadavek na snížení provozních výdajů VHS v roce 2010 o 10%. 

Stanovisko VHS

Účast členů DR na pracovním jednání RS o pravidlech financování investičních akcí – doporučujeme.

Snížení provozních výdajů VHS v roce 2010 o 10% - rozpočet na rok 2010 je schválený, pro tuto kapitolu počítá s nákladem 8,9 mil. Kč, rozpočet kanceláře byl meziročně  navýšen výrazně pouze o mzdy pracovníků, kteří ve VHS nebyli po celý rok 2009 a to ještě ne o plnou částku, protože došlo k ponížení mnoha jiných položek provozních výdajů. V praxi by bylo tak rozsáhlé ponížení výdajů na kancelář splnitelné pouze tím, že bychom museli propustit některé pracovníky. Proti tomu nám naopak auditor opakovaně doporučuje posílit oblast účetnictví, které extrémně narostlo. My jsme se to v minulosti snažili řešit zapojením p.Vodhánělové na přípravu podkladů pro účetnictví a další administrativní potřeby. A propustit některé investiční techniky nepřipadá už vůbec v úvahu. Vzhledem k plánovanému objemu činností proto doporučujeme ponechat rozpočtované položky ve stávající výši.

Návrh na usnesení:

RS projednala závěry  Dozorčí rady VHS Turnov

6.2. Inventury majetku za rok 2009
          

Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů byla provedena      inventarizace HIM VHS Turnov i HIM pronajatého od obcí (členů VHS) k 31.12.2009.

a) Fyzická inventura VH majetku byla provedena pracovníky VHS Turnov a pracovníky provozovatele, odpovědnými za provozované oblasti (Ing. Mádle, pan Šimek, mistři jednotlivých provozních středisek).

Fyzická inventura majetku v kancelářích VHS byla provedena pracovníky VHS.

Fyzická inventura:

018

       drobný dlouhodobý nehmotný majetek


031                               pozemky

021                               budovy, haly, stavby

022                               samostatné movité věci

028                               drobný hmotný investiční majetek

975

       drobný majetek do 1 tis. Kč


Přehled stavu majetkových účtů k datu 31.12.2009 a majetku pronajatého od členských obcí je uveden v příloze k fyzické inventuře.
b) Dokladová inventura:

· předmětem dokladové inventury byly tyto účty:

      účet        pol.

042                               pořízení hmotných investic

261                               peníze v podkladně

262                               peníze na cestě

231                               základní běžný účet

231      4221 + 4222    dotace od obcí  + dotace od poskytovatelů  KÚ LB, SFŽP, MZe  

231      5342                sociální fond pro zaměstnance

951                              úvěry

378                              pohledávky k ZBÚ 

379                              závazky k ZBÚ

321 dodavatelé

031                              pozemky

971                              zastavený majetek 

Z uvedeného dále uvádíme:

(vše k 31.12.2009)

Dotace a příspěvky poskytnuté v roce 2009
Dotace od obcí

47 544 006,50 Kč
(účelové i neúčelové dotace na investice)

Dotace od LK

  
  6 680 700,-    Kč
(účelové dotace na malé akce)

Dotace SZIF


  2 005 592,-    Kč
(dotace na kanalizaci Líšný)

Dotace SFŽP


73 123 629,17 Kč
( dotace ČJ I. a II. )

Příspěvky na investice
  3 332 516,-    Kč
(od fyzických osob)

Celkem

          132 686 443,67 Kč

Sociální fond pro zaměstnance

Sociální fond pro zaměstnance byl vyčerpán v rozpočtované výši 107 000,- Kč v souladu s pravidly.
Zastavený majetek 

– VHS má zastavený majetek ve prospěch ČMZRB ve hodnotě 55 mil. Kč. Jedná se o nemovitosti – pozemky a stavby na ČOV Turnov, pozemky a budovy ČS pitné vody Dolánky.

Dalším závazkem je postoupení pohledávky z nájemného od provozovatele ve prospěch ČS a.s. do konce roku 2021.
Přehled úvěrového zatížení VHS

	PŘEHLED ÚVĚRŮ VHS TURNOV -  SPLÁTKY 2009

	Č. ÚČTU
	UZAVŘENO              Č. SML.
	AKCE
	VÝŠE ÚVĚRU
	ČERPÁNÍ
	INTERVALY SPLÁCENÍ
	VÝŠE SPLÁTEK
	CELKEM         ZA ROK

	951.10
	ČMZRB                   2001-4497-UV
	ČOV
	27 000 000,00
	Vyčerpáno                  v roce 2003
	čtrvtletně
	613 650,00
	2 454 600,00

	951.12
	KB                          27-4739421557                
	Kanal.: Mašov, Pelešany, Přepeře, Rohozec, Daliměřice            Voda: Mašov, Mukařov         oprava Metelka a Šlejferna
	30 000 000,00
	Počtátek čerpání             v roce 2005    Vyčerpáno             v roce 2006
	měsíčně
	300 000,00
	3 600 000,00

	951.14
	ČMZRB                   2004-4171-UV
	Kanalizace Přepeře
	13 704 000,00
	Vyčerpáno                   v roce 2005
	čtrvtletně
	249 164,00
	996 656,00

	951.16
	ČMZRB                   2004-4172-UV
	Kanalizace Mašov, Pelešany     
	28 902 000,00
	Počtátek čerpání   v roce 2006     vyčerpáno                v roce 2007
	čtrvtletně
	555 808,00
	2 223 232,00

	231.15
	SFŽP Praha    40090411    
	    Odkanalizování Rohozce   a Daliměřic               SO 01
	3 480 686,00
	Počtátek čerpání               v roce 2006   konec čerpání              v roce 2011
	čtrvtletně
	174 035,00
	696 140,00

	951.18
	ČS, a.s.              č. 1771/07/LCD  (VHS 104/07)
	    Odkanalizování Rohozce   a Daliměřic               
	10 000 000,00
	Počátek čerpání v roce 2007      konece čerpání v roce 2007
	měsíčně
	181 900,00
	2 182 800,00

	951.20
	ČS, a.s.   010928-001
	Čistá Jizera 
	261 520 648,91
	Počátek čerpání v roce 2009 Konec čerpání v roce 2011
	čtvrtletně od r. 2013
	0,00
	0,00

	CELKEM
	 
	 
	374 607 334,91
	 
	 
	 
	12 153 428,00


Majetek organizace ve vazbě na loňský rok


	NÁZEV MAJETKU
	ÚČET
	STAV                             K 1.1.2009
	STAV                             K 31.12.2009
	ROZDÍL

	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
	 
	 
	 
	 

	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
	018
	133 929,70
	198 851,70
	64 922

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
	 
	 
	
	 

	Pozemky
	031
	2 068 134,64
	4 474 051,26
	2 405 916,62

	Stavby
	021
	813 938 191,59
	931 903 611,86
	117 965 420,27

	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
	022
	71 593 326,90
	67 010 133,43
	-4 583 193,47

	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	028
	2 802 075,15
	3 350 660,37
	548 585,22

	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
	975
	43 008,05
	38 230,44
	-4 777,61

	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
	042
	48 092 248,47
	335 056 664,98
	286 964 416,

	Majetek  celkem
	 
	938 536 984,80
	1 341 833 352,34
	483 296 367,03

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Účet 018 - rozšíření programu na účetnictví, nákup programu Windows XP, program Office

	
	
	
	
	

	Účet 031 - nákup pozemků v hodnotě 6 tis.,- Kč, darováním 2 400 tis.Kč
	
	

	
	
	
	
	

	Účet 021 – 9 zkolaudovaných staveb – posun z účtu 042 na účet 021, v hodnotě 13 079 tis. Kč, 104 mil. Kč darovaný majetek, 680 tis. odkoupený majetek

	
	
	
	
	

	Účet 022 – vyřazení majetku na ČOV Lomnice n. P. – rekonstrukce v hodnotě 5,4 mil. Kč , nákup plynojemu a chlorátoru  ÚV Příkrý za 342 tis. Kč, darovaný majetek v hodnotě 563 tis.Kč 

	
	
	
	
	

	Účet 028 - nákup čerpadel do 40tis. Kč a nábytku do kanceláří
	

	
	
	
	
	

	Účet 975 - majetek do 1tis. Kč
	

	
	
	
	
	

	Účet 042 - nedokončené stavby
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Majetek pronajatý od členů svazku              224 922 507,58 Kč               198 058 181,88 Kč
Základní běžný účet                                            5 152 098,51 Kč

  128 218 659,89 Kč
Závěr:

Stručný přehled představuje výstupy z dokladové inventury, údaje z inventurních soupisů HIM ve vlastnictví VHS a členských obcí VHS. 
Z uvedeného vyplývá:

1) značný nárůst hodnoty majetku v roce 2009 (navýšení o 483 mil. Kč), který je způsobený investiční činností, zejména realizací projektu Čistá Jizera a hodnotou darovaného majetku přistupujících členů (k 1.1.2009 vstoupila do VHS obec Benecko, Chuchelna a Benešov u Semil a město Semily převedlo majetek vodovodů). Pro porovnání: v roce 2008 byl nárůst celkové hodnoty majetku 32 mil. Kč a v roce 2007 to bylo 137 mil. Kč (realizace stavby kanalizace Malého Rohozce).
2) ponížení hodnoty pronajatého majetku o 26,8 mil. Kč (některé členské obce převádějí pronajatý majetek na VHS, důvodem je snížení příjmů obce)
3) vysoký konečný stav BÚ způsobený načerpanými úvěrovými prostředky na projektu Čistá Jizera.
Další informace budou obsaženy v závěrečném účtu za rok 2009, ve zprávě auditora o kontrole hospodaření a ve výroční zprávě VHS za rok 2009. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stručný přehled závěrů z dokladové inventury, stavy majetku ve vlastnictví a správě VHS Turnov a provedení inventarizace k 31.12.2009. 
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