Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov
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1. Koncesní řízení
1.1.  Schválení koncesní smlouvy o provozování 
Po všech problémech, které se nám objevovaly při koncesním řízení, je až překvapivé, jak se nám daří v posledních měsících naplňovat harmonogram všech činností.  Přesně podle tohoto harmonogramu bychom měli na konci  srpna  2010 uzavřít novou koncesní smlouvu o provozování.
Klíčovým podkladem byla samozřejmě skutečnost, že se žádný z uchazečům neodvolal na výsledky soutěže. Dále máme k dispozici a jsou přílohou  dvě povinně potřebná stanoviska – SFŽP a MF ČR. 

Tato smlouva byla povinně vysoutěžena v absolutní konkrétnosti. Proto její finalizace byla velice jednoduchá a došlo pouze k následujícím formálním úpravám: 

- textu koncesní smlouvy  technické změny (odkazy, sjednocení číslovek, doplnění hlavičky apod.).
- příloha č. 3A ke koncesní smlouvě: Zvýšeno minimální nájemné dle požadavků SFŽP.
- příloha č. 3B ke koncesní smlouvě: Do kapitoly 11 Zacházení s modelem přidán návod jak do modelu zadat výši zásob Provozovatele.
- příloha č. 5 ke koncesní smlouvě: Na list zisk přidáno pole pro zadání výše zásob Provozovatele pro daný rok.

Žádná z provedených výše uvedených změn není v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.
Výsledná Koncesní smlouva o provozování vodohospodářského majetku má 42 stran a 13 příloh. Byla opakovaně projednávána při přípravě koncesní dokumentace. Bude samozřejmě k dispozici na jednání RS.
Přehled příloh: 

· Seznam základních činností provozovatele

· Výkonové ukazatele, monitoring a sankce

· Platební mechanismus – textová a výkonová část 

· Prognóza tržeb

· Prognóza nájemného

· Vymezení vodohospodářského majetku

· Vzory protokolů

· Vzory zpráv

· Vzor plánu oprav

· Soupis údržby

· Seznam pověřených pracovníků

· Bankovní záruka

· Plán financování obnovy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020 a ustanovení smlouvy týkající se vlastního provozu nabývají účinnosti k 1. lednu 2011.

Stanovisko SFŽP ke koncesní dokumentaci je kladné, stanovisko MF je jen posouzením, nemá úlohu něco schvalovat, či zamítat.  Upozorňuje na aktuální i budoucí problémy vzájemného  vztahu a VHS samotného. 
Analýzu výsledku koncesní soutěže jsme projednávali na minulém jednání a  lze konstatovat, že výsledek je pro nás velmi výhodný. Do té doby navíc nenastaly žádné neřešitelné problémy v celém procesu. Proto doporučujeme tuto klíčovou smlouvu pro VHS i obyvatele našich měst a obcí schválit. 
Návrh na usnesení: 

RS po projednání  celé otázky včetně stanovisek SFŽP ČR Praha a Ministerstva financí České republiky schvaluje uzavření  Koncesní smlouvy o provozování vodohospodářského majetku dle předloženého návrhu, a to s firmou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..
1.2.  Informace o dalších krocích v celém procesu
Po odsouhlasení uzavření koncesní smlouvy zbývají do konce roku následující kroky : 

-          podpis koncesní smlouvy s provozovatelem 

-          poskytnutí údajů Ministerstvu pro místní rozvoj ČR do rejstříku koncesních smluv

-          úvodní činnosti vzájemného vztahu vyplývající ze znění  koncesní smlouvy

Podpis smlouvy s provozovatelem je plánován na 31.8.2010 v Turnově.  Poskytnutí údajů pro MMR do rejstříku koncesních smluv je splnění formální povinnosti, kterou učiní naši poradci. 
Provedení úvodních činností je samozřejmě zásadně nejsložitějším tématem celého procesu do konce roku. O nich jsme již vedli první jednání s vedením provozovatele a budeme o jejich naplňování průběžně informovat. 
Návrh na usnesení: 

RS ukládá Ing. Hejdukovi realizovat další potřebné kroky dle předloženého materiálu a ukládá zajistit potřebnou informovanost o uzavření koncesní smlouvy pro obyvatele území i odborné prostředí.  
1.3. Zákaznické středisko v Jilemnici         
Jedním z našich nových požadavků v budoucím provozním vztahu bylo ustanovení druhého plnohodnotného zákaznického centra na území VHS Turnov, aby například obyvatelé Benecka nemuseli dojíždět vyřizovat své problémy na jediné vybavené centrum v Turnově. 

To měl také provozovatel zahrnout do svých investičních i provozních nákladů v nabídce. Zařízení musí dle koncesní smlouvy vzniknout do konce listopadu 2010.
Provozovatel nás nyní požádal, abychom jeho umístění zvolili v Jilemnici, v prostorách současného vedení Integrovaného závodu. Jako důvody uvádí :
- optimální územní umístění z pohledu VHS  

- rekonstruovaný objekt s minimem dalších potřebných stavebních úprav

- vhodné personální řešení na závodu – přeškolení některých pracovníků, možný záskok

- nejmenší pořizovací  náklady oproti umístění v jiných městech, pracoviště musí mít vysoký standard zavedený v provozovatelské firmě

Z pohledu VHS Turnov se nám zdá být návrh jednoznačně logický a doporučujeme jej.
Návrh na usnesení: 

RS schvaluje umístění druhého zákaznického střediska v Jilemnici .
2. Informace o tvorbě ceny vodného a stočného na rok 2011
Koncese ( výsledné náklady a zisk provozovatele )  nám opravdu přinesla maximální volnost  a operativnost při rozhodování o ceně na příští rok.  Jde jen o to, kolik nájemného budeme požadovat, čímž vytvoříme cenu.

Naše rozhodování však také musíme korigovat, jako každý rok následujícími vlivy :

· je možný nárůst DPH státem upravený

· o kolik bude obecně upravovat cenu  celá republika a okolí

· navýšíme  vodné a stočné úměrně, nebo nikoliv

· klasický komunální pohled představitelů měst a obcí

· náš postup v minulých letech a očekávaný v budoucích 

Prognóza tržeb: vodné 2127 tis. m3   ( 2150 – letos  ), stočné 2380 tis. m3  ( shodně letos ).

Odsoutěžený zisk:  3 998 tis. Kč v rozdělení na vodné a stočné
Odsoutěžené náklady a ostatní předem stanovené náklady - plán oprav realizovaný provozovatelem: 

vodné : 42 508 (odsoutěžené náklady) + 2947 (povinná předem stanovená výše  plánu oprav)

stočné : 29 617 + 2053

Výpočet vodného a stočného:

vodné : 42 508 ( odsout. Nákl. ) + 2947 ( plán oprav ) + 2356 ( vysoutěžený zisk) = 47 811 

stočné : 29 617 + 2053 + 1642 = 33 312

VOD   47 811 + 29 000 ( podíl nájmu z naší prognózy 65 mil. Kč) = 76811 : 2127 = 36,11 

ST       33 312 + 36 000                                                                      = 69312 : 2380 = 29,12

Nárůsty ceny: 

Vodné ceny bez DPH  35, 60  ( cena letošní )  x 36,11 ( cena 2011 ) …  1,43 % 

Stočné ceny bez DPH   27,83                           x 29,12                        … 4,64 %

Celkem                          63,43                           x  65,23                      … 2,84  % 

Ceny celkem  2011:

 65,23 … 71,75 s DPH ( letos 69,77 včetně DPH ) 
Možné další úpravy: 

Platí stručně, že 1 mil. Kč navíc v nájmu je 40 hal. v ceně vodného a stočného. Navýšení o 1 % ceny jsou 2 mil. Kč navíc v nájmu. 

Výše je uvedena jedna z možných základních variant. I přes drobné snížení očekávaných tržeb na vodném a ponechání shodných hodnot na stočném se při navýšení nájemného  z 55 mil. Kč ( 2010 ) na 65 mil. Kč ( 2011 ) navýší celková cena vodného a stočného jen o 2,84 %. 

Závěr: Koncese nám tedy v základní variantě přinesla celkový nárůst jen 2,4 %, i když jsme nájemné rapidně navýšili z letošních 55 mil. Kč na 65 mil. Kč a nové provozování přineslo další povinné nákladu ( víc peněz pro plánované opravy provozovatele v kalkulaci, náklady spojené s plněním výkonových  ukazatelů, druhé zákaznické centrum ). I když obecně panuje v diskusi  shoda o opatrnosti při navyšování ceny na příští rok, mohli bychom jít klidně i výše na cca 4 %, což by přineslo zase větší sumu  nájemného. 

Návrh na usnesení: 
RS ukládá Ing. Hejdukovi předložit na příští jednání cenový návrh dle výsledků z jednání.

3. Čistá Jizera
 

3.1.  Situace v Lomnici nad Popelkou                                                                příloha
Situace je plně popsána v přiloženém písemném stanovisku firmě. Po polovině června došlo k okamžitému zastavení provádění prací na většině stavenišť. Nebyly zastaveny jen některé práce na ČOV a na komunikacích.  Důvody, které byly firmou uváděny, byly buď zástupné, nebo zcela nepravdivé. 








Bylo okamžitě zahájeno mnohakolové jednání, v nichž byla nakonec nalezena dohoda. Klíčem se ukázalo být nalezení pravidel na řešení a ocenění dodatečně požadovaných prací z naší strany.  Při jednáních bylo zřejmé,   že dalším klíčovým bodem jsou vazby závodů Subterra 1 ( smluvní partner ) a Subterra 4 ( specializovaný vodohospodářský závod ) .
Po necelém měsíci mohly být práce opět zahájeny. Byla však tak narušena vazba důvěry mezi subjekty na straně dodavatele, že se práce postupně rozjíždějí daleko pomalejším tempem, než by bylo potřebné. Na vině jsou nedotažené smluvní vazby mezi generálním dodavatelem a jeho subdodavateli (po 1,5 roce stavby!) a dluhy za neuhrazené faktury subdodavatelů.  Důsledkem bylo, že k dohodě o pokračování prací došlo na konci června, práce se však fakticky rozběhly až 26.7., nikoli však v jarním tempu. Náskok v naplňování schváleného harmonogramu ve většině jednotlivých stavebních objektů byl již promarněn a naopak u některých z nich zaznamenáváme mírné nedodržování dílčích termínů, pokud nedojde k výraznému posílení prací, nebude harmonogram v krátké době naplňován na většině stavenišť. V lokalitě pod radnicí a u přeložek vodovodů dokonce dochází k výraznému zpoždění v řádech až 3 měsíců, což přináší silné ohrožení dokončení povrchů klíčových komunikací města před zimní sezónou.

U Subterry 4 bylo nakonec odvoláno celé vedení závodu i řídící pracovník na stavbě. Protože navíc se  subdodavateli musely být dokončeny smluvní jednání za uplynulá období a nové vedení se k nim nemělo, došlo u firmy k rozhodnutí, že všechny  subdodavatelské  smlouvy  přejdou přímo na závod Subterra 1.  

Z nejlepší stavby z měst ( porovnání kvality, rychlosti a objemu fakturace ) se během měsíce stalo zákonitě nejhorší město. 
Aktuálně bude tedy velmi náročné  splnění termínu dokončení ČOV  - konec září -  a zvládnutí realizace povrchů komunikací před zimní sezónou. Je však pravdou, že stanoviska firmy a předkládané dokumenty svědčí o tom, že firma úkoly letošního roku je stále schopna splnit.  
Prakticky od počátku srpna byly práce obnoveny na všech pracovištích.

Návrh na usnesení:

RS projednala aktuální situaci na stavbě Čistá Jizera v Lomnici nad Popelkou. 

3.2.  Průběh staveb

Čistá Jizera   –  obecně

Stručně lze charakterizovat:  

- hlavní stavební sezóna, pěkné počasí 

- stavební tempo je  překvapivě poznamenané dovolenými, mohlo by se stavět asi i rychleji  

- zahájení čerpání smluvních rezerv změnovými listy 
- klidná jednání na kontrolních dnech a pracovních poradách 

- postupně začínající nervozita při dokončování stavby v Jilemnici  a na ČOV v Lomnici n.P.
- společné jednání starostů 

- časový problém v návaznosti řešení komunikace 5. května v Turnově na naši akci.
Čistá Jizera I  – město Turnov

V Turnově probíhají v současné době stavební práce celkem na 11-ti staveništích. K 31. červenci 2010 bylo v Turnově z pohledu finančního prostavěno 129,17 mil. Kč, tj. 53,3%  z celkového finančního objemu díla 242,5 mil. Kč (bez rezervy 6 mil. Kč, která nemá prozatím konkrétní využití). Fyzicky bylo ke konci července 2010 postaveno celkem 12,01 km kanalizace z celkových 21,1 km (bez přípojek), tj. 56,9%. Z toho je 7,65 km nové kanalizace (výstavba) a 4,36 km zrekonstruované kanalizace. Realizace díla probíhá v souladu s generálním časovým harmonogramem stavby. Ten je smlouvou stanoven na 29 měsíců (05/2009 – 09/2011), červencem 2010 byl ukončen 15-tý měsíc výstavby, tj. 51,7% časového plánu.

Celkový přehled aktuálního stavu akce:

HUSOVA ULICE: V části od křižovatky s ulicí 5. května až po křižovatku s Rokycanovou ulicí probíhá poslední etapa rekonstrukce kanalizace.
ULICE 5. KVĚTNA: V současné době probíhá realizace III. etapy rekonstrukce kanalizace – od křižovatky s ulicí Husova směrem k nemocnici.
ALEJ LEGIÍ: Práce byly dokončeny, pracuje se pouze na posledních úpravách a vyklizení staveniště.
DOLÁNKY: Veškerá kanalizace je hotova včetně přípojek a již jsou zde i položeny veškeré asfaltové povrchy. V současné době se zde pracuje v Trhovce, která spojuje Dolánky s Bukovinou – vzniká zde nový dlážděný odvodňovací žlab podél silnice. Trhovka je stavbou úplně uzavřena. Zároveň probíhají činnosti pro zprovoznění čerpací stanice (napojení na NN, osazení technologie a automatického systému řízení).

BUKOVINA: Kanalizační řady jsou již dokončeny a v současné době zde probíhají poslední práce na kanalizačních přípojkách.
KOBYLKA: Zde probíhají práce na vedlejších stokách. K hlavní trase kanalizačního sběrače (v krajské komunikaci) se zhotovitel vrátí po dokončení prací v Trhovce kvůli dopravní obslužnosti lokality Bukovina.
NUDVOJOVICE: Veškeré kanalizační řady jsou dokončeny včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. V 31.týdnu zde proběhla pokládka finálních asfaltových povrchů komunikací. V současné době zde probíhají činnosti pro zprovoznění čerpací stanice (napojení na NN, osazení technologie a automatického systému řízení).

Dále se aktuálně pracuje:

 v ulicích Třešňová, Na Kamenci, Luční, Hruboskalská, Valdštejnská, Na Stebni, Vejrichova, Tázlerova, Zborovská, Koněvova, v lokalitě Koňský trh a Palackého (loděnice).

Objekty před dokončením:

Antonína Dvořáka, Jiráskova, Alej Legií

Dokončené objekty:

Skálova, Žižkova, Husova (I.etapa – zadní část), 1.máje, Palackého (rekonstrukce), U Tří svatých, Na Kamenci (spodní část v zahrádkách a protlak pod I/35), Odlehčovací komory OK 2, OK 3 a OKS, Odlehčovací stoky OS-OK2 a OS-OK3

Prostavěnost k 31. 7. 2010:

	Prostavěnost
	Celkem dle SoD
	Počet %
	Fin. HMG

pro rok 2010

	Fakturace
	129,17 mil. Kč
	242,5 mil. Kč

 (bez rezervy 6 mil. Kč)
	53,3 %
	132,5 mil. Kč

	Kanalizace 
	12,01 km
	21,1 km
	56,9 %
	

	Přeložky vodovodů
	4,12 km
	7,4 km
	55,7 %
	


Čistá Jizera I - město  Semily 

V současné době probíhají stavební práce v lokalitách:

· Bítouchov – kanalizační řad „A1“ (problém skála – je používáno frézy) 
· Bítouchov – kanalizační řad „A2“ 

· Podmoklice – kanalizační řad „BII-f3 (u objektu TOFA)“ 
· Na Obci – kanalizační řad, přeložka vody
· Bavlnářská, Chuchelská – kanalizační řad B1-a (k přejezdu ČD)

Na konci června 2010 proběhlo finální asfaltování Tyršovy ulice, během července 2010 pak asfaltování lokality Kruha (Jungmannova ul., Rezlerova ul., U Pekáren; Havlíčkova ul. již byla do finálu na jaře 2010) a In-Line stezky na Vejvarově nábřeží pro město. Zde zahájil zhotovitel finální předání dokončeného díla. Práce budou pokračovat v již zahájených lokalitách podle harmonogramu, rovněž další stoky v Bítouchově. 
V druhém týdnu 08/2010 bude zahájena výstavba kanalizace v lokalitě Letná (bytové domy z ulice Brodská). V trase kanalizace bude z rozpočtu VHS Turnov položen vodovodní řad (Letná – Slap) – viz samostatný bod podkladů.

Dále v polovině srpna 2010 budou zahájeny práce na kanalizaci v lokalitě Letná, a to Letná III. a IV.. Ostatní části lokality Letná včetně ulice V Lipách budou zahájeny během podzimu 2010, Letná I. pak v roce 2011.  Vzhledem k tomu, že stávající kanalizace v lokalitě Letná je ve stavu nepoužitelném (i pro dešťové vody), bylo mezi VHS Turnov a Městem Semily rozhodnuto o spojení splaškových a dešťových vod do jednotné kanalizace, pod lokalitou bude vybudována odlehčovací komora. V letošním roce bude provedena živice v rýze, finální povrchy asfaltem (ohraničení obrubníky) budou provedeny v roce 2011, vjezdy a vstupy k objektům budou provedeny zámkovou dlažbou. Obrubníky a vjezdy bude financovat město v rámci dodatku na komunikace jako neuznatelné náklady. 

V roce 2011 budou zahájeny práce na kanalizaci v ulici Husova, Čapkova a ulici Na Špejcharem. Dále se budou dokončovat finální úpravy komunikací, a to zejména v Bítouchově, v lokalitě Bavlnářská – Chuchelská a v lokalitě Letná.

Náklady stavby:

	2009
	  43.716.289,- Kč

  (prostavěná skutečnost)

	2010
	  57.800.000,- Kč

	2011
	  33.466.549,- Kč

	CELKEM
	134.982.838,- Kč


k 31.7.2010 – fakturace za 07/2010 – 5,2 mil. Kč bez DPH 

	
	Prostavěno v Kč
	Celkem SoD v Kč
	Počet %

	Fakturace
	70,7 mil. Kč
	135 mil. Kč
	52,4 %

	Kanalizace (pouze stoky)
	6,87 km
	10,39 km
	66,1 %

	Přeložky vodovodů
	2,06 km
	3,98 km
	51,8 %


Čistá Jizera I  –  město Jilemnice
Ve sledovaném období byly práce v Jilemnici prováděny na objektech JV3 Na Drahách, přeložce vodovodu JV1 Branská a obnově povrchu komunikace JV4 Metyšova ul.

V lokalitě Na Drahách je položena splašková stoka DN600 v úseku od křižovatky Valdštejnská-Krkonošská po křižovatku U Labutě. V prostoru se objevilo velmi mnoho technických komplikací. Nyní se v jejím souběhu pokládá potrubí DN800 na odklonění potoku Isidor, hotov je téměř celý úsek po prostor U Labutě včetně přechodu překopem přes frekventovanou ulici Krkonošská a vyústění do Jilemky.

Na Metyšově ulici proběhla 15. a 16.7. pokládka finálního asfaltu a tím byla obnova povrchu ulice včetně nových chodníků a parkoviště hrazené Městem v rámci dodatku SoD dokončena.

Ve sledovaném období byla dokončena také přeložka vodovodu na Branské ulici – položeno bylo potrubí v úseku od přechodu železničních kolejí po napojení na vodovodní síť v ul. Čsl. Legií.

V červnu bylo prostavěno 6.185.743,- Kč bez DPH a červenci 4.091.903,- Kč bez DPH, od začátku stavby to činí 45.379.121,-Kč bez DPH, což je 81,5% celkového objemu.

Čistá Jizera II –  město Rokytnice nad Jizerou

I nadále pokračují práce na výstavbě kanalizací, vodovodů, vodojemů a komunikací v rámci akce Čistá Jizera. Co se týká prostavěných metrů, postoupila akce již do druhé poloviny celkového objemu prací. Práce probíhají na některých úsecích oproti harmonogramu stavby se zpožděním. Situaci komplikuje skalní podloží, stávající podzemní zařízení, rovněž dopravní obslužnost. Během července 2010 byl zaktualizován harmonogram stavby.

Na začátku srpna 2010 bude probíhat po dokončení dalších úseků asfaltování komunikací. V Dolní Rokytnici na komunikaci po části řadu T2, B1, v Horní Rokytnici po řadu J, J1, po kanalizaci u Mateřské školy v HR. Rovněž budou do doby finálního povrchu vyspraveny rýhy po pokládce sítí. Další asfaltování proběhne v druhé polovině srpna 2010 (pokračování úseku T2, B1).  

Co se týká vodojemů v Dolní Rokytnici (1x na Letní straně, 1x na Zimní straně) jsou kompletně dokončené vrchní konstrukce, střecha, obklady, v současné době se oba VDJ vybavují technologií, jsou prováděny vnitřní příčky.  

V současné době je již možné napojení objektů na následujících řadech:

Kanalizace:

Dolní Rokytnice – B, B1, B1-1, B1-2, A3, A3-1, D1 (po šachtu 147), D1-1 (po šachtu 146), A5 (po šachtu 106)

Horní Rokytnice -  A10, MŠ - HR, I, I1

Rokytno – K, K5 (po šachtu 473)

Vodovod:

Horní Rokytnice – R6, R6-1, R5

Rokytno – HP1

Od září 2010 budou v Rokytnici nad Jizerou v kontaktním místě pro Čistou Jizeru zajištěny cca 1 - 2x měsíčně úřední hodiny SčVK, a.s., kde bude možné uzavřít smlouvu na dodávku pitné vody (vodné) a smlouvu pro odvádění odpadních vod (stočné) – dosud možné v úředních hodinách pouze v Turnově na SčVK, a.s.). 

Nyní se pracuje na následujících staveništích:

Dolní Rokytnice – A4, D1-1 (další úsek), D2-1, Ab

Horní Rokytnice – Ac, CH1, J2, A14

Rokytno – K5 (koncový úsek)

Během poslední doby byly dokončeny úseky J, J1, část A15, F1, G2 – tyto úseky nejsou ještě zprovozněny (nutno provést kamerové prohlídky, případně má vliv na zprovoznění navazujícího úseku).

Komplikace při stavbě:

Komplikace při provádění stavby jsou zejména v lokalitě Berlín, kde je již stávající kanalizace a vodovod. Problémem je jak umístění nových sítí, tak zejména přepojování stávajících přípojek, kdy nová síť je již navržena a nově pokládána do komunikace. Stávající sítě vedou většinou po soukromých pozemcích mezi objekty. Většina přípojek se projednává až těsně před stavbou, komplikovaná jsou jak jednání s vlastníky, kteří této akci nejsou nakloněni, tak z hlediska provádění stavby metry navíc, někde komplikace existujících staveb zdí apod..
Realizované akce při Čisté Jizeře - PD příprava město:

(je součástí smlouvy o dílo jako neuznatelné náklady)
V letošním roce byly při akci opraveny mosty Archiv, Korej, A club, nyní jsou již průjezdné, rovněž byla realizována opěrná zeď v Dolní Rokytnici na Letní straně. V letošním roce zbývá opravit most u Zemexu, dále u RTK (Lyžařská cesta) – práce na obou mostech budou zahájeny v srpnu 2010, dokončeno bude do konce září 2010.
Náklady stavby:

	2009
	  43.479.822,- Kč

  (prostavěná skutečnost)

	2010
	  90.000.000,- Kč

	2011
	  34.201.391,- Kč

	CELKEM
	177.681.213,- Kč


Od zahájení stavby k 31.7.2010 -  fakturace za 07/2010 – 16,4 mil. Kč bez DPH

	
	Prostavěno v Kč
	Celkem SoD v Kč
	Počet %

	Fakturace
	94,7 mil. Kč
	177,7 mil. Kč
	53,3 %

	Kanalizace 
	8,71 km
	14,6 km
	59,6 %

	Vodovody
	4,54 km
	11,1 km
	40,9 %


Čistá Jizera II  –  město Lomnice n. Pop.
Na ulici Antala Staška je spodní úsek kanalizace hotový a u dolního vodojemu je dopojený na část realizovanou druhou stavební četou. Ta se nyní nachází před autobusovou zastávkou na Hoření Lomnici a i nadále by měla pokračovat s pokládkou stoky proti směru spádu. Pro posílení bylo za odbočkou do Obory otevřeno další pracoviště, kde se také bude postupovat proti směru spádu. Závažným problémem je přeložka dvou vodovodních řadů, na které doposud nebyly práce (z důvodu nedořešeného smluvního vztahu mezi generálním dodavatelem a jeho subdodavatelem) obnoveny. Potrubí je přeloženo po novou budovu Střední školy.

U stadionu se stavba nyní pohybuje v ulici Lidická, od křižovatky s ul. Kavánova. Posledním etapou pak bude provedení rekonstrukce kanalizace v druhé polovině Dvořákovy ul. směrem k Zahradní. Hotova je stoka včetně přípojek v ul. Generála Svobody, ve slepé části Dvořákovy ul. a v uličce od Lidické podél stadionu. Od ul. 5. května je v ul. Generála Svobody také prováděna přeložka vodovodního řadu. V polovině července byla dokončena rekonstrukce plynovodu prováděná plynárnami.

V Přímé a Poděbradově ulici je kanalizace dokončena a nyní probíhají práce na obnově povrchu komunikací a chodníků – pokládka obrubníků, dláždění vjezdů a chodníků a následně i výměna podkladních vrstev v celé šířce ulice a asfaltování. Předpoklad dokončení do konce srpna, resp. září v Poděbradově ul.

Ve Rváčovské ulici byl dokončen propustek Popelky a tím i celý objekt kanalizací. Zbývá pouze provést nutnou přeložku plynovodu na křížení s kanalizací – odsouhlasování plynárnami. Ohledně obnovy povrchu komunikace nyní probíhají jednání mezi Městem a KSSLK o převodu investorství pod zvláštní smlouvu mimo náš smluvní vztah.

Pod radnicí se pracovní úsek aktuálně nachází v Jeronýmově ulici pod schody z ul. Plk Truhláře, stoka je položena v úseku od fary a dále by měla stavba pokračovat směrem k náměstí, pod radnici. Následně se stavební stroje přestěhují do ulice Úzká, kde bude také budována odlehčovací komora a napojení jejího přepadu do Popelky. Od vyústění Jeronýmovy ul. do náměstí začne předlažba komunikace, vrátí se sem původní žulové kostky. I na tomto staveništi bude nutno od náměstí do Jeronýmovy ul. směrem k faře přeložit vodovodní řad, práce však doposud také nebyly zahájeny.

Ve Smetanově ul. byl ve sledovaném období nově zprovozněn úsek J. Kábrta – Seifertova, kde byly nově vydlážděny chodníky ze zámkové dlažby po obou stranách a položen asfaltový koberec včetně nových podkladních vrstev v celé šířce ulice. Ve střední části této ulice (v úseku křižovatek Bezručova – Šlechtova) je provozovatelem dokončována výměna navrtávacích pasů a stavbou oprava kanalizačních šachet a poškozených vytipovaných míst na kanalizaci – do 15.8. Po té začne i v této části oprava komunikace a chodníků. Na konci měsíce by se tyto práce měli rozvinout i v posledním úseku, a to mezi křižovatkami se Šlechtovou a Rváčovskou ulicí.

V rámci rekonstrukce ČOV byla dokončena betonáž levé linky biologického čištění (té blíže k silnici), nyní je zde montována technologie. Pracuje se také na kalovém hospodářství, kde byla vyměněna veškerá původní technologie uskladňovacích nádrží na kal včetně nového provzdušňování. Demontován byl kalolis a nyní tam probíhají stavební úpravy. Prováděny také jsou nové venkovní plochy – pokládka obrubníků a venkovní osvětlení. Termín dokončení rekonstrukce ČOV je 30.9., do té doby ještě zbývá, kromě zmíněných rozpravovaných objektů a souborů, dokončit systém řízení a elektročást, fasádu provozní budovy a nové oplocení.

V červnu bylo prostavěno 11.681.727,- Kč bez DPH (z plánovaných 12.158.643,- Kč bez DPH), od začátku stavby to činí 112.400.491,- Kč bez DPH, což činí 48,2% celkového finančního objemu.
Návrh na usnesení:

RS projednala informace o průběhu akce Čistá Jizera za poslední období.

3.3.  Navrtávací pasy Lomnice nad Popelkou 

V souvislosti s realizací Čisté Jizery v Lomnici n. Pop. upozorňuje provozovatel na celkově špatný stav vodovodní sítě. Tato skutečnost vyplynula i z Plánu obnovy vodohospodářského majetku VHS Turnov. Pokud dojde ke křížení s kanalizací, jsou  havarijní  řady  překládány kvůli  v rámci stavby. Tam, kde však přeložky realizovány nejsou, bylo třeba, kvůli následné obnově povrchů komunikací, vyměnit alespoň nejstarší navrtávací pasy a šoupata přípojek, abychom alespoň výrazně zmenšili riziko následného poničení nových komunikací častými opravami. 
Celkově se jednalo o 51ks, na základě dohody VHS, stavby a SčVK a.s. vše zajišťoval provozovatel. V návaznosti na postup oprav povrchů komunikací již všechny výměny proběhly.

Tyto činnosti nemají souvislost se stavbou kanalizace a je nutno je uhradit z rozpočtu VHS. Po projednání byla cena za výše uvedené práce stanovena v částce 807.783,-Kč a zahrnuje zemní a montážní práce včetně materiálů, obnova povrchů bude provedena v rámci Čisté Jizery.

Náklady na výměnu navrtávacích pasů v Lomnici n. Pop. jsou zahrnuty v předkládané rozpočtové změně částkou  850.000,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí realizaci výměny navrtávacích pasů a šoupat vodovodních přípojek provedenou v Lomnici n. Pop.

3.4.  Finanční pozastávky  vůči dodavatelům                 


         
Dokončování ČOV v Lomnici na Popelkou a zvýšený zájem o otázku od dodavatele v Turnově a  přinesla další žádosti na změnu smluvních podmínek u této pro dodavatele problémové otázky.   

Sporným bodem a netradičním vůči dodavatelům je naše předem daná smluvní podmínka, že dodavatel převede do 31. ledna posledního roku stavby, nebo v Lomnici do konce září 2010 na náš  účet jistotu za provedení díla v hotovosti a ve značné výši – 10 %. Jistota má být uvolněna polovinou po odstranění všech vad a nedodělků a druhou polovinou po roce od ukončení díla. 

Tato naše podmínka byla v soutěžním návrhu smlouvy, a  proto je uzavřena v SOD. Při jednání o smlouvě byl do smluv na základě opakovaných přání všech firem doplněn bod, že o této podmínce se může dále jednat A pokud se obě strany nedohodnou, tak samozřejmě platí smluvní ujednání. 

Jde o moc prostředků v hotovosti, což je bolestivé pro každou firmu.  V případě Jilemnice jde  o 5,6 mil. Kč a např. v Turnově o cca 25 mil. Kč, Lomnici o 23,3 mil. Kč.   

Naše jednání mělo v té době zásadní opodstatnění v:

· díky finančním vazbách k SFŽP musíme proplácet každý měsíc 100 %  z faktury a nikoliv 90 % jak je to běžné v jiných stavbách a nevytváříme si finanční prostor pro tvorby jistiny 

· vytvořit jistinu pro řešení obtíží na konci stavby  s firmou přesto potřebujeme a my vždy věříme v jistinu hotovosti, nikoliv bankovní garanci

· navíc jsme si tím chtěli řešit i náš tok hotovosti, protože jsme se obávali shodného % pozastavení dotace do závěrečného vyúčtování ze strany SFŽP – v součtu za všechna města bychom nebyli schopni bez velkého úvěru nedoplacení dotace řešit

· i pro firmy se nám zdál princip férový, vlastně nechceme nic navíc, místo postupné tvorby jistiny chceme, aby byla vyplacena najednou a spíše v druhé polovině díla. 

Aktuální stav: 

· firma  Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod pro Jilemnici požádala a žádost RS zamítla s odůvodněním na zachování jednoho z klíčových smluvních soutěžních ukazatelů 

· SFŽP vůči nám nebude dle uzavřené smlouvy uplatňovat pozastávku výplaty dotace

· Eurovia v Turnově to asi jen zkouší, Subterra v Lomnici s tím má základní problém 

· firmy navrhují výměnu peněz za bankovní garanci 
· s bankovní garancí ale nemáme při možném uvolňování na VHS žádné zkušenosti, jsme k ní skeptičtí, jen se platí peníze bankám 
Původní názor z  VHS: 

Je jasné, že jde o princip pro všechna města. Navrhli jsme starostům snížení požadované jistiny  na 3 % , protože tak velké sumy by nám bohatě stačily na případné použití pro potřebná řešení záruk a odstraňování vad a nedodělků. A nějaký ústupek ve prospěch dodavatelů, také musíme na stavbě přijmout, protože oni se snaží vyhovět každým našim přáním ( kdy se měnícím )  a  svádíme s nimi neustálý boj o méněpráce. 

Současný názor z VHS: 

Protože jsme již nějak postupovali   v Jilemnici, musí být jakékoliv rozhodnutí stejné u všech měst. Jestli je nyní upravíme, tak zpětně i v Jilemnici.

Výstup z  jednání měst:

Pravděpodobně shodný s názorem z minula : Protože jde o smluvní soutěženou podmínku, neměli bychom z ní ustupovat, protože je prioritní cíl neupravovat férově soutěžené smluvní podmínky. Teoreticky totiž tak přísné ustanovení  mohlo být příčinou nepřihlášení se jiných firem do soutěže.. 

Návrh na usnesení: 

RS trvá po projednání na naplnění  uzavřených smluv o dílo v této otázce, a to pro všechna města shodně.

3.5.  Přehled prováděných kontrol a prověrek na akci Čistá Jizera

V otázce soustavných a cílevědomých útoků pana Kousala vůči pracovníkům  MÚ Turnov, stavbě Čistá Jizera a vedení města napříč úřady, institucemi a médii lze uvést následující. 

V tuto chvíli proběhly, nebo probíhají kontroly a ověřování postupů ze strany : 

· OŽP  MÚ Turnov

· KÚ Libereckého kraje

· Policie ČR – pracoviště Semily

· Policie ČR – útvar odhalování korupce a finanční kriminality  Hradec Králové  

· Státní fond životního prostředí  – poskytovatel dotace

· Finanční úřad Semily

Dále byly vyžádány podklady pro zahájení kontroly ze strany kontrolní instituce EU – OLAF ( Evropský úřad pro boj proti podvodům Evropské komise ) , pro níž je zprostředkovatel MF ČR – odbor č. 17 – Kontrola. Tato kontrola je zvlášť náročná na přípravu podkladů ze strany SFŽP i našeho. Jde o několik velkých papírových beden čítajících tisíce stránek ( chtěli vše čtyřech  kopiích ) . 
Trestní oznámení, stížnosti, podněty a útoky stěžovatele  byly směřovány na úplně všechny části celého procesu :

· rozhodování u veřejných zakázek

· korupce jednotlivců 

· krádeže vytěženého materiálu - kostky

· obsah stavebních povolení

· postup  státních úřadů  na MÚ Turnov

· věcné naplňování rozhodnutí o dotaci – rozsah stavby

· vazby mezi VHS a poskytovatelem dotace

· atd.

S určitou nadsázkou lze konstatovat, že jediné dvě instituce, které se ještě doposud neohlásily jsou ÚHOS a NKÚ. I ty však k nám stěžovatel zcela jistě nasměruje. 
Je pozitivní,  že doposud nebyla shledána ani kontrolami naznačena žádná pochybení, což je velmi důležité zejména v proběhlé  hloubkové kontrole ze strany poskytovatele dotace. To má samozřejmě základní logický projev, že financování akce ze strany SFŽP nebylo zastaveno a probíhá zcela bez problémů. 
Současně byl ze strany jednotlivých představitelů vedení města, zastupitelstva  i VHS v té samé věci předán podnět Polici ČR k prověření a posouzení  oprávněnosti,  forem a způsobů postupu stěžovatele. 

Proč jde o největší kontrolní proces v historii VHS ? :
      -     stěžovatel „ vyhlásil svoji opravdovou válku „ Městu Turnov a VHS Turnov 

· stěžovatel je velmi zkušený ve formulaci všech svých písemných výstupů

· jen v Turnově jde o finančně ohromnou akci, a proto oslovené instituce nemohou  nezahájit činnost na základě na první pohled věrohodně sestavených oznámení 

· do loňského roku jsme byli reálně největší podporovanou akcí z prostředků z OPŽP 

Jaké jsou konkrétní projevy v našem území ?: 

Je logické, že útoky stěžovatele a následné logické jednání úřadů a institucí při zahájení důkladných kontrol jsou velmi nepříjemné pro všechny. Nepříjemné jsou samozřejmě i různé zjednodušující mediální reakce ve volebním roku.  Nejméně vidět je však jedna z největších komplikací, kterou je zabrání ohromného množství pracovního času členů celého týmu, který by měl být nyní v klíčové stavebním období věnován zejména klidnému provádění stavby. Lze však sledovat, že si na toto negativum většina pracovníků postupně zvykla. Bohužel je zřejmé, že výrazné obtěžování všech institucí, od povinnosti připravovat podklady až po vyvracení útoků stěžovatele na ně samé nepřinese kladné image VHS a naši bezproblémovou pozici zejména v otázce přidělování dalších dotací z různých zdrojů.
Má to však i zásadní výhodu do budoucna. Tato extrémně dotačně podporovaná  a finančně rozsáhlá akce, která je realizována jako jedna z prvních velkých dotovaných akcí  z OPŽP v ČR, by byla stejně i bez aktivního přístupu stěžovatele  vždy prioritní pro oblast kontroly na mnoha stupních.  Čím více kontrol v současnosti, tím méně a jejich klidnější průběh v budoucnosti.

Stálá pozice VHS Turnov: 

Náš základní současný postoj je – maximálně spolupracovat při všech kontrolách, neřešit, kdy bude konec kontrol a maximálně se snažit udržet současné stavební tempo. 

Návrh na usnesení : 
RS bere na vědomí informaci o probíhajících šetřeních na akci Čistá Jizera a ukládá Ing. Hejdukovi předkládat průběžné informace o této otázce a zejména případných závěrech v jednotlivých otázkách. 
4. Investice  a obnova
4.1.   SFŽP a LK schvalovací procesy žádostí

SFŽP ČR
a) XIII. výzva fondu







        příloha
VHS na přelom,u roku podalo šest žádostí o dotace z XIII. výzvy OPŽP. Aktuální výsledky této aktivity jsou zřejmé z přílohy, ze které nyní výsledně vyplývá:

· tři projekty budou fondem podpořené, z toho dva mají šanci získat  další podporu v rámci kofinancování projektů ležících na území NP (poslední sloupeček tabulky) – Benecko ČOV, odkanalizování Přepeř – oblast Potůček, úpravna vody Huťský potok. 
· jeden projekt je odložený v „zásobníku projektů“ a čeká na další vývoj, který  může mít dvě možnosti, buď nás fond vyzve k podání nové žádosti v podzimní výzvě, nebo bude projekt financován na základě již podané žádosti – bude fondem upřesněno – Malá Skála – smíšený projekt odkanalizování a vodovody
· dva projekty byly vyřazeny, z toho jeden nemá šanci v tomto programu získat dotaci, bude podána žádost na MZe ČR – odkanalizování Ohrazenic a jeden projekt bude přepracován a podán znovu do očekávané podzimní výzvy – úpravna vody Příkrý.  
b)   Podpora projektů v národním parku (kofinancování  již podporovaných projektů)

VHS podalo na konci června tři žádosti na kofinancování projektů, které jsou fondem akceptovány a leží v NP. Všechny žádosti byly fondem zaregistrovány a čekají na další kolo vyhodnocování, jedná se o:
	Žádosti o podporu ze SFŽP ČR - přehled nákladů jednotlivých akcí, na které jsou podávány žádosti o kofinancování 

	 
	Celkové náklady projektu včetně DPH
	Způsobilé výdaje projektu (bez DPH a neunatelných investičních výdajů)
	Celkové způsobilé veřejné výdaje (sl. E po odečtení příjmů generovaných projektem)
	Výše dotace 
	% dotace

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Čistá Jizera II., pouze stavba v RO
	211 440 643,47
	158 960 025,00
	130 347 220,50
	3 000 000,00
	2,3%

	Benecko – Štěpanická Lhota, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace
	30 202 025,00
	24 715 920,00
	21 226 032,00
	636 780,96
	3%

	Rokytnice nad Jizerou – intenzifikace úpravny vody Huťský potok
	6 176 100,00
	5 190 000,00
	4 377 765,00
	131 332,95
	3%

	Celkem
	 
	 
	 
	3 768 113,91
	 


Výsledek rozhodnutí o přidělení těchto podpor bude k dispozici v průběhu září.
Liberecký kraj

VHS podalo 7 žádostí o podporu z fondu investic LK. Žádosti byly podány v termínu do konce června 2010. LK měl z důvodu nově zavedeného poskytování dotací na akce podporované MZe  pro přidělení k dispozici pouze polovinu prostředků oproti minulým obdobím, rozdělováno bylo 10 mil Kč (požadavek na dotace ze všech doručených žádostí byl ve výši 28 mil. Kč). VHS obdrž í dle informací z LK  dotaci pouze na jednu podanou žádost. Vyhodnocení podaných žádostí bude projednáváno na srpnovém zastupitelstvu LK. Důvodem je, že při velkém počtu žádostí a daleko menších prostředcích kraje byl přijat systém, který nám z pohledu spektra žádostí nevyhovuje : nic na projekty a nic na většinově dokončené akce.
VHS podalo žádosti na tyto akce:
1) Rakousy vodovod Borek Kalich  - pokračování stavby  
2) VDJ Troskovice (loňská akce) 
3) Rovensko p. T. odkanalizování města – projekty
4) Dolní Štěpanice - rekonstrukce vodovodu – stavba 
5) Vyskeř – vodovod Mladostov – projekty
6)  Líšný vodovod - projekty
7)  Olešnice vodovod Mlýnice (loňská akce)

Dotace bude poskytnuta na akci uvedenou pod bodem 4) a to ve výši 1 049 tis Kč (50% z nákladů stavby).
Vliv na rozpočet VHS:

-    v navržené rozpočtové změně je již zohledněno plánované poskytnutí dotace ve výši 90 % a v investicích jsou uvedeny náklady na rekonstrukci vodovodu ve Štěpanicích,
· realizace stavby vodovodu Kalich – Borek bude odsunuta do příštího roku, pokusíme se požádat opětovně o dotaci na LK, v rozpočtových změnách odečítáme plánovaný vlastní podíl finančních prostředků ve prospěch jiných akcí,

· VDJ Troskovice a vodovod Olešnice, Mlýnice – obě akce jsou již realizované a jsou v letošním roce zahrnuté v rozpočtu a doplacené, plánovanou dotací měl být vylepšen cash letošního roku, dochází k rozpočtové změně 
· všechny projekční akce je nutné realizovat, v rozpočtu jsou zahrnuty potřebné náklady na jejich zajištění.
Závěr:
LK v uplynulých letech pravidelně poskytoval dotace na akce VHS, na které bylo požádáno (každoročně cca 6-8 žádostí). V letošním roce je poprvé uplatněno pravidlo, podle kterého má LK povinnost dotovat projekty podporované MZe. Na tuto podporu využívá prostředky určené pro dotaci VH infrastruktury, proto je stávající objem dotačních prostředků pro rozdělení malým obcím řádově menší. Pokud tato kapitola nebude podporována dalšími prostředky z rozpočtu LK, není již šance na výraznou změnu a tato situace bude trvalá. 

Přesto VHS v letošním roce obdrželo z důvodu výše zmíněné povinnosti od LK již dotační prostředky na dvě akce podporované MZe v součtu ve výši 3,4 mil. Kč, v příštím roce bude následovat ještě doplatek 340 tis. Kč. Lze tedy konstatovat, žen LK i nadále výrazně podporuje naše aktivity. 
Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informace o schvalovacích procesech podaných žádostí o dotační prostředky.
4.2. Výsledky VŘ – ,, Oprava objektů VHS Turnov – 2010“
Na základě rozhodnutí Rady sdružení VHS Turnov bylo vypsáno poptávkové řízení na zajištění dodávky stavebních prací na akc ,, Oprava objektů VHS Turnov 2010“. V letošním roce se jednalo o opravy objektů VDJ a Armaturní komory Ohrazenice a ČS Loučky.  
Částka vyčleněná v rozpočtu VHS Turnov na tyto akce byla celkem 700 000 Kč. Tato částka vycházela z předběžného odhadu a zkušenosti s obdobnými akcemi. S ohledem na nutnost významnějších stavebních zásahů na objektech v Ohrazenicích,  které jsou ve špatném stavu a dále pak nepřístupný terén u objektu ČS Loučky, kdy je nutné veškerý potřebný materiál dopravovat ručně do vzdálenosti cca 300m ve velice špatném lesním terénu, je konečná cena vyšší než byl původní předpoklad. Toto navýšení bude zohledněno v první rozpočtové změně.  

Do soutěže byly doručeny tři nabídky (přičemž bylo osloveno osm firem), po jejichž prostudování a zhodnocení komplexnosti výběrová komise ve složení pí. Červová, p. Horský, Ing. Pěnička, p. Šimek a Ing. Bečka, určila následující pořadí nabídek: 

	Konečné pořadí

	

	Nabídka od firmy
	Kompletnost nabídky dle zadání poptávkového řízení
	Celková cena bez DPH - uvedená v nabídce
	Poznámky
	Konečné pořadí

	
	
	
	
	

	ŽMOLIL - KOBERA
	nabídka je kompletní
	1 049 877 Kč
	 
	1.

	
	
	
	
	

	DART s.r.o.
	nabídka je kompletní
	1 234 144 Kč
	 
	2.

	
	
	
	
	

	NEUMANN stavební firma s.r.o.
	nabídka je kompletní
	1 477 180 Kč
	 
	3.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Po splnění všech požadavků v poptávce byla jediným hodnotícím kritériem cena.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zajištění dodávky stavebních prací na akci ,,Oprava objektů VHS Turnov – 2010“ a pověřuje předsedu Rady sdružení Ing. Milana Hejduka k podpisu smlouvy o dílo vítězným uchazečem firmou Žmolil – Kobera. 
4.3. Výměna vodovodního řadu – ulice Studentská

VHS Turnov v letošním roce zahájilo projekční přípravy na výměně vodovodního řadu v ulici Studentská. Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního řadu v celkové délce 218,2 m, materiálu TLT DN 150.  Předpokládaný náklad na tuto opravu je dle předběžného rozpočtu 2 386 727 Kč.

V současné době zahájilo Město Turnov projekční práce na revitalizaci sídliště Nádražní, které se dotýká i povrchů v ulici Studentská. Vzhledem k tomu, že většina trasy vodovodního řadu vede v místím chodníku, s jehož rekonstrukcí se v rámci revitalizace také počítá, je nutné provést tuto opravu vodovodu před zahájením prací na revitalizaci sídliště Nádražní. 

VHS Turnov proto navrhuje vypsat výběrové řízení na opravu vodovodního řadu v ul. Studentská s termínem realizace začátkem roku 2011. Zabráníme tak konfliktu s případnými vstupy do již opravených chodníků a komunikací.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se vypsáním VŘ na akci ,,Oprava vodovodu ul. Studentská“ s termínem realizace 2011, zároveň jmenuje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení : p. Horský, pí. Červová, p. Šimek , p. Těhníková,  ing. Hejduk, PhDr. Maierová.
4.4. Hydranty pro požární účely

VHS Turnov pravidelně každý rok provádí na základě platných požárních řádů členských měst Turnov, Semily, Lomnice n. P., Jilemnice a Rokytnice n. J., revize vybraných hydrantů pro požární účely. Tato aktivita je zajišťována na základě platných požárních řádů jednotlivých měst a v případě potřeby jsou tyto hydranty využívány, přičemž je vzhledem k pravidelným revizím zajištěna jejich funkčnost. 

Prozatím jsou revize hydrantů prováděny pouze ve výše zmiňovaných členských městech. 

Dle našeho názoru by měla být tato služba poskytnuta všem členským obcím VHS Turnov. 

VHS Turnov proto navrhuje, aby byla tato služba zajišťována všem členským obcím, s rozsahem hydrantů pro požární účely v počtu 2-4 ks dle rozsahu obce a technických možností sítě. Zároveň by tato zařízení měla být zapracována do požárního řádu obce. 

Co to znamená finančně: 

V současné době je prováděna revize požárních hydrantů pouze ve větších městech což je při současném rozsahu celkový náklad  30 000 Kč bez DPH ročně (při ceně 500Kč /ks)

Při předpokladu, že zahrneme, nově v každé členské obci průměrně tři hydranty pro požární účely dojde k navýšení ceny o 25 500 Kč bez DPH.
Návrh na postup: 

1) VHS Turnov osloví jednotlivé starosty členských obcí, přičemž bude společně s provozovatelem vytipováno několik vhodných hydrantů s ohledem na dobrou dostupnost a technické možnosti vodovodní sítě. 
2) Na těchto hydrantech bude zpracována revize, která potvrdí vhodnost využití hydrantu pro požární účely.

3) Vhodné hydranty budou zapracovány do požárního řádu příslušné obce, přičemž po jedné kopii aktuelního požárního řádu obdrží VHS Turnov a Provozovatel SčVK a.s.

4) Na těchto vybraných hydrantech pro požární účely bude VHS Turnov pravidelně 1 x ročně provádět revize.

Návrh na usnesení: 

  RS:

· souhlasí se záměrem VHS Turnov zajistit revize požárních hydrantů ve všech členských obcích a v této souvislosti pověřuje VHS Turnov k realizaci potřebných kroků, 

· souhlasí se zahrnutím nákladů na revize hydrantů do rozpočtu na rok 2011.
4.5. Výběrové řízení na dodavatele stavby „Vodovod Semily – Benešov u Semil“

Předmětem poptávky byla oprava stávajícího vodovodu Semily - Benešov u Semil.

Realizace bude probíhat podle  projektové dokumentace DZS „Vodovody Semily a Benešov “ zpracované firmou  Vávra – projekty VHS, Na Vápence 759/23, Železný Brod.
Akce bude rozdělena do dvou na sobě nezávislých akcí realizovaných v letech 2010 (Hradišťana) a 2011 (Podskalí).  Důvodem je nedostatek finančních zdrojů na straně VHS a zejména šance získat věcnou pomoc . asfaltové kryty od LK.
Realizace části v lokalitě Podskalí bude tedy probíhat v roce 2011 a po jednání s KSSLK si VHS Turnov vyhradilo právo možnosti odečtu položek asf. povrchu komunikace III. třídy z oceňovaného výkazu výměr.

LOKALITA HRADIŠŤATA (RYTINY)
Jedná se o zásobní vodovodní řad HD 243,1m z PED DN 80. Provádění je navrženo v otevřeném výkopu v místní komunikaci široké cca 2-3m a během stavby bude komunikace neprůjezdná.
Na řadu budou provedeny 3ks  přípojek DN 25  a osazení 1 hydrantu.

Předpokládaný termín realizace: 9/2010 - 10/2010
LOKALITA PODSKALÍ

Jedná se o zásobní vodovodní řad PS 631,8m z tLT DN 100 jehož provádění je navrženo v otevřeném výkopu. Trase je vedena pod nebo podél silnice III/2893. Na řadu bude provedeno přepojení 15ks přípojek DN 25  a osazení 3ks hydrantů.

Předpokládaný termín realizace: 5/2011 - 7/2011

Na základě odsouhlasení Radou sdružení VHS Turnov bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby, doručeno bylo 9 nabídek a výběrová komise určila jejich následující pořadí
	1
	Dvořák
	4 176 436,15   

	2
	ČKV s.r.o.
	4 250 371,00   

	3
	SaD v.o.s
	4 661 270,00   

	4
	SčVK a.s.
	4 686 982,00   

	5
	Damko s.r.o.
	4 854 013,00   

	6
	Zikuda s.r.o.
	4 915 197,00   

	7
	Obis s.r.o.
	4 943 964,00   

	8
	Evosa s.r.o.
	5 101 352,00   

	9
	Gaslines s.r.o.
	6 138 302,00   


Návrh usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby „Vodovod Semily – Benešov u Semil“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou Lubomír Dvořák.
4.6. Výběrové řízení na projektanta akce „Vodovod Semily pod Černým mostem“ 

Jedná se o projekční a inženýrské práce na výstavbě a rekonstrukci vodovodní sítě v lokalitě sídliště pod Černým mostem v Semilech. Jde o částečnou výměnu vodovodu v původní trase a z části jde o přeložení vodovodního řadu celkově se jedná o zhruba 650m. Realizace akce bude na požadavek provozovatele rozdělena do tří etap.  
Výměna vodovodu je vyvolána velkou poruchovostí a špatnou detekcí těchto poruch z důvodu vedení řadu ve velkých hloubkách a po soukromých zahradách, kde je každá oprava náročná na konečné terénní úpravy. Požadavek je z těchto důvodů projektovat potrubí do okrajů komunikací a do hloubky s krytím maximálně 1,5m.

Na základě odsouhlasení Radou sdružení VHS Turnov bylo vypsáno poptávkové řízení na projekční činnost, doručeno bylo 6 nabídek a výběrová komise určila jejich následující pořadí:
	1
	VodoPro s.r.o.
	100 550,00 Kč

	2
	Vávra-projekty VHS
	173 963,00 Kč

	3
	Ing. Radek Gregor
	210 500,00 Kč

	4
	Multi Aqua s.r.o.
	228 000,00 Kč

	5
	Envisystém, s.r.o. - Ing. Jiří Altman
	235 000,00 Kč

	6
	VHS Atelier
	278 850,00 Kč


Návrh usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na projekční činnost akce „Vodovod Semily pod Černým Mostem“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou VodoPro s.r.o.

4.7. Vodovody svazku Semily a Benešov – neplnění termínu projekce
Jedná se projektovou přípravu na cca 1,7 km vodovodních řadů včetně cca 30 ks přípojek, kterou pro VHS zajišťuji Ing. Vávra  (Vodovod propojení ČS 3. května – Mikoláše Alše, Vodovod Brodská Semily (nad Černým mostem), Vodovod Benešov Rytiny, Oprava vodovodu Brodská (u Kadlecových), Oprava vodovodu Semily Podskalí – Benešov.

V průběhu projektových prací bylo dohodnuto rozčlenění akce dle způsobu povolení po těchto objektech SO 101 Vodovod Brodská (Slap) a SO – 103A Vodovod v ulici Mikoláše Alše a to jeho část výtlačného a zásobního řadu s propojením na ČS Benešov bude povolena jako nové vodní dílo ostatní objekty SO – 102 vodovod u Kadlecových, SO 103 Vodovod Mikoláš Alše od ulice 3,května až k RD č.p.372, SO – 104 Vodovod v lokalitě Podskalí a SO – 105 Vodovod Hradišťana pouze jako ohlášení stavby Městskému úřadu Semily, Odboru životního prostředí. 

V dalším průběhu projektové přípravy došlo ke střetu projektovaného vodovodu v ulici Mikoláše Alše s akcí Čistá Jizera, to kladlo na projektanta nárok na rychlejší zpracování dokumentace pro realizaci tohoto objektu, v tomto nám plně vyhověl. Další postup projektové přípravy po včasném odevzdání dokumentace k územnímu řízení však již ze strany projektanta zdaleka neplnil v termíny uvedené ve smlouvě o dílo. Z toho vyplívá že první faktura za DÚR a geodetické zaměření byla uhrazena v plné výši, ale další faktury nebyly ještě ani dodány i když dokumentace k SP a ohlášení případné vodoprávní řízení již bylo vydáno, avšak s velkým časovým skluzem. 

Celkové náklady projektové přípravy měli činit 166 157,-Kč z toho za DÚR  a geodetické zaměření fakturováno 80 738,-Kč. Zbývalo fakturovat 85 419,-Kč, VHS Turnov vypočítalo pokutu za prodlení ve výši 55 200,-Kč vzhledem ke skutečnosti že projektant vyhověl naší žádosti a urychleně vypracoval dokumentaci k provedení stavby na objekt SO – 103 ulice Mikoláše Alše navrhuje VHS ponížit pokutu na hodnotu 30 000,-Kč faktura vystavená panem Vávrou tedy bude na částku 55 419,-Kč.   

Návrh usnesení:

RS souhlasí s pokutou za nesplnění termínu dle SoD, za provedení projektových prací pro Ing. Vávru dle návrhu. 

4.8.   Postup prací na akcích Vodovod Malá Skála – Filka, Protivna, Bobov a úpravna vody v Jilemnici 

Jedná se dvě akce podporované dotačním titulem MZe ČR (státní rozpočet) a LK. Na ÚV je čerpán zvýhodněný úvěr (úroky dotované státem do výše 4%). 
Obě akce byly zahájeny v letošním roce, jejich ukončení se předpokládá v příštím roce. 
Postup prací na akci „Vodovod Malá Skála zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov“
Obecné informace

Jedná se o výstavbu výtlačného a gravitačního vodovodního řadu o celkové délce 4,5 km v místních částech obce Malá skála osady Filka, Protivná, Bobov, které jsou v současné době bez veřejného vodovodu. Obyvatelé v těchto lokalitách jsou zásobeni vodou ze soukromých studní, které nevyhovují hygienickým požadavkům na pitnou vodu. Projekt v návaznosti na tyto řady počítá s opravou dvou stávajících  VDJ s akumulací o objemu 7 resp. 40 m3 a výstavbou nového VDJ v osadě Filka o objemu 2x20m3.

Vysoutěžená cena na celou stavbu je 12,8mil. Kč. Z toho do této doby fakturováno 5,2mil.Kč
Na stavbu byla poskytnuta dotace z programu „Výstavba a obnova vodovodů a kanalizací II“ MZe ve výši 5,2mil,-Kč a z LK ve výši 1,2mil,-Kč. TDI zajišťuje společnost SHK.s.r.o., pan Milan Horák.
Postup prací:

Do této chvíle jsou z převážné části zrealizovány hlavní vodovodní řady cca 4km zbývá položit zhruba 0,5km vodovodu. Dále je dokončena betonáž nového VDJ na Filkách. V průběhu stavby došlo ke změně technologie pokládky potrubí v krajské komunikaci a to z důvodu chybějících položek v soutěžním výkazu výměr, jednalo se o polovinu povrchu komunikace v trase vodovodu, toto mělo být po dohodě realizováno v souběhu, ale Krajská správa silnic LK nenašla v rozpočtu kraje na toto spolufinancování dostatečné množství peněz, proto byla dohodnuta pokládka potrubí v krajské silnici bezvýkopovou technologií se startovacími jámami cca po 100m a pouze lokální opravou těchto startovacích jam. 

V dalším průběhu stavby budou zhotovitelem realizovány veřejné části vodovodních přípojek a začínají se realizovat stavební úpravy stávajících VDJ. 

Celá stavba do této chvíle  probíhá s výrazným předstihem vůči  finančnímu a věcnému časovému harmonogramu. Dle SoD má být dokončena nejpozději do 30.6. 2011 
Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice




        příloha
Jedná se o rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody v Jilemnici, Hrabačově – tedy o přístavbu, celkovou rekonstrukci původního objektu, dostavbu akumulací o objemu 2x250m3 a kompletní výměnu technologie a dvojnásobnou kapacitou (nově 30l/s). Akce je dotovaná z MZe ČR a LK, na akci bude čerpán zvýhodněný úvěr od ČMZRB, dodavatelem stavby je firma STRABAG a.s. za cenu 28.272.577,61Kč bez DPH, TDI provádí firma Ingeneering Krkonoše s.r.o. Trutnov. Na stavbu byla poskytnuta dotace z programu „Výstavba a obnova vodovodů a kanalizací II“ MZe ve výši 11,858 mil,-Kč a z LK ve výši 2,635 mil,-Kč.
Samotná stavba byla zahájena na přelomu března a dubna 2010, 4. května se na stavbě konalo představení akce novinářům a dalším zainteresovaným stranám. Ke dnešnímu dni je téměř hotova samotná železobetonová monolitická přístavba objektu a akumulací, nyní se pracuje na střešních konstrukcích. Na celé stavbě, včetně původního objektu, jsou namontována nová okna a dveře. Uvnitř stávajícího objektu jsou vybourány a vyzděny všechny konstrukce, opraveno sociální zařízení. Na stávající trafostanici v majetku ČEZu byl osazen a připojen náš nový transformátor. Práce také probíhají na venkovních trubních propojích. V přístavbě jsou již osazeny reakční a dekantační (na usazený kal z praní filtrů) nádrže. Pro ilustraci je v příloze přiloženo několik fotek.

V nejbližší době se bude přístavba i původní objekt zateplovat, provádět fasáda a obklad akumulací, venkovní asfaltové a dlážděné plochy. Práce se také rozeběhnou na montáži technologie.

Termín dokončení stavby je 31.5.2011 s následným 5-ti měsíčním zkušebním provozem. K 30.6.2010 je prostavěno 4,990mil. Kč, což činí 17,5% z celkových investičních nákladů.

Tým realizující firmy Strabag pracuje překvapivě ve vysoké kvalitě a rozsáhlá stavba probíhá do této chvíle skvěle. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o postupu prací na akci „Vodovod Malá Skála Zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov“ a „Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice“.
4.9.  Průběh projektových prací na odkanalizování Rovenska pod Troskami 

Průběh projektových prací na odkanalizování Rovenska pod Troskami

Firma VALBEK Liberec projektuje v Rovensku pod Troskami výstavbu nové splaškové kanalizace v celkové délce cca 7 km včetně kanalizačních přípojek a 3 čerpacích stanic odpadních vod, výstavbu nové centrální čistírny odpadních vod, dále v celé trase kanalizace výměnu vodovodního řadu rovněž cca 7 km a průběžné přepojování vodovodních přípojek. 
Projekční práce byly zahájeny v květnu 2010, veškeré trasy byly geodeticky zaměřeny. Byl předán návrh jednotlivých tras kanalizace a vodovodu. 

Nejbližší termíny dle uzavřené smlouvy o dílo:

· odevzdání DUR řadů

09/2010

·  vydání ÚR řadů

03/2011

Oekávaná klíčová otázka : 
Již od loňského roku jednáme s vlastníkem pozemku p. Janstou o koupi části pozemku pro výstavbu ČOV a nutný příjezd. Pozemek je dle územního plánu určen pro stavbu ČOV, rovněž je v souladu i s PRVKUK. Pro umístění ČOV včetně příjezdové komunikace potřebujeme cca 600m². 

Pan Jansta požadoval v první fázi jednání za prodej pozemku 2 mil. Kč. V jednotkové ceně to představuje cca 3.330,-Kč/m². jednotková cena byla zcela nepřijatelná pro VHS. 

Musely jsme se společně pokusit najít kompromis. Protože vlastník trvá pozemku na požadované ceně a vzhledem k tomu, že není v tuto chvíli reálná jiná varianta k umístění ČOV, nabídli jsme variantu odkoupení více metrů za požadovanou celkovou cenu Došlo k předběžné dohodě  na cca  1.500 m², což je cca 1.330,-Kč/ m².

Je zde další teoretická varianta  pozemku ve stejné lokalitě. Je to ale již za vodotečí, kde je několik vlastníků, tedy problém s příjezdem. Rovněž pan starosta oslovil ještě jednoho vlastníka pozemku v blízkosti lokality, pravděpodobnost dohody je ale malá.

Pozemek pro ČOV je zásadní pro celou stavbu včetně již přípravných prací projektové dokumentace. V případě, že by došlo ke změně pozemku – není ale jasné kam, bude nutné změnit i přiváděné kanalizační řady, což by mělo vliv na dodatek ke smlouvě o dílo (změna PD, zaměření, jiné termíny). Pro vydání územního rozhodnutí je potřeba uzavřít smlouvu o právu provést stavbu či budoucí kupní smlouvu. Zde ale vlastník pozemku již trvá na finálních podmínkách případné kupní smlouvy. Nejen, že doposud v rozpočtu nemáme zahrnuty finanční prostředky na koupi pozemku, rovněž tak může vysoká cena vyvolat požadavky u ostatních vlastníků pozemků potřebných pro umístění řadů. 

Příští KD je plánován na konec 08/2010. Projektant má prověřit návaznost na ostatní vlastníky pozemků v této lokalitě, tak, aby kdybychom pozemek pro ČOV odkoupili, nebyla další překážka k možnosti vydat územní rozhodnutí. Rovněž jsme učinili dotaz na příslušný stavební úřad, zda je možné vydat územní rozhodnutí nyní pouze na ČOV a následně řešit přívodní řady kanalizace. 

I přes komplikované otázky koupě pozemku na  ČOV  je tento projekt klíčový pro budoucnost celého  i VHS.  

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o stavu projektových prací na odkanalizování Rovenska pod Troskami ukládá předložit otázku nákupu pozemku na ČOV na příští jednání.
4.10. Semily - Prodloužení kanalizace a vodovodu Mikoláše Alše

V Radě sdružení konané 4.6. 2010 bylo odsouhlaseno prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Mikoláše Alše v Semilech za podmínek spolufinancování. Akce byla vyvolaná na žádost Města Semily prodloužit sítě při akci Čistá Jizera pro pozemky pro novou zástavbu. Jedná se o kanalizaci PP DN 250 v délce 59 m v místní komunikaci. Vodovod PVC v délce 50 m (navazuje na stávající PVC). Odhadované náklady byly 600 tis. Kč. Prodloužení sítí bylo předloženo k ocenění firmě SaD Jablonec n. J., která realizuje Čistou Jizeru. Ceny byly použité jednotkové podle Čisté Jizery.

Financování:

25% nákladů z kanalizace a vodovodu včetně povrchu v rýze bude hrazeno z rozpočtu VHS Turnov mimo Čistou Jizeru, 75 % nákladů z kanalizace a vodovodu včetně povrchu v rýze, dále 100% povrchu mimo rýhu  bude hradit Město Semily.
Podíl VHS Turnov:

· 25 % nákladů na kanalizaci



89.476,-Kč

· 25 % nákladů na vodovod



30.799,-Kč

· Celkem 




          120.275,-Kč

Podíl Město Semily:

· 75 % nákladů na kanalizaci



268.426,-Kč

· 75 % nákladů na vodovod


  
  92.396,-Kč

· 100 % nákladů na komunikaci mimo rýhu
   
  54.027,-Kč

· Celkem 





414.849,-Kč


Celkové náklady:

· Kanalizace





357.902,-Kč




· Vodovod





123.195,-Kč

· komunikace mimo rýhu



  54.027,-Kč

· CELKEM STAVBA




535.124,-Kč bez DPH
Realizace bude zahájena 17.8. 2010, doba realizace 2 – 3 týdny, bude probíhat za úplné uzavírky komunikace (uzavřeno mezi 7.00 – 17.00 hod., zprůjezdnění vždy po 17.00 hod. - stejně jako zde proběhla lokalita Na Vinici). Finální asfalt bude proveden v říjnu 2010. 

Vše je zahrnuto na příjmech i výdajích v rámci rozpočtových změn VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS 
· pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou SaD, v.o.s. Jablonec nad Nisou v ceně dle návrhu,

· souhlasí s poskytnutím investiční dotace od Města Semily v ceně dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace.
4.11. Semily – prodloužení kanalizace Bítouchov

V současné době se realizuje při akci Čistá Jizera kanalizace v Semilech v Bítouchově. Nad koncovým úsekem kanalizace A2.2 se připravuje zástavba cca 3 – 4 RD. Oslovil nás první stavebník p. Valečko (1 – 2 objekty) o požadavky na odkanalizování plánovaných objektů. 

Požadovali jsme prodloužit hlavní řad kanalizace o cca 11 m.

S panem Valečkem bude uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku ve výši 75% nákladů stavby. Akce navazuje na budovaný řad v Čisté Jizeře, výkaz výměr jsme předložili zhotoviteli Čisté Jizery firmě SaD, v.s.o. Jablonec n. N. (použití jednotkových cen z ČJ). 

Financování:

75 % přispívající (p. Valečko)
 

36.389,-Kč

25 % z rozpočtu VHS Turnov


12.130,-Kč

Cena celkem 





48.519,-Kč

Pan Valečko souhlasí s realizací prodloužení kanalizace firmou SaD, v.o.s. Jablonec nad Nisou v ceně dle návrhu. Po realizaci bude provedeno vyúčtování akce. Realizace kanalizace bude zahájena v druhé polovině 08/2010. Doba výstavby cca 2 týdny.

Náklady akce nejsou součástí nyní předložených rozpočtových změn VHS Turnov pro rok 2010, bude zahrnuto do příštích rozpočtových změn na příjmu a výdajích dle skutečnosti.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s realizací akce dle podkladů, pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku s panem Valečkem a požaduje zahrnout náklady do příštích rozpočtových změn na příjmu i výdajích podle skutečnosti.

4.12. Semily – Vodovod Letná - Slap

Při akci Čistá Jizera bude v druhém týdnu 08/2010 zahájena výstavba kanalizace v lokalitě Letná (bytové domy z ulice Brodská). V celé trase kanalizace bude z rozpočtu VHS Turnov položen vodovodní řad (Letná – Slap), zbývající úsek vodovodu vede dále mimo kanalizaci v travnatém pozemku podél komunikace KSS LK s napojením na stávající vodovod. 

Rovněž v ulici Mikoláše Alše prováděla při Čisté Jizeře firma SaD, v.o.s. Jablonec n. N. kanalizaci. V lokalitě je nutné propojit část vodovodu jako posílení pásma do stávající čerpací stanice pitné vody. 

Oba úseky vodovodu projektuje Ing. Vávra, v letošním roce bylo na obě akce vydáno územní rozhodnutí, rovněž proběhlo stavební řízení včetně potřebných lhůt, SP bude vydáno na začátku 08/2010. 

Výstavba vodovodů byla předložena k ocenění firmě SaD Jablonec n. J., která realizuje Čistou Jizeru, tak, aby akci prováděl jeden dodavatel. Ceny byly použité jednotkové podle Čisté Jizery.

Náklady stavby:


Vodovod Letná (Slap):



 1,2 mil. Kč

· PE 90 v délce 347 m





Posílení ČS Mikoláše Alše:



 0,5 mil. Kč

· přivaděč LT DN 100 v délce 80 m

· zásobní řad PVC 90 v délce 26 m

CELKEM 





1,7 mil. Kč

Vše je zahrnuto na výdajích v rámci rozpočtových změn VHS Turnov.
Návrh na usnesení:

RS pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou SaD, v.o.s. Jablonec nad Nisou v ceně dle návrhu.

4.13. Semily - Dělnická ulice – havarijní oprava kanalizace

V současné době se realizuje při akci Čistá Jizera kanalizace v Podmoklicích v Úzké ulici. Do Úzké ulice je zaústěna stávající kanalizace z Dělnické ulice. Tato stoka nebyla podchycena ve zpracování PD, přesná trasa kanalizace nebyla známá. 
Byl proveden průzkum kanalizace (sondy, kamerová prohlídka). Bylo zjištěno, že kanalizace v havarijním stavu, stoka je vyskládaná ještě z lomového kamene. Navíc byla v minulosti zastavěna soukromými objekty včetně budovy Hasičské zbrojnice. Dle vyjádření provozovatele jde o extrémně havarijní stav, který navíc musí být řešen z důvodu sousedního realizovaného projektu ČJ. 

Proto bude nutné realizovat dočasné provizorní propojení s novou kanalizací v Úzké ulici (bude provedeno během začátku srpna 2010) a  následně je nutné realizovat nový úsek kanalizace DN 300 v délce cca 85 m (dojde k podchycení splaškových vod z ulice Jana Žižky mezi základní školou a budovou hasičů – pozemky Město Semily). Provizorní úsek kanalizace do Úzké ulice bude po přepojení kanalizace z ulice J. Žižky zachován jako samostatná přípojka daného objektu. 

Vše bude řešeno formou rozpočtových změn jako havarijní oprava. Dle jednotkových cen Čisté Jizery vychází cca na 480 tis. Kč..

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s realizací opravy havarijního stavu kanalizace v Dělnické ulici v Semilech a se zahrnutím nákladů na její řešení do rozpočtových změn.
4.14. Rokytnice nad Jizerou – prodloužení kanalizace paní Lamprecht Dolní Rokytnice

V Dolní Rokytnici nad Jizerou na Letní straně pro nás projektuje firma Snowplan Jilemnice vodovodní a kanalizační řad. Během léta 2010 proběhlo stavební řízení, SP bude vydáno na začátku 08/2010. Při zahájení projekčních prací v roce 2009 nás oslovila paní Lamprecht, zda by bylo možné část projektované kanalizace v úseku 75 m provést přednostně, tak aby se mohla napojit co nejdříve na kanalizaci. Jedná se o stávající objekt, kde bylo vydáno Krajským úřadem rozhodnutí o povinnosti odkanalizování. Původně paní Lamprecht řešila odkanalizování samostatným řadem cca 200 m do stávající kanalizace. Následně ale po realizaci stoky v Čisté Jizeře bylo pro ni výhodnější napojení na řad projektovaný firmou Snowplan.

Paní Lamprecht nám v roce 2009 poskytla příspěvek ve výši 75 % předpokládaných nákladů na kanalizaci, tj. 225 tis. Kč z 300 tis.Kč, s tím, že v letošní roce po vydání SP kanalizaci zrealizujeme. Ve smlouvě o příspěvku je podmínka, že náklady nad 300 tis. Kč budou hrazeny z prostředků VHS Turnov, v případě, že bude cena nižší, paní Lamprecht přepočítáme % podíl podle skutečnosti.

Ocenění:

EUROVIA CS

315.000,-Kč

ROTES Rokytnice

297.500,-Kč

Paní Lamprecht požadovala realizaci od místní firmy ROTES Rokytnice n. J., která nabídla cenu dle návrhu. Akce navazuje na budovaný řad v Čisté Jizeře. Proto jsme pro porovnání předložili výkaz výměr zhotoviteli Čisté Jizery firmě EUROVIA CS (použití jednotkových cen z ČJ). Po porovnání s druhou nabídkou nemáme ani my na VHS problém.   Po realizaci bude provedeno vyúčtování akce. Realizace kanalizace bude zahájena v druhé polovině 08/2010. Doba výstavby cca 3 týdny.

Náklady akce jsou součástí rozpočtových změn VHS Turnov pro rok 2010.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s realizací akce dle podkladů a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou ROTES Rokytnice n. J..

4.15.  Likvidace navrtávek na vodovodu Hrabačov, Jilemnice
V rámci stavby Čisté Jizery v Jilemnici, Hrabačově byla v ulici U Jizerky, mimo jiné, provedena přeložka vodovodního řadu. Na jedné, logické a ucelené části, zůstal v provozu i původní vodovodní řad, pouze však jako přivaděč. Všechny přípojky byly přepojeny na nově přeložený vodovod. Na původním však ještě zůstaly původní navrtávky a jsou zavřena pouze šoupětem. Tento stav je z pohledu následné obnovy povrchu komunikace nepřijatelný a hrozí poruchy a z toho vyplývající rozkopání nové silnice.

Původní navrtávky je třeba odmontovat a nahradit opravným pasem. Tyto činnosti však již nemají přímou souvislost se stavbou kanalizace a je nutno je uhradit z rozpočtu VHS.

Jedná se o 11 ks, na základě dohody VHS, stavby a SčVK a.s. vše zajistí dodavatel. Po projednání byla cena za výše uvedené práce stanovena v částce 8 640,-Kč a zahrnuje zemní a montážní práce včetně materiálů.

Náklady na tyto práce jsou zahrnuty v předkládané rozpočtové změně částkou 100.000,-Kč.

Návrh na usnesení:
RS souhlasí s provedenou likvidací navrtávek na vodovodu v ul. U Jizerky v Jilemnici, Hrabačově za cenu dle návrhu.

4.16.  Jilemnice - Oprava kanalizace Poštovní ul.
Jedná se o výměnu původní zděné stoky v ul. Poštovní v Jilemnici, která je v havarijním stavu, za nové potrubí UltraRib 2 DN300 v délce 61,3m. V rámci stavby také dojde k výměně veřejných částí kanalizačních přípojek a k opravě povrchu komunikace v její plné šířce.

Na základě odsouhlasení RS bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby, do kterého podalo nabídku 7 uchazečů. Výběrová komise všechny nabídky posoudila, nechala si upřesnit nejasnosti a na základě jediného hodnotícího kritéria, nabídková cena, stanovila jejich následující pořadí:

1. místo: JOSTAV s.r.o. Stráž n. N.



   920.035,-   Kč

2. místo: František Zikuda – STAVITEL, Turnov

   953.826,-   Kč

3. místo: Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod


   995.407,57Kč

4. místo: EVOSA s.r.o. Frýdštejn



1.127.940,-   Kč

5. místo: LTM Vrchlabí s.r.o.




1.197.355,-   Kč

6. místo: ACTHERM servis s.r.o. Chomutov


1.174.410,-   Kč

Firma ČKV Praha s.r.o. po dotazech VHS Turnov svou nabídku stáhla.

V rozpočtu VHS Turnov je na tuto opravu vyčleněn 1mil. Kč.

Oprava byla ohlášena vodoprávnímu úřadu, realizace je předpokládána na září.

Na provádění TDI byl poptán p. Kosáček (TDI na Čisté Jizeře v Jilemnici), který podal nabídku ve výši 13.900,-Kč. S ohledem na dobu provádění opravy a rozsah opravy se jedná o cenu odpovídající.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí:

- s výsledkem poptávkového řízení akce „Jilemnice – Oprava kanalizace Poštovní ul.“ a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou JOSTAV s.r.o.

- se zadáním provádění TDI panu Kosáčkovi za cenu dle nabídky.
4.17. Jilemnice – oprava výtlaku z úpravny vody Hrabačov do vodojemu Kozinec
Výtlak z úpravny vody Hrabačov do vodojemu Kozinec vyžaduje, stejně jako celé úpravna, rekonstrukci. Podmínky dotačního titulu však zahrnutí i této části do akce „Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice“ nedovolovaly. V souběhu s výtlakem má být ve výhledu položen vodovod z Bátovky a proto plánujeme uložení do společného výkopu, jako přílož.

V prostoru mezi silnicí I/14 a železnicí vede potrubí prostorem pily. Po předchozích provozovatelích areálu zde docházelo k zavážkám, pravděpodobně materiálem velmi agresivní na ocel. Již v minulosti a nyní opakovaně docházelo a dochází k velmi častým poruchám. Potrubí je těžce zkorodované a při poslední opravě v květnu tohoto roku bylo vedle opravovaného místa zjištěno několik dalších opravných pasů v bezprostřední blízkosti. Pro urychlené provedení opravy nahrává v tuto chvíli i skutečnost, že prostor je po mnoha letech vyklizený a umožňuje přístup techniky i pro provedení požadovaných prací.  

Podmět a následně i nabídku na tyto práce předložil provozovatel, který tuto akci bere jako absolutně prioritní v dané lokalitě.  Navržena je výměna v rozsahu celého areálu pily, tj. celkem 75m. Původní ocelové potrubí DN250 bude nahrazeno tvárnou litinou DN200 se zvýšenou protikorozní úpravou. Tyto práce byly naceněny částkou 333.291,55 Kč.

V předkládané změně rozpočtu VHS Turnov je na tuto opravu vyčleněno 350.tis. Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zadáním opravy části výtlaku z ÚV Hrabačov do VDJ Kozinec v areálu pily provozovateli za cenu dle návrhu.
4.18.  Lomnice n. Pop. - Kanalizace Nádražní ul.
Prostřednictvím Města Lomnice n. Pop. byla VHS Turnov doručena stížnost zastupitele města na havarijní stav kanalizace v Nádražní ulici v Lomnici n. Pop., která způsobuje propady chodníku. 
Po provedeném šetření provozovatelem bylo zjištěno, že v této ulici existují dvě kanalizace, novější splašková vlastněná VHS Turnov a provozovaná Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s., a druhá původní vedená pod chodníkem. Při budování novější kanalizace zřejmě nedošlo k úplnému přepojení všech přípojek a zrušení původní stoky, ale některé zůstaly nepřepojené. To, a havarijní stav původní stoky, je samotná příčina poruch popisovaných ve stížnosti.

VHS oslovilo ing. Vávru, který ve spolupráci s provozovatelem celou lokalitu zmapuje, nechá provést kamerovou prohlídku obou kanalizací a na jejím základě navrhne potřebné k dořešení celého prostoru. Za výše uvedené požaduje cenu ve výši 25.000,-Kč (včetně cca 12 tis. za kamerovou prohlídku).

Na podkladě tohoto návrhu technického řešení bude dle rozsahu potřebných prací rozhodnuto o dalším postupu – bude předloženo RS.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zadáním zpracování návrhu technického dořešení kanalizace v prostoru Nádražní ul. v Lomnici nad Popelkou dle návrhu.
4.19.  Benecko – Oprava vodovodu Pláňka
Jedná se o výměnu posledního úseku původního vodovodu z oceli DN50 v délce 180m v místní části Rychlov (čp. 68 – 144), který je ve špatném stavu, za potrubí PE d90. Stav původního potrubí již má vliv i na kvalitu dodávané vody.

Na základě odsouhlasení RS bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby, do kterého podalo nabídku 8 uchazečů. Výběrová komise všechny nabídky posoudila, nechala si upřesnit nejasnosti a na základě jediného hodnotícího kritéria, nabídková cena, stanovila jejich následující pořadí:

1. místo: JOSTAV s.r.o. Stráž n. N.



349.844,-   Kč

2. místo: František Zikuda – STAVITEL, Turnov

399.077,-   Kč

3. místo: SčVK a.s. Teplice




400.993,-   Kč

4. místo: DAMKO s.r.o. Semily



498.791,-   Kč

5. místo: LTM Vrchlabí s.r.o.




524.642,-   Kč

6. místo: EVOSA s.r.o. Frýdštejn



537.676,-   Kč

7. místo: Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod


552.218,35Kč

Firma ČKV Praha s.r.o. po dotazech VHS Turnov svou nabídku stáhla.

V předkládané rozpočtové změně VHS Turnov je na tuto opravu vyčleněno 450.000,- Kč.

Oprava byla ohlášena vodoprávnímu úřadu, realizace je předpokládána na září.

Na provádění TDI byl poptán p. Kosáček (TDI na Čisté Jizeře v Jilemnici), který podal nabídku ve výši 15.800,-Kč. S ohledem na dobu provádění opravy a cenu za obdobné práce v místě v loňském roce se jedná o cenu odpovídající.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí:

- s výsledkem poptávkového řízení akce „Benecko – Oprava vodovodu Pláňka“ a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou JOSTAV s.r.o.

- se zadáním provádění TDI panu Jaroslavu Kosáčkovi za cenu dle nabídky.
4.20.  Rokytnice nad Jizerou – prodloužení kanalizace „Roubenky“ Dolní Rokytnice

Při akci Čistá Jizera v Dolní Rokytnici nad Jizerou na Letní straně byl vlastníky 2 stávajících a 2 nových objektů vznesen požadavek na prodloužení kanalizace v délce cca 75 m. Stávající objekty měly být odkanalizovány čerpáním, nové objekty nebyly vůbec řešeny. S majiteli bylo předjednáno, že v případě, že si zajistí PD včetně povolení stavby a poskytnou na akci 50% financí, zrealizujeme akci v době provádění Čisté Jizery. Kanalizace je navržena v soukromých pozemcích, na stejných pozemcích jsme v roce 2009 realizovali kanalizaci při ČJ, stavba byla prováděna za deštivého počasí, vlastníci pozemků si již nyní kladou větší podmínky pro realizaci stavby. Přispívající projednali realizaci u místní firmy ROTES Rokytnice, kterou jsou vlastníci pozemků schopni akceptovat, a která splní jejich požadavky na techniku a další úpravy. Firma ocenila stavbu na 230.000,-Kč. Cena se pohybuje na nižší cenové úrovni. Výkop je v minimálních hloubkách, je zde zohledněno použití přebytečného výkopku na okolní pozemky, pažení,…

Financování:

50 % přispívající (vlastníci roubenek) 

115.000,-Kč

50% z rozpočtu VHS Turnov



115.000,-Kč

Cena celkem 





230.000,-Kč

Náklady akce jsou součástí rozpočtových změn VHS Turnov pro rok 2010 na příjmech i na výdajích.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s realizací akce dle podkladů a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou ROTES Rokytnice n. J..

4.21. Oprava vodovodního řadu Malá Skála - Boučkův statek

Jedná se o další akutní požadavek provozovatele – o výměnu stálými poruchami zasaženého vodovodního řadu v obci Malá Skála v úseku od kapličky k obecnímu úřadu podél Boučkova statku. Stávající vodovod je ve stavu vyžadující okamžité řešení, poruchy v tomto úseku jsou velmi časté. Jde o 170m vodovodního potrubí, které je provedeno z PE 90 a bude nahrazeno PE 100 SDR 11, 160 x 14,6. 
Na akci je zpracovaná dokumentace  pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, dokumentace byla zpracována Ing. Petrem Koldovským. Tato akce bude ohlášena jako oprava na stavební úřad MěÚ Turnov. 
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatel stavby akce „Oprava vodovodního řadu Malá Skála – Boučkův Statek “ a jmenuje komisi ve složení p. Horský, pí. Červová,, ing. Bečka,   p. Votrubec.
4.22. Oprava kanalizace Smetanova ulice – Lomnice nad Popelkou

Jedná se o lokální opravy kanalizace ve střední části Smetanovy ul. (v úseku křižovatek s ulicemi Bezručova a Šlechtova), kde nebyla v rámci Čisté Jizery stoka rekonstruována, nicméně povrch komunikace se tam opravovat bude. Rozsah opravy byl stanoven na základě kamerové prohlídky vyvolané provozovatelem a konkrétně dochází ke kompletní výměně 7ks revizních šachet, 14m potrubí z kameniny DN300 a 2ks uličních vpustí. V rámci této opravy budou také vyměněny 2ks původních nadzemních hydrantů, nově budou osazeny podzemní.

Opravu provádí firma Subterra a.s., práce však nemají přímou souvislost s projektem Čistá Jizera a je nutno je uhradit z rozpočtu VHS. Po projednání byla cena za výše uvedené práce stanovena v částce 480.000,-Kč + výměna uličních vpustí a hydrantů dle skutečnosti. V předkládané rozpočtové změně je na tuto opravu vyčleněno 550tis. Kč.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí provedení opravy kanalizace ve Smetanově ul.

5. Finanční otázky

5.1.  Fixace sazby úvěru
Předkládáme Vám otázku rozhodnutí o fixaci části úvěru, u kterého hradí úroky VHS z e svých celkových zdrojů.

Na minulém jednání RS VHS a na pracovním setkání s ing. Mocovou z ČS a.s.  padl  přijatelný kompromisní a asi i spravedlivý návrh, ať si každý podílník úvěru sám rozhodně, zda fixovat, či nikoliv, avšak  jen  jeho odpovídající část, tedy tu, za níž platí úroky.  

Je tedy spravedlivé, aby RS VHS ( všichni členové VHS )  rozhodla o své největší části a nenechala o ní rozhodovat jen finanční výbory a vedení jednotlivých měst. 

a)   Výchozí podklady – sazby

	Časové období
	  Pohyblivá
	 Fixní – do konce splácení 

	V době nabídky – leden 2009
	 3,44 + 2,2 = 5,64
	 

	Spory s ČS a.s.- červenec  09
	
	  6,52

	Květen 2010
	
	  5,85

	Červen 2010
	
	  5,99

	Červenec 2010
	 1,23 + 2,2 = 3,43
	  5,78

	Srpen 2010
	
	  5,75 


Informace : Aktuálně námi odsoutěžený a pro obce zvýhodněný úvěr od ČMZRB  na úpravnu vody v Jilemnici – červen 2010 – ve fixní sazbě na 10 mil. Kč na 10 let – 4,85. Konkurenční nabídka spořitelny 4,99. 

b)   Pohled celkových nákladů na Čistou Jizeru  

Akce je již za polovinou, dají se odhadnout celkové náklady navíc mimo komunikace, tedy zejména na vodohospodářské části díla,  spojené s akcí ČJ. 

Tento odvážný odhad je potřebné učinit, protože to zásadně ovlivňuje  úvahy nad cenou vodného a stočného a úvahy na  celkovou potřebnou výší čerpaného úvěru od České spořitelny.  

Je to ale velmi složité téma, které bude ve vhodný  čas detailně předloženo starostům k rozhodnutí o spravedlivé ceně, shodné pro všechna města. 
V tabulce jsou uveden pouze odhady nad čerpání vytvořené rezervy a v zásadě mimo oblast následně realizovaných komunikací. Jde o neuznatelné výdaje projektu, které  si musí platit  VHS samo, nebo s pomocí měst. 

Naštěstí nejde o vysoké částky s ohledem na extrémní rozsah předmětu díla a finanční rozsah jednotlivých staveb ve městech  : / mil. Kč /

	
	Super optimismus
	Pravděpodobné
	Krizový vývoj

	Turnov
	 0
	 5
	10, ale nyní  složité posoudit 

	Semily 
	 0
	 5
	snad není

	Jilemnice
	Není
	 1
	Není

	Rokytnice 
	 1
	 2
	 5

	Lomnice 
	Není
	 0 – 3
	nesmí být

	VHS
	0
	1 – 2
	Není


Jednotlivé položky budou jako doposud konzultovány se starosty. Lze však říci, že jde ve většině případů  naše dodatečné požadavky navíc, které kompletují vodohospodářskou část díla Čistá Jizera do logických konečných celků.   Jen stručně několik případů : Turnov – vodovod Zborovská, Semily – vodovod a kanalizace vrchní ulice Letná, Jilemnice – jiné řešení pod budoucí kruhovou křižovatkou, Rokytnice – mnoho prodloužení řadů. U VHS jde o částky za některé inženýrské činnosti, které nejsou hrazeny z dotace a prolínají se našimi rozpočty  v jednotlivých letech. 
Závěr : S ohledem na další body ( viz úvěr ) bychom si měli dát za cíl stanovit hraniční maximální sumu navýšení čerpání úvěru  18 mil. Kč pro všechna města.. 

Doporučovat v co největším množství měst hodnotu 0, tedy nedokončovat potřebné vazby na odsoutěžený předmět díla, spíše nedoporučujeme, i když si tento postup také lze představit. Podle všech dalších bodů z předloženého materiálu máme schopnost akci doplatit z vlastních, nebo úvěrových zdrojů.  

c)   Celková výše úvěru 
	Předpoklad čerpání – uzavřený úvěr
	 300 mil. Kč  ( 150 VHS, 139 města, 11 rezerva )

	Doposud čerpáno
	 262 mil. Kč

	Návrh čerpání – maximálně 
	 280 mil. Kč 


Do této otázky vstupují následující vlivy :

a) Turnov nechce čerpat svůj úvěr přes VHS ve výši 54 mil. Kč. Tedy maximálně bychom měli čerpat 246 mil. Kč z 300 mil. úvěru.  Zjednodušeně řečeno bychom proto měli v základní variantě vrátit předčasnou splátkou 16 mil. Kč ( vyčerpaného úvěru totiž je už dnes více - 262 mil. Kč ). To by však sebralo z rozpočtu VHS příští rok velkou část z peněz na investice a opravy ( z cca 25 mil. Kč ). 

 Abychom nemuseli předčasně splácet 16 mil. Kč, navrhujeme navýšit základní úvěrový podíl VHS a rozdělit podle dohodnutého pravidla podíly z tohoto navýšení, které dají základ pro úhradu 25 % úroků každým městem. Tedy splátky jistiny úvěru  pouze ze strany VHS a přispět na 25 % úroků ze strany měst. 

b) Z tohoto celkového odsoutěženého úvěru se nám zdá být vhodné řešit ještě položky z bodu 4 – náklady navíc. Tedy vyčerpat nad 262 mil. Kč maximálně ještě 18 mil. Kč do konečné výše 280 mil. Kč. 

c) Z tohoto soutěženého úvěru již nechceme dočerpávat za různé výdaje v minulosti zbylé  prostředky ( 20 mil. Kč ) do výše 300 mil. Kč, které by mohly být  použity reálně na navýšení příjmové části rozpočtu VHS 2011. 

Potřeby dalšího spolufinancování na jiné dotované investice bychom měli řešit plnohodnotně samostatně zadanými dalšími úvěry investic, a to dle materiálu o schopnost  dalšího zvýšení zadluženosti, které nám zpracuje Česká spořitelna a.s. 
d)  Kdo o čem má právo rozhodovat ?
Očekávané základní rozdělení finálního úvěru po odstoupení Turnova  - využití od:

	VHS
	  150 + 45   =  195

	Lomnice 
	   50 

	Rokytnice 
	   35 

	CELKEM
	 280 mil. Kč


Dnešní rozdělení základní odpovídající části úvěru VHS, který si čerpáme pro jednotlivá města. Jde o tu část úvěru, kde města neplatí - nepřispívají na  úroky. Úroky platí plně VHS   :

	Turnov
	 35

	Semily
	 19

	Jilemnice
	   8

	Lomnice
	 29

	Rokytnice
	 24

	Podíl z navýšených 45 mil.Kč nad základnu  (finálních 195 mil. Kč  x  původních 150 mil. Kč ) úvěru na VHS 
	 35

	Celkem  má právo rozhodovat VHS 
	150 mil. Kč


 Podíly z úvěru, u nichž hradí města úroky, tedy mají právo rozhodovat města :

	město
	 Čerpání z celého  úvěru
	25 % podíl z úvěru  VHS
	25 % podíl z navýšeného úvěru VHS
	CELKEM 

	Turnov
	
	   11
	 3
	 14

	Semily
	
	     6 
	 1 
	   7

	Jilemnice
	
	     2
	 1
	   3

	Lomnice 
	      50
	     9
	 3
	 62

	Rokytnice 
	      35
	     7
	 2
	 44

	Celkem mají právo rozhodovat města 
	
	
	
	130 mil. Kč


e)  Propočty úrokové zátěže 
Při posuzování výhodnosti obou variant sazeb  se zjednodušeně zkoumá a různě porovnává roční úrok v nejbližším roce a suma úroků za celé období. Stejný pohled je dále použit při části za VHS Turnov – základna 150 mil. Kč. 

	Sazba 
	 Roční úrok ( mil. Kč )
	Úroky za celou dobu splácení 

( mil. Kč ) 

	3,43% - pohyblivá
	  5,3
	

	4,0 % - pohyblivá
	  6,0
	

	5,75 % - fixní 
	  8,6
	 80

	6,5 % - fixní 
	  9,8
	 91

	6,75 % fixní 
	
	 94


Pohyblivá sazba  3,43 včetně 2,2 marže banky je opravdu na minimální hladině možnosti. Všechny prognózy naznačují otočení vývoje. Kdyby bylo velmi pomalé, nebo sazba zůstala přesto na podobné hladině ještě několik měsíců,  lze říci, že rozdíl ročních úroků mezi dnešní sazbou a případným přijatým fixem je cca 3 – 3,5 mil. Kč. Za tři roky by to bylo  cca 10 mil. Kč. 

1 % fixní sazby rozdílu v nabídkách fixní sazby však znamená cca 14  mil. Kč v sumě za celé období splácení. Časem by  pak rozdíl mírně  klesal.  Pokud by se v budoucnu zvýšila nabídka fixu např. na 6,5 % , jako byla před necelým rokem, znamenalo by to  v sumě úroků to samé  - 10 mil. Kč za celé období.  

Z tohoto porovnání je zřejmé, že sazba fixní je z mnohaletého pohledu výhodná, nedá se totiž očekávat, že tři roky ještě zůstane tak nízko pohyblivý 3 M Pribor. 

f)   Názory odborníků a statistiky 
U odborníků lze uvést tři  příklady z poslední doby :

Ing. Mocová – všichni znalci se mýlili ve vývoji pohyblivé sazby v ČR, nikdo neočekával tak ohromný a časově dlouhý propad,  proto bych dnes zcela nespoléhala na jejich doporučení 

Ing. Šubert – Auditex -  o rizikách, či výhodách z přijaté pohyblivé či fixní sazby na 20 let dopředu neporadí žádný odborník, musíte se rozhodnout sami 

Ing. Kincl – Facility – u takové částky na tak velkou dobu bych volil konzervativní a opatrný přístup, který umožní klid a jasno pro rozvoj i financování VHS – zafixoval bych  

Statistiky : u pohyblivé sazby hovoří o velkých změnách v řádu malých let. Nikde ale není statistika dopočtu fixace z nějaké obecné základny SWAP na trhu a ještě korigované o případnou úpravu odsoutěžené marže spořitelny směrem dolů. 

Návrh za VHS :  Zafixovat celých svých 150 mil. Kč a nechat rozhodnout města o jejich podílu. Vyzvat spořitelnu nejméně  na sazbu 5,75 % do konce splácení, což je skvělá hodnota  a skoro shodná jako pohyblivá sazba v době podání nabídek. Důvody jsou  jistota, opatrnost a finanční přehlednost  pro financování VHS v příštích letech. 

Až za více let se ukáže, kdo zvolil lepší cestu. Zda ten, kdo fixoval, či zůstal u pohyblivé sazby ( některá města ? ).  Volba pohyblivé sazby však bude nejistější a riskantnější cesta.
Soutěž na desetiletou fixní sazbu a nabídka ČMZRB v nejlepším období na úvěrové sazby ukázala, že VHS žádnou zázračnou nabídku fixní sazby nikdy v budoucnu nedostane. 

Varianta, že města splatí velké sumy za svoje části úvěru přijatého pro VHS bance předem, se nám zdá nereálná.  Nevěříme, že by si města dobrovolně vzala velké  přímé úvěry za výhodnější sazby, vyplatila České spořitelně a.s. podíl z peněz VHS  a VHS se najednou stalo vůči nim  na 20 let dlužníkem. To tak mohly učinit dávno. To  se ale nestalo, protože  prioritou byly myšlenky  nezatěžovat dluhy přímo města a dlužit by měl ten, kdo akci inicioval, a pro kterého je převážná část akce.  

Města však mají jiné přirozené cesty, a to zejména u své ovlivnitelné části – zejména  na komunikace-  např. :  Rokytnice se rozhodne svůj díl do 44 mil. Kč dále ponechat na pohyblivé sazbě a sama si odsoutěží tento podíl. Pokud dostane lepší nabídku pohyblivé, či fixní sazby, předčasně celý svůj přímý díl  splatí přes VHS do České  spořitelny a.s. V tom případě by pak VHS dlužilo Rokytnici 9 mil. Kč. Pokud by ale Rokytnice přeúvěrovala  jen svůj základní podíl 35 mil. Kč. Pak by nebylo VHS dlužníkem vůči městu. 

g)   Doprovodné  finanční otázky  
Protože všechno se vším souvisí, tak postupně s největší pravděpodobností z pozice VHS navrhneme :

· navýšit nájemné na hodnotu co nejvíc k 70 mil. Kč pro příští rok

· navýšit cenu vodného a stočného 2011 pod hranici 5 %  

· stanovit maximální hranici navýšení smluv na ČJ na vodohospodářskou část díla o 18 mil. Kč dohromady za všechna města

· vyčerpat z úvěru celkem 280 mil. Kč a tím snížit poplatek rezervaci zdrojů o 20 mil. Kč

· zafixovat nejméně podíl VHS 150 mil. Kč do konce splácení úvěrů sazbou 5,75 %. 

· projednat pravidla pro spoluúčast obcí a měst na investicích, což mimo jiné přenese větší část nákladů na rozpočty měst a obcí a VHS umožní více investovat,opravovat a finančně stabilizovat organizaci

· zpracovat materiál o další úvěrové schopnosti VHS spořitelnou a řídit se jeho závěry

· jednat rozvážně se spořitelnou, abychom dokázali turnovskou změnu názoru a nečerpání jeho části z přijatého úvěru  ustát se shodnými smluvními podmínkami

· projednat v co nejklidnějším režimu v termínech stanovených bankou případná nová ručení celkového úvěru 

· v případě odsouhlasené fixace projednat s bankou všechny potřebné drobné úpravy smlouvy a případně variantu předčasné splátky zafixované části.  

Návrh na usnesení: 
RS schvaluje zafixování částky 150 mil. Kč dle podmínek  předloženého návrhu v termínu do konce srpna. Současně ukládá ing. Hejdukovi projednat další zmiňované otázky se zástupci banky se snahou zahrnout je do úpravy smluvních vztahů. 
5.2. Rozpočtové změny 2010
Navržené rozpočtové změny obsahují všechny potřebné příjmy i náklady na stavby, opravy i režie VHS. Pro jejich sestavení bylo nutné:

· zapojit všechny rozpočtované rezervy, ponechaná je jen rezerva na investice ve výši 40 tis. Kč, i když je pravdou, že vývoj rozpočtu je často na konci roku vzhledem k některé neuskutečněné fakturaci pozitivní
· upřesnit výši dotací z MZe, přidat nový úvěr a skutečnost dotací z LK

· vyčíslit všechny přebytky, především na dani z příjmu a úsporu na plánovaných  úrocích úvěru ČJ (nízká úroková sazba)

· rozhodnout o realizaci některých otevřených investic a oprav v souladu s poskytnutými dotacemi a potřebami provozu.

Celkově je rozpočet VHS postaven na necelých 680 mil. Kč. 
	Porovnání celkových příjmů a výdajů schváleného rozpočtu a navržené rozpočtové změny

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Schválený rozpočet
	Rozpočtová změna
	Rozdíl
	Poznámka

	Celkové příjmy (výnosy + rozpočtové příjmy) po odečtení loňské zálohy na nájemné
	553 604 485
	560 721 122
	7 116 637
	rozdíl je způsobený změnou dotací na komunikace od měst ČJ, zpřesněním doplatku dotací na ČJ za rok 2009 od fondu, korekcí dotací od MZe a LK, ponížením výnosů úroků z vkladů a  poskytnutím vratné zálohy na ČJ

	Celkové výdaje (náklady + rozpočtované výdaje+zálohy)
	657 620 301
	677 531 518
	19 911 217
	navýšení výdajů na komunikace ČJ hrazené městy, upřesnění ostatních investic a oprav

	Financování 
	104 015 816
	116 810 396
	12 794 580
	zapojení nového úvěru, zohlednění příjmu vratné zálohy na ČJ, změna převodu mezi plánem výnosů a rozpočtem

	Rozdíl
	0
	0
	0
	 


Komentář k jednotlivým položkám 

Pro porovnání budeme používat sumy bez DPH obsažené ve sloupcích označených A, B, C. Ostatní sloupečky zahrnují DPH a slouží jako podklad pro pořízení příjmů a výdajů do  výkazu o plnění rozpočtu.

A je původní schválený rozpočet v sumách bez DPH
B je rozdíl v sumách bez DPH
C je rozpočtová změna ke schválení bez DPH
Barevné rozlišení jednotlivých položek:
červeně jsou označené částky, které pozitivně ovlivňují  sumu schválenou v rozpočtu
zeleně jsou označené částky, které negativně ovlivňují položky schválené v rozpočtu
béžová barva – tedy sloupec C, označuje schvalované sumy rozpočtové změny bez DPH, tedy to co nás zajímá
žlutou barvou v sloupci C jsou vyznačeny položky, které souvisí s příjmy a výdaji ČJ 
Tok peněžní hotovost - výnosy a náklady
Výnosy 
Jsou celkově navýšeny o 66 tis. Kč  (ř.19, sl.B)
ř. 15 – 50 tis. – příjmová položka za přefakturaci nákladů na opravu provedenou v záruční době

Náklady 
Jsou celkově poníženy o 4 518 tis. Kč (ř.190, sl.B)

Běžné náklady kanceláře







-  jsou navýšené o 246 tis. (ř.47, sl.B) 

– jedná se o navýšení nákladů na materiál kanceláře ve výši 40 tis.  (ř.2, sl.B) z důvodu zvýšených nároků na vyskladnění velkého množství dokladů (zejména pro SFŽP, PČR a další kontrolní orgány) – nákup tonerů, papíru, drobných kancelářských potřeb, krabic, obalů, desek, beden,….

-  zřízení jednoho pracovního místa (paní Černá)  
- navýšení nákladů na úklid z důvodu změny úklidové firmy a další drobné korekce podle skutečností.

Náklady spojené s ČJ

- jsou  navýšené o 2 200 tis. 

- jedná se o nutné opravy související se  stavbou ČJ.
Opravy + statní náklady

- jsou celkově navýšené o 361 tis. (ř. 84)

- jedná se o zapojení nákladů na zpracování materiálu o úvěryschopnosti VHS (100tis.) a další provozní záležitosti - zajištění vyhlášení PHO vodních zdrojů, nákup cedulí a věcná břemena u staveb.

Z důvodu poměrně velkého množství změn, které jsou zdůvodněné v tabulce rozpočtu uvedeme pouze komentář k nově zaváděným položkám.

Opravy Turnov

- ř. 95 – Jedná se o opravu vodovodu v Nudvojovicích, kterou je nutné realizovat z důvodu investice města do povrchu chodníku.

- ř. 99 – oprava kanalizace, slíbená v minulosti vlastníkům bytového domu (kompenzace za souhlasy při stavbě kanalizace z Malého Rohozce).

Opravy Semily 

- ř.110 – zajištění rozpočtu na opravy na ÚV Příkrý, které bude nutné realizovat při rekonstrukci vodárny 

- ř.111-  oprava kanalizace – havarijní stav.

Opravy Lomnice

- ř. 118 – oprava kanalizace – havarijní stav.

Opravy Jilemnice
- ř.132 – 350 tis. – oprava vodovodu v soukromé části pozemku v areálu pily – majitel bude realizovat úpravy budovy a prostranství, je nutné se připojit s realizací našeho záměru.
Opravy Malá Skála
- ř.138 – realizace opravy vodovodu u Boučkova statku – původně měla být letos jen PD a vlastní realizace příští rok, viz výše 
Opravy Ohrazenice
- ř.160 – 675 tis. – v Ohrazenicích je nutné realizovat opravy dvou objektů, na tuto akci jsou po dohodě s provozovatelem použity posílené prostředky původně plánované opravy VDJ v Turnově na Vrchhůře.

Rezerva na opravy 

– ř. 170 -  vypuštěná.

Daně - ř. 177
- navýšená daň z nemovitostí, daň z příjmu je uvedená podle skutečnost, zálohy na daň pro příští rok jsou posunuty dolu do rekapitulace. 

Úroky

- ř. 186 – celkově klesají náklady na úroky o 1 800 tis. Kč – poníženo z důvodu nízké úrokové sazby.

Rezerva na náklady

- ř. 188 – vypuštěná.

Rozpočet

Rozpočtované příjmy

- příjmy rozpočtu vzrostly celkem o 10 622 tis. Kč – jedná se především o:

- zpřesnění výše doplatku dotací od SFŽP za loňský rok

- zpřesnění jednotlivých dotací od MZe  LK na dotované akce

- navýšení dotací od města Semily na ČJ 

- korekce příspěvků na přípojky ČJ

- zapojení dotací a příspěvků od obcí a občanů na realizované akce po zpřesnění nákladů soutěží na dodavatele.

Rozpočtované výdaje

- výdaje rozpočtu vzrostly o 23 431 tis. Kč především z důvodu zpřesnění jednotlivých položek po získání dotací a po realizaci výběrových řízení, další vliv má zapojení nových investic  realizovaných z příspěvků soukromých investorů.  

- ř. 8 – navýšení o 63 tis – nákup pozemků – v letošním roce se daří vykupovat pozemky pod objekty, velkou položku v sumě 0,5 mil. tvoří plánovaný nákup pozemku pod ČOV Rovensko. Tabulka s rozdělením je uvedena  pod vlastním rozpočtem.

Čistá Jizera

- ř-11 – 53 – navýšení investičních výdajů celkem o 38 192 tis. Kč – jedná se o investiční náklady na realizaci akce Čistá Jizera podle usnesení RS a podle požadavků měst a finančních harmonogramů. Náklady na vlastní stavbu jsou v rozpočtu kryty příjmy od měst, z úvěru a příjmem z dotací – viz příloha č. 2 k bodu 5.2 (financování ČJ)

Žlutě podbarvené položky jsou hrazeny z prostředků ČJ (dotace, úvěr, města), ostatní položky jsou hrazeny z rozpočtu VHS. V této rozpočtové změně jsme nově ponechali ostatní náklady spojené s tímto projektem v rozpočtu VHS – původně byly uvažovány k financování z úvěru.

Ostatní investice
Turnov

- ř. 71 - navyšujeme investice o 436 tis., jedná se o:

- vypuštění položky na regulaci zápachu z kanalizačního výtlaku ř.66 z důvodu nepřipravenosti akce a nutnosti využít prostředky na ostatní investice,

-  začlenění nových akcí schválených na RS s příspěvkem  občanů 

- upřesnění nákladů na investice po výběru dodavatele

Přepeře

ř. 82 – zapojení dalšího rozšíření díla na žádost obce – příspěvek na příjmu
Malá Skála
ř. 86, 89 – navýšení cena po schválení smluv o dílo, zohlednění skutečnost projektových prací přípojek (ne přípojky přidávají napojené obyvatelé)
Ohrazenice

ř. 94 – na žádost obce navyšujeme náklady na úpravu povrchů po stavbě nových sítí

- ponížení na akci odkanalizování – není dotace 

- ponížení nákladů na oplocení – opakované problémy se zajištěním souhlasu, nyní jiné řešení plitu, nutné ÚR a SP – posun realizace do 2011

Vyskeř 

ř. 102 – aktualizace podle vysoutěžené ceny

Rakousy

ř. 106 - odčítáme náklady na realizaci – není dotace od LK

Líšný ř. 110
- vypuštění položky na rekonstrukci kalových polí z důvody úspory fin. prostředků, v příštím roce bude realizováno provozovatelem z nákladů kalkulace
- upřesnění ceny za PD podle soutěže
Troskovice ř. 115

- upřesnění cena na dílo, posun prosincové platby do ledna

Jilemnice

ř. 122 – ponižujeme položku na PD z důvodu problému s projednáním souhlasů vlastníků pozemků bude posunut termín odevzdání dokumentace

ř. 125 – nová položka – zajištění PD na přeložku vodovodu na žádost města (řešené problémy s únikem vody z přípojky muzea)
Rokytnice

ř.141, 142 – nové položky, jsou příspěvky občanů

ř. 143 – vypouštíme náklady na PD pro přemístění VDJ

- ostatní změny se týkají zpřesnění nákladů po výběru dodavatele

Semily

ř. 165 celkové navýšení investičních nákladů o 2,3 mil.

- rozdělení jedné položky do třech z důvodu lepší sledovanosti, navýšení nákladů podle výsledů soutěží 

- zapojení nákladů na PD ÚV v Příkrém

- dvě nové akce financované s městem
Chuchelna

ř. 170 – na základě rozhodnutí obce se vypouští požadavek na odkanalizování části obce
Rovensko p. Tr.

ř. 174, 175 – úprava dle skutečnosti

ř. 177 – chybou nebyla do rozpočtu zařazena prosincová faktura, která byla uhrazené až v lednu 

Benecko

ř. 183 – upřesnění nákladů na akci ve Štěpanicích po získání příslibu dotace od LK

Tatobity

ř. 191 – zapojení celých nákladů stavby, na příjmu je příspěvek (původně byl zapojen pouze náš podíl)

Čerpadla

ř. 196 – navýšení nákupu velkých čerpadel podle požadavku provozovatele o 200 tis.

Rezerva na ČJ

ř. 198 – samostatná položka, která se pohybuje v závislosti na požadavcích ČJ

Rezerva na investice

ř. 200 – ponížení na 40 tis (přebytek rozpočtu)

Financování
ř.2414 – navyšuje investiční možnosti o příjem z úvěru ÚV v Jilemnici

ř. 217 – převod přebytku rozdílu z výnosů a nákladů

ř. 224 – plánovaný zůstatek BÚ na konci roku (záloha od firmy ČJ)
Čistá Jizera

Financování Čisté Jizery probíhá bez problémů. 

V navržené rozpočtové změně předkládáme oproti schválenému rozpočtu úhradu ostatních nákladů z prostředků VHS. Ve schváleném rozpočtu byly  tyto náklady hrazeny z prostředků úvěru ČJ a měst ČJ, vzhledem k tomu, že se jedná o nedotované náklady navrhujeme změnu jejich financování.

V loňském roce byly takovéto náklady v sumě cca 1 mil. Kč také hrazeny z úvěru ČJ, z důvodu nedostatků prostředků ve standardním rozpočtu VHS. Pokud to náš rozpočet koncem roku, popřípadě příští rok dovolí, budou tyto prostředky opět do rozpočtu ČJ vráceny.
Závěr
V rozpočtu jsou zahrnuty investiční náklady Čisté Jizery, ostatní dotované investiční akce, dvě akce na které nebyla přidělena dotace MZe, investiční akce realizované s příspěvky soukromých investorů, nutné havárie a opravy podle požadavků provozovatele a nemalá položka na nákup pozemků.

Pro pokrytí rozpočtových výdajů a nákladů organizace jsou zapojeny dotační příjmy a příspěvky na investice podle uzavřených smluv.

Rezervou v rozpočtu kterou si v případě potřeby můžeme pokrýt na úkor příštího roku nutné potřeby jsou zatím nepoužité prostředky ČJ ve výši více než 100 mil Kč a vratné zálohy od dodavatelských firem ČJ.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 na rok 2010 dle předloženého návrhu. 

6. Vnitřní otázky VHS

6.1. Pravidla o financování investic
V příloze je opětovně předložen návrh dlouhodobě požadovaného materiálu a současně materiál o očekávaných akcích v příštích letech. Na něj bude dle usnesení RS organizováno pracovní jednání před vlastní  RS.

Materiál by měl být na této RS uzavřen s tím, že pokud bude v nějaké formě přijat, tak  by měl být potvrzen, či  upraven nově zvolenými představiteli měst a obcí v RS někde na konci tohoto roku.
Tato komplikovanější procedura by měla zajistit, aby konečné výstupy byly kvalitní a města i obce podle nich mohli postupovat v příštích letech. 

Rozsah akcí je přibližně  za 600 mil. Kč, z nichž přibližně polovinu by měly hradit měst, obce a VHS. 

Důvody pro vznik pravidel : 
· stanovit shodná pravidla pro financování u většiny akcí, tedy určitou spravedlnost u  výdajů VHS do měst a obcí 

· zvýšit podíl měst a obcí na financování, protože jinak nebude VHS schopno potřebné cíle realizovat 

· při projednávání každé akce se současně díky vyššímu tlaku měst více prověří úměrnost objemu akcí a jejich finanční výše 

· provázat výsledky  na další koncepční otázky chodu VHS – stanovenou koncepci, další úvěrovou schopnost VHS, koncesní provozní vztah, apod. 

Možnosti rozhodnutí :

· schválit navržená pravidla

· zmírnit je ve výdajích pro obce – upravit %
· neschválit žádná pravidla, zachovat shodný vývoj jako doposud 
a) schválit pravidla 
Výhodné pro VHS z hlediska financování chodu VHS. Velmi tvrdé oproti současnému stavu pro přímé peníze měst a obcí. Férově nastavená pravidla. Zásadní komplikace při přípravě akcí v komunikaci mezi městy, obcemi a VHS. Nutnost provázat s jejich ročními rozpočty, povinnost moc projednávat na zastupitelstvech. Bude nutno tedy projednávat najednou  víc akcí, protože je realitou, že n+která bude zastupiteli při projednávání rozpočtu zamítnuta. To přinese i komplikace v další přípravě – budu moci soutěžit, když nebudu mít jasné stanovisko města ? Odmítnu dotaci, když město nepřidá ?   
b) zmírnit % pro města a obce
Shodné doprovodné jevy.  Jen klíčové to, že půjde o přijatelnější peníze pro rozpočty měst a  obcí. 

    c) neschválit žádná pravidla, vývoj jako doposud na dohodě

Opět vyžaduje širokou shodu ve vedení VHS a v RS. Bude nadále platit zásada – vysoký nájem a dotace mají principiálně pokrýt většinu akcí, města a obce doplácí jen to, na co mají reálně sílu. Jako podporu lze uvést – že nikdy v této oblasti nemůže být úplná spravedlivost, ve svazku obcí vždy větší pomáhají menším.  Např. ukazatel objem tržeb na území ( příjmu nájemného ) oproti  výdajům  VHS na akci nikdy nebude rovnoměrný. Navíc každá akce je zcela odlišná. Pro tuto variantu hovoří i skutečnost, že jsme vlastně nikdy nerozhodovali o pořadí akcí, realizujeme je všechny tak postupně, jak je postupně připravujeme. O pořadí rozhoduje reálně vždy úspěšnost v podané dotaci. 
Příklady k rozhodování :uvedeny v příloze 

Klíčové pasáže ze směrnice, kterou jste obdrželi jako podklad na minulé jednání  směrnice :

Při stanovení podílů na realizované akci bychom měli vždy kombinovat obecná východiska s konkrétními pravidly. 

Je však jasné, že každá situace přináší jiná řešení a pravidla v takovém případě nejdou využít pro úplně každý případ. Proto by měla existovat výjimečná možnost korekce výpočtu. 

Konkrétní pravidla:

a) Za VHS a provozovatelem jde plná úhrada následujících akcí : 

- základní péče   a  havárie … provozovatel v rámci koncese

- plán oprav – provozovatel v rámci koncese

- minimální obnova a chod majetku  – viz plán financování a běžný rozpočet VHS  

- obnova – opravy ( účetně ) existujícího majetku 

b) obnova – rekonstrukce ( účetně investice ) do existujícího majetku 

- 60 % VHS + 40 % města a obce

c)  nové investice  z našeho popudu vodohospodářských subjektů -  VHS a provozovatele 

- 70 % města a obce + 30 % VHS

d)  nové vodohospodářské investice z iniciativy měst 

- 80% obce a města + 20 % VHS 

e) nové investice z iniciativy ostatních subjektů mimo VHS a měst  

- 90 %  subjekty a 10 % VHS

f) následné opravy a obnova komunikací a dešťových kanalizací vyvolaných městy  

- 100 % města, pokud budou principiálně projektovány a připravovány městem a budou mít stavební povolení 

g) následné opravy a obnova komunikací a dešťových kanalizací,  pokud půjde o řešení bez projektu vyvolané naší investiční aktivitou, tedy úprava povrchu do původního stavu, či jen požadavek na nový koberec 

- 60 % města a obce a 40 % VHS  

h) majetkové kroky – darování,  převzetí majetku , úplatné převody

- vždy individuální řešení s aplikací námětů z těchto pravidel 

Obecná východiska :

a)  Výše uvedené spolufinancování je vždy řešeno až z konečného rozdílu z hodnoty celkových nákladů ponížených o dotaci prostředků KSSLK, státu, atd. Tedy stanovení podílů  vždy vychází ze zbytku z  ceny nad dotační titul.

b) VHS dále přispívá vždy projekty a inženýrskými činností, pokud toto na sebe nepřevezme jiný subjekt 

c)VHS organizuje výběrová řízení 

d) VHS je dále uplatňuje možnost odpočtu DPH 

e)VHS dále zabezpečuje stabilní provozování realizovaného majetku  

Korekce návrhu:
S ohledem na princip solidarity má právo každá obec, či město vystoupit se žádostí o zmírnění podílu z důvodu praktické neschopnosti zabezpečit financování, a však pouze tehdy pokud by roční rozpočet města , či obce na investice  a opravy majetku byl z více jak poloviny vyčerpán touto akcí.

Pořadí uspokojování potřeb:
Pokud někdy budeme muset přistoupit k  rozhodování, které akce se budou realizovat a které počkají na schopnost nalezení našich zdrojů financování, tak vždy bude ze strany  VHS zpracován  odůvodněný návrh  k odsouhlasení v rámci každoročního jednání o rozpočtu VHS.

Při stanovení priorit bude také přihlíženo k standardním důvodům : 

Pokud půjde o akce dotované městy, mají prioritu před privátními zájmy 

Kdo provede místo VHS inženýrské činnosti  na přípravě akce ( projekty ) 

Kdo dřív přijde s nápadem, má přednost 

Kdo na akci přispěje víc, má větší práva 

Zda jde o akci  zahrnutou v koncepčních materiálech ( výhledech ( VHS, či není )

Účinnost směrnice : 
S ohledem na schvalování akcí platí pravidla od roku 2011 s tím, že výjimku tvoří akce, jejichž realizace ze strany VHS byla doložitelnou podmínkou vstupu obce, či města do VHS  Turnov. 
Návrh na usnesení:

Bude formulován na základě závěrů z  pracovního projednání. 
6.2.   Směrnice o finančních otázkách ve  VHS Turnov  
Jejím obsahem je popis základního chodu VHS v oblastech - majetek, účetnictví, mzdy , archivace. 
VHS Turnov má schválenou směrnici, která je ve stejné podobě od  roku 2005. Protože se od té doby změnily některé skutečnosti, je nutné tuto směrnici dopracovat a upravit tak, aby údaje v ní obsažené byly v souladu s platnými právními normami a se systémem postupů v organizaci. Nová směrnice bude schválena s platností již od 1.1.2010.
Původní směrnice byla upravena a rozšířena na základě Novely rozpočtové skladby 357/2009 Sb. a nového systému používání rozpočtové skladby od roku 2010 v těchto bodech:

1.4. – upřesnění odpisu majetku

2.2. – doplněna o opravné položky

2.3. – doplněna o časové rozlišení

2.4. – z důvodu navýšení počtu zaměstnanců byl podrobně rozepsán postup oběhu dokladů

3.3. – doplnění nových automobilů 

Obsah nové směrnice: 

1. Investiční majetek a jeho evidence 
1.1. Vyřazování investičního majetku

1.2. Nabytí investičního majetku

1.3. Oceňování investičního majetku

1.4. Odpisový plán

1.5. Inventarizace majetku a závazků 

2. Systém zpracování účetnictví
2.1. DPH

2.2. Opravné položky
2.3. Časové rozlišení
2.4. Účetní doklady a jejich oběh
3. Vztah organizace k zaměstnancům

3.1. Příspěvky na stravné

3.2. Dovolená na zotavenou 

3.3. Použití služebního vozidla

3.4. Používání služebních telefonů pro soukromé účely

3.5. Sociální fond – pravidla pro jeho tvorbu a čerpání
                        3.6. Povinnost aktualizace podpisových vzorů 
4. Úschovna a skartace účetních písemností

Příloha: Podpisové vzory

Návrh na usnesení:

RS po projednání schvaluje předloženou směrnici VHS Turnov. 
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