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1. Koncesní řízení

1.1.  Průběh  kvalifikačního řízení

Proces kvalifikace byl v prosinci dotažen do konečné fáze – vlastního zveřejnění. Proběhlo až poslední den v prosinci, protože organizátor centrální adresy shromáždil všechny případy z posledních dnů do jediného vyhlášení.  
Počátkem ledna si vyzvedly podklady čtyři subjekty : 

· dnešní provozovatel

· Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

· Česká spořitelna a.s.

· BANG s.r.o. Brno

První dva jsou očekávaní budoucí soutěžní rivalové. Druzí dva se o zakázku zajímají pravděpodobně  z jiného,  z profesního hlediska -  plnění podmínek úvěru, či vzory pro možné poradenství.

Po upřesnění soutěžních lhůt musí zájemci podat žádost o účast v koncesním řízení ( tedy doložit požadovanou kvalifikaci ) do 23.2. 2009. 

Protože jde o relativně jednoduchý proces, tak očekáváme, že nenastanou výraznější komplikace a mohli bychom zvládnout celou první část koncesního řízení – kvalifikaci  - až do  schválení v termínu dle plánu – v programu na březnovém jednání RS. 

Pro celou koncesní soutěž byla důležitá medializace a informovanost o celé otázce v prosincovém časopisu SOVAK. Jde o časopis provozovatelů, který odebírá  každý z nich v celé ČR. Obecně známé podvědomí o našem řízení jsme tedy doplnili pro všechny potenciální uchazeče veřejnou prezentací v optimální časové lhůtě. 

Z naší strany je potřebné jmenovat  komise pro posouzení kvalifikace – návrhy  : 

 - komise pro otevření obálek : Hejduk, Loutchan, Saidl, Bečka, Maieroová, Červová 

 - komise pro posouzení kvalifikace uchazečů :  Hejduk, Loutchan, Saidl, Bečka, Maierová, Červová, Matyáš, Pochop, Vacátko, Stolínová

 

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí informaci o probíhající lhůtě pro kvalifikaci uchazečů na koncesní řízení a jmenuje komise pro proces posouzení žádosti o účast v koncesním řízení dle návrhu. 
1.2. Informace o průběhu projednávání se SFŽP a úpravě koncesní dokumentace

Aktuálně nejsložitější otázkou je finální projednávání a úpravy pracovní verze celé koncesní dokumentace. RS požadovala její předložení opětovně po jejím dopracování tak, aby mohla finální text znovu projednat a schválit v termínu přibližně do poloviny března.

Celá zadávací dokumentace včetně koncesní smlouvy byla předložena na SFŽP a z jejich strany připomínkována. 

Je nutno konstatovat, že přístup SFŽP i jejich poradců MOTT MC Donald je velmi rychlý, vstřícný a odborně kvalitní. Většina jejich připomínek a námětů byla oprávněná a byla poradci ihned zakomponována do upraveného textu. Uměli i ustoupit ve svých názorech,pokud viděli náš nedostatek času a  pokud naše řešení obsahovalo shodné principy s požadavky EU. 
Komplikovanějším se od počátku jevila pouze otázka platebních mechanismů – tedy  jak se bude soutěžit a jak se bude stanovovat cena v příštích deseti letech. Musíme se trefit do evropských požadavků, jejich aplikaci ze strany SFŽP. Přitom musíme stále brát v úvahu zaběhlý řád na našem území a reálnou charakteristiku  našeho budoucího smluvního prostředí.  
Potřebujeme nyní dopracovat následující dokumenty:

· vlastní text zadávací dokumentace

· vlastní text budoucí koncesní smlouvy a všech  jejich příloh
Všechny texty mají dohromady klíčových cca 200 stránek a další stovky stránek potřebných příloh o majetku atd.

Nyní vše nastaveno ve lhůtách odsouhlaseného harmonogramu. Dne 25.2. máme naplánováno  pracovní jednání RS, kde bychom projednali finální texty ( podklady dostanete dříve ). Po něm budeme mít ještě časovou lhůtu  zapracovat případné náměty úprav od  starostů. A celé konečné schválení by mělo proběhnout na RS v březnu.  Následně by měla být zadávací dokumentace předávána kvalifikovaným uchazečům. 

Aktuální úpravy :

· proběhlo snad poslední důležité jednání na SFŽP s jeho zástupci a poradci nad platebními mechanismy budoucího vztahu. Jednání proběhlo pozitivně byly odsouhlaseny všechny zatím nedořešené klíčové zásady.

· Stále probíhá konzultace všech textů a příloh mezi VHS a poradci, s cílem vylepšit jednotlivá detailní znění formulací. atd.

Vše nyní záleží na kvalitě poradců a jejich rychlosti. Hodně dokumentů ještě obsahuje drobné chyby a nejasnosti. Hodně dokumentů je také vzájemně provázáno a musí se upravit v souvislosti s dohodnutými závěry na SFŽP.

Návrh na usnesení:

RS ukládá ing. Hejdukovi předložit na únorové pracovní jednání konečné texty  koncesní dokumentace. 
                                      2. Čistá Jizera

2.1. Průběh jednotlivých staveb a ostatní činnosti 
Inženýrské  a přípravné činnosti ve všech městech
Zimní stavební období na konci roku a v průběhu prvních měsíců je pro nás extrémně důležité. Máme čas na:

· vyhodnocení stavby s prováděcí firmou, finanční rozsahy v 2009, vyhodnocení otázky méně a víceprací
· jednání s městy o financování akce, o doprovodných komunikacích a klíčových otázkách 2010

· jednání se správci stavby o zlepšení jejich činnosti 

· jednání v řídícím týmu – dokončování všech smluvních písemných  agend vzhledem k roku 2009

· dořešení všech zbylých restů

· přípravu a projednání detailních harmonogramů napříč celým investičním týmem na stavebně daleko obtížnější rok 2010 

Všechna jednání jsou opakovaná. Nejkomplikovanější diskuse jsou v SM a Turnově, kde zástupci měst připravují následné proměny komunikací. S tím jsou úzce spjaty  dohody o termínech, financování,  návaznostech ostatních síťařů, objízdných trasách apod.

Klíčovým faktem zůstává, že jsme relativně dobře schopni odhalit některé nedostatky z loňského roku a snažit se je napravit. Problémem však je, že máme zažitý rozsah staveb    pouze v polovičním objemu v TU, LOM, ROK, než musíme prostavět 2010. 

Nutné zásadní navýšení rozsahu prací v roce 2010 tedy přinese všude extrémní náročnost investice a celkové zásadní dopady na  život všech měst. 

S firmami, kterým jsme v loňském roce několik měsíců dlužili, jsme také dokončili jednání o řešení sankcí za neplacení faktur. V Turnově a v Rokytnici máme dohodu, že budeme tento rok platit faktury okamžitě, jak přijdou na VHS, čímž postupně „vyrovnáme“  naši pozdní splatnost z roku 2009. V Lomnici firma snížila možnou sankci napůl, s tím, že si  chce  přilepšit finanční výsledek stavby. A v tomto roce zůstaneme proto na smluvní délce splatnosti faktur – 40 dní. 
Čistá Jizera – Turnov

V prosinci 2009 probíhaly stavební práce v Turnově bez omezení vzhledem k vyhovujícím klimatickým podmínkám až do vánoc. V lednu 2009 byly práce postupně zahájeny na všech staveništích a při vyhovujících teplotách probíhají bez omezení. Výstavba kanalizace probíhá v ulici Vrchhůra (od benzínové pumpy na Kyselovsku směrem k památníku U Tří svatých), v ulici Na Stebni (směrem od ulice Antonína Dvořáka), v Dolánkách (nad tratí ČD směrem do Trhovky), v Nudvojovicích (od příjezdové cesty k Nudvojovické vodárně směrem k návsi, v ulici Žižkova (3 úseky paralelně), na Koňském Trhu (kanalizace, odlehčení a shybka) a v ulici Palackého (kolem házenkářského hřiště k loděnici TJ). 

V nejbližší době je naplánováno zahájení prací v ulici Antonína Dvořáka a postupně připravujeme zahájení v ulici 5. května (naplánováno na 14.5.2009).

Předpokládaná prostavěnost na letošní rok je naplánována na 132,5 mil. Kč.

Prostavěnost k 31. 12. 2009:

	
	Prostavěno v Kč
	Celkem SoD
	Počet %
	HMG dle SoD pro rok 2009

	Fakturace
	67,214 mil. Kč
	242,5 mil. Kč

 (bez rezervy 6 mil. Kč)
	27,7 %
	64,2 mil. Kč

	Kanalizace 
	4,2 km
	21,1 km
	20 %
	

	Přeložky vodovodů
	2,6 km
	7,45 km
	34,9 %
	


Aktuálně řešíme i na začátku roku 3 negativní události  v jediné lokalitě – Žižkova ulice:

· nepořádek na staveništi  

· opakovaná vážná pochybení v oblasti bezpečnosti práce

· opětovné položení cca 50 m kanalizace, která byla postavena v protispádu pravděpodobně vlivem špatného laserového nivelačního přístroje

Současně s městem řešíme zejména různé otázky okolo extrémně komplikovaného řešení ulice 5. května (objízdné trasy, harmonogramy, technické řešení, zařízení staveniště, příspěvek kraje z ROP , apod.) .

Je potřeba také vidět, že s ohledem na napnuté termíny musí firma stavět naplno i v těchto zimních měsících. Pouze v největších mrazech části díla zastavujeme z důvodu technologických mantinelů.  Pro firmy a její subdodavatele není leden úplně příznivý  z důvodu docela velkého množství sněhu a výrazně mrazivých dní.
Čistá Jizera - Semily 
V letošním roce byly stavební práce zahájeny na konci ledna 2010 na staveništích v Bítouchově, Podmoklicích a Na Vinici. Další průběh bude záležet na počasí. V roce 2009 bylo prostavěno 35 mil. Kč. V roce 2010 zhotovitel předpokládá cca 57 mil. Kč.
Čistá Jizera I – město Jilemnice

Ve sledovaném období v Jilemnici stavební práce neprobíhaly, budou pokračovat až v jarním období, dle počasí – předpoklad v březnu na objektu JV5 – Hrabačov.

Čistá Jizera II – město Lomnice n. Pop.

Stavební práce probíhaly pouze na kanalizaci v ulici Přímá do 18.12. Nyní dodavatel předpokládá jejich obnovení až na počátku března.

Na ČOV proběhly individuální a komplexní zkoušky a od 14.12. jsou zrekonstruované části v provozu. Bohužel v klasicky nevhodném termínu došlo k vážné  havárii v nově zabíhaném provozu. 

V období mezi 30. - 31.12. došlo na ČOV ke středně těžké havárii na dosazovací nádrži č.3 (nerezová vnořená nádrž). Nádrž byla zdeformována kompletně ve spodní části a částečně i v části vrchní. Ostatní části technologie, která byla nově uvedena do provozu, nevykazují závady.

V současné době je ČOV v provizorním provozu bez systému řízení - tj. chybí archivace dat a tak není příčina havárie naprosto jasná. Pravděpodobně došlo k ucpání přítoku a recirkulace byla stále v provozu, tím následně k velkému rozdílu hladiny mezi nitrifikací a dosazovací nádrží a k zborcení části stěn. Z vnějšku při vyšší hladině kalu vznikl velký tlak, který neformoval nové nerezové prvky.  Jednalo o mimořádnou situaci.
Kvůli eliminaci těchto stavů bylo provedeno několik opatření – přepouštěcí ventil na dosazovací nádrži, úprava v systému řízení a pojistný plovákový uzávěr. Tyto úpravy budou provedeny i na druhé, nepoškozené nádrži a v tomto roce i na zbylých dvou montovaných. 
Veškeré provedené havarijní opravy i úpravy ostatních nádrží provede dodavatel na své náklady, protože zatím se všechny strany dohodly, že  nešlo o chybu projektu, ale chybu detailního dílenského provedení. 
V polovině ledna byla dokončena havarijní oprava a vše znovu odzkoušeno. Úprava druhé nepoškozené nádrže bude provedena po dohodě s provozovatelem za lepších klimatických podmínek.
Čistá Jizera – Rokytnice nad Jizerou

V letošním roce budou stavební práce zahájeny až podle počasí, předpoklad v polovině dubna 2010.  V roce 2009 bylo prostavěno 44,4 mil. Kč. V roce 2010 zhotovitel předpokládá cca 97 mil. Kč. Probíhají jednání firmy se subdodavateli.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o stavu prací a příprav v  projektu Čistá Jizera. 

2.2. Náklady spojené s řešením úvěrové otázky 
Problémy spojené s možností uskutečnit čerpání úvěru na ČJ podle vysoutěžených podmínek přinesly v loňském roce:

· zpoždění plateb třem dodavatelským firmám, bez kterých by celá věc nešla vůbec zajistit,

· nutnost předčasného poskytnutí dohodnutých dotací od měst, 
· mnoho starostí uvnitř VHS,
· organizace další neúspěšné soutěže na úvěr 
· v neposlední ředě také finanční dopady přímo do rozpočtu VHS 2009, možná i 2010
· finální pozitivní dohodu s bankou, načerpání velké části úvěru a splátku všech dluhů

Jedním z drobných pozitivních dopadů  je  to, že se nám díky postupnému klesání úrokové sazby 3M PRIBOR v průběhu roku  zmenšily oproti plánu náklady na úroky, oproti očekávání.
V průběhu jednání se starosty a z průběhu zastupitelstev bylo zřejmé, že je naší povinností vyhodnotit zpětně skutečné finanční náklady spojené s řešením úvěru.

V tuto chvíli známe i další nečekanou skutečnost loňského roku – jedná se o náklady na právní firmu, která zastupovala VHS při jednáních s ČS ohledně pro nás jasných záležitostí. Pro informaci uvádíme konkrétní údaje loňského roku, které přímo ovlivnily rozpočet VHS a měst zúčastněných na projektu.
V rozpočtu VHS a v dohodách s městy jsme však očekávali průměrnou sazbu úvěru 4,7 % p.a. (t.j.  3M PRIBOR 2,5%  a  marže banky 2,2,%).
Vylepšení očekávání nákladů spojených s úvěrem lze doložit na : 
Vývoj základní úvěrové sazby : 
	
	Sazby 3M PRIBOR v roce 2009
	Úroková sazba úvěru  VHS na ČJ  je                       3M PRIBOR + 2,2 %

	
	Soutěž-leden 2009
	3,44
	

	
	30.4.
	2,51
	
	

	
	29.5.
	2,23
	
	

	
	30.6.
	2,09
	Průměrný 3M PRIBOR za uvedené          období roku 2009 je 2,04 %

	
	31.7.
	2,08
	

	
	31.8.
	1,88
	
	

	
	30.9.
	1,91
	
	


	
	30.11.
	1,84
	
	

	
	30.12.
	1,75
	
	

	
	 
	 
	
	

	
	18.1.2010
	1,55
	
	


Dnes máme tedy půjčeno za neuvěřitelnou sazbu – okolo 3,75 %. Je vidět meziroční pád o cca 2 % SAZBY 3M PIBOR , který je nevídaný. Podle prognóz by se měla situace otáčet v druhé polovině letošního roku. Proto podle nás někdy v té době bude aktuální případná diskuse o fixaci sazby. 
Skutečnost úvěrových nákladů v roce 2009 
Obsahuje vedle dalších režií spojených s ČJ tyto náklady na úvěr:
	
	Úvěr a spojené náklady v r. 2009

	
	Úvěr (načerpáno 7.12.2009)
	261 520 548,91

	
	Úrok
	672 386,16

	
	Rezervační poplatky
	753 576,77

	
	Poplatek za sepsání smlouvy
	250 000,00

	
	Mareš Partners – právník najatý proti ČS
	251 240,00

	
	Náklady spojené s úvěrem celkem
	1 927 202,93


K uvedené tabulce:

Úrokové náklady jsou i přes to, že se při prvním čerpání hned načerpala neplánovaně vysoká suma (více než trojnásobná) velmi  nízké,  a to proto, že k načerpání došlo až začátkem prosince a sazba 3M PRIBOR, která přímo ovlivňuje výši našich úroků byla příznivě nízká.

Rezervační poplatky jsou nakonec téměř ve stejné výši jakou jsme plánovali.

Poplatek za sepsání smlouvy je podle nabídky do soutěže a sepsané smlouvy.

Poplatek za právní služby nikdo neplánoval, je v rozpočtu navíc.

Celkově jsme však nedopadli špatně. Ve schváleném rozpočtu 2009 jsme měli náklady spojené s úvěrem plánovány okolo 2,2 – 2,3 mil. Kč.  
Na druhé straně jsou náklady na právníka a rezervaci velmi vysoké. Velká rezervace znamená ve svých dopadech také dlužné sankční platby firmám, kterým jsme neplatili. Snažili jsme se spořitelně naznačit, že by nám je měla vykompenzovat, ale pozitivní reakce v této otázce ze strany banky  nebyla.
Další předložené informativní tabulky         


       Příloha k bodu 2.2.

V první tabulce je uvedeno financování ČJ v roce 2009 podle skutečně vynaložených nákladů.
Z celkového načerpaného úvěru  úvěru ve výši 261 520 548,91  :

z toho použitý úvěr
131 947 455,77 

z toho 


    7 000 000,00     úvěr pro LO, RO
zaplacený úrok

       672 386,16
zaplacená závazková provize
       753 576,77
Pozn.: Pro sumu použitého úvěru je pro naše porovnání počítáno s částkou úvěru uvedenou v tabulkách k bodu 2.3., skutečně použitý úvěr je pro rozpočet VHS vyšší o načerpané prostředky za PD v minulých obdobích.
Pro výpočet dílčích úroků měst bylo uvažováno s úrokovou sazbou platnou v prosinci 2009, kde byl 3M PRIBOR 1,84 %, sazba je tedy 4,04 % p.a..
Význam jednotlivých sloupců:

A
- úvěr načerpaný ve prospěch měst podle smluv o spolufinancování projektu – byl načerpán 7.12.2009 v plné výši jednorázově

B
- úvěr čerpaný na prostředky VHS, kterým bylo nutné doplnit vlastní zdroje investora, když nebylo možno čerpat dotaci v plné výši
C
- úroky za podíl úvěru měst, které byly plánovány
D
- závazková provize z celého rezervovaného podílu úvěru pro město dle úvodních dohod
E
- podíl každého města na úrocích VHS vypočítaný podle dohodnutého poměru mezi městy (zde je vycházeno z celkové sumy, skutečně zaplacená suma ze strany VHS v daném městě nemá vliv), je vycházeno ze sumy úroků pouze použité výše úvěru (z částky 131 mil), ne z celkového načerpaného úvěru (261)
F
 - podíl každého města na závazkové provizi vypočítaný podle shodného poměru jako bod E
G
- úroky za nepoužitou část úvěru

H
-  skutečné úrokové náklady měst v roce 2009 bez případného započítání podílů sloupce G,I
I
- ostatní náklady úvěru – podpis smlouvy, náklady na právníka

Závěr k tabulce : 

Je relativně složitá a není dořešeno možné rozdělení zbylých položek na jednotlivá města. Nutno projednat se starosty na zvláštním jednání. 
Ve druhé spodní tabulce je pro informaci uveden odhad  financování v roce 2009, pokud by nebyl problém s ČS, tedy rovnoměrné čerpání úvěru v plánované výši. 

načerpaný úvěr

  68 988 815,14

úvěr pro LO, RO

    7 000 000,00     
zaplacený úrok celkem
    1 222 886,67
sloupec C + E

zaplacená závazková provize
       684 704,17
sloupec D + F
Žlutě podbarvené buňky v tabulkách představují pouze úrokové náklady a náklady na rezervaci zdrojů spojené s čerpáním úvěru – skutečnost je  cca 0,5 mil. nižší, než byl plán .
Oranžově podbarvené buňky znamenají ostatní náklady spojené s čerpáním úvěru. Skutečnost byla naopak dvojnásobná.
Z uvedeného vyplývá, že VHS mělo v roce 2009 s úvěrem náklady ve výši téměř 1,927 mil Kč a příjem od měst zapojených do projektu na úrokové náklady byl v součtu 771 tis. Kč, tedy něco málo více než 1/3 nákladů. 
Přestože rozpočet 2010 počítá s vratkou části těchto příspěvků z důvodu nižších nákladů na úroky než byl plán, doporučujeme přehodnotit situaci a do nákladů měst spojených s čerpáním úvěru zahrnout všechny uvedené náklady na úvěr včetně poplatku za sepsání smlouvy a právníka a takto loňský rok vyhodnotit. To však musíme projednat na zvláštním jednání .
Výhled na rok 2010

Vzhledem k tomu, že byla načerpaná částka úvěru ve výši 261 mil. Kč (z toho 7 mil. pro RO, LO), tedy ve výši, která je již pravděpodobně dostatečná pro celou realizaci díla, je nutné již v roce 2010 platit úroky v maximální výši, proti tomu zase klesnou poplatky za rezervaci zdrojů. Tento náklad významně ovlivňuje rozpočet 2010.

Při plánované průměrné úrokové sazbě 4,5 % je roční úrok 12 mil. Kč a poplatek za rezervaci zdrojů 215 tis. Kč. Tyto sumy jsou dnes uvedeny v návrhu rozpočtu. předpokládáme, že další náklady na právní služby nebudou, nebo budou jen minimální (stále není odezva z ÚHOS na náš spor ohledně zajištění úroků).

Proti tomu stojí příjmy od měst, které jsou pro rok 2010 podle požadavku VHS stanoveného již v říjnu loňského roku (ještě nebyl známý vývoj situace s úvěrem) nastaveny na celkovou výši 2 957 tis. Kč a další příjmy z výnosů vkladu finančních prostředků. 

Na jednání o roce 2009, znovu se starosty vyhodnotíme předběžné dohody na 2010. 

Dalším možným cílem letošního roku je dobře uložit nepotřebné úvěrové prostředky, aby se maximálně zmenšila ztráta na navýšených úrokových nákladech.

Závěr

Základní otázkou je, jak se budeme podílet na skutečných nákladech roku 2009 a jakým klíčem se podělíme o zvýšené náklady na úroky v roce 2010. Protože se jedná o úvěr určený pro konkrétní akci, měla by zapojená města s ohledem na ostatní členy svazku minimálně podle již stanovených podílů částečně uhradit i úroky ze zatím odložené části načerpaných úvěrových prostředků. 

Druhým pohledem je vyhodnotit spravedlnost mezi městy, kdy pro TU, ROK, LOM bylo čerpán víc úvěru VHS, tedy jednotlivá města mají platit víc úroků protože nebyla možnost čerpat dotace na tyto města.  Také toto budeme na jednání s městy vyhodnocovat.

Návrh na usnesení:

RS projednala přehled nákladů spojených s úvěrem čerpaným na investici Čisté Jizery a pověřuje Ing. Hejduka projednáním všech aspektů s vedením měst zapojených do projektu .

2.3.     Finanční vypořádání s městy
                                                        přílohy

V přiložených tabulkách uvádíme finanční přehledy ČJ na příjmech a základních investičních výdajích. 

Jde o pracovní informativní materiál, který bude projednán se starosty měst a případné závěry předložíme na RS.
1. příloha k bodu 2.3.

- shrnutí příjmů roku 2009 na ČJ mimo úvěru. Je tu přehled dotací od měst jak na stavu, tak na úroky, dále sumy finančních prostředků poskytnutých SFŽP a EU a příspěvky na části přípojek ve veřejném prostranství poskytnuté vlastníky nově napojených nemovitostí.  

2. příloha k bodu 2.3.


- pohled na financování projektu v roce 2009 

Příloha je určená pro města na zvláštní jednání. Tři tabulky se liší podle toho, jakým klíčem rozdělíme dotaci a nutné čerpání úvěru. Vrchní tabulka je skutečnost, prostřední průměrné a shodné poměry na každé město, spodní plán s původními dohodnutými principy. 

Původní dohodnuté principy však nešly reálně použít zejména kvůli úvěrovému problému. Města by se proto měla na setkání dohodnout,  jak budou rozpočítávat reálné zatížení úroků.

Význam jednotlivých sloupců:

A,B,C – náklady stavby, autorský dozor projektanta v průběhu roku, technická dozor investora – správce stavby

D – součtový sloupec, sčítá sloupce A+B+C, je vždy stejný

E – výše dotace pro jednotlivá města

F – požadavek na vlastní zdroje pro jednotlivé město

G – dotace od města poskytnutá v tomto roce podle smlouvy o spolufinancování projektu

H – použité prostředky z načerpaného úvěru pro vlastní zdroje města (úvěr pro město), údaj je v každé tabulce stejný podle dohody ve smlouvě o spolufinancování projektu, tento úvěr není čerpán po celou dobu stavby rovnoměrně,  výše tohoto úvěru ovlivňuje podíl VHS, vyrovnaný poměr podle základních dohod bude až na konci stavby

I – doplatek do celkového požadavku, podíl úvěru VHS 

Závěr

Předložený podklad je shrnutím prvního, značně finančně nestandardního roku realizace projektu Čistá Jizera. Výstupy se v této fázi nedají „napasovat“ do předem dohodnutých pozic, pro přesnější vyhodnocení bude zásadní konec roku 2010. Pro VHS nemá nyní žádná z předložených variant zásadní význam, neboť úvěrové prostředky jsou načerpány ve známé maximální výši a jejich použití pro jednotlivá města má vliv především na rozpočty měst ve vazbě na výši poskytnutých příspěvků na úroky. 

Předložený podklad bude projednán s vedením měst a výsledek bude předložen RS. 

Zajímavostí je skutečnost, že podle plánu jsme měli načerpat 136 mil. Kč dotace a ve skutečnosti jsme načerpali jen 73 mil. Kč. 
Návrh na usnesení:

RS projednala materiál o financování projektu Čistá Jizera v roce 2009, pověřuje Ing. Hejduka jeho projednáním s vedením měst a požaduje informovat o výsledku. 

3. Investice  a obnova
3.1.  Dokončení akce Rovensko p. T. – rekonstrukce vodovodu Palda a propojení tlakových pásem






Jednou z investičních dotací realizovaných v roce 2009 byla akce Rovensko pod Troskami – rekonstrukce vodovodu Palda a propojení tlakových pásem VDJ Bora a VDJ Václaví v celkové hodnotě 5 376 634 Kč bez DPH.  Na akci byla poskytnuta dotace od LK ve výši 2 180 000 Kč a v letošním roce bude poskytnuta dotace od města ve výši 500 tis. Kč. Dodavatelem stavby byla firma IMSTAV Group.

Průběh stavebních prací:

Propojení tlakových pásem: Vlastní stavba zahrnovala kompletní výměnu a přeskupení armatur včetně vystrojení elektro v RŠ a VDJ Bora. Došlo k částečné výměně potrubí v rozsahu a vytvoření nového řadu v úseku od náměstí, kolem fotbalového hřiště až do RŠ v celkové délce 548 m a přepojením vodovodních přípojek v počtu 6 ks . Po dokončení stavby vodovodu byl v ulici u Hřiště proveden kompletní povrch komunikace v rozsahu 3200 m2 včetně vytvoření prvků odvodnění. 

Rekonstrukce vodovodu na Paldě: Vlastní stavba zahrnovala výměnu potrubí v úseku od objektu Technických služeb až po rekreační středisko Na Paldě v celkové délce 1357 m a přepojením vodovodních přípojek v počtu 20 ks. V rámci stavby byla provedena oprava stávající čerpací stanice, modernizace rozvaděče a výměna armatur.   

Dle smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelem stavby byl stanoven konečný termín dokončení stavby na 10.11.2009. 

S ohledem na nezodpovědný přístup dodavatele, především ve fázi získávání potřebných povolení (vstupy do komunikace, nahlášení plánovaných přerušení dodávek vody Provozovateli) a následně neschopnost zajistit ve stanoveném termínu potřebné zkoušky (výsledky z rozboru vody, zkoušky funkčnosti vytyčovacího vodiče, předání dotčených pozemků vlastníkům) došlo k výraznému zpoždění termínu konečného předání díla, při čemž k předání stavby došlo dne 29.12.2009, to znamená o 49 dní později. 

Stavba byla převzata včetně vad nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, především se jedná o terénní úpravy,  které budou odstraněny nejpozději v termínu do 15.5.2010 a poté bude uhrazena pozastávka ve výši 10% z ceny díla.

Penále za zpoždění:

Vzhledem k tomu, že pro realizaci povrchů zahrnutých v ceně díla nebyla vypracována projektová dokumentace a jediným podkladem pro jejich zhotovení byl výkaz výměr, který se až v průběhu stavby složitě finalizoval podle rozsahu požadovaném městem, navrhujeme pro stanovení sankce za nedodržení termínu odčíst 5 dnů, jako kompenzaci.

Penále podle smlouvy o dílo 1000 Kč/den, zpoždění po odečtení kompenzace je 44 dnů, stanovené penále ve výši 44 000 Kč.

Výpočet sankce: (49 dní zpoždění GD – 5 dní zpoždění ze strany Investora) x 1000 Kč/den = 44 000 Kč.

Návrh na usnesení: 

RS 

· bere na vědomí dokončení akcí ,,Rovensko pod Troskami – rekonstrukce vodovodu Palda a propojení tlakových pásem VDJ Bora a VDJ Václaví“,

· souhlasí s uplatněním sankce dodavateli stavby na základě výše uvedených skutečností ve výši dle návrhu a pověřuje VHS Turnov k vystavení penalizační faktury.

3.2.  Odkup pozemku pro stavbu VDJ  na akci ,,Nouzov – propojení s vodovodem Benešov a Semily“

Na základě rozhodnutí RS byly zahájeny projekční práce na vybudování propojovacího potrubí mezi vodovody Nouzov a Semily- Benešov  v délce cca 210 m s malou akumulací 25m3 a ATS. 

Pro stavbu malého vodojemu s ATS bylo nutné v místní části Semil – Nouzově, získat vhodný pozemek, který by splňoval technické požadavky na umístění vodojemu i jeho dobrou obslužnost z hlediska budoucího provozu. S ohledem na všechny požadavky byl vybrán pozemek p.č. 2257/2 v těsné blízkosti místní komunikace, ve vlastnictví paní Jitky Kýhosové. 

Z tohoto pozemku bude oddělena část o výměře cca 300  m2, za níž požaduje majitelka pí. Kýhosová obnos ve výši 30 000 Kč. S ohledem na vhodnost tohoto pozemku pro umístění VDJ a ceny pozemků v této oblasti je tato cena pro VHS přijatelná.

Závěr:

Navrhuje oddělit a odkoupit potřebnou část p.p.č 2257/2 v obci Semily – Nouzov,  kat. území Semily (viz. příloha č. 1) potřebnou pro realizaci této stavby za požadovanou cenu 30 tis. Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s odkoupením oddělené části p.p.č.  o výměře do 300 m2 v obci Semily - Nouzov kat. území Semily od paní Jitky Kýhosové za cenu dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy. 

3.3. Jilemnice – Havarijní oprava kanalizace Poštovní ul.

Na základě popudu občana o hromadění vody ve sklepě jeho domu a propadu chodníku v ulici Poštovní v Jilemnici provedl provozovatel šetření a zjistil, že obě skutečnosti jsou způsobeny tím, že je kanalizace původní zděná a je ve špatném stavu - je nutno provést její havarijní výměnu. Trasa kanalizace o délce cca 80m je vedena na rozhraní chodníku a komunikace.

Do příštího jednání RS budou osloveni tři projektanti k podání nabídky na vytvoření zjednodušené jednostupňové dokumentace na provedení opravy, bez projednání, které budou předloženy k odsouhlasení. Samotná oprava by byla zrealizována v letních měsících.

V předloženém rozpočtu VHS je na tuto opravu vyčleněn 1mil. Kč.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje záměr řešení havarijní opravy kanalizace v Poštovní ulici v Jilemnici dle navrženého postupu. 
3.4. Lomnice n. Pop. – Kanalizace Nádražní ul.

Prostřednictvím Města Lomnice n. Pop. byla VHS Turnov doručena stížnost zastupitele města na havarijní stav kanalizace v Nádražní ulici v Lomnici n. Pop., která způsobuje propady chodníku. Po provedeném šetření provozovatelem bylo zjištěno, že v této ulici existují dvě kanalizace, novější splašková vlastněná VHS Turnov a provozovaná Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s., a druhá původní vedená pod chodníkem. Při budování novější kanalizace zřejmě nedošlo k úplnému přepojení všech přípojek a zrušení původní stoky, ale některé zůstaly nepřepojené. To, a havarijní stav původní stoky, je samotná příčina poruch popisovaných ve stížnosti.

Celou lokalitu je nutno detailně prověřit, zmapovat a navrhnout opatření k úplnému odstavení původní kanalizace. VHS osloví projektanta, který vytvoří podklad pro následné výběrové řízení na projekční a inženýrské práce. Cenová nabídka na vytvoření tohoto podkladu bude RS předložena ke schválení.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje záměr řešení havarijní situace kanalizace v Nádražní ulici v Lomnici nad Popelkou. Dle navrženého postupu. 
3.5. Benecko – VDJ Zátiší, přípojka elektro a zajištění přístupu

Jedná se o kompletní dokončení přebudování stávajícího vodojemu na standardní vodárenský objekt. V loňském roce bylo nad původním podzemním vodojemem bez nadzemní části vybudováno zastřešení. Nyní bude objekt napojen přípojkou NN na elektřinu, na obsypu akumulace bude zřízeno schodiště pro usnadnění přístupu a rozšířen vstup do armaturní komory a dovybaven zábradlím. Vnitřní elektroinstalace byla provedena již v loňské etapě.

Elektropřípojka o celkové délce 280m bude vedena od stávající trafostanice umístěné u hlavní silnice. V loňském roce byla vytvořena projektová dokumentace a stavebně byla přípojka povolena. Ostatní plánované práce žádné projednání nevyžadují a budou popsány ve výzvě na podání nabídky.

Na realizaci výše uvedené stavby bude vypsáno poptávkové řízení, v rozpočtu je vyčleněno 300tis. Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Rajm, Mejsnar, Stolínová, Hejduk, Kovalčík.
3.6. Benecko – Oprava vodovodu Pláňka

Jedná se o výměnu posledního úseku původního vodovodu z oceli DN50 v místní části Rychlov (čp. 68 – 144), který je ve špatném stavu, za nové litinové potrubí DN100 v délce 320m.

Do příštího jednání RS budou osloveni tři projektanti k podání nabídky na vytvoření zjednodušené jednostupňové dokumentace na provedení opravy, bez projednání, které budou předloženy k odsouhlasení. Samotná oprava by byla zrealizována v letních měsících na základě poptávkového řízení. 
V předloženém rozpočtu VHS je na tuto opravu vyčleněn 1mil. Kč.jde o naplnění slibu poskytnutého při vstupu obce do VHS.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s navrženým postupem. A jmenuje výběrovou komisi pro poptávkové řízení na dodavatele akce ve složení  Rajm, Mejsnar, Stolínová, Hejduk, Matyáš.
3.7. Benecko – Přeložka vodovodu Štěpanická Lhota

Jedná se o přeložení stávajícího vodovodu DN80 o délce cca 200m v místní části Štěpanická Lhota vedoucího pod soukromými zahradami i stavbami iniciovaná provozovatelem. Nově bude vodovodu uložen standardně v místní komunikaci. Pro realizaci přeložky je nutno nejprve zpracovat projektovou dokumentaci a stavbu územně i stavebně povolit.

Na projekční a inženýrské práce bude vypsáno poptávkové řízení.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Rajm, Mejsnar, Stolínová, Hejduk, Kovalčík.

3.8. Benecko – Vodovod Dolní Štěpanice

Stávající vodovodní síť v Dolních Štěpanicích není standardní a skládá se z množství provizorií a nedotažených úprav. Řešená stavba tento nevyhovující stav zásobování odstraní následujícími úpravami:

1. část – vybudování nových standardních zásobních řadů umístěných v komunikaci pro zástavbu za Cedronem a přepojení všech stávajících přípojek


řady 1A, 1B a 1C o celkové délce 635,0m z PE90


armaturní redukční šachta


podchycení a přepojení 18ks vodovodních přípojek nebo stávajících rozvodů

výstavba 8ks vodovodních přípojek (přímo hrazeny vlastníky napojovaných nemovitostí)

2. část – prodloužení novějšího vodovodního řadu a přepojení všech přípojek napojených na starší vedený v souběhu v lokalitě podél Jizerky


řady 2A, 2B, 2C, 2D a 2E o celkové délce 542m z PE90 a 63


podchycení a přepojení 19ks vodovodních přípojek

3. část – rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu


řad 3A
o celkové délce 157,0m z LT80


podchycení a přepojení 6ks vodovodních přípojek

Na všechny části je zpracována projektová dokumentace a vydáno právoplatné stavební povolení. Na realizaci díla také bylo v roce 2008 vypsáno poptávkové řízení, jehož vítězem se stala firma Zikuda – Stavitel, Turnov za nabídkovou cenu 4.270.406,- Kč, která je dle SoD platná do konce roku 2010.

Na realizaci části 1 byla v roce 2008 podána žádost o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje. Ta však nebyla poskytnuta z důvodu neukončeného projednávání změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, která zahrnovala předmětnou stavbu. Změny byla schválena a v letošním roce bude žádost o dotaci podána znovu. V případě přiznání dotace by byla část 1 v letošním roce zrealizována, ostatní dle dalších dotačních možností.

Návrh na usnesení

RS souhlasí s podáním žádosti o dotaci na realizaci stavby „Vodovod Dolní Štěpanice – část 1“.

3.9.   Semily – kanalizace II. etapa (Čistá Jizera III.) – smluvní pokuta

Rada sdružení odsouhlasila v listopadu 2009 projekční firmě Aquion s.r.o. Praha smluvní pokutu ve výši 59.000,-Kč za prodlení v zajištění stavebního povolení kanalizačních řadů a přípojek na kanalizaci v Semilech. 

Po informování firmě jsme obdrželi písemnou žádost firmy o prominutí penále v plné výši. Žádáme tímto Radu sdružení, aby vše znovu zhodnotila.

Odůvodnění firmy:

Firma nerozporuje formální hledisko udělení smluvní pokuty, z jejich pohledu je správné. Z věcného hlediska tvrdí opak. Uvádí, že o nutném prodloužení termínu kvůli projednávání nás informovali (bohužel několik dní po uplynutí smluvního termínu). Všechny projekty se snaží realizovat v dohodnutém čase, jelikož každé prodloužení pro ně znamená vyšší náklady a jsou pro ně tedy nerentabilní. V některých případech dojde k posunutí zejména kvůli projednávání (v Semilech problémy hasiči, provozovatel, vlastnické), všude se nám snažili vyjít vstříc a vyhovět.

Na pozdním vyřízení povolení se podílela nejen projekční firma, ale i úřady, komplikace s vlastníky,.. RS ale při udělení pokuty zohlednila zpoždění, které nastaly nezaviněním firmy. 

Druhá věc je, zda jsou pokuty přiměřené vyřízení předmětu plnění. Většinou je ve smlouvě nastavena obecně pokuta za denní prodlení, dále jsou uvedeny jednotlivé termíny plnění, posuzování je pak obtížné. Udělování smluvních pokut je vždy nepříjemné, bez nich ale nejsou jiné možnosti, jak donutit firmu na díle aktivně pracovat.
Shrnutí (celé podklad RS 11/2009):

· kanalizační řady (smluvní cena za vyřízení SP 8.800,-Kč, prodlení 90 dní, pokuta dle smlouvy 1.000,-Kč/den, tedy možnost udělení pokuty 90.000,-Kč, rozhodnutí RS o pokutě ve výši 30.000,-Kč)

· kanalizační přípojky (smluvní cena za vyřízení povolení 58.000,-Kč, prodlení 107 dní po odečtení 90 dní při pokutě výše, pokuta dle smlouvy 1.000,-Kč/den, tedy možnost udělení pokuty 107.000,-Kč, rozhodnutí RS o pokutě ve výši 29.000,-Kč)

Firmě jsme mohli udělit smluvní pokutu ve výši 197.000,-Kč, RS rozhodla o udělení pokuty ve výši celkem 59.000,-Kč.

Doporučení : 
Firma má aktuálně výrazné zpoždění i na další akci – vodovod Tatobity. Tohle je její slabina, která se vůči VHS opakovaně projevuje. Sleva z z možné pokuty byla již učiněna rozsáhlá. Nedoporučujeme dále snižovat smluvní pokutu. 
Návrh na usnesení:

RS po projednání trvá na původní výši udělené pokuty za nesplnění smluvních termínů. 

3.10.   Semily – splašková a dešťová kanalizace Mikoláše Alše (3 – domy

 č.p. 618 – 620) - PD

V Semilech v ulici Mikoláše Alše jsou 3 bytové domy, které jsou nyní napojeny na stávající kanalizaci do ulice 3. května. Když se v roce 2006 budovala v ulici 3. května kanalizace, byla přepojena i kanalizace od 3 – domí. Následně bylo zpoplatňováno i stočné.

V roce 2008 nás vlastníci oslovili s požadavkem na opravu společné části kanalizace, jelikož si musí zrušit septiky, odpadní vody půjdou do kanalizace bez předčištění, a tudíž už nebude stávající kanalizace vyhovovat. Kanalizace je ve špatném stavu, vede v terénu s velkým spádem, skrz opěrnou zeď, jsou zde velké stromy, dále přes pozemek města (odstavná plocha dle ÚP jako stavební). Operovali s tím, že je tato část v našem majetku. 

Podle informací z té doby SčVK tuto část kanalizace neprovozují, domnívali jsme se, že tedy není v našem majetku (převzatý majetek kanalizací Semil byl uváděn pouze jako kanalizace Semily, bez dalšího rozlišení). K opravě jsme se tedy nehlásili. Následně proběhlo několik jednání. Z dohledání kupních smluv mezi městem a vlastníky je ale patrné, že předmětem kupní smlouvy byl objekt bytového domu pouze z částí kanalizace, která vede po pozemku okolo objektu. Společná část kanalizace zůstala tedy v době převodu objektů ve vlastnictví města, následně převodem VH majetku byla převedena na VHS Turnov.

Oslovili jsme Ing. Vávru o pomoc s řešením. Trasa byla prověřována a jelikož je zde terén složitý a město, jako vlastník dotčeného pozemku požadoval novou kanalizaci vést v jiné trase a rovněž VHS budovalo v této části splaškovou kanalizaci při Čisté Jizeře + Kraj dešťovou kanalizaci, byly při stavbě vysazeny odbočky mimo novou část asfaltové komunikace pro následné odkanalizování č.p. 618 (12 BJ), 619 (12BJ) a 620 (10 BJ) z ulice Mikoláše Alše. 

Nabídka ing. Vávry:

· PD splaškové a dešťové kanalizace v jedné trase včetně SP
    49.210,-Kč

· Zaměření, poplatky






    19.510,-Kč

Celkem 







68.720,-Kč bez DPH

Stávající kanalizace byla jednotná, nyní je potřeba vody od sebe oddělit, jelikož to je náš požadavek, navrhujeme uhradit PD z rozpočtu VHS Turnov. Samotnou realizaci pak rozdělit, výstavbu splaškové kanalizace hradit z rozpočtu VHS Turnov, výstavbu dešťové kanalizace hradit za 100% účasti vlastníků objektů. Jedná se o cca 100 m kanalizace.

Náklady na PD jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu VHS Turnov pro rok 2010.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s nabídkou na zajištění PD včetně povolení kanalizace Mikoláše Alše dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo. 

3.11. Líšný zásobování vodou

Jedná se o projektovou přípravu zásobování pitnou vodou částí obce Líšný.

V průběhu přípravy bylo uvažováno o realizaci varianty zásobení částí Líšného Vršek a Závrší z vodovodu ve vlastnictví SvS. Tento vodovod je zásobován  z vodního zdroje Vrát. Kapacita tohoto zdroje by nebyla dostatečná ani po rekonstrukci jímací štoly resp. SvS nemohla zaručit námi požadované množství ani po rekonstrukci tohoto vodního zdroje. Vzhledem k tomu že rekonstrukce vodovodu ve vlastnictví SvS by znamenalo další investice v této variantě a společně s úhradou zmiňované rekonstrukce vodního zdroje by se tyto náklady vyšplhali na cca 2,0mil.Kč, VHS od tohoto záměru ustoupila. 
VHS Turnov se pro další zpracování projektové dokumentace přiklání ke studii zpracované Ing. Hrochem ze SčVK, která řeší celé zájmové území koncepčním způsobem bez nároků na kupování vody od jiného subjektu a dojde k napojení na skupinový vodovod Malá Skála kde je dostatečná kapacita pro zásobení Líšného a jeho částí. V této studii jsou zpracovány tři alternativy s popisem jejich výhod, nevýhod a ekonomického hodnocení. 

Po prostudování studie se VHS Turnov jeví jako nejvhodnější alternativa č.2 jak byla doporučena Ing. Hrochem, i v této variantě dojde k rozšíření rozsahu proti studii a to především v prodloužení řadu do částí Líšného, které studie neřešila a je zde zájem o napojení na  veřejný vodovod.
Alternativa 2. studie od Ing. Hrocha uvažuje s výstavbou jednoho nového vodojemu, ČS ve VDJ Libentiny a cca 2,5km vodovodních řadů včetně uvažovaného rozšíření. Odhadovaná výše investičních nákladů na realizaci stavby je 12,5mil.Kč
Alternativa 2. je vodárensky nejspolehlivější, provozně jednoduchá a ekonomicky se nachází ve spodní polovině investičních nákladů.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na PD a inženýrskou činnost na akci „Líšný zásobování vodou“, která bude vycházet ze studie zpracované SčVK Ing. Hrochem resp. 2. alternativy této studie a jmenuje výběrovou komisi pro výběr projektanta, ve složení: Ing. Jiří Mikeš, Jan Vele, Petr Votrubec, Vojtěch Vacátko, Marcela Červová, František Šimek.
3.12.    Turnov -Mašov, prodloužení vodovodu, pan Jirčák
Manželé Jirčákovi po dohodě s provozovatelem vodovodu požadují schválit možnost spolufinancování prodloužení vodovodu, kdy sami zajistí zemní práce, zpětný zásyp výkopu vykopanou zeminou a skládkovné. VHS bude hradit dodávku a montáž vodovodu včetně armatur a pískových obsypů podle následujícího ocenění: 
- Dodávka a montáž potrubí





23 258,-
- provedení lože a obsypu potrubí z písku vč. dodání

  8 640,-

- Ostatní stavební práce






(hydrant, instalace hydrantu, vodič a folie s pokládkou) 

23599,-


Cena celkem: 






55 497,- Kč (bez DPH)
Dodavatelem montáže vodovodu a zároveň dozorem nad zemními pracemi bude provozovatel.

V návrhu rozpočtu je na tuto akci vyčleněna suma ve výši 50 tis. Kč.

Vzhledem k malému rozsahu stavby umístěné mimo zpevněné cesty doporučujeme RS schválit realizaci podle návrhu.
Návrh na usnesení:

RS - souhlasí s realizací a financováním akce ve výši rozpočtové položky.
4. Finanční otázky

4.1.   Základní rozpočtové úvahy  a pohled na chod VHS

Při  pohledech na dlouhodobou finanční situaci v druhé polovině roku 2009 a při pracích na rozpočtu VHS pro rok 2010 se stále potvrzovala následující skutečnost : 

VHS Turnov aktuálně investuje a obnovuje majetek  více, než je úměrné velikosti území, které spravuje.  Cena vodného a stočného je na hraniční výši.  I přesto, že vodné a stočné generuje skvělé % nájmu z nákladů, tak každoročně získané prostředky z nájmu nestačí na pokrytí všech potřeb VHS Turnov.

V praxi – letošní základní čísla finančních výdajů bez dalších  vlivů: 

	Náklady na kancelář 
	 9 mil. Kč

	Nutné opravy a každoroční technický chod majetku a VHS
	 4 mil. Kč

	Daně
	 7 mil. Kč

	Úroky započítané v příjmech i výdajích 
	10 mil. Kč

	Splátky úvěrů
	12 mil. Kč

	                       CELKEM
	42 mil. Kč


	  Příjmová strana 2010
	 56 mil. Kč

	    Základní výdaje
	 42 mil. Kč

	    Použitelný rozdíl 
	 14 mil. Kč


Čísla jsou vědomě velmi zjednodušená, přesto je z nich vidět základní charakteristika. Chybí v nich zůstatek účtu na konci roku, předčasně vyplacené nájemné ve výši 10 mil. Kč z roku 2009, chybí v nich výdaje celé ČJ kromě úroků ,chybí v nich další dotace , potřeby doplatků akcí z loňského roku, příspěvky měst apod. 
Tento pohled je absolutně zjednodušený a ukazuje rámec stejné charakteristiky, která pravděpodobně další roky.  Ze základních ovlivňujících ukazatelů  je zřejmé, že poroste v novém nájemním vztahu  v dalších letech  velkým skokem nájemné, ale porostou také splátky úvěrů, až se začne splácet Čistá Jizera. 
Závěr : Pokud bude použitelný rozdíl větší než nula, stejně musíme co nejvíc z té částky věnovat na každoroční opravy existujícího majetku, kvůli snížení daňové povinnosti. Na investice, které dnes vlastně stavíme pouze z dotačním příspěvkem, pak nezbývá žádné, nebo pouze minimální  financování z vodného a stočného. 
Jak lze situaci významně ovlivnit ? 
· dále se nesnažit o další akce hrazené z dotačních programů
· zvýšit daleko více a asi i skokově cenu vodného a stočného

· zásadně zvýšit investiční příspěvky měst a obcí na každou akci

· zvýšit úhrady úroků z Čisté Jizery ze strany měst

· omezit kancelář – tedy zejména počet pracovníků 
· extrémně složitě transformovat firmu, neplatit daň z příjmu, ale co pak DPH

 Každá z možných cest cesta se zdá být skoro nemožná.
Současný návrh vedení VHS : 
Nepolevit v hledání dotací, realizovat  a doplácet investice na úplnou hranici finanční schopnosti pomocí dalších úvěrů.
Tohle extrémně přínosné dotační období jednou skončí a přijde správná chvíle na přehodnocení další cesty VHS. Máme povinnost využít zaběhlou kancelář a ne  zásadně omezit  její funkčnost. Daň z příjmu je sice významná položka, ale úspory DPH a  inflačních nárůstů  ( akce by se stejně jednou musely stavět, ale byly by v budoucnu dražší ) jsou řádově vyšší.  Pokud dosáhneme  hranice úvěrové schopnosti, tak na  několik let máme v záloze  využití  daleko větších  prostředků měst, jako doplatky akcí, pokud bude obecný souhlas.  Za 3 – 4 roky se po stabilizaci koncesního projektu a zahájení splátek akce Čistá Jizera a dokončování menších investičních akcí s dotační podporou  budou finanční analýzy  vypracovávat přesněji.  
Při takto nízkých základních číslech je vůbec i existence dnešního sestaveného rozpočtu VHS na úrovni 0,65 mld. Kč a současně skutečných výdajů  nad hodnotu 0,5 mld. výdajů velkým úspěchem. 

Návrh na usnesení : 
RS projednala základní finanční pohled na současnost a příští období. RS ukládá ing. Hejdukovi a paní Červové zabezpečit pokladový materiál vedoucí k jednání s Českou spořitelnou o možném limitu celkové zadluženosti VHS v příštích letech.  
4.2. Návrh rozpočtu VHS Turnov na rok 2010
V letošním roce bylo jako každý rok velmi těžké sestavit rozpočet tak, aby byly pokryty základní prostředky na rozestavěné a nově plánované investice, chod organizace a další povinnosti vyplývající ze závazků VHS. Řada potřebných akcí se do rozpočtu nedostala a aby bylo možné jej sestavit v předloženém tvaru, bylo nutné „vrátit“ do rozpočtu prostředky v minulosti investované do PD na akci Čistá Jizera.

Z očekávaného  zůstatku účtu na konci roku 2010 ve výši cca 130 mil. Kč je zřejmé, že letos bychom neměli mít vůbec žádný problém s tokem hotovosti.
Pro informaci uvádíme, že auditorka oznamuje změnu systému účtování, který nastane v letošním roce po dořešení předpisů. To povede pravděpodobně ke změně formy rozpočtu v průběhu roku. O tom budeme samozřejmě ve vhodný čas RS informovat. 
a) Základní filozofie sestavování návrhu rozpočtu:

1) investice Čisté Jizery je řešena odděleně od standardních příjmů VHS ze zdrojů úvěru, měst a dotací fondu, v návrhu rozpočtu je uvažováno s plánovaným přebytkem těchto financí, které budou na konci roku převedeny do 2011, základní související položky týkající se ČJ jsou v rozpočtu podbarvené žlutě,

2) přednostně jsou v rozpočtu zahrnuty doplatky rozestavěných akcí (hrazeno převážně z běžného přebytku loňského roku) a investice realizované nebo plánované z dotačních titulů, letos máme jisté nově dvě akce s MZe (vodovod Malá Skála, ÚV Jilemnice Hrabačov)

3) akce, kterém bychom pravděpodobně mohli realizovat,  ale na které se nedostaly finance jsou podbarveny šedou barvou a jsou ponížené o uvedené sumy nebo jsou v nulové hodnotě, pro jejich zařazení by bylo nutné zajistit jiné fin. zdroje (od obcí, další úvěr, nedělat něco jiného),

4) abychom mohli doplatit akce z dotací a ostatní nutné investice odčerpali jsme z úvěru ČJ náklady vložené v minulosti do PD z rozpočtu VHS ve výši 14,5 mil. Kč (viz. příloha č. 2  k bodu 4.1. řádek  12,13) a náklady na ostatní výdaje roku 2009 a 2010 v součtu 4 mil. Kč (viz. modře podbarvené buňky přílohy č. 1 a 2 k bodu 4.1.),

5) při sestavování režijních nákladů jsme se snažili korigovat maximum položek, náklady na kancelář při ČJ jsou extrémně nižší (není nutné zařizovat), 
6) v celé hodnotě nákladů na základní kancelář VHS stouply výrazně náklady na mzdy – v loňském roce pracovali tři zaměstnanci jen část roku, tento nárůst byl však z velké části  utlumen snížením jiných provozních položek. 
7) příjmy z provozního majetku byly poníženy o předplacená nájemné v roce 2009 (10 mil., náklady ř. 210), nově je do příjmů od provozovatele zapojena položka výnos z předávané vody ve výši 20 tis. Kč  (výnosy ř. 4),

8) rozpočet je zatížen stoupající daní z příjmu a vysokými úroky z úvěru na ČJ.

b) Stručná informace o formě  sestaveného rozpočtu 

Opět máme povinné dva rozpočty, které se doplňují a zároveň na sebe navazují – základní hospodářskou činnost (výnosy, náklady) a investiční (rozpočtové příjmy a výdaje)

· pro porovnání je zde uveden sloupec A , který zahrnuje čísla schváleného rozpočtu loňského roku

· ve vysvětlování dále pracujeme  se sloupcem B částek bez DPH, sloupec C s DPH musíme uvádět kvůli požadavkům legislativy a jeho rozpočtová část je schvalována usnesením v sumách včetně DPH.

Rozpočty byly dle zákonných požadavků vyvěšeny na úředních deskách jednotlivých členů sdružení a na našem webu. 

Oproti vyvěšenému rozpočtu je v dnes předloženém návrhu aktualizovaná výše DPH (vratka za 11, 12 2009 a odečet uhrazeného letos) a výše nákladů se zdanitelným plněním loňského roku, které byly uhrazeny letos. Dále byla podle smlouvy po dohodě s městem o inflaci upravena výše nájemného za pronajatý majetek od Semil a tu samou výši byla navýšena dotace. 

Po konzultaci s auditorkou jsme také „přeházely řádky v rozpočtu“ - kapitola financování je rozšířena o všechny související položky obratů DPH, které se týkají běžného účtu a které v minulých letech byly součástí konečné rekapitulace – na doporučení auditorky obsahuje nyní závěrečná rekapitulace uvedená za rozpočtovými výdaji pouze příjmy, výdaje a financování.

c) rekapitulace návrhu
	Rekapitulace celkových příjmů, výdajů a dalších náležitostí návrhu rozpočtu 

	 
	 
	 

	 
	Návrh rozpočtu
	Poznámka

	Celkové příjmy
	558 204 665
	výnosy + rozpočtové příjmy

	          v tom: předplacené nájemné        SčVK v roce 2009
	10 000 000
	záloha - je zahrnuto v celkových příjmech, bude jen zaúčtováno

	 
	
	 

	Celkové výdaje
	657 521 314
	náklady + rozpočtové výdaje (ponížené o převodovou položku)

	v tom: plánovaný přebytek prostředků na ČJ k 31.12.2010
	131 010 338
	zůstatek úvěru a proplacených dotací na přelomu roku

	 
	
	 

	Financování:
	109 415 636
	 

	Splátky úvěrů
	12 153 428
	ve financování

	BÚ k 31.12.2009
	128 218 660
	ve financování

	v tom: přebytek prostředků rozpočtu VHS
	8 723 099
	důvod přebytku - převážně neuhrazené investice na přelomu roku a pozastávky 

	v tom: přebytek z úvěru na ČJ
	119 495 561
	neprofinancované úvěrové prostředky Čisté Jizery v roce 2009

	 
	
	 

	DPH - plán k 31.12.2010, zápočet 2009
	6 649 596
	ve financování

 

	 
	
	 

	Náklady roku 2009
	98 987
	Plán nákladů – rekapitulace, odešlo z BÚ 2010


* Všechny položky jsou uvedeny bez DPH. 

d) Rizika a negativa, možné vylepšení

Hlavním negativen sestaveného rozpočtu je skutečnost, že bez použití úvěrových prostředků na investované náklady do PD a ostatní náklady na ČJ v minulých obdobích ve výši 18,5 mil. Kč nebylo možné tento rozpočet sestavit. Zdá se nám toto opatření jako rozpočtově logické, mající pozitivní vliv na všechny členy VHS a důležité je také, že nemusíme v letošním roce žádat banky o další úvěr.

Dopadem je, že přeneseně více zadlužujeme o uvedenou sumu VHS, tím, že tento dluh posunujeme do úrovně úvěru ČJ a ne do úrovně nákladů běžného rozpočtu VHS.

Rizikem navrženého rozpočtu je:

· zdržení dotací z MZe a LK na dvě dotované akce,

· extrémní nárůst sazby PRIBOR v průběhu roku a tím zvýšené náklady na úroky ČJ,

· nedodržení plánovaných výnosů z volných fin. prostředků (úroky z plánovaného vkladu),

· nedodržení závazků měst ČJ.

Řešení krizových fin. situací:

· v rozpočtu máme navržené konkrétní rezervy v součtu ve výši 1,9 mil. Kč,

· snad jen dočasným řešením pro tento rok je možnost částečného použití rezervy na ČJ, které je reálné pouze s jistotou, že v prvním čtvrtletí roku 2011 bude toto pokryto,

· zastavení realizace některých investic a oprav,

· další úvěr,

· navýšení dotací od členských obcí.
Čím můžeme rozpočet zlepšit:

· města přidají více na úroky ČJ a nebudou chtít vrátit příspěvky loňského roku (v rozpočtu je na ně 400 tis.),
· obce budou přidávat na investice realizované ve svých katastrech,
· vyřadíme z rozpočtu další akce a nebudeme je realizovat,
· VHS přestane přidávat prostředky na zhodnocení pozemků pro výstavbu RD (letos Vyskeř, pozemky v TU na Malém Rohozci a na Bukovině, Přepeře, malé akce pro fyzické osoby),
· Dotace z MZe mohou být schváleny vyšší než proti našemu očekávání.
e) Vliv ČJ na rozpočet VHS

Rok 2009

· příloha č.1 k bodu 4.1.

V přiložených tabulkách je uvedená finanční skutečnost loňského roku. 

Tabulka vlevo nahoře uvádí příjmy v celkové výši 367 394 178,08 Kč, které byly tvořeny dotacemi od fondu, EU a měst a načerpaným úvěrem.

Tabulka vpravo nahoře znázorňuje výdaje ve výši 247 898 616,24 Kč na stavbu autorské dozory a TDI a ostatní náklady zapojené do rozpočtu VHS, které se vážou pouze k investici ČJ ve výši 3 077 530 Kč – konkrétní rozpis těchto nákladů v členění a jednotlivá města  je připojený pod tabulkou (doplatky PD, vícetisky dokumentací, propagace,...). 

Přes zapojení ostatních nákladů jsou v rozpočtu VHS ještě další značné položky spojené s investicí ČJ – náklady spojené s úvěrem, zařízení a režie kanceláří, náklady na pracovníky a asistenty VSH, které jsou částečně kryty příjmem od SGS. 

Výsledkem je přebytek ve výši 119 495 561,84 Kč, který je součástí stavu na BÚ a je převeden do letošního roku (rozpočet výdaje – financování ř. 236).  
Rok 2010

· příloha č.2 k bodu 4.1.

V přiložených tabulkách je uvedený předpoklad finančního vlivu na rozpočet 2010. 

Tabulka vlevo nahoře uvádí plánované příjmy v celkové výši 565 359 416,46 Kč, které jsou tvořeny dotacemi od fondu, EU a měst a přebytkem z loňského roku uloženým na BÚ ve výši 119 495 561,84 Kč.

Tabulka vpravo nahoře znázorňuje plánované výdaje ve výši 434 349 078,30 Kč na stavbu autorské dozory a TDI. 

Dalším nákladem, který je nutné zahrnout do investice ČJ jsou náklady na zajištění PD a inženýrské činnosti v minulých obdobích (od roku 2004 – 2009), které nebylo možné z různých neuznatelných důvodů zahrnout do žádosti o dotaci ve výši 9 580 635,70 Kč a 4927095,60 Kč (řádek 12  a 13). Podrobný seznam faktur je připojen.  

Stejně jako v loňském roce zapojujeme ostatní náklady ve výši 920 tis. (řádek 14), které se vážou pouze k investici ČJ a jsou obsaženy v návrhu rozpočtu – konkrétní rozpis těchto nákladů v členění a jednotlivá města  je připojený na dalším listu. 

Zapojením řádků 12,13 a 14 v tabulce „Výdaje“ vylepšujeme běžný rozpočet VHS, navyšujeme zadlužení organizace,tento rok však nikoliv úvěrovou cestou. Navíc včleňujeme zpět  prostředky do celého rozpočtu  rozpočtu VHS , tedy přesouváme je z části pro města na Čisté Jizery ve prospěch všech  malých obcí. 
Výsledkem je přebytek ve výši 131 010 338,16 Kč, který je rozpočtu uvedený jako investiční rezerva na ČJ (rozpočet výdaje řádek 216). Na konci roku bude tvořit přebytek, bude součástí stavu na BÚ a bude pro použití na ČJ v roce 2011.
f) Důležité jednotlivosti z návrhů jednotlivých rozpočtů
Rozpočet - Plán výnosů

Návrh předkládá výnosy ve výši 56,7 mil. Kč, z toho je 55 mil příjem z vodného a stočného formou nájmu od  provozovatele (10 mil. z toho bylo předplaceno v roce2009) a nově je do příjmů od provozovatele zapojena položka výnos z předávané vody ve výši 20 tis. Kč  ( ř. 4).

Dalšími významnými položkami je příjem na režie spojené s ČJ ve výši 350 tis. a  960 tis. 

Rozpočet - Plán  nákladů 

Celkově návrh plánu nákladů uvažuje s náklady ve výši 52 mil. Kč. 

Náklady všech kanceláří (VHS a ČJ) vzrostly oproti loňskému plánu o 85 tis. Kč. přes to, že se již nezařizují nová pracovní místa. Důvodem je především nárůst mzdových nákladů z důvodu placení tří zaměstnanců v délce celého roku (loňský rozpočet byl krácený o ¼ roku). U jednotlivých položek jsme vycházeli ze skutečností loňského roku a předpokládaného vývoje roku 2010. 

Opravy jsou navrženy po dohodě s provozovatelem. Celkově je na opravy v letošním roce plánován o 1,4 mil. větší objem prostředků oproti minulému období (ř. 182), přes to nebylo možné pokrýt všechny nutné požadavky. Finance na opravy ponižuje částka na zajištění koncese ve výši 1,15 mil. Kč (ř.68). Nově letos nejsou zahrnuty náklady na deratizaci, bude řešena z provozních prostředků v kalkulaci. Klesly také výdaje spojené s věcnými břemeny.

Opravy nají plánovanou rezervu ve výši 300 tis. Kč (ř. 184).

Daně – ř. 191 - jsou vyšší na dani z příjmu o 2,8 mil. Kč.

Úroky – ř. 200 - oproti loňskému roku jsou navýšeny o 10,1 mil. Kč, obsahují úroky starých úvěrů a plánované úroky na ČJ  pro letošní rok, který je navržen ve výši 4,5 % p.a.. Současně je na příjmu je navržena od obcí jejich částečná úhrada ve výši 2,9 mil. Kč (ř. 24 rozpočtových příjmů). 

Náklady režií nají plánovanou rezervu ve výši 500 tis. Kč (ř. 202).

Rekapitulace – ř. 213 - Po odečtení celkových nákladů od výnosů a zohlednění zálohy na nájemné a nákladů loňského roku chybí pro hospodářskou činnost suma ve výši 5 399 820 Kč. Tato částka musí být doplněna z rozpočtového hospodaření, konkrétně je vidět na výdajích rozpočtu ř. č. 2. Je to důsledek předplacení nájemného v loňském roce.

Rozpočet  - Příjmy

Návrh rozpočtu VHS hospodaří s příjmovými položkami ve výši 501,5 mil. Kč
řádek č.2 – příjmy z úroků ve výši 2 mil. Kč, tato suma bude dodržena v případě dobrého zhodnocení dočasně nepotřebných prostředků na ČJ

řádek č. 5-8 – plánované příjmy od  MZe a LK na dvě investiční akce zahrnuté v rozpočtu VHS, máme přislíbenou dotaci v roce 2010, zatím neznáme její přesnou výši.

řádek č. 9 – obsahuje plánované příjmy z dotace od LK na investici realizovanou v roce 2009 (VDJ Troskovice)

řádek č. 10 – 12 – dotace na ČJ (doplatek za faktury loňského roku, předpoklad pro rok 2010)

Další řádky rozpočtových příjmů zahrnují dotace od měst ČJ na úroky (ř. 24) a na stavbu (ř. 43), vratku nájemného od členských obcí (ř. 27), ostatní dotace od města Turnova, dalších členských obcí, doplatky dotací od LK a příspěvky od fyzických osob na realizaci prodloužení sítí a na přípojky při ČJ.

Rozpočet  - Výdaje

Návrh rozpočtu obsahuje celkové výdaje ve výši 610,9 mil. Kč (ž. 223). Z toho je 420,4 mil na investici ČJ (ř. 50), 131 mil. rezerva na investiční výdaje ČJ (ř. 216, plánovaný přebytek pro příští rok), 1,15 mil. rezerva na běžné investice VHS (ř. 219) a 5,76 mil na chod svazku (ř. 9) z čehož je 5,4 mil. určeno na pokrytí propadu výnosů a nákladů (ř. 2). 

Čistá Jizera

- návrh rozpočtu obsahuje náklady stavby, které jsou v celkové výši 420,4 mil. Kč. Příjem prostředků na tuto akci je řešen odděleně od základního rozpočtu VHS (viz příloha č. 2 k bodu 4.1.).

Ostatní investice

Na ostatní investice je v rozpočtu určena suma ve výši 52,5 mil. Kč, po dopočítání celkových dotačních prostředků bychom měli investovat za cca 60 mil. Kč. 

Což je značná suma s ohledem na běžný příjem VHS a schopnosti rozpočtu VHS. . Tato částka mohla být rozpočtována jen za předpokladu použití mnoha zdrojů – obce, privátní sféra, různé dotační tituly a také díky zmiňovaným prostředkům z úvěru na ČJ – proplacení nákladů za realizované PD v minulém období (18,5 mil).

V návrhu rozpočtu jsou tedy obsaženy výdaje na investice – jedná se o doplatky zahájených investičních akcí a nákladů na PD, akce realizované s datacemi od členských obcí a příspěvků f. osob, nové investice odsouhlasené na RS a investice na které bude požádáno o dotace z LK. 

Jejich realizaci bude zahájena až s jistotou získané dotace.  Bez dotace je lepší počkat a žádat znovu. Takových akcí je víc a určitě  nebudeme u každé z nich úspěšní. Rozpočtovými změnami bude vše zpřesňováno. 

Soupis  akcí  zahajovaných  po obdržení očekávané dotace je následující: 

Žádosti o dotaci: SFŽP  - 1) Malá Skála - kanalizace a vodovod Vranové - akceptováno
                                          2) Přepeře - odkanalizování místní části Potůček - akceptováno
                                          3) Ohrazenice - dostavba kanalizace - akceptováno 
    4) Benecko - Štěpanickíá Lhota, intenzifikace ČOV a dostavba  kanalizace - akceptováno
                                          5) UV Příkrý – podána žádost
                                          6) UV Huťský potok – podána žádost
dále pak budeme letos podávat žádosti o dotace z LK na akce:   
        1) vodovod Borek Kalich  - pokračování stavby
                                            2) VDJ Troskovice (loňská akce)
                                            3) Rovensko p. T. - PD na odkanalizování 
                                            4) Dolní Štěpanice - rekonstrukce vodovodu - stavba
                                            5) Líšný - obnova kalových polí
                                            6) Benešov - rekonsturkce vodovodu Podskalí a Rytiny
 a na MZE:    

        1) Vodovod Spálov – budeme podávat 2010



        2) Malá skála vodovod Filka, Bobov –  budeme s MZe realizovat
        3) ÚV Jilemnice - dtto
Financování řádek 225 – 245

Celkově v sumě 109,4 mil. Kč a to díky zůstatku na BÚ.

Kapitola financování je rozšířena o všechny související položky obratů DPH, které se týkají běžného účtu a v minulých letech byly součástí konečné rekapitulace – na doporučení auditorky obsahuje nyní závěrečná rekapitulace pouze příjmy, výdaje a financování.

Úvěrové zatížení VHS Turnov (ř. 232) je v celkové výši 12,1 mil. Kč, je následující : 

· tři úvěry u ČMZRB jsou bezúročné, jsou na dobu splácení 10 let a byly součástí poskytnuté dotace na investici

· úvěr od SFŽP ČR je součástí dotace, bude splácen do roku 2011 s úrokovou sazbou 1,5 %

· úvěr od KB sloužil na pokrytí investičních potřeb, bude splácen do roku 2015 s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,19 %

·  úvěr od ČS sloužil na pokrytí investičních potřeb při stavbě kanalizace na Malém Rohozci, bude splácen do roku 2012 s úrokovou sazbou  4,08 % 

Stav běžného účtu k 31.12 2009 (ř. 236)

· suma běžného účtu obsahuje dvě složky – přebytek z financování ČJ v roce 2009 ve výši 119,5 mil. Kč (přečerpaný úvěr) a běžný přebytek z rozpočtu VHS ve výši 8,7 mil. Kč.

DPH, které se váže k BÚ (ř. 243)

ř. 239 – předpoklad DPH na konci roku za listopad a prosinec 2 mil. Kč – v případě rovnoměrného proplácení faktur na ČJ, kde je splatnost 40 dnů, by se nám mělo DPH od státu nejprve vrátit a teprve pak by měla být faktura uhrazena

ř. 239 – jedná se o DPH zaúčtované k roku 2009 ale uhrazené již v roce 2010, celkový příjem tohoto DPH je v rozpočtových příjmech na ř. 3 ve výši 11,4 mil. Kč.

g)   Závěr

Rozpočet je navržen kvalitních proporcích.  Skoro každé území je zasaženo naší aktivitou. Svazek Semily a Benecko mají  slíbenou prioritu. Pouze skryté zadlužení je negativem, ale je nutno vidět, že více jak polovina problému  je způsobená předplacením nájemného  v loňském roce. 

Aktivita investovat mimo ČJ  na další akce - havárie,  potřebné opravy a nové investice je značná – celkem okolo 75 mil. Kč. Je zřetelná snaha investovat pouze  ze do oblastí, kde získáváme  podporu z různých dotací. 
Návrh na usnesení:

RS:

- schvaluje rozpočet VHS Turnov na rok 2010 takto:

- celkové příjmy ve výši:   501 483 665 Kč
- celkové výdaje ve výši:   700 678 059 Kč

- v tom běžné výdaje ve výši: 1 115 553 Kč

- v tom kapitálové výdaje ve výši:  699 562 506 Kč

- financování ve výši:        199 194 394 Kč,
- pověřuje paní Červovou zajištěním stanoviska ČS, a.s. k dluhové službě VHS Turnov s cílem stanovit možnost a výši dalšího potencionálního úvěrového zatížení VHS v příštím období.

4.3.  Rozpočtová změna č. 3 pro rok  2009
Tento materiál je předložen na žádost auditorky Ing. Ivany Schneiderové. Předkládáme jej s cílem zpřesnit drobné rozdíly některých položek, které nebylo možné zohlednit ve druhé rozpočtové změně a s cílem přijmout usnesení v auditorkou požadovaném tvaru. Vzhledem k tomu, že se jedné o minimální rozdíly není předkládán celý rozpočet, ale pouze jeho jednotlivé položky, které se mění.
S ohledem na vývoj příjmů a výdajů od posledního jednání RS VHS Turnov, kdy byla odsouhlasena rozpočtová změna č. 2,  bylo třeba ještě pro konec roku upravit rozpočet na rok 2009 takto:

Výdajové položky:
6122
nákup majetku nad 40 tis.


-100 912,- Kč   
 nedodané čerpadlo pro ČOV Turnov

6130
odkup pozemků



-    6 000,- Kč
   
nebyly nakoupeny 

6121
úhrada investičních faktur 
   
           1 817 134,- Kč    
12/09 fa na ČJ

5163
bankovní poplatky

                    
        311,- Kč
   
upřesnění skutečné výše


6901
rezerva na investice

           
        - 1 541 959,- Kč 
byla ponížena na úkor výše uvedených investičních nákladů 
Příjmové položky:
3122
příspěvky na vodu a kan.
 
 
 126 520,- Kč     
navýšení příjmů na přípojky ČJ, příjmy koncem prosince 2009
2141
úroky



  

    98 787,- Kč    
úroky na BÚ - načerpání úvěru

4221   investiční dotace
       

 
  - 56 733,- Kč
 
Turnov (PD Zbor., Károvsko), zpřesněno dle požadavku města (nebylo vyplaceno dodavateli)
	REKAPITULACE
	 II. ÚPRAVA
	ROZDÍL 
	III. ÚPRAVA 

	Financování
	291 606 116
	0
	291 606 116

	Příjmy celkem
	166 220 726
	168 574
	166 389 300

	Výdaje celkem
	-457 826 842
	-168 574
	-457 995 416

	VYROVNÁNÍ ROZPOČTU
	0
	0
	0


Návrh na usnesení:
RS schvaluje zpětně rozpočtovou změnu č. 3 pro rok 2009 takto:
- celkové příjmy ve výši:  166 389 300 Kč
- celkové výdaje ve výši:  457 995 416 Kč

- financování ve výši:       291 606 116 Kč

4.4.   Zhodnocení volných finančních prostředků 

VHS Turnov mělo na přelomu roku na svých účtech více než 128,2 mil. Kč. Z toho bylo 8,7 mil. určených pro běžný provoz a investice z rozpočtu VHS a 119,5 mil. činil přebytek z financování ČJ. Protože v prvním čtvrtletí 2010 očekáváme proplacení zbývajících dotačních prostředků vázaných z roku 2009 ve výši cca 90 mil. Kč, uložila RS na svém minulém jednání zajistit možnosti zhodnocení těchto volných peněz.

Stávající možnosti VHS

·  BÚ u ČS  pob.  v Turnově, který má úročení zůstatku ve výši 0,01 %

·  BÚ u KB pob.  v Turnově, který má úročení zůstatku ve výši 0,05 %

·  3 x BÚ u ČS (jeden běžný, dva projektové pro ČJ), všechny mají úročení zůstatku pohyblivou sazbou ve výši 3M PRIBID – 0,25%, když ke dnešnímu dni činí 3M PRIBID 1,25 % je aktuální sazba  zůstatku všech tří účtů  1%, na těchto účtech máme nyní téměř všechny peněžní prostředky

V minulém týdnu jsme obeslali nejvýznamnější banky s prosbou o zaslání nabídky na zhodnocení fin. prostředků. Kromě ČS pobočky v Turnově nám všechny banky nabídku poslaly.

Podmínky poptávky
zhodnotit 80 mil. Kč, s fixací  na dobu jednoho roku s možností prodloužení této lhůty a s možností vybrat 20 mil. při likviditě 7 dnů.
	Poptávka na zhodnocení finančních prostředků VHS

	 
	Banka
	Úroková sazba 
	Poznámka

	1
	ČS, a.s. Liberec
	1,05%
	Při výběru z účtu mimo stan. lhůtu sankční popl. min. 2%

	2
	UniCredit Bank ČR, a.s. 
	2%
	Běžný podnikatelský účet, se splat. 12 měs. s denně splatnými peněžn. prostředky

	3
	KB, a.s. Liberec
	1,40%
	Směnka s úložní lhůtou 11 měsíců, vkladem  60 mil. Kč

	4
	ČMZRB, a.s Praha 
	1,15%
	Jednorázové snížení vkladu o 20 mil. Kč je bez sankcí.

	5
	ČS, a.s. Praha
	1,05%
	 Lepší zhodnocení neumí nabídnout

	6
	ČSOB, a.s. Jablonec n. N. 
	1,90%
	Převody zdarma, stanovení autom. nadlimit. převodu prostř. z BÚ, poplatky bance 0 Kč po dobu 1 roku


Vyhodnocení nabídek
Z uvedené tabulky je patrné, že jednoznačně nejlepší je nabídka UniCredit Bank ČR, a.s. s běžným podnikatelským účtem a pevným úrokem  2%. 

Tato nabídka však může být např. ve druhé polovině roku, v případě, že půjde úroková sazba nahoru malá – začátkem roku byl účet u ČS úročený při výše uvedeném režimu výslednou sazbou ve výši 3%.
Co je možné zhodnotit
Podle podmínek poptávky stanovených na předpokladu plánu financování ČJ a ostatních investičních akcí, plánovaných příjmů z dotací a nájemného od provozovatele a plánovaným přebytkem financí na ČJ na konci roku 2010 jsme stanovili, že je možné uložit minimálně 80 mil. Kč na dobu jednoho roku. V případě nabídky dobře úročeného podnikatelského BÚ může být na tomto uloženo jako vklad 100 mil. Kč, které budou čerpány podle potřeby.
Rozdíl mezi úročením na BÚ u ČS a nabízeném BÚ UniCredit Bank je v tuto chvíli 1% (se stoupající úrokovou sazbou se bude postupně zmenšovat). Tento rozdíl znamená přínos pro rozpočet cca 1 mil. Kč.
Problém - vázanost k ČS, podmínky úvěrové smlouvy
Smlouva o úvěru  č. 79/09/LCD ze dne 25.5.2009:
Závazek k vedení účtů.

Dále se Klient zavazuje nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců od uzavření této Úvěrové smlouvy otevřít u Banky všechny účty rozpočtového hospodaření, další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků, a vést na těchto účtech veškerý platební styk a veškerá depozita, a sice s výjimkou závazku Klienta vyplývajícího ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi Klientem a Komerční bankou, a.s. dne 29.4.2005. Klient je povinen zachovat Běžný účet, kam se zavazuje směřovat veškeré příjmy z pronájmu vodovodní infrastruktury (vodné a stočné), a účty pro platební styk a veškerá depozita vedené Bankou minimálně po dobu trvání této Úvěrové smlouvy a Projektové účty minimálně do konce Období čerpání či do ukončení realizace Projektu a konečného vyúčtování Projektu, podle toho, co nastane později. 

Při porušení závazků smlouvy:

· banka může zastavit  čerpání,
· smlouva nespecifikuje přesné sankce pro tento případ porušení, obecnou cestou však vede k tomuto pojmenování, nejvyšší sankce pro hrubé porušení, čímž by toto bylo klasifikováno je 50.000,- Kč za každý případ,
· všeobecné podmínky uvádí, že v případě porušení banka může odstoupit od smlouvy v likviditě všech závazků klienta do 5 dnů od doručení oznámení o tomto porušení,
· banka může požadovat náhradu případné škody.
Smlouva také připouští možnost dohody změny podmínek za kterých byla smlouva uzavřena to znamená, že nám banka dá souhlas s převodem prostředků jinam.?
Návrh řešení

V první řadě je nutné jednat s ČS o možnostech zlepšení výnosu na stávajícím BÚ, nebo nabídce odpovídajícího produktu. Je zřejmé, že když dokáže UniCredit Bank nabídnout podnikatelský BÚ s úročením 2% a i ČSOB dá slušnou sazbu 1,9 % (projednanou speciálně pro VHS ve vedení banky), může i ČS pokud bude chtít nabídnout i jiný, výhodnější produkt. 
V případě neúspěchu v jednání s ČS je dalším krokem pečlivé vyhodnocení podmínek a možných sankcí úvěrové smlouvy a rozhodnutí o dalším postupu – navrhujeme konzultovat s naším poradcem na otázky spojené s ČS – právní kanceláří Mareš Partners.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí výsledek poptávky na zhodnocení finančních prostředků a v této souvislosti pověřuje Ing. Hejduka jednáním s ČS s cílem vylepšit nabídnuté podmínky v rámci ČS, nebo získání souhlasu ke zhodnocení prostředků v jiné bance. 

5. Provozní otázky
5.1. Dodávky vody do okolních obcí

V listopadu 2009 byla Rada Sdružení informována o potřebě vyplývající z §8 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), uzavřít smlouvy, upravující vzájemné vztahy a povinnosti vlastníků souvisejících infrastruktur tak, aby byl zajištěn plynulý a kvalitativně vyhovující provoz těchto infrastruktur. 
V překladu do hovorové řeči toto znamená, že si VHS uzavře smlouvu se sousední nečlenskou obcí, které dodává vodu pro vodovodní systém obce. Tento krok má pevná legislativní pravidla stanovená Výměrem MF č. 01/2009 na výpočet ceny předávané vody. Podle těchto pravidel je možné do nákladů na vyrobenou vodu zahrnout pouze provozní náklady, které náleží příslušné části infrastruktury, tedy nikoliv celkové náklady solidární ceny, které se uplatňují na celém regionu VHS.
Výsledkem všech zohledněných požadavků Výměru MF je cena dodávané vody pro Obec Karlovice ve výši 18,65 Kč bez DPH a pro Obec Hrubá Skála 20,16 bez DPH. V těchto nákladech je zahrnutá poměrná hodnota nájemného pro VHS Turnov pouze z majetku, který slouží pro tuto dodávku vody, je stanovena ve výši 14 400,- Kč a 5 600,- Kč (tyto sumy jsou v letošním roce zahrnuty do našeho příjmu).

Pozn: doposud prodával vodu do sousedních obcí provozovatel a VHS nemělo z tohoto prodeje žádné nájemné.

Námět na řešení

VHS investuje nemalé prostředky do vodních zdrojů, rekonstrukcí vodojemů, výstavby a provozu sítí. Sousední obyvatelé v Rovensku mají solidární cenu vodného platnou na celém území VHS ve výši 35,60 bez DPH a o kousek dál prodáváme stejnou vodu do Karlovic  a  H. Skály za extrémně jiné hodnoty. Jediná cesta, jak cenu vody vyrovnat je extrémní zvýšení nájemného pro obce, kterým předáváme vodu tak, aby výše vodného byla na stejné úrovni, jako pro ostatní odběratele uvnitř VHS.

Stanovisko provozovatele
Stávající kalkulace předávané vody je v souladu s platnou legislativou, každé další navýšení ceny (byť v položce nájemné) není jednoznačné a může to být v konfliktu s legislativou.

Pracovní stanovisko vedení VHS Turnov

Spíše není správné, abychom dodávali stejnou vodu obyvatelům  Rovenska  na daleko vyšší ceny než do území sousední obce.  Voda dodávaná mimo území VHS byla vyrobená za stejné náklady včetně stejných požadavků na  nájemného, které slouží pro vylepšení stavu sítě v Rovensku a tedy i pro okolní obce. Když rozpočítáme jen možný podíl investic  v Rovensku  do nájemného, tak shodné ceny bez problémů dosáhneme. Akce v Rovensku ( ozonizace Václaví a propojení tlakových pásem ) byly finančně značně rozsáhlé. 
Správnější postup je spíš ten, že bychom obcím měli dodávat na jejich území vodu za shodnou cenu a obce tento přirozený náklad zahrnou do své kalkulace – mají ještě jiné vodní zdroje a jiné náklady na provoz na jejich území. Pokud naše voda bude dražší, než náklady na jejich vlastní vyrobenou budou mít stále dvě přirozené možnosti: 

· dražší vodu zprůměrňovat do svých celkových  nákladů, tedy stejně pravděpodobně budou mít obyvatelé levnější cenu než u nás   

· investovat do rozvodů ve své obci a dovést si na předmětná území svoji „levnější vodu„

Názor pro rok 2010

Provozovatel přišel s celou otázkou pozdě, až na přelomu roku. Nutil nás do rychlých, neprojednaných rozhodnutích. Kdybychom prosazovali náš většinový názor, tak zdražíme „bez varování „ vodu sousedům. 

Rozhodli jsme se  celou otázku v klidu projednat s RS a  koncepční přístup nastavit  až od roku 2011. Provozovatel následně pro rok 2010 podepsal cenová ujednání s obcí ještě sám a věří, že tento drobný legislativní nesoulad nebude nikým napaden. I tato ujednání již obsahují alespoň minimální prostředky nájemného do rozpočtu VHS.
Kromě uvedených lokalit budeme připravovat ještě smlouvu s SVS na likvidaci odpadní vody z Jenišovic na ČOV Turnov. Obrácená situace je na Malé Skále – vodovod Záborčí, kde vodu kupujeme od SVS a ČOV Cutisin, kam nám natékají OV z města Jilemnice.

Uzavřenou smlouvu již máme na odběr předávané  pitné vody pro vodovod Nouzov v Semilech od obce Příkrý.

Žádáme RS o projednání předloženého podkladu a o stanovení postupu oceňování předávané vody v příštím období.

Návrh na usnesení: 

RS schvaluje záměr dosažení  jednotné ceny pro předávanou vod u a dodávané znečištění pro ostatní obce, a to se zahájením účinnosti  od roku 2011.
5.2   Placená parkoviště Turnov – výběr stočného za srážkové vody

Provozovatel Severočeské vodovody a kanalizace na požadavek VHS Turnov vypracoval pro ukázku seznam komerčně využívaných parkovacích ploch v Turnově a provedl výpočet ploch a ročně odvedených srážkových vod na základě vyhlášky č. 428/2001 Sb.

V současné době není z žádné z ploch uvedených níže v tabulce, ačkoli jsou komerčně využívány, placeno stočné za srážkové vody. Celková částka za rok 2009 činí dle výpočtu SčVK celkem 127 657 Kč. 

	Parkovací plocha - místo
	Vlastník
	Plocha m2
	propustnost 
	Srážkový úhrn 
	m3/rok
	cena 2009/m3
	Celková vypočtená cena za rok 2009

	
	
	
	
	
	
	
	

	28.října, nemocnice
	MěÚ Turnov
	806
	0,9
	0,7073
	513
	27,59
	14 156 Kč

	28. října od č.p. 17 - č.p. 593
	MěÚ Turnov
	570
	0,9
	
	363
	
	10 011 Kč

	Havlíčkovo náměstí od č.p. 32 - čp. 54
	MěÚ Turnov
	2500
	0,9
	
	1591
	
	43 907 Kč

	Náměstí Českého ráje od č.p. - č.p 5
	MěÚ Turnov
	405
	0,4
	
	115
	
	3 161 Kč

	Na Trávnici + želeřáství
	MěÚ Turnov
	440
	0,4
	
	124
	
	3 435 Kč

	Koňský trh
	MěÚ Turnov
	430
	0,9
	
	274
	
	7 552 Kč

	U Stovky
	1. BP s.r.o.
	1505
	0,9
	
	958
	
	26 432 Kč

	Nádražní ul. Billa
	MěÚ Turnov
	425
	0,9
	
	271
	
	7 464 Kč

	Studentská ul. - Pekárna
	MěÚ Turnov
	657
	0,9
	
	418
	
	11 539 Kč

	Celkem
	127 657 Kč

	
	


Závěr: V současné době není z žádných komerčně využívaných parkovacích ploch v rámci VHS Turnov placeno stočné za odvod dešťových vod. V případě že jsou komerčně využívané parkovací plochy napojeny na kanalizační systém odvedený na ČOV, má Provozovatel práva z takto využívaných parkovacích ploch vybírat stočné vypočítané na základě vyhlášky č. 428/2001 Sb. 
Navrhujeme proto vyzvat provozovatele k prověření stavu ve všech členských obcích VHS Turnov a zahájení výběru stočného za tyto plochy do roku 2011.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí současný stav s vybíráním stočného na komerčně využívaných parkovištích v Turnově a pověřuje paní Červovou zajištěním vybírání poplatků za srážkovou vodu prostřednictvím provozní společnosti od roku 2011 na celém území VHS Turnov.  
5.3.     Nákup nového míchadla na ČOV Chuchelna

Obrátil se na nás provozovatel s žádostí o řešení vážného technického stavu na malé ČOV v Chuchelně. 
Popis stavu: Došlo k vážné závadě na míchadle WILO, které bylo již na hranici své životnosti. Provozovatel poslal toto zařízení na opravu k výrobci a v současnosti je ČOV v provizorním provozu bez tohoto zařízení – na ČOV není záloha. Vzhledem ke špatným zkušenostem s opravovanými míchadly tohoto typu, především pak s jejich další životností nás provozovatel požádal o nákup jednoho nového míchadla. 

V případě že se vůbec oprava poškozeného míchadla podaří, pak bude toto nové sloužit jako záložní, pokud se oprava nepodaří, bude na ČOV zase pouze jedno nové. 

Dle nabídky vypracované dodavatelem těchto zařízení, firmou EMU  je cena tohoto typu míchadla  41 522,- Kč, jedná se zařízení EMU -MINIPROP. 

S ohledem na vážný stav na ČOV Chuchelna doporučujeme obratem objednat dle cenové nabídky toto míchadlo z výdajů rozpočtu VHS Turnov na 2010 – položka nákup čerpadel nad 40 tis. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí vážný technický stav na ČOV Chuhelna a souhlasí s nákupem míchadla EMU-MINIPROP za cenu 41 522 Kč z rozpočtu VHS Turnov. 
6. Vnitřní otázky VHS

6.1.    Úprava mezd zaměstnanců  

Po diskusi na minulé RS, kde jsme konzultovali očekávaný postoj měst a obcí v roce 2010 v oblasti mzdové politiky, jsme se rozhodli nežádat o navýšení  mezd pracovníků. 
A to bez ohledu na to, že rok 2010 bude investičně a inženýrsky pro všechny pracovníky ještě náročnější než rok 2009. Půjde určitě  o pracovně nejsložitější rok v historii VHS Turnov, i když je pravdou, že případná úspěšnost práce se dá stále vyhodnotit  při posuzování nároku na případnou odměnu.  
Výjimkou tohoto základního pravidla jsou noví pracovníci přijatí v loňském roce, kteří měli v  úvodním období  vždy záměrně nastavenu nižší mzdovou úroveň než zaběhlí pracovníci. 

Dovolíme si Vám proto na jednání RS předložit konkrétní úpravu u těchto zaměstnanců. 
Návrh na usnesení:

RS schvaluje navýšení hrubých měsíčních mezd podle výsledků projednání.
6.2.    Účast na jednání RS a DR v roce  2009

Rok 2009 byl extrémním rokem na potřebnost projednávání. Počet jednání RS byl sice standardní, ale museli jsme společně absolvovat mnoho pracovních jednání na témata :

· koncesní řízení

· úvěrové otázky

· financování Čisté Jizery   

· chod Čisté Jizery v jednotlivých městech 

· cena 2010

Požadavky – časová náročnost a věcná připravenost -  na členy  RS byly tedy velmi vysoké. A proto z pozice kanceláře VHS velmi oceňujeme aktivní přístup každého a upřímně za něj děkujeme..  
Přehled účasti členů na jednání RS je přílohou podkladů. Ostatní prezence jsme záměrně nevyhodnocovali. Z celkového ročního výčtu různých typů jednání je zřejmé, že vyhodnocovat aktivitu každého člena RS pouze z účasti na vlastním standardním jednání RS by bylo neúplné a chybné.
Pro letošní rok 2010 jsou snad vhodné konstatovat dvě otázky : 

· každá účast na jednání RS od 70 % celkem v roce bude skvělá

· letos je rok komunálních voleb a pravděpodobně dojde na konci roku ke značné úpravě složení RS VHS.
Jednání DR

DR se v loňském roce sešla jen 2x, přes to lze s potěšením konstatovat, že její přístup k práci pro naší organizaci je aktivní. DR prověřila účtování sociálního fondu, evidenci soukromých jízd ve služebních vozech, zařazování investičních akcí do majetku a vyřazování majetku, poptávková řízení, namátkovým výběrem některé investice. Podrobné informace a závěry z jednotlivých jednání DR byly RS v průběhu roku předloženy.
Účast na jednání – byla velmi dobrá, jeden člen se jednou omluvil.  

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí přehled účasti členů RS a DR na jednáních v roce 2009.









Marcela Červová
PAGE  
37

