Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 23.6. 2009 od 10.00 hodin
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1. Výběr provozovatele
1.1. Koncesní projekt

Na třech pracovních jednání byl předložen členům RS po mnoha pracovních úpravách konečný materiál. Byl projednán a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Vedle informačních podkladů obsahuje zásadní pasáže, které odhalují zda je lepší koncesní řízení na provozovatele, nebo systém našeho přímého zadávání zakázek. Lepší variantou se jeví dle předpokladů koncese.

Na pozadí tohoto zkoumání je ukázána cesta dalšího našeho postupu a první zásady připravované soutěžní koncesní dokumentace. 

Vlastní materiál do přílohy pro rozsáhlost již znovu nepřekládáme. 

Návrh na usnesení : 

RS po projednání schvaluje Koncesní projekt na Provoz, správu a údržbu vodohospodářské infrastruktury – VHS Turnov.

1.2. Kvalifikační dokumentace 




                     příloha
Na třech pracovních jednání byl předložen členům RS po mnoha pracovních úpravách  druhý zásadní materiál. Stanovuje dokumentaci – podmínky -  pro povinnou kvalifikaci budoucích uchazečů pro účast ve vlastní koncesní soutěži. 

Byl projednán a v poslední fázi upraven o připomínku, která vede k tomu, že byly upraveny  limity nutných obratů a velikost provozované čistírny tak, aby se k němu z okolních regionů mohl přihlásit ještě provozovatel v Jičíně. 

Z informací zpracovatelského týmu vybíráme informaci, že naší kvalifikací  může projít přibližně 15 uchazečů, pokud budou mít zájem v koncesi soutěžit.  

Vlastní materiál do přílohy pro rozsáhlost již znovu nepřekládáme. 

Návrh na usnesení : 
RS po projednání schvaluje Kvalifikační dokumentaci ke koncesnímu řízení na Projekt provozování vodohospodářského majetku pro VHS Turnov. 
1.3. Budoucí investice a obnova

Jednání o této klíčové otázce, která má zásadní vliv na námi povinně předepsanou výši nájmu v příštích letech do koncesní dokumentace zdaleka nekončí.

V tuto chvíli je možno konstatovat, že pracovní jednání RS vedla k relativně klidné dohodě o cestě středních variant, z nichž stanovíme po dalších kolech jednání optimální výsledek. 

Starostové nyní říkají, že vedle státních dotací a městských příspěvků požadují za deset let v úhrnu   100 – 150 mil. Kč.  Tím bychom měli získat prostředky na velkou část připravovaných, nebo očekávaných investic.  

Na obnovu existujícího majetku pak stanovili zatím rozpětí mezi 450 – 550 mil. Kč, což znamená potřebné zásadní navýšení obnovy dnešního zastaralého majetku. Nicméně tento krok znamená stále stárnutí našeho majetku v příštích deseti letech. 
Tohle by znamenalo mimo jiné pravděpodobně nezměněnou velikost VHS turnov pro dalších deset let. 

Takové požadavky na nájem, který musí dále obsahovat prostředky na splátku úvěrů a provoz kanceláře a úhradu daní z příjmu však znamená :

- zásadní navýšení ceny vodného a stočného v příštích letech z dnešních cca 63 Kč/ m3 někam mezi 150 – 170 Kč na konci období.

- snad nekonfliktní prostředí okolo možného vrácení části  dotace na ČJ

- překročení sociální únosnosti stanovené ceny

- zásadní navýšení platby daně z příjmu – okolo 30 mil. Kč ročně v maximu. 

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí průběh pracovních jednání o otázce budoucích investic a obnovy a ukládá ing. Hejdukovi připravit v příštím měsíci finální jednání o této otázce. 

1.4. Dvousložková cena vodného a stočného                                                    příloha
Pokud chceme pracovat kvalitně, tak je jednou z otázek spojených s koncesí také otázka posouzení možnosti zavedení dvousložkové ceny vodného a stočného.
Dnes je účinná např. v Hradci králové a v Karlových Varech a pravděpodobně se pro ni rozhodnou v Táboře.

V příloze máte předložen materiál od pracovníků SČVK, který je upraven ředitelem závodu ing. Kovalčíkem. Ten bude také na jednání RS přítomen k diskusi .

Materiál vysvětluje zákonné principy, způsob výpočtu a ukazuje na reálný vliv při aplikaci na prostředí VHS Turnov. 

Proč vlastně byla v  minulosti zavedena státem možnost  dvousložkové ceny? Aby se mohly zpoplatnit nutné služby provozovatele, které musí zabezpečovat, a to i když není na vodoměru žádný, nebo minimální odběr. Jde zejména o chaty a sezónní nájemní byty. Druhým důvodem byl pokus o stabilizaci tržeb provozovatelů, kdy by jednu část měli vlastně vždy jistou. 

Závěrem tohoto materiálu je konstatování, že : 

- dvousložková cena není pro zákazníky ve VHS výhodná, přivedla by ještě větší náklady oproti současné jednosložkové kalkulaci při shodném odběru pro velkou část našich odběratelů. Tam, kde dvousložková cena nyní je, tak nenaplnila potřebná očekávání. 
Návrh na usnesení : 

RS po projednání neschvaluje pro další období možnost zavedení dvousložkové ceny vodného a stočného a trvá na dalším pokračování dnešního principu jednosložkové ceny. .  
1.5. Informace o dalším postupu
Pomalu se posunuje v projednávání potřebných materiálů a zásad, ale je jasné, že neplníme harmonogramy uzavřené ve smluvních vztazích. 

Podle našeho názoru je to z  ½ způsobeno nejasností státu a neexistencí pravidel pro takový postup ( jsme mezi prvními dvěma subjekty v republice ), z  ¼ obtížností celkového problému a  z  ¼ pomalých postupem poradenské firmy. 

Nestihneme koncesi uzavřít do konce roku, natož potencionálně vyměnit provozovatele. 

Pro zopakování uvádíme dohody o dalším postupu:
· tým zpracovatelů má za cíl předložit  rozpracované verze všech potřebných dokumentů ke koncesního řízení na SFŽP ke konci června

· my budeme o prázdninách svolávat nejméně 3 pracovní jednání, abychom připravili konečnou verzi dokumentů ke schválení nejdéle do konce září 2009

· současně budeme jednat oficiálně s provozovatelem o prodloužení provozování o nejdéle jeden rok a připravovat jednání o ceně pro rok 2010, které by již mělo vycházet ze zásad zpracovávaných koncesních podkladů 
· v období podzim – jaro bychom měli soutěžit

· v období léto – podzim 2010 bychom měli připravovat uplatnění nové vysoutěžené provozní koncesní smlouvy do praxe.

Návrh na usnesení :

RS schvaluje zásady dalšího postupu v této otázce a ukládá ing. Hejdukovi projednat s provozovatelem možnost prodloužení dnešní smlouvy o provozování nejdéle o jeden rok, a to z důvodu značné obtížnosti a povinnosti dodržení zákonných lhůt koncesního řízení.
2. Čistá Jizera

2.1. Postup prací a klíčové problémy

Obě akce Čistá Jizera I, II naplno začaly. Staví se ve všech městech, týmy si začínají zvykat na režimy pracovních porad a kontrolních dnů. Zaběhávají se vazby s firmou SGS, zástupci měst i projektanty. Přicházejí první faktury za dva měsíce. Máme již jednu zcela dokončenou ulici   –  Jana Harracha v Jilemnici. Probíhají jednání s vedením firem  o dosavadním průběhu v jednotlivých městech. Tým VHS se snaží vše koordinovat. Velmi pomáhají zástupci provozovatele. Finalizuje se jednání se SFŽP – máme dokončenu technickou část. Máme extrémní problémy s úvěrovým řešením. 

Obecně se dá konstatovat, že na veřejnost nepronikají skoro žádná negativa. Mírnou nervozitu obyvatel vidíme jen díky rozsahu činností v Rokytnici. 

Zásadní co nyní řešíme je zejména  nastavení principů řízení a vzájemné spolupráce. Druhým krokem je naše diskuse s vedením firem o prvních několika měsících spolupráce, z cílem vylepšit ji.
Turnov – Akce probíhá v tuto chvíli na pěti  místech, předávají se další tři úseky. Hlavní problémy – co nejrychleji se rozjet do dalších akcí. Nedostatky v projekčním řešení. Negativní reakce majitelů náhonu nad řešením výusti dešťové kanalizace. Musíme vylepšit činnost týmu VHS, město, SGS. Pozitiva – rychlý a kvalitní postup ve Skálově ulici a zahájení dláždění. Klidné řešení chyb v projektu s firmou Zikuda v ulici 1. máje, všechny firmy pracují kvalitně.  

Semily – akce probíhá na 4 místech a předávají se další 3 úseky. Rychlá realizace kvůli následným investicím Libereckého kraje. Až na výjimky kvalitní činnost firmy.  Obtížnost  – pomalá příprava přeměny silnic městem. 

Jilemnice – akce probíhá na třech místech a předávají se další dva úseky. Není žádný problém.

Lomnice – akce probíhá na třech místech a předávají se další 3 úseky. Zatím nejhorší město – pomalý postup. Neplnění dohod o nástupu a některých úkolů. Nutnost zlepšit kvalitu TDI. Pozitivum – konečně plné práce na ČOV.

Rokytnice – akce probíhá na cca 5 místech a předávají se další dva úseky.  Negativum – nekvalitní projekt, počasí znepříjemňuje práci v kopcovitém terénu. Obtíž – ohromný zájem lidí v úřední hodiny  díky řešení stovek přípojek. Pozitivum – velká rozpracovanost a opět spokojenost s firmou EUIROVIA a subdodavatelem Zikuda, dohodnuto lepší řešení založení vodojemů.
2.2. Postup fakturace 

Na minulém jednání RS jsme vás informovali o postupu fakturace do doby zajištění úvěru a současně do doby podpisu smlouvy s fondem na poskytnutí dotace. Přes neočekávaný vývoj ve vztahu s Českou spořitelnou dokážeme zatím finančně celou věc řešit.

Nastává však doba,  kdy se  neobejdeme bez finanční pomoci zúčastněných měst. Předpoklad je, že města budou ve prospěch VHS poukazovat potřebné finance podle předepsaných a schválených  příloh k nachystaným smlouvám na spolufinancování akce, a to přibližně od počátku července. 
Řešení příštího období

Pro následující období bude vhodné po dohodě s městy použít na úhradu faktur další prostředky VHS a měst – jedná se o faktury za červen, které budou splatné v první polovině srpna. Následně, pokud se nepodaří v dohledné době zajistit úvěr (ČSOB se bude bát jako druhá v pořadí spolupracovat, obrat při jednán í ČS a.s., nová soutěž) bude nutné přistoupit k náhradnímu řešení, kterým je krátkodobě odklad plateb dodavatelských firem a pro delší období půjčka od provozní společnosti do doby vyřešení nového úvěru. 
Přehled fakturace 

Za první fakturační období (duben) bylo na stavbu ČJ v součtu vyfakturováno 3,7 mil. Kč bez DPH (4,4 včetně DPH).
Za květen máme vystavené faktury včetně DPH ve výši  13,3 mil. Kč. Pro úhradu květnových faktur budeme k volným prostředkům VHS potřebovat začátkem června první příspěvky od rozpočtů zúčastněných měst ve výši cca 7 mil. Kč. Navrhujeme nepodepisovat schválení smlouvy o příspěvku v rámci přípravy podkladů pro ČS a.s., ale pokud město bude nějaký smluvní vztah  v tuto chvíli požadovat, tak příspěvek řešit standardní smlouvou o poskytnutí investičního příspěvku. 
Přehled fakturace za měsíc květen
	 
	Dodavatel
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena vč. DPH

	Město Turnov
	EUROVIA CS, a.s.
	1 953 322,40
	371 131,26
	2 324 453,66

	Město Semily 
	Sdružení kanal. ČJ I.
	1 136 049,00
	215 849,00
	1 351 898,00

	Město Lomnice nad P.
	Suterra, a.s.
	761 185,69
	144 625,28
	905 810,97

	Město Jilemnice
	Lubomír Dvořák
	2 277 497,60
	432 724,54
	2 710 223,00

	Město Rokytnice nad Jiz.
	EUROVIA CS, a.s.
	4 414 128,29
	838 684,38
	5 252 812,67

	TDI Čistá Jizera I.
	SGS Czech Republic,s.r.o.
	378 500,00
	71 915,00
	450 415,00

	TDI ČIstá Jizera II.
	SGS Czech Republic,s.r.o.
	253 000,00
	48 070,00
	301 070,00

	CELKEM: 
	 
	11 173 682,98
	2 122 999,46
	13 296 683,30

	
	
	
	
	


Závěr:
Celá situace s financováním ČJ je složitá, ale s prostředky  měst je zatím v klidu řešitelná. Na jednání RS budeme znát závěry z jednání s ČS (naplánované na pátek 19.6.). 

2.3. Úvěr    

Na konci května jsme měli absolvovat  podpis úvěrové smlouvy, tak trochu ve slavnostní atmosféře.  Byly dokončeny víceleté pracovní diskuse a hlavně usilovná práce a jednání na její konkrétní formulaci.
Bohužel, atmosféra byla klidná jen po dobu podpisu smluv. Následně nás banka podle plánu seznámit  s tzv. rámcovou smlouvou (obecným textem, který současně musíme podepsat) a na jejím základě s řešením zajištění úrokových rizik.  

Při tomto seznámení jsme se dověděli o kroku banky, který je zcela zásadně v rozporu s podanou nabídkou ve veřejné obchodní soutěži a s informacemi, které nám byly doposud ústně tvrzeny. 

Podstatou je, že zajištění rizik, které banka požaduje řešit do doby prvního čerpání prostředků, jsou nyní dvě varianty, každá však spojená s navýšením nákladů spojených s úvěrem. Při akceptaci návrhu banky, bychom pohoršili nabídku spořitelny až na druhou pozici, tedy uzavřeli smlouvu s uchazečem, který by byl jinak druhý v pořadí, kdyby toto finančně uvedl ve své nabídce.  

Od té doby probíhají neklidná a nervózní jednání a komunikace mezi VHS a bankou a starosty a RS. Dají se shrnout v následné konstatování, které jsem uvedl nadřízenému týmu, který s námi smlouvu podepsal.
Velmi   nás mrzí, že musíme konstatovat:



(text dopisu řediteli ČS) 
- dnešní uzavřenou smlouvu na pohyblivou sazbu není možné naplnit - nemůžeme čerpat - pokud v jakékoliv Vaší navrhované variantě nepřistoupíme na zajištění úrokových rizik  
- kdybychom přistoupili na zajištění úrokových rizik, a to kdykoliv během smluvního vztahu,  které by přineslo změnu nákladů spojených s úvěrem dle soutěže, hrubě bychom porušili zákon o zadávání veřejných zakázek
- je zcela evidentní , že na nás nyní pracovníci ČS požadují něco, co uvedli v nabídce jako institut, který nezatíží další náklady spojené s úvěrem, tedy nás nutí porušovat zákon o zadávání zakázek a znevýhodnit tím druhého uchazeče, který má v tom případě lepší nabídku,
- nabízenou fixní sazbu bez povinnosti zajistit rizika ( 6,48 ) - což je jediné východisko z této situace - starostové a RS v tuto chvíli nepřijali
- máme jasné právní stanovisko, že smlouva o úvěru, která by měla vést v případě splnění  Vašich požadavků k jasnému  porušení zákona o zadávání zakázek je od počátku neplatná.
 

Jsme přesvědčeni, že kdybyste měl možnost Vy osobně ze své pozice vrátit nabídku Vaší banky do zákonných limitů, tak už jste tak již učinil. 
 

Na základě konstatování těchto evidentních skutečností jsem dostal mandát, abych Vás požádal, zda  nepřijmete zástupce starostů, abychom společně dohodli klidný rozchod, který snad může zabránit konfrontačním sporům, negativnímu informování o Vaši bance  v médiích, apod. Ještě jednou a naposledy konstatuji, že velice mrzí, kam jsme se společně po tolika letech společné práce dostali.
Důvěryhodnost banky : 
Banka se pyšní tímto titulem mezi ostatními za rok 2008. Pro informaci uvádíme, čeho jsme svědky : 

- Při jednání u podpisu smlouvy bylo vrcholnými představiteli banky řečeno, ať čerstvě podepsanou smlouvu netrháme, nebo všechny výtisky neodvážíme do Turnova, že spor určitě vyřešíme a pokud ne, tak celou situaci vrátíme do polohy, jako kdybychom ji nepodepsali.  Po našem odjezdu ji ihned zavedli do systému a nyní tvrdí, že podepsanou smlouvu už nelze vrátit zpět bez zásadních komplikací. 

- Na tom samém jednání bylo řečeno o budoucím absolutním klidném řešení. Nyní máme od jednoho pracovníka z bankovního  týmu telefonické i emailové vzkazy, že se s námi banka bude soudit o ušlý zisk, případně o zhoršení jména banky.

- Na tom samém jednání nám bylo řečeno, že banka nebude činit negativní kroky. Bez našeho vědomí si stáhla z účtu poplatek za uzavření smlouvy ve výši 250 tis. Kč. 

Naše postupy a  možnosti řešení :

Máme za sebou mnoho komunikací s týmem banky, včetně nadřízeného  na úrovni jeden, či   dva  posty pod představenstvem banky. Máme za sebou mnohačetnou komunikaci se starosty a RS. Máme za sebou opakovanou komunikaci s ředitelem oblastní pobočky v Liberci, kterého informujeme o obtížích s centrálou i o tom, co všechno negativního se asi stane v jeho regionu.
Na jednání v pátek 19.6. budeme mít k dispozici dvě právní stanoviska:

· organizátora soutěže Comlet Consult o jasném porušení zákona o zadávání zakázek
· renovované právní pražské kanceláře Mareš a spol. o porušení zákona a o tom, že smlouva uzavřená v rozporu se zákonem je od počátku neplatná ( stanovisko nás bude stát dalších cca 50 tis. Kč )

 Co se v příštích dnech  pokusíme : 
a) zejména 

- projednat klidný rozchod a přesun k nabídce ČSOB

- navštívit předsedu představenstva banky
b) možná 

- přesvědčit banku ať ustoupí 

- vymyslet systém nového financování – nová velká soutěž, nebo samostatné soutěže po městech za financování měst. 
2.4. Vztah se SFŽP
Komunikace se SFŽP je standardně dobrá, probíhá aktivně a pravidelně. V současné době máme předloženy všechny technické doklady nutné k vydání rozhodnutí a sepsání smlouvy na poskytnutí dotace, zbývá doplnit finanční záležitosti (po dořešení problému s bankou) a posunout se do finálních kroků s právním oddělením.

S úředníky fondu si vyjasňujeme podrobnosti okolo definice objektů, budoucí fakturace a podmínkách uznatelnosti jednotlivých položek dodávky díla i položek fakturovaných správcem stavby tak, aby byly minimalizovány neuznatelné náklady.

Ke konci dubna jsme předkládali první monitorovací zprávu - povinný doklad, který se bude předkládat pravidelně ve dvouměsíčních intervalech. Na přelomu června a července čekáme první návštěvu technika fondu na realizovaných stavbách.
Návrh na usnesení:
   
RS projednala zahájení realizace projektů Čistá Jizera I,  II a v této souvislosti :  

-
projednala postup stavebních prací v jednotlivých městech, otázku řízení projektů vazeb s poskytovatelem dotace – SFŽP

-
bere na vědomí fakturaci za první měsíce a souhlasí s navrženým postupem financování Čisté Jizery
-    požaduje na příštím jednání předložit další konkrétní kroky k řešení financování celého projektu
· souhlasí s postupem při jednání s Českou spořitelnou a.s. a ukládá ing. Hejdukovi a starostům měst aktuálně vyhodnocovat vyvíjející se situaci a přijímat odpovídající kroky ve smyslu ochrany zájmů VHS a naplnění platného zákona o zadávání veřejných zakázek.
  
2.5.  Turnov – projekty připravované městem k akci Čistá Jizera

Město Turnov již delší dobu systematicky připravuje několik projektů na kompletní rekonstrukci některých ulic, které má v úmyslu realizovat souběžně s investiční akcí VHS „Čistá Jizera – město Turnov“, jako součást této akce (nové úpravy po realizaci kanalizačních řadů).

Jedná se o rekonstrukce následujících ulic:

1) Vejrichova a Tázlerova:

Projektovou dokumentaci připravuje firma Profesprojekt, s. r. o. Turnov, na základě smlouvy o dílo s městem Turnovem. V současné době je vydáno územní rozhodnutí, předaná dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby a bylo zahájeno stavební řízení. Pravděpodobně do konce června 2009 by mělo být vydáno stavební povolení. V rámci akce Čistá Jizera je plánováno zahájení realizace kanalizace v uvedených ulicích od března 2010. 

Celkové náklady na tento objekt představují v projekčních cenách částku 7,104 mil. Kč, v projektu ČJ máme zahrnuto 1,3 mil. nákladů na povrchy, tzn. že výsledný doplatek  pro Město bude představovat částku po ocenění pravděpodobně ve výši 4 – 6 mil. Kč. 
2) Ulice 5. května:

Projektovou dokumentaci připravuje firma 4D Projekt, s.r.o. z Klášterce nad Ohří, na základě smlouvy s VHS Turnov,   nákladyprojekční přípravy (1,15 mil. Kč bez DPH). Mezi městem Turnovem a VHS domluveno, že SoD bude mezi projektantem a VHS, s tím, že VHS udělilo Městu (OSM) plnou moc ke komplexnímu  řízení projektu a zastupování ve veškerých záležitostech spojených s projekční přípravou. 

V průběhu přípravy podkladů k územnímu řízení se ukázalo, že činnosti projektantů a spolupráce s nimi jsou na špatné úrovni – neplnění termínů, nedostatky v odevzdaných dokladech, špatná komunikace. Dle SoD mělo být o územní řízení zažádáno do 28.10.2008. Ve skutečnosti bylo zažádáno 19.12.2008. Vzhledem k nedostatkům v podání však bylo řízení přerušeno. Po několika jednáních a doplnění dokumentace bylo řízení obnoveno v dubnu 2009 – 30.4.2009 bylo vydáno územní rozhodnutí, které by mělo ve druhé polovině června 09 nabýt právní moci. 

O stavební povolení mělo být dle SoD zažádáno do 28.2.2009, kdy měla být zároveň předána dokumentace pro provedení stavby a podklady pro výběr zhotovitele. 

V současné době ještě není předaná ani projektová dokumentace pro stavební povolení, není zažádáno o stavební povolení, není DPS a nejsou podklady pro výběr zhotovitele díla. Vzhledem k tomu, že projektant nám, jako smluvnímu partnerovi, nedoložil objektivní důvody celého zpoždění, běží mu od 28.2.2009 smluvní penále ve výši 500,- Kč denně – tj. k 20.6.2009 celková částka 56.000,- Kč. 

Veškerá odpovědnost za značné zpoždění projektu není pouze na projektantech. Značný podíl má také skutečnost, že projekt je vzhledem k značnému rozsahu, počtu účastníků řízení a složitosti stavby velmi komplikovaný a projednávání umístění stavby trvalo déle než se očekávalo. Svůj podíl na uvedené záležitosti má i nedostatečné řízení projektu ze strany Města – přes veškeré ujednání nebyl dodnes předložen návrh dodatku ke smlouvě o dílo ani zdůvodnění zpoždění projektové přípravy. Na písemné výzvy OSM projektant nereagoval. Následně jsme se do tohoto procesu zapojili i ze strany VHS, kdy jsme projektanta upozornili na nenaplňovanou SoD, plynoucí penále a vyzvali jsme ho k doložení důvodů zpoždění. Při telefonické domluvě slíbil zodpovědný projektant doložení požadovaných dokladů a svoji účast na jednání při územním řízení. To se však opět nestalo, na jednání zodpovědný projektant (zároveň jednatel firmy) opakovaně nechodí, na územní řízení přijeli konstruktéři (zpracovatelé PD „kresliči“). 

V nejbližší době je nutné svolat jednání na úrovni VHS a Města, ke kterému je potřeba zajistit zodpovědnou osobu za projektanta. Vzhledem k tomu, že s touto projekční firmou spolupracujeme poprvé, nelze předpokládat další vývoj záležitosti. Situace se může značně zkomplikovat v případě, že dojde k dalšímu zpožďování v průběhu stavebního řízení. Dle harmonogramu Čisté Jizery by měli být stavební práce v ulici 5. května zahájeny ve druhé polovině května 2010. Vzhledem k předvedeným nedostatkům v kvalitě projekční firmy může další problém nastat i v kvalitě zpracovaných výkazů výměr stavby – po jejich odevzdání by bylo vhodné je nechat prověřit zavedeným partnerem. 

Celkové náklady na tento objekt nejsou prozatím vyčísleny. V projektu ČJ máme k dispozici na povrchy sumu 7,8 mil. Kč. 

3) Ulice Zborovská:

Projektovou dokumentaci připravuje firma Profesprojekt, s. r. o. Turnov, na základě smlouvy o dílo s VHS Turnov. Nositelem projektu je opět VHS Turnov. 
Zde probíhá projekční příprava bez zásadních komplikací, spolupráce s projektantem je na dobré úrovni. V současné době je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Zároveň je zažádáno o stavební povolení, které by mělo být vydáno cca do konce června 2009 a pravomocné do konce července. 

V rámci akce Čistá Jizera je plánováno zahájení realizace kanalizace v ulicí Zborovská od března 2010. 

Celkové náklady na tento objekt představují projekční částku 17,35 mil. Kč, v projektu ČJ máme zahrnuto 2,71 mil. nákladů na povrchy, tzn. že výsledná suma doplatku pro Město představuje částku mezi 10 – 15 mil. Kč.
4) Ulice Skálova:

Projektovou dokumentaci zpracovala pro město Turnov firma Vaner, s. r. o. z Liberce již před delší dobou. Povrchy komunikace od obrubníku k obrubníku včetně, byly ve skladbě a rozsahu dle projektu Vaner již zahrnuty v soutěžních rozpočtech Čisté Jizery. K tomu jsou zhotovitelem doceněny chodníky, mobiliář a následně budou doceněny vegetační úpravy (v současné době probíhá příprava projektu konečných vegetačních úprav). Veřejné osvětlení jde mimo ČJ – zadává a investuje Město, zhotovitelem jsou Technické služby Turnov. 

Ve Skálově ulici již probíhá realizace stavby kanalizace, včetně povrchů komunikace a obrubníků. Při zahájení stavby došlo ke komplikaci s kácením stávajících stromů, což mělo za následek, že v realizaci nových chodníků dojde ke zpoždění – budou realizovány až po pokácení stávajících stromů. Kácení bylo odloženo rozhodnutím České inspekce životního prostředí z důvodu možného hnízdění ptáků v korunách předmětných stromů, a to do 1.8.2009. Celkově tato záležitost vyvolala značný ohlas veřejnosti, načež byli ze strany města zadány další nezávislé dendrologické posudky předmětných stromů u uznávaného odborníka Dr. Kolaříka. Tyto posudky jednoznačně potvrdili záměr kácení stromů z důvodu jejich dožilosti a nemocem. Vzhledem k ohlasu bylo městem dále svoláno na 17.6.2009 veřejné projednávání celé záležitosti s vegetačními úpravami Skálovy ulice v městském divadle. Návrh nových vegetačních úprav byl již schválen Radou města a nyní čeká na schválení Zastupitelstva. 

Celkové náklady na tento objekt představují částku 7,6 mil. Kč, v projektu ČJ máme zahrnuto 4,2 mil. nákladů na povrchy, tzn. že výsledná suma pro Město představuje částku 3,4 mil. Kč. Tato suma je již konečná a potvrzena rozpočtáři. 
5) Ulice Luční:

Jedná se o prodloužení Luční ulice až k ulici Vrchhůra, včetně všech sítí. Toto území je určeno k zástavbě RD. V březnu 2009 proběhlo výběrové řízení na projektanta, ve kterém byla vybrána firma Profesprojekt, s. r. o. Turnov. Investorem je město Turnov. V současné době probíhají průzkumy území a příprava podkladů k územnímu řízení. 

V rámci Čisté Jizery je plánováno zahájení realizace kanalizace v ulici Luční od července 2010, kdy se zde bude pokládat 266 m nové kanalizace – tato ulice dosud není odkanalizovaná. V případě, že do uvedené doby bude stavba povolena a budou k dispozici finanční prostředky na její realizaci, můžou být v rámci Čisté Jizery prodlouženy řady kanalizace a vodovodu v Luční ulici dle nového projektu až k ulici Vrchhůra (cca 170m).

Náklady na tento objekt ještě nejsou vyčísleny. Z projektu ČJ nelze použít žádné společné náklady, protože v daném úseku se s kanalizací nepočítalo. 

6) Chodník podél ulice Nudvojovická:

Jedná se o chodník podél ulice Nudvojovická – od viaduktu Českých drah směrem do Nudvojovic, cca 100 m za areál firmy Kamax. Projektovou dokumentaci připravuje firma MV Projekce, Martin Václavů z Ohrazenic. V současné době se připravuje dokumentace k územnímu řízení.

V rámci akce Čistá Jizera v daném úseku není plánována výstavba kanalizace. Kanalizační řad pro oblast Nudvojovic končí u areálu dřevovýroby. V případě dostatku finančních prostředků by však tuto stavbu bylo možné realizovat při Čisté Jizeře. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav příprav investic města Turnova, souvisejících s projektem „Čistá Jizera“ a ukládá paní starostce Turnova, svolat jednání města s vedením společnosti 4D Projekt, s.r.o. a zástupcem VHS Turnov ve věci dalšího postupu v projekční přípravě ulice 5. května v Turnově. 
3. Provozní otázky

3.1. Vystoupení Ing. Kovalčíka - cíle provozovatele pro 2009, atd.

 Dovolili jsme si na jednání starostů pozvat ředitele provozní společnosti, aby nás seznámili s aktuálními cíly společnosti a provozními otázkami. 
Návrh na usnesení:

 RS bere na vědomí informace ředitele provozního závodu o aktuálních otázkách zabezpečování provozu vodovodů a kanalizací na území VHS Turnov. 
3.2.  Vodoměry

Informace o vodoměrech

Vodoměry jsou velice důležitá měřící zařízení používající se při stanovení poplatků za dodávku vody a umožňují zobjektivnit dodavatelsko-odběratelské vztahy. VHS Turnov jako vlastník vodohospodářské infrastruktury je vlastníkem i těchto měřících zařízení nezbytně nutných pro bezproblémový odečet dodávané vody odběratelům a následné fakturaci. 

Vodoměry lze dělit podle několika základních kritérií do mnoha skupin, pro naše účely je však nejdůležitější dělení podle velikosti průtoku. Nejběžněji používaným typem vodoměru je vodoměr o velikosti průtoku v rozmezí 1,5 – 2,5 m3/hod což je běžný domovní vodoměr na studenou vodu. Podle místa využití a potřeby se můžeme setkávat s vodoměry, jejichž průtok se pohybuje v rozmezí od 40 do 150 m3/ hod. Takovéto měření se používá u velkých odběrných míst, jako jsou např. výrobní závody využívající pro své technologie velké množství vody, případně větší odběrná místa s vyšším počtem odběratelů. 

  Životnost vodoměru je přibližně dvacet let a pravidelně jednou za šest let je nutné zkontrolovat metrologii a provést cejchování měřidla. S ohledem na tento fakt je nutné pravidelně obměňovat vodoměry v síti a zajišťovat správnou kontrolu metrologie a servis těchto zařízení kvalifikovanou firmou.

Evidence měřidel


Provozovatel SčVK, a.s. na naši žádost předložil v dubnu 2009 rozsáhlou evidenci všech vodoměrů ve vlastnictví VHS Turnov a jejich současný stav včetně všech výrobních čísel. Z této evidence lze snadno vyčíst, zda je vodoměr namontován na odběrném místě, nebo je v opravě či na cejchování, případně je k dispozici u montážního technika provozovatele k výměně za jiný vodoměr, který již nevyhovuje daným požadavkům. Takovouto evidenci bude provozovatel předkládat pravidelně na začátku roku pro kontrolu nakládání z našeho pohledu s tak významnými zařízeními, jakým vodoměry bezpochyby jsou. 
VHS Turnov vlastní více než 15 tis. kusů vodoměrů.

Současný stav vodoměrů
	Stav vodoměrů  instalovaných v síti
	
	Stav vodoměrů u montéra

	Oblast odběru
	Počet vodoměrů
	
	Provozovna 
	Počet vodoměrů

	Jilemnice
	1259
	
	Jilemnice
	5

	Košťálov
	551
	
	Lomnice n. P.
	3

	Lomnice n. P.
	1519
	
	Rokytnice n. J.
	7

	Rokytnice n. J.
	602
	
	Semily
	26

	Rovensko p. T.
	911
	
	Turnov
	633

	Semily
	1487
	
	CELKEM u montéra 
	674

	Turnov
	5111
	
	
	
	
	

	CELKEM v síti
	11440
	
	
	
	
	


	Vodoměry na cejch - celkem za všechny střediska
	počet vodoměrů

	
	2857


	Vodoměry v opravě - Renova Solnice
	počet vodoměrů

	
	380


Stávající stav v dodávce vodoměrů a zajišťování metrologie a servisu.

Roční investice VHS do nových vodoměrů se pohybují do 1 mil. Kč. Taková investice je nutná s ohledem na životnost těchto zařízení, a nezbytná pro další rozvoj vodohospodářské infrastruktury a to především pro vznik nových odběrných míst. 
Dodavatelem vodoměrů pro VHS Turnov je firma Pokorný– metrologické středisko.

Servis a metrologii vodoměrů pak zajišťuje firma RENOVA s.r.o.. Servis hradí provozovatel. 

Obě akce  byly soutěženy dohromady v roce 2005.
Na základě požadavků provozovatele, který přesně specifikuje jaké typy a množství vodoměrů potřebuje do provozu, provádí VHS objednávku vodoměrů. Ty jsou pak dodány přímo do skladu provozovatele a ten s nimi dále disponuje.

Náklady vynaložené za vodoměry

	rok
	náklady vynaložené na vodoměry

	2006
	756 648 Kč

	2007
	0 Kč – omylem zaplatila SVS

	2008
	852 307 Kč


Pro rok 2009 máme v rozpočtu sumu 1,2 mil. Kč.

Návrh dalšího postupu

V současné době  VHS Turnov navrhuje vypsat nové poptávkové řízení na dodavatele domovních vodoměrů a na firmu zajišťující servis a metrologické služby. Důvodem je skutečnost, že podle nás nyní musíme znovu cenově i kvalitativně otestovat aktuální trh.

Výběrové řízení se bude skládat ze dvou částí.
1) Dodavatel domovních vodoměrů

2) Firma zajišťující servis a metrologické služby

Vypsání výběrového řízení nám umožní nové srovnání nabídek firem na trhu s těmito měřidly. S ohledem na výši ročních nákladů vynaložených VHS Turnov na nákup nových vodoměrů by mohla být úspora významná.  Účinnost VŘ bude nastavena od počátku roku 2010. 
Návrh na usnesení:

RS projednalo otázky spojené s problematikou vodoměrů a souhlasí s vypsáním nového poptávkového řízení na výběr dodavatele domovních vodoměrů a firmu zajišťující servis a metrologii vodoměrů. V Této souvislosti jmenuje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky v následujícím složení : p. Marcela Červová, David Horský,  František Šimek, Ing. Jaroslav Šeps, ing. Josef Bečka, ing. Petr Matyáš. 
3.3 Deratizace

Ve dnech 21.4. - 14. 5. 2008 provedla odborná firma De Rata, Mladá Boleslav,  běžnou ochrannou deratizaci stokové sítě ve městech Turnov, Jilemnice, Semily, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou  a v obci Přepeře - místní část Potůček. 

Deratizace byla provedena v těchto lokalitách:

Turnov – Výšinka, sídliště Turnov II, Patočkovo sídliště, Přepeřská, Nádražní, Durychov, oblast kasáren, domov důchodců, náměstí a přilehlé ulice, Markova, Ant. Dvořáka, Hluboká, Trávnice, Jiráskova 

Jilemnice - sídliště Spořilov, ulice Knoblochova, autobusové nádraží, Dolení, Na  Kozinci, J. Havlíčka , Husova, Jungmanova, Branná

Semily - sídliště Řeky, sídliště Oleška, prostor u pekáren, náměstí Luční, U náhonu, Jungmanova, Husova, J Rezlera. 

Lomnice nad Popelkou - sídliště Babylon, Jičínská, Náměstí, Sídliště, Horákové, Smetanova, Jilemnická

Rokytnice nad Jizerou -  Hlavní ulice a přiléhající, dle výskytu.

Přepeře - část Potůček 

Největší výskyt hlodavců je na sídlištích a to jak v kanalizačních přípojkách a  hlavních řadech tak i okolo kontejnerů a popelnic. Ve vybraných lokalitách bude provedena ochranná deratizace ještě v podzimních měsících. Náklady na jarní deratizaci jsou 71 500 Kč. 

Posouzení výskytu: jedná se o střední, až nižší výskyt hlodavců. Úspěch akce je v pravidelnosti provádění zásahu a ve spolupráci s vlastníky nemovitostí, tak aby deratizace probíhala celoplošně, což se poměrně dobře daří.

 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o provedené deratizaci. 

3.4.  Uzavření dohody o dodávce vody pro místní čtvrť města Semily – Nouzov
Jde o otázku v oblasti vodovod předaného  Svazkem Semily na počátku roku 2009.

Obec Příkrý je vlastníkem vodního zdroje a akumulace vody VDJ Příkrý, ze kterého je pitnou vodou zásoben vodovod pro veřejnou potřebu pro místní čtvrť města Semily - Nouzov

Dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (č 274/2001 Sb.) mají vlastníci vzájemně souvisejících infrastruktur za povinnost uzavřít dohodu o úpravě vzájemných vztahů, práv a povinností, tak aby byl zajištěn kvalitativně vyhovující a bezproblémový chod vodovodu nebo kanalizace. Obec Příkrý je ze zákona povinna umožnit napojení vodovodu VHS Turnov na vodní zdroj, resp. akumulaci vody v jejím vlastnictví dle §8 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Dohoda o úpravě vzájemných vztahů práv a povinností:

V minulosti měla Obec Příkrý tuto dohodu uzavřenou se Svazkem obcí Semily, proto je dnes nutné uzavřít novou dohodu již mezi VHS Turnov a Obcí Příkrý.
Tato dohoda upravuje vzájemné vztahy, práva a povinnosti smluvních stran tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz vodovodu a přímo navazuje na dohodu mezi provozovateli tohoto vodovodu, v tomto případě mezi SčVK a Obcí Příkrý která si vodovod provozuje vlastními silami. 
Podmínka obce Příkrý

S ohledem na plánovaný rozvoj obce a tím i vznik nových odběrných míst, vyjádřila Obec Příkrý reálnou obavu, že by v budoucnu mohlo dojít k výraznému navýšení spotřeby vody, až k maximálním možnostem a vydatnosti vodního zdroje.  V případě vyplnění takových prognóz, by byla obec nucena k přerušení dodávky vody pro Nouzov, tak aby byla schopna zajistit dostatečnou kapacitu vody pro své odběratele.

Obec Příkrý trvá na podmínce, kdy se VHS Turnov zavazuje v horizontu pěti let,  ke zpracování  studie, řešící zásobení  Nouzova z jiných vodních zdrojů. Vodní zdroj obce Příkrý by pro VHS pak sloužil pouze jako záložní zdroj v případě potřeby. 

Aktuálně řešené problémy
Provozovatel při posledním rozboru vody na řadu zjistil přítomnost koliformních baterií a kultivovaných mikroorganismů vysoko nad zákonem stanovené normy.  Provozovatel navrhuje umístění zařízení na úpravu vody chlorací přímo do vodojemu. V případě že Obec Příkrý odmítne navrhované řešení, bude nutné vybudovat šachtu na vodovodním řadu, kam bude možné zařízení umístit, tak aby byla zajištěna odpovídající kvalita dodávané vody. V současné době stále probíhají jednání mezi Obcí Příkrý a VHS Turnov za podpory provozovatele.

Návrh na usnesení : 
RS 

· souhlasí s uzavřením dohody o úpravě vzájemných vztahů, práv a povinností mezi Obcí Příkrý a VHS Turnov dle návrhu,
· souhlasí se záměrem  vypracováním studie řešící zásobení Nouzova z jiných vodních zdrojů a to v horizontu pěti let,
· bere na vědomí problémy s kvalitou dodávané vody a požaduje společně s provozovatelem stanovit řešení a informovat o výsledku probíhajících jednání.






4. Investice
4.1. Dotace kraje a zahájení akcí 

V letošním roce jsme na Liberecký kraj podali žádosti na 8 investičních akcí v malých obcích. Po projednání v příslušném výboru půjdou ke schválení na zastupitelstvo LK (koncem června) následující výše dotací na jednotlivé akce:

1) Troskovice - Rekonstrukce zásobního řadu Trosky – Tachov 

+Troskovice Rekonstrukce řadů z ČS Dola, Křenovy

1 084 000,- Kč  (letos 90%: 975.600,- Kč)
2) Troskovice – stavební úpravy při řešení havarijního stavuVDJ
0,- Kč (neschváleno výborem pro absenci st. povolení)

3) Olešnice – Roudný – vodovod

693 000,- Kč  (letos 90%: 623 700,- Kč)

4) Malá Skála, Mukařov – Rekonstrukce vodovodů

1 167 000,- Kč  (letos 90%: 1 050 300,- Kč)

5) Rek. vodovodu Borek – Kalich – další etapa – stoupání  ( obec Rakousy )

767 000,- Kč  (letos 90%: 690 300,- Kč)

6) Rovensko pod Troskami,

- propojení tlakových pásem VDJ Bora a VDJ Václaví

- rekonstrukce vodovodního řadu Na Paldě

2 180 000,- Kč  (letos 90%: 1 962 000,- Kč)

7) Intenzifikace úpravny vody Příkrý ( obec Chuchelna ) 

325 000,- Kč  (letos 90%: 292 500,- Kč)

8) Benecko – zastřešení vodojemu zátiší

0,- Kč (neschváleno výborem – není vodní dílo)

Z uvedeného vyplývá :
- LK poskytl vysoký podíl dotačních prostředků u šesti dotovaných akcí (letos cca 65% z uznatelných nákladů), tak vysoké sumy dotací nelze odmítnout, musíme doplatit vlastní podíl. Pro malé obce jde o velmi vysokou a pozitivní podporu. 
- LK neposkytl dotaci na dvě akce, které je přes to nutné v letošním roce realizovat (střecha na VDJ Benecko – slib vstupující obci, havárie VDJ Troskovice – nelze odložit). 
Vliv na rozpočet VHS : 
V rozpočtu VHS jsou dnes zahrnuty malé podíly našich prostředků na jednotlivé akce, rozpočtovou změnou bude doplněna skutečná výše dotace v letošním roce a skutečná výše nákladů u jednotlivých akcí ( u každé akce je nutné ještě přidat náklady na archeologa a TDI v řádech desetitisíců – v rozpočtu bude doplněno). Z uvedené tabulky vyplývá, že v rozpočtu VHS přes očekávaný příspěvek Rovenska ve výši cca 500 tis. na asfaltové krytí chybí pro realizaci  všech akcí cca  4 mil. Kč, na což není ve stávajícím schváleném rozpočtu dostatečná rezerva.
Jak si můžeme pomoci (viz též bod 5.1. podkladů)
· odmítnout dotaci a  některou akci nedělat

· dohodou s dodavatelem posunout platbu do příštího roku

· do příštího roku posunout celou realizaci včetně financování (většina akcí bude podle žádosti vyhodnocena jako realizovaná až do příštího listopadu)

· pomoci si příspěvkem z rozpočtu obcí na stavbu vodovodu

· požádat provozovatele o předplacení nájemného na příští rok

· vzít si krátkodobou půjčku na dofinancování těchto akcí

· VDJ Troskovice – možnost opětovného podání žádosti o dotaci na LK v mimořádném, nebo podzimním termínu, podmínkou je zajištění stavebního povolení, které se nám dnes nedaří projednat – nejistý výsledek.

	Akce
	Celk. náklad
	Rozpočet VHS 09
	Reálná výše
dle KULK
	Skutečnost 2009
90%
	Nutno doplnit do rozpočtu

	
	
	
	
	
	

	1)
	2 216 000
	240 000
	1 084 000
	975 600
	1 000 400

	2)
	4 120 000
	3 000 000
	0
	0
	1 120 000

	3)
	1 255 000
	800 000
	693 000
	623 700
	-168 700

	4)
	2 129 000
	500 000
	1 167 000
	1 050 300
	578 700

	5)
	1 263 000
	700 000
	767 000
	690 300
	-127 300

	6)
	5 378 000
	1 800 000
	2 180 000
	1 962 000
	1 616 000

	7)
	562 000
	300 000
	325 000
	292 500
	-30 500

	8)
	320 000
	250 000
	0
	0
	70 000

	 
	17 243 000
	7 590 000
	6 216 000
	5 594 400
	4 058 600


Závěr :
Přes letošní problémy s finanční hotovostí doporučujeme z důvodu vysokých dotačních podílů realizovat všechny navržené akce s tím, že v rozpočtových změnách bude přijato vhodné řešení na dofinancování celkových nákladů nedotovaných akcí a vlastních zdrojů u dotovaných akcí. 
Jako nejvhodnější se nám jeví zejména předplacení nájemného od provozovatele příští rok , s tím, že bychom jej splatili v prvním čtvrtletí příštího roku. Tato možnost je předjednána s provozovatelem a zpomalení koncesního řízení spojené s očekávaným navýšením nájmu v příštím roce ji v principu  umožňuje. 

Navrhujeme  zahájit realizaci všech akcí co nejrychleji, a to dle uzavřených smluv o dílo. 

Rozpočtová změna, kterou stále odkládáme s důvodu očekávání zapojení Čisté Jizery do rozpočtu VHS, bude obsahovat konkrétní přijatelné řešení. 
Podle našeho názoru opravdu není na co čekat. Příští rok budeme mít  připraveno pravděpodobně méně podobných akcí, tedy lze využít očekávané prostředky v rozpočtu VHS na úhradu předplaceného nájemného. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí předpokládanou dotaci Libereckého kraje na akce připravené k realizaci v letošním roce a schvaluje jejich zahájení .

4.2. Dotace MZE a příprava akcí 
V loňském roce byly podány dvě žádosti o dotaci z MZe, programu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ – Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice a Vodovod Malá Skála – zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov. Žádosti se podávají dvoukolově – nejprve žádost o zařazení do seznamu akcí, ze které jsou jednou ročně vybírány prioritní akce (priority posuzuje Kraj). Žadatelé o nejprioritnější akce jsou následně vyzváni ke zpracování finální žádosti.

Loni nebyly dotace přiznány a akce byly přesunuty do zásobníku projektů.

V letošním roce obě naše akce získali od Libereckého kraje prioritu č. 1 a je pravděpodobné, že budeme vyzvání k podání finální žádosti. Po doložení všech dalších dokladů žádost posuzuje meziresortní komise, která rozhodne o přidělení dotace a o výši podpory. Ta je max. 75% uznatelných nákladů u projektů do 20mil. Kč a 45% uznatelných nákladů + zvýhodněný úvěr u projektů nad 20mil. Kč. VHS má v každé této variantě jednu žádost.
Pro VHS to znamená, že pokud budou obě dotace  na MZe přiznány a jejich realizace bude probíhat v roce 2010 a 2011, budeme muset od příštího roku doplatit vlastní podíly investora – což s největší pravděpodobností znamená další úvěr.

Soutěž na výběr dodavatele může být uskutečněna v souladu se zákonem i před přiznáním dotace.

Popis projektů:

a) Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice

Pod tímto názvem se skrývá rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody v Jilemnici, Hrabačově. Kapacita úpravny bude zvýšena z původních 15 l/s na dvojnásobek, který pokryje spotřebu celého města i v budoucnosti.

Intenzifikace a zkapacitnění spočívá zejména ve výměně celé technologie. S tím souvisí i přístavba stávajícího objektu o prostor pro umístění nového technologického zařízení a nové akumulace 2x250m3 z monolitického železobetonu. Zrekonstruován bude také stávající objekt úpravny, přivaděč z potrubí PE DN200 o délce 75m a výtlak z tLT DN200 o délce 929m s podchodem pod silnicí I. třídy a železniční tratí.

Součástí intenzifikace je také zkapacitnění stávající přípojky NN, nová vnitřní elektroinstalace, provedení trubních propojů, zpevněných ploch, oplocení a sadových úprav ve stávajícím areálu, doplnění automatického systému řízení s přenosem na dispečink provozovatele.
Projekční rozpočet - 34,4 mil. Kč bez DPH

Stav přípravy - právoplatné stavební povolení, připomínkování zadávací dokumentace

b) Vodovod Malá Skála – zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov 

Projekt řeší problém dodávky pitné vody v místních částech obce Malá Skála – Mukařov, Filka, Protivna, Bobov a Sněhov.

K místní části obce Malá Skála, Mukařovu, patří další osady – Filka a Protivna, které jsou v současné době bez veřejného vodovodu. Horní část místní části Mukařov (cca 1/3 osady) je rovněž v současné době bez veřejného vodovodu. Obyvatelé v těchto lokalitách jsou zásobeni vodou ze soukromých studen, které z větší části nevyhovují hygienickým požadavkům na pitnou vodu. V letních měsících trpí řešené lokality zcela zásadním nedostatkem vody, kdy studny vysychají. V poslední době se problém s nedostatkem pitné vody ve studnách projevuje i mimo letní a suché měsíce. Již delší dobu zajišťuje obec Malá Skála zásobení těchto lokalit dopravou užitkové vody v cisternách. Pitnou vodu si obyvatelé zajišťují ve formě balené vody.

V osadě Bobov již delší dobu narůstá problém s množstvím pitné vody. V současné době je osada Bobov zásobena pitnou vodou ze stávajícího VDJ Bobov 7m3. Tento vodojem je plněn z jímacích zářezů s maximální vydatností 0,5 l/s. VDJ není v současné době připojen k rozvodu elektrické energie a není tak možné dálkově hlídat jeho hladiny. Velmi často zde nastává problém jak s kapacitou vodojemu, tak s vydatností jímacích zářezů, které většinou nestíhají pokrýt potřebu vody. Často dochází k tomu, že provozovatel vodovodu musí zajišťovat plnění VDJ cisternou přes stávající vodovodní řad. 

V osadě Sněhov je se nachází stávající vodojem Sněhov s akumulací 40 m3. Tento vodojem má dostatečný akumulační objem i vydatnost vodního zdroje k tomu, aby bylo možné z něho zásobit všechny výše uvedené lokality. V lokalitě Sněhova však dochází k problému s tlakem vody v rozvodné síti, ve které v současné době nelze zajisti stanovený tlak vody u konečného spotřebitele. Tento problém bude vyřešen instalací automatické tlakové (posilovací) stanice do vodojemu Sněhov.

Po výstavbě vodovodních řadů, vodojemu v osadě Filka a instalaci posilovací tlakové stanice bude ke všem nemovitostem v řešených lokalitách, které byly doposud bez vody, přivedena plnohodnotná pitná voda a u ostatních nemovitostí bude vyřešen problém s kolísajícím a nedostatečným tlakem vody, který způsobuje ničení spotřebičů používajících vodu (pračky, bojlery a pod.). Realizací tohoto projektu se obyvatelům těchto lokalit podstatně zvýší komfort bydlení.  

Rozsah - 4.433,2 m vodovodu, jeden nový VDJ a úpravy 2 stávajících VDJ

Projekční rozpočet - 17,67mil. Kč bez DPH

Stav přípravy – pravomocné stavební povolení, připravená projektová dokumentace

Další postup : 

Během léta si potvrdíme, zda MZE obě naše akce – tedy priority Libereckého kraje – posune ke konečnému vyřízení. 

Navrhujeme vyčkat na soutěže do podzimních měsíců ( očekávání lepší konkurence a ceny ), s tím, že bychom akce zahájily na jaře příštího roku. 

Pravděpodobně navrhneme z důvodu nedostatku času organizátora soutěže privátní firmu. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o posuzování žádostí zařazených do seznamu akcí dotačního programu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“. V této souvislosti  požaduje nejdéle do konce září informovat o výsledku dalšího projednání na Mze a  předložit k odsouhlasení zahájení veřejných obchodních soutěží. 
4.3. Příprava žádostí na SFŽP – podzim - 
SFŽP dlouhodobě oznamuje, že na podzim 2009 konečně vyhlásí očekávanou výzvu k podání žádosti o dotaci z OPŽP pro malé výzva – obce pod 2000 tis.  a v ochranných pásmech. 
S ohledem na extrémní očekávané množství žadatelů také může jít o poslední výzvu na kace tohoto charakteru .

Dlouhodobě se připravujeme na podání žádosti pro akce : 

- Malá Skála ( vodovod a kanalizace 
 -ČOV a kanalizace Benecko. 
 -Přepeře – odkanalizování Potůčku

- Ohrazenice – akce navazující na projekty Čistá Jizera

Možná bude šance také zapojit  : 

· vodovod Bátovka, 
· kanalizace Dolní Štěpanice, 
· úpravu Příkrý
· vodojem Rakousy.

Na Benecku jsme převzali smlouvu na vypracování žádosti od privátní firmy. Náš problém je nyní časová kapacita pracovníků VHS Turnov. Víme totiž, co zpracování jedné žádosti obnáší. Proto žádáme RS o souhlas s vypsáním poptávkového řízení na zpracování žádosti na výše uvedené prioritní akce s možností nějaké korekce, pokud bychom k nim připojili i některé s dalších možných akcí. 
Pokud nedostaneme kvalitní nabídky na přijatelné cenové úrovni, budeme se muset pravděpodobně v časové křeči rozhodnout o vlastní zpracování žádostí.  

Návrh na usnesení : 
RS schvaluje vypsání poptávkového řízení na privátní zpracovatele žádostí do očekávané podzimní výzvy OPŽP dle rozsahu uvedeného v materiálu. V této souvislosti jmenuje komisi ve složení :  Hejduk, Červová, Zmeko, Saidl, Bečka, Votrubech, Loutchan.
4.4. Obnova majetku v malých obcích -
RS pravděpodobně v koncesní otázce schválí rozsáhlou obnovu majetku v příštích letech. V prvních třech letech realizujeme obnovu při akci Čistá Jizera a navrhujeme v tomto období realizovat již jen obnovu v malých obcích VHS. 

Současně je nutné konstatovat , že na příští rok máme malou rozpracovanost na žádosti kraje- jen vodovod Mlýnice v Olešnici, Rakousy - přivaděč.  
Je nutno zahájit přípravu na obnovu . Vytipovat s provozovatelem klíčové akce a zahájit jejich projekční řešení.
Návrh na usnesení : 
RS ukládá jednotlivým investičním technikům, aby ve spolupráci se starosty obcí a provozovatelem předložili nejdéle na zářijové jednání požadavek na prioritní akce v rámci obnovy existujícího majetku v členských obcích VHS Turnov. 
4.5. Výměna oken a dveří na objektech VHS
V květnu letošního roku bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele oken a dveří pro VH objekty – ČS Loučky, VDJ Václaví, VRT Václaví  a ČS Borek.

Výběrová komise schválená RS ve složení Marcela Červová, Ing. Jaroslav Šeps, Pavel Koldovský a David Horský, vyhodnotila nabídky jednotlivých firem nabízejících své služby, porovnala kvalitativní srovnatelnost výrobků a použitých materiálů, přičemž neshledala žádné rozdíly v nabízené kvalitě jednotlivých dodavatelů, pouze jeden z uchazečů nepředložil kompletní nabídku, protože se nezabývá výrobou z hliníkových profilů. Jediným hodnoceným kritériem byla cena. Na základě toho navrhujeme následující pořadí:

1. TRIDENT 

166 529,-

2. IDEALFENSTER
172 538,-

3. UG OKNA

179 665,-

4. BWS


191 537,-

5. STANOVA

191 786,-

6. HELIOS

208 066,-

7. VEKRA

223 444,-

8. BATIMA

231 282,-

9. EURO JORDÁN
130 976,- (nabídka nebyla hodnocena – je nekompletní, chybí dveře z Al profilů – cena tohoto prvku je cca 50 tis. Kč)

Návrh na usnesení:

RS  souhlasí s výsledkem poptávkového řízení a  ukládá ing. Hejdukovi uzavřít  s vítěznou dodavatelskou firmou TRIDENT podepsána smlouva o dílo

4.6.  Oplocení VDJ Ohrazenice





        příloha
Již od roku 2005 se pokoušíme o vyřešení problematické situace na objektu Vodojemu v Ohrazenicích.
Současný stav

Jedná se o dva vedle sebe stojící objekty (VDJ) bez oplocení, a tudíž bez možnosti znemožnění přístupu neoprávněných osob na pozemek a k objektem vodojemu. Budovy obou objektů jsou neustále devastovány. Situace je tak vážná že,  dochází k zajíždění motorových vozidel až na strop vodní komory. Takový stav je z hlediska provozního naprosto nepřijatelný, hrozí narušení vodní komory a možná kontaminace vody. 

Jediným problémem, který nám bránil v realizaci oplocení, byl chybějící souhlas jednoho z vlastníků pozemků par. č. 400/4 a stp.č.p. 619 v k.ú. Ohrazenice, pí Koškové , resp. jejího zmocněnce pana Miloslava Koška.

VHS Turnov ve spolupráci s vedením obce navrhovalo majiteli pozemku mnoho řešení. Zatvrzele však odmítal námi nabízené alternativy, jako např. odkup pozemků a dokonce odmítl podepsat i nájemní smlouvu, která by nám zajišťovala bezproblémové užívání pozemku.

Po strastiplné cestě dlouhých a velice náročných vyjednávání se nám podařilo v letošním roce, konečně přimět pana Koška k řešení situace, způsobem, který povede ke zdárnému vyřešení problému na vodojemu v Ohrazenicích.

Kroky nutné k vyřešení současného stavu

Pan Košek souhlasí s vydáním souhlasu se stavbou oplocení a zároveň s podpisem nájemní smlouvy, která nám zajistí bezproblémové užívání pozemku za následujících podmínek:

· VHS Turnov umožní p. Koškovi přístup na jeho pozemek p. č. 400/6 který využívá k zemědělským účelům,  přes část pozemku ve vlastnictví VHS Turnov p. č.219/1 a zajistí v součinnosti s Obcí Ohrazenice přístup přes část pozemku 220/4 ve vlastnictví Obce. (viz zákres v katastrální mapě) stejně tak jako panu Nevyhoštěnému, spoluvlastníkovi výše zmiňovaného pozemku.

· S paní Koškovou bude podepsána nájemní smlouva na pozemek p.p.č. 400/4  a stavební parcelu p.p.č  619 v k.ú. Ohrazenice. Tato nájemní smlouva bude upravovat práva a povinnosti nájemce a pronajímatele tak, aby bylo VHS Turnov zajištěno bezproblémové užívání pozemku. Roční výše nájemného byla stanovena po vzájemné dohodě obou stran na částku 4.592 Kč, tato částka odpovídá částce vyplácené spolumajiteli pozemku panu Karlu Nevyhoštěnému. Paní Košková ve smlouvě chce mít zakotvenou možnost navýšení nájemného o inflaci po třech až pěti letech (na žádost pronajímatele)
· Paní Košková požaduje vyplacení nájemného zpětně za dva roky v souladu s příslušným zákonem, tato částka jí bude uhrazena v den podpisu nájemní smlouvy a vydání souhlasu se stavbou oplocení.

S ohledem na vážnost situace, která se v poslední době díky bezohlednému chování některých jedinců stupňuje je nutné problém řešit velice rychle. Po realizaci oplocení bude zamezen přístup vandalů tak, aby nedocházelo k soustavnému  ničení majetku a byl zajištěn bezpečný a kvalitativně vyhovující provoz vodojemu.
Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi VHS Turnov a pí. Koškovou na p.p.č 400/4 a p.p.č 619 v k.ú. Ohrazenice dle návrhu,
· souhlasí s vyplacením nájemného pí. Koškové, zpětně za dva roky, 

· souhlasí s uzavřením dodatku stávající smlouvy o nájmu s panem Nevyhoštěným, kterým se zajišťuje přístup k pozemku p.č. 400/6 přes část pozemku ve vlastnictví VHS Turnov p.č. 220/4,
· pověřuje předsedu Rady sdružení, Ing. Milana Hejduka k podpisu výše uvedené nájemní smlouvy a dodatku nájemní smlouvy dle návrhu.

4.7.
Přepeře – Prodloužení inženýrských sítí a komunikace pro zástavbu nových RD ve III. ulici  – VŘ

Majitelé pozemků v obci Přepeře (pokračování tzv. „III. ulice“) připravují stavby 7 nových rodinných domů, kterých stavebníci se obrátili na obec a VHS se žádostí o zajištění realizace a spolufinancování komunikace, chodníků a inženýrských sítí ke svým stavebním parcelám. Jedná se o vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci, plynovod, veřejné osvětlení, komunikaci a chodník v celkové společné délce cca 132 bm. 

Na základě rozhodnutí RS z května 2009 bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby. Vzhledem k termínům řízení bude konečný podklad a výsledek výběrového řízení předložen až na jednání Rady sdružení.

Návrh na usnesení:
Usnesení bude formulováno na jednání Rady sdružení.

4.8.  Turnov – prodloužení vodovodu v ul. Křišťálová – ukončení stavby
Referenční stavba firmy POLSTAV.

Tento materiál, který předkládáme Radě sdružení v souvislosti s ukončením stavby vodovodu a souvisejících objektů (komunikace a opěrná zeď) je hlavně informativní, protože se nedotýká vlastních finančních prostředků VHS, ale pro administrativní dokončení akce je nutné schválit rámec smluvních vztahů týkajících se financování akce.

VHS Turnov oslovil v loňském roce pan Kalous s požadavkem na rozšíření veřejného vodovodu v Turnově na Vrchhůře – pokračování stávající ulice Křišťálová. 
Jedná se o prodloužení stávajícího vodovodu o cca 60 m (pokračování ulice Křišťálová v Turnově) k novostavbě RD pana Kalouse a pro budoucí napojení dalších stavebních pozemků. Stavba byla společně financována VHS, městem Turnovem a panem Kalousem v poměru 75% nákladů na vodovodní řad hradí pan Kalous a 25% nákladů vodovodu hradí VHS Turnov. Součástí stavby je rovněž vybudování opěrné zídky svahu sousedního pozemku, veřejná část vodovodní přípojky k sousednímu pozemku a provizorní úprava příjezdové komunikace – tyto práce hradí v plné výši město Turnov. 

Stavbu realizovala na základě výběrového řízení firma Polstav, s.r.o., Košťálov a technický dozor investora vykonával pan Jiří Vocásek. 

Po dokončení stavby a zaměření skutečného rozsahu provedených prací bylo mezi VHS Turnov, zhotovitelem díla a městem Turnovem provedeno vyúčtování stavby. Skutečné náklady díla a výše podílů jednotlivých subjektů jsou uvedeny v následující tabulce:
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Tato akce je zahrnuta v rozpočtu VHS na rok 2009, kde je na ni v současné době vyčleněna částka 50.000,- Kč. Skutečně dosažená výše podílu VHS Turnov je 26.794,- Kč. Skutečné náklady stavby budou v rozpočtu VHS upřesněny v nejbližší rozpočtové změně.

Položka „Terénní úpravy“ byla původně určena na provedení terénních a sadových úprav po realizaci opěrné zdi – v prostoru mezi stávající a novou opěrnou zdí (městský pozemek), na základě požadavku vlastníka pozemku, jehož svah je opěrnou zdí zajištěn. Rozsah těchto úprav měl být domluven při realizaci stavby mezi vlastníkem pozemku a městem Turnovem. Při dokončení stavby bylo odborem životního prostředí konstatováno, že zásah do svahu bez dostatečného zajištění by mohl mít za následek sesuv svahu. Vzhledem k tomu bylo domluveno, že další terénní úpravy zde nebudou prováděny (nebo by byly podstatně dražší) a pozemek bude upravován pravidelným sekáním – pozemek byl odborem životního prostředí zařazen do plánu údržby městské zeleně. 

Při realizaci stavby došlo k navýšení rozsahu díla o nezbytné vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci stavby a nebylo je možné při přípravě stavby předpokládat. Jedná se o zvětšení skutečných výměr opěrné zdi o cca 20m2 (chyba projektové dokumentace – špatně zaměřený terén – opěrná zeď musela být provedena vyšší, aby zajistila celý svah) a zvětšení plochy příjezdové komunikace o cca 110 m2 (zpevnění dalších přilehlých ploch v rozsahu odsouhlaseném na kontrolních dnech zástupcem Města).

Smluvní vztahy

Vzhledem k uvedenému navýšení rozsahu díla se původní smluvní cena stavby navyšuje o 31.541,- Kč, tj. z původních 384.021,- Kč na 415.562,- Kč. V souvislosti s tím budou sepsány odpovídající dodatky uzavřených smluv – se zhotovitelem díla bude sepsán dodatek SoD a s městem Turnovem bude sepsán dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města na rok 2009. Podílu VHS se uvedené změny netýkají.

S panem Kalousem máme  uzavřenou platnou smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci vodovodu a veřejné části přípojky ve výši 90.015,- Kč, ze kterých nám před zahájením stavby převedl na účet zálohu ve výši 40.000,- Kč. Zbylou část příspěvku ve výši 50.015,- Kč má p. Kalous uhradit dle smlouvy do 20 dní od předání stavby (do 25.6.2009) - tímto je ve smlouvě podmíněna kolaudace a zprovoznění vodovodu. 

Pan Kalous nás požádal o umožnění úhrady doplatku příspěvku ve dvou měsíčních splátkách:

1. splátka: 25 015,- Kč – bude převedena na účet investora do 31. 7. 2009
2. splátka: 25 000,- Kč – bude převedena na účet investora do 31. 8. 2009
Doporučujeme této žádosti vyhovět – přišel v předstihu, jedná se o malou sumu nemající vliv na Cash Flow VHS, s panem Kalousem bude sepsán dodatek ke smlouvě o poskytnutí příspěvku ze dne 23.4.2009, na realizaci investice.
Stavba byla provedena bez zjevných komplikací ve smluvním termínu a předána investorovi bez vad a nedodělků. 
Návrh na usnesení

RS:

· bere na vědomí ukončení investiční akce „Turnov – prodloužení vodovodu v ulici Křišťálová“

· souhlasí se sepsáním dodatku ke Smlouvě o dílo s firmou Polstav, s.r.o., Košťálov dle návrhu

· souhlasí se sepsáním dodatku s městem Turnovem ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města na rok 2009 dle návrhu

· souhlasí s úhradou doplatku příspěvku pana Kalouse ve dvou splátkách a sepsáním dodatku ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na investici dle návrhu.
4.9.  Přepeře – převod sítí na VHS Turnov

V roce 2008 bylo v obci Přepeře realizováno prodloužení veřejných řadů vodovodu a kanalizace do rozvojové oblasti pro 15 nových rodinných domů. Investorem stavby byla developerská firma HBAPS – Václav Kysela, která spolupracovala s realitní kanceláří Premo. Soukromý investor zajistil kompletní projektovou dokumentaci stavby, územní rozhodnutí, stavební povolení a následně i realizaci stavby. Zástupci VHS Turnov i provozovatele byli přítomní u projekční přípravy i samotné realizace díla. Po několika dohodách byla stavba provedena dle požadavků provozovatele a ve standardu odpovídajícím majetku VHS.  

Vodovod je proveden s polyetylénu dimenze 100 mm, kanalizace je provedena z polypropylénu Ultrarib 2 v dimenzi 300 mm a čerpací stanice je provedena jako prefabrikovaná betonová mokrá jímka se dvěma čerpadly, ovládacím pilířem s automatickým systémem řízení a telemetrií na bázi přenosu GSM. Na sítích jsou již realizovány i veřejné části přípojek – vodovodní včetně vodoměrných šachet a kanalizační včetně domovních revizních šachet. 

Soukromý investor nyní žádá VHS Turnov o převod realizovaných sítí do majetku VHS a zajištění jejich řádného provozování od SčVK, a.s., za standardních podmínek – odkup řadů za 25% pořizovacích nákladů. 

Pořizovací náklady stavby investor vyčíslil následovně:


[image: image2.emf]Objekt Cena

Kanalizace 1 279 576 294m 4 350Kč/m
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Projektová dokumentace 110 000
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Z uvedených nákladů jsou kompletně doloženy náklady vodovodu, kanalizace, ČSOV a geodetického zaměření. Náklady na PD a inženýrské činnosti nedoložil investor řádnými smlouvami a fakturací. Vzhledem k obvyklému modelu navrhujeme uznat ½ deklarovaných nákladů na inženýrské činnosti. Za těchto podmínek představují uznatelné náklady částku 2.396.938,- Kč, z čeho vyplývá odkupní cena pro VHS (25%) částku 599.234,- Kč. 

V porovnání s ostatními investicemi realizovanými Vodohospodářským sdružením se jedná o ceny velmi umírněné a lze je takto akceptovat.

K účelu odkupu uvedeného majetku je v rozpočtu VHS Turnov na rok 2009 vyčleněna částka 600.000,- Kč. Vzhledem k rozpočtovým možnostem navrhujeme s investorem sjednat odkupní cenu na zaokrouhlenou částku 600.000,- Kč. 

Po schválení převodu sítí bude mezi VHS Turnov a investorem, p. Václavem Kyselou, sepsána kupní smlouva na odkup vodohospodářského majetku za výše uvedenou cenu 600 000,- Kč. K převodu sítí předložil pan Kysela veškeré potřebné doklady – projektovou dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení, stavební povolení, geodetické zaměření, rozpočet, fakturace a kompletní předávací dokumentaci dle požadavků provozovatele. Společně s provozovatelem jsme provedli fyzickou kontrolu díla a čerpací zkoušky ČSOV, na základě které zástupce provozovatele konstatoval, že stavba odpovídá jeho standardu a nemá námitek proti jejímu odevzdání k provozování.

Zároveň s kupní smlouvou bude s původním investorem sepsána i dohoda o změně stavebníka a převodu práv investora na VHS Turnov, které následně zajistí kolaudaci stavby svým jménem. 

Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s převodem nově vybudovaných vodohospodářských sítí v obci Přepeře na Vodohospodářské sdružení Turnov formou kupní smlouvy za cenu dle návrhu

· souhlasí se sepsáním dohody o převodu práv investora uvedených sítí na VHS Turnov a jejich následnou kolaudací jménem VHS a zařazením do majetku VHS.
4.10. Líšný – rekonstrukce kanalizace
V rámci této akce zrealizované v loňském roce došlo k oddělení poslední části jednotné kanalizace v Líšném (vybudování 162m nových stok a zrušení stávající odlehčovací komory), zrušení stávajícího rozdělovacího objektu a vybudování nové štěrbinové nádrže sloužící jako hrubé předčištění před kořenovou ČOV. 
Stavba byla prostřednictvím SZIF dotována z Programu rozvoje venkova, je dokončena a zkolaudována. Poskytovatel dotace požaduje (mimo jiné) uzavřít se všemi majiteli pozemků, na kterých byla stavba zrealizována, věcné břemeno nebo pozemek na dobu nejméně 5 let pronajmout. Tento požadavek je velmi nezvyklý, zvláště u liniových staveb, ale SZIF na něm trvá.

Stavba byla realizována na menším počtu pozemků – VHS Turnov, KSSLK, České dráhy, Obec Líšný a dva soukromí majitelé. S KSSLK a Českými drahami se věcné břemeno vyřizuje standardně, s Obcí a dvěma soukromími vlastníky bude uzavřena nájemní smlouva na část pozemku v ochranném pásmu kanalizace na požadovanou dobu 5 let s nájmem 1.000,-Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena s PhDr. Věrou Vašákovou – majitelkou pozemku par. č. 329/4  v  k.ú. Líšný, pí. Hanou Vyvlečkovou a panem Milanem Vyvlečkou – majiteli pozemku par. č. 332/1 v k.ú. Líšný, a Obcí Líšný jako s majitelem pozemku. par.č. 1727/1 v k.ú. Líšný.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uzavřením nájemních smluv na ochranné pásmo kanalizace zrealizované v rámci akce „Líšný – rekonstrukce kanalizace“ dle návrhu.
4.11. Semily – Vodovodní přípojka ACRA Semily – kupní smlouva, změna užívání na řad 






 

         příloha  
Byli jsme osloveni firmou ACRA Semily o možnost odkoupení vodovodní přípojky, která byla budovaná v roce 1997 jako vodovodní řad pro napojení rozvojové lokality. Přípojku v roce 1998 kolaudoval bývalý Okresní úřad Semily, referát životního prostředí. Jedná se o PVC 110 v délce 201 m a odbočení PVC 90 v délce 4 m. Stavbu prováděla firma ZIKUDA Turnov. 

V tuto chvíli je na vodovod napojená firma ACRA a 1 rodinný dům. Připravuje se zde další výstavba RD p. Kousala, který nás žádá rovněž o jeho převzetí. Při dalším prodloužení bude možné zásobovat další plánovanou zástavbu. Není možné, aby byly nové objekty napojené na soukromou přípojku. 

Vodovod je napojen ze systému zásobování od Chuchelny, je možné ho propojit dále do ulice Brodská (lokalitu řeší pro VHS Turnov ing. Vávra) a tím vše zokruhovat.

Pořizovací cena investice 
cca 450.000,-Kč

Požadavek kupní ceny 
80.000,-Kč bez DPH (cca 20%)

Firma ACRA nám předložila PD, zaměření, tlakovou zkoušku, zkoušku desinfekce. Na základě těchto dokladů je možné požádat o změnu užívání vodovodní přípojky na vodovodní řad.

Závěr: Navrhujeme vodovodní přípojku od firmy ACRA odkoupit za celkovou cenu 80.000,-Kč bez DPH uzavřením kupní smlouvy a požádat MěÚ Semily, OŽP o změnu užívání. 

Kupní cena není zahrnutá v rozpočtu bude zohledněna na výdajích v rámci rozpočtových změn VHS Turnov pro rok 2009.

Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí s odkupem vodovodní přípojky firmy ACRA, s.r.o. Semily v ceně dle návrhu a se zahrnutím těchto nákladů do příštích rozpočtových změn

· pověřuje Ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy podle podkladů

· souhlasí se změnou užívání vodovodní přípojky na vodovodní řad.

4.12. Lomnice n. Pop. – oprava kanalizačních a vodovodních poklopů v Palackého ul.
Na podzim loňského roku jsme byli vyzvání KSSLK k opravě poklopů kanalizačních šachet a vodovodních uzávěrů v ulici Palackého v Lomnici n. Pop. v úseku mezi Husovým a Školním náměstím. Všechny poklopy jsou propadlé a tvoří problémy v tomto velmi dopravně exponovaném místě  - jedná se o úpravu osazení 5 poklopů revizních šachet a cca 6 hrnků nad vodovodními uzávěry.

Provozovatel podal nabídku na provedení opravy s cenou upřesněnou na jednání. 

Oprava bude provedena v období školních prázdnin (nutná plná uzavírka s objížďkou okolo základní školy) ve vazbě na postup prací Čisté Jizery (po opětovném otevření ulice Antala Staška).

Objednávka u provozovatele - na tuto akci není vypsáno poptávkové řízení z důvodu:

· jedná se o akci malého rozsahu

· jedná se o opravu zařízení na síti

· provozovatel si svoje svěřené zařízení ošetří nejlépe sám, je to přirozená záležitost

· je dobré zachovávat z minulosti nepsanou dohodu s vedením našeho provozního závodu, že jim budeme zadávat drobné akce s podmínkou stanovení přijatelných cen (potřebují tržby) 
Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zadáním opravy kanalizačních a vodovodních poklopů v Palackého ul. v Lomnici n. Pop. provozovateli za cenu dle návrhu.
4.13. Benecko – oprava vodovodu pod Hotelem Kubát
Jedná se o opravu stávajícího vodovodu Lt DN100 v úseku 270m mezi VDJ Benecko a Hotelem Kubát. Trasa vodovodu je ve stávající v nezpevněných pozemcích se dvěma protlaky pod komunikacemi, nový vodovod bude proveden z PE a 30m z litiny.

Na realizaci opravy bylo na základě odsouhlasení RS vypsáno poptávkové řízení, do kterého podali nabídky 4 uchazeči. Výběrová komise jednotlivé nabídky posoudila a určila jejich následující pořadí: 
1. místo: František Zikuda-STAVITEL, Turnov

582.625,88Kč

2. místo: Ing. Tichý – VOKA, Zahrádky u Č. Lípy

620.517,04Kč

3. místo: OBIS s.r.o. Nová Paka



649.895,-   Kč

Nabídku firmy STRABAG a.s. navrhuje výběrová komise vyřadit z posuzování, protože nezahrnovala veškeré náklady na kompletní zhotovení díla (náklady na umístění stavby, kompletační činnost). Tyto náklady byly doceněny až po dotazu VHS Turnov (po otevření obálek), tedy nabídka nešla  zahrnout do výběru. ( Cena z nabídky
 503.989, cena po docenění dalších předepsaných nákladů 549.989,-   Kč).
Na doporučení Obce byl na provádění TDI poptán p. Klimenta, externí spolupracovník provozovatele, který se na Benecku stará o vodovody a kanalizace. Nabídková cena činí 12.000,-Kč, což je odpovídající obvyklým zvyklostem.

V rozpočtu VHS Turnov je na akci vyčleněno 600tis. Kč. Realizace byla poptávána na červenec, dle požadavku Správy KRNAP však bude nutno opravu provést až po senoseči, tj. v srpnu.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s pořadím nabídek v poptávkovém řízení předloženým výběrovou komisí a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou František Zikuda – STAVITEL dle návrhu.

4.14. Benecko – Zastřešení vodojemu Zátiší
Jedná se o zastřešení stávajícího zemního jednokomorového vodojemu Zátiší o objemu 50m3 zásobujícího centrální část Benecka.

Na realizaci stavby byla podána žádost o dotaci z krajského Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí. Dle (zatím neoficiálních zpráv) však akce nebude podpořena – nejedná se o vodohospodářskou stavbu. S touto skutečností jsme uvažovali, jiný dotační titul však na obdobnou akci nebyl k dispozici. Akce byla jednou z prioritních při vstupu obce a proto je nutno ji zrealizovat celou z vlastních prostředků.
Poptávkovým řízením byla na realizaci vybrána firma JOSTAV s.r.o. Stráž n. N. s cenou 310.461,-Kč. Termín realizace stavby je 06-08/2009, předpokládané zahájení prací je poslední červnový týden.

Na doporučení Obce byl na provádění TDI poptán také p. Klimenta – viz. Oprava vodovodu pod Hotelem Kubát. Nabídková cena činí 6.000,-Kč, což je odpovídající obvyklým zvyklostem.

V rozpočtu je na stavbu vyčleněno 250.000,-Kč, navýšení 70tis. bude řešeno rozpočtovou změnou.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s návrhem postupu a zahájení realizace stavby „Benecko – zastřešení vodojemu Zátiší“.

4.15. Benecko – oprava prameniště Zátiší
Jediným zdrojem pitné vody pro veřejný vodovod centrální části Benecko je prameniště Zátiší - jedná se o soustavu pramenních zářezů a sběrných studní, ze kterých je zachycená voda gravitačně svedena do centrální sběrné studny. Prameniště je ze začátku 70.(let, v letech 1995(((96 bylo částečně rekonstruováno. Předkládaná akce je dokončením uvedené opravy - vyměněno bude potrubí od pramenních jímek Z2 a Z5 v délce 74m z PVC 90. Oprava bude prováděna ve složitém a obtížně přístupném lesním terénu.

Na akci podal nabídku provozovatel s cenou 171.960,-Kč.

Z důvodů, že provozovatel zná místní podmínky, jedná se o práce na vodním zdroji, oprava je dokončením rozdělané akce v loňském roce a v neposlední řadě, že předložená cena odpovídá rozsahu díla, navrhujeme ji zadat přímo provozovateli bez poptávkového řízení. Provozovatel si také projedná souhlas s prácemi na KRNAPu.

V rozpočtu je na tuto akce vyčleněno 300.000,-Kč. Oprava bude provedena po projednání na Správě KRNAP.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zadáním opravy „Benecko – oprava prameniště Zátiší“ provozovateli za cenu dle nabídky.

4.16.   Turnov – Malý Rohozec, vodovod a kanalizace pro 7 nových RD

Jedná se o výstavbu inženýrských sítí k lokalitě s novou zástavbou rodinných domů – vodovodu PE DN 90v celkové délce  550m a kanalizace PP DN 250 v celkové délce 564m

Stavbu realizuje firma Damko, s.r.o., Semily za cenu 2 161 097,- Kč, dle projektové dokumentace stavby od firmy Profes Projekt, s.r.o., Turnov. Stavba je financována v poměru 25% VHS a 75% stavebníci RD. Stavební práce byly zahájeny 25. 5. 2009, stavba má být dokončena do 31. 8. 2009. Technický dozor investora je zajištěn bezplatně ze strany stavebníků RD – veškeré činnosti TDI vykonává Ing. Rudolf Hördler. 
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o aktuálním stavu probíhající investiční akce VHS Turnov
4.17.  Ktová – Prodloužení vodovodu Ktová

Jedná se o prodloužení vodovodu DN 90 v délce 69,6 m v obci Ktová pro novostavbu RD s možností dalšího prodloužení pro další území. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Stříž. Zadavatelem PD byla p. Vondráčková, Ktová. Zadavatelem realizace akce bylo VHS Turnov.

Realizace stavby proběhla v 05/2009 a prováděla ji společnost SčVK, a.s..

Cena stavby:



180.544,-Kč bez DPH

Příspěvek p. Vondráčkové:

135.408,-Kč

Oproti smlouvě o dílo byl vodovod prodloužen z původních 60 m na necelých 70 m. Prodloužení vodovodu nemělo vliv na cenu stavby. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí závěrečné vyhodnocení akce: „Prodloužení vodovodu Ktová“ v obci Ktová.

5. Chod VHS

5.1. Rozpočtové vlivy a příprava rozpočtových změn 

V letošním roce je po prvním schválení krajských dotací ve výboru LK a ve vazbě na vývoj Čisté Jizery, dalších investic, oprav a navýšených režií především povinností předčasné úplaty věcných břemen ve výši 1 mil. Kč velmi obtížné sestavit rozpočtové změny. 
Podklad pro tento materiál vychází z následujících skutečností, bude základem pro tvorbu rozpočtových změn.
Čistá Jizera – investiční náklady
- je financována samostatně, to znamená, že investiční výdaje na ČJ by v ideálním případě měly být kryty z dotace, příspěvků měst a úvěru (neměly by mimo malých režijních nákladů a nově věcných břemen zasahovat do běžného rozpočtu VHS).
V současné době je nutné z důvodu problémů s plánovaným čerpáním úvěru přijmout operativní opatření, které vychází z předplacení letošního podílu měst na financování akce, které dočasně překlene absenci finančních prostředků. V případě extrémní nedohody s Českou spořitelnou a tedy nutností vypsat novou soutěž na úvěr, předložíme RS další náhradní řešení (dočasný úvěr od provozovatele, některého města nebo dodavatele stavby,... do doby vyřešení nového úvěru).
Navýšení nákladů spojených s chodem kanceláří VHS

· především je zaviněno režiemi spojenými s realizací ČJ - velké množství podkladů na SFŽP, zvýšené náklady při zprovoznění pronajatých prostor na některé kanceláře ČJ (malování podlahové krytí), telefonní poplatky (telefony za asistenty, zvýšení četnosti a délky hovorů,..), mírné navýšení nákladů na první zařízení kanceláří a vybavení kanceláří (šanony, nádobí,... židle, navíc počítač, tiskárna, kopírka a spojené režie - tonery, papír, kopírování přípojek,...), dočasné zaměstnání jednoho asistenta na přípojky, náklady na ostatní asistenty, zahájení staveb, dárky... (řada nákladů bude přefakturována dodavateli a objeví se na příjmu), právní služby,....

· další vliv na rozpočet má dohoda o příspěvcích měst na úroky VHS, volba banky – celková výše úroků a poplatků za rezervaci zdrojů a také zpřesnění daňové povinnosti daně z příjmu
· věcná břemena – spojená především se stavbou ČJ, ale i s ostatními akcemi (jen malé sumy), původně měla být podle uzavřených smluv hrazena až po realizaci stavby, LK změnil přístup, v rozpočtu je to suma větší než 1 mil. 
· navýšené režie standardního provozu – vybavení archivu (regály, obaly,...) na vodárně v Příkrém, režie kanceláře (je těžké oddělit, ČJ a běžný provoz)
Realita malých investic dotovaných LK a oprav VH majetku
- viz bod 4.1.

Vysoké dotace od LK a další okolnosti u nezadotovaných staveb nás nutí realizovat všechny uvedené investice především z důvodu:
· vysoké míry dotace

· nedotované akce je nutné realizovat z jiných důvodů (havárie VDJ, slib obci)

· všechny akce jsou připravené

· odložení do příštího roku zdražuje stavbu

· pro příští rok nemáme přepraveno téměř nic v malých obcích  (můžeme si půjčit na rok dopředu)

Další možné kroky:
· odmítnout dotaci a  některou akci nedělat

· dohodou s dodavatelem posunout platbu do příštího roku

· do příštího roku posunout celou realizaci včetně financování (většina akcí bude podle žádosti vyhodnocena jako realizovaná až do příštího listopadu)

· pomoci si příspěvkem z rozpočtu obcí na stavbu vodovodu

· požádat provozovatele o předplacení části nájemného na příští rok

· vzít si krátkodobou půjčku na dofinancování těchto akcí – příští rok ji splatit, malé akce se nebudou příští rok realizovat
· VDJ Troskovice – možnost opětovného podání žádosti o dotaci na LK v mimořádném, nebo podzimním termínu, podmínkou je zajištění stavebního povolení, které se nám dnes nedaří projednat – nejistý výsledek.

Další investice – žádosti o dotace

 - jedná se o další žádosti na SFŽP (Přepeře – Potůček kanalizace, Ohrazenice kanalizace), dotažení podaných akcí na MZe, příprava dalších akcí na dotace  LK -  stávající rozpočet neobsahuje náklady spojené s těmito činnostmi, vzhledem k vysokému vytížení všech zaměstnanců bude nutné tyto činnosti nasmlouvat u privátních firem.

Závěr:
Sestavení rozpočtových změn je obtížné. Pro malé investice z dotací chybí více než 4 mil. Kč, další prostředky pro chod VHS a přípravu nových investic je nutné v rámci rozpočtových změn řešit navýšením příjmů, které je nejschůdnějším způsobem předjednáno předplacením nájemného od provozovatele max. do výše 10 mil. Kč. Rozpočtové změny budou v tomto duchu zpracovány a  jejich řešení bude po diskuzi předloženo na příštím jednání RS. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí všechny skutečnosti ovlivňující sestavení rozpočtových změn a požaduje předložit jejich návrh sestavený podle závěrů z dnešního jednání. 

5.2. Odměny za první pololetí

Návrh odměn bude přednesen na jednání RS.

Návrh na usnesení:
RS souhlasí s vyplacením odměn zaměstnancům VHS Turnov podle projednání.
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List1

				Položka		Původní
cena		Skutečná
cena		Město				p. Kalous				VHS

										%		Kč		%		Kč		%		Kč

		Stavba - SoD		vodovod		95,934		95,934		0		0		75		71,950		25		23,984

				VP1 (p. Kalous)		15,805		15,805		0		0		100		15,805		0		0

				VP2 (p. Janků)		19,901		19,901		100		19,901		0		0		0		0

				Opěrná zeď		145,233		166,053		100		166,053		0		0		0		0

				Terénní úpravy		30,000		0		100		0		0		0		0		0

				Komunikace		71,348		112,069		100		112,069		0		0		0		0

				Ostatní náklady		5,800		5,800		60		3,480		20		1,160		20		1,160

		Mezisoučet (SoD)				384,021		415,562



		TDI				11,000		11,000		75		8,250		10		1,100		15		1,650

		Celkem:				395,021		426,562				309,753				90,015				26,794






List1

		Objekt		Cena		Délka				Cena za bm

		Kanalizace		1,279,576		294		m		4,350		Kč/m

		Vodovod		407,495		331		m		1,231		Kč/m

		Čerpací stanice		642,705

		Projektová dokumentace		110,000

		Geodetické zaměření		31,800

		Inženýring		70,725

		Celkem		2,542,301






