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1. Základní údaje o organizaci

Obchodní jméno:
Vodohospodářské sdružení Turnov
Právní forma:
   dobrovolný svazek obcí registrovaný u
Krajského 


   úřadu Libereckého kraje

Adresa organizace:   Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO:
   49295934

DIČ: 
   CZ49295934

1.1.   Majetek organizace ve vazbě na loňský rok
   

VHS Turnov hospodaří k 31. 12. 2016 s majetkem v pořizovacích hodnotách v celkové výši dle uvedené tabulky:
	NÁZEV MAJETKU
	ÚČET
	STAV K 1.1.2016
	STAV K 31.12.2016
	ROZDÍL

	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
	 
	 
	 
	 

	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
	018
	157 957,90
	157 957,90
	0,00

	Ochranná pásma vodních zdrojů, věcná břemena
	019
	1 814 202,30
	2 070 380,30
	256 178,00

	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (ochranná pásma vodních zdrojů)
	041
	357 508,00
	240 160,00
	-117 348,00

	Poskytnuté zálohy na investice
	052
	868 156,87
	1 018 001,28
	149 844,41

	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
	 
	 
	 
	 

	Pozemky
	031
	9 049 953,71
	9 291 783,71
	241 830,00

	Stavby
	021
	2 258 309 667,01
	2 428 562 608,20
	170 252 941,19

	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
	022
	172 862 838,87
	180 031 038,73
	7 168 199,86

	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	028
	6 028 434,99
	6 249 633,75
	221 198,76

	Jiný drobný dlouhodobý majetek
	902
	82 755,41
	82 753,75
	-1,66

	Technické zhodnocení na pronajatém majetku od obcí, věcná břemena
	029
	3 589 597,08
	3 709 542,08
	119 945,00

	Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
	042
	168 500 808,54
	51 649 724,10
	-116 851 84,44

	MAJETEK CELKEM
	 
	2 621 621 880,68
	2 683 063 583,80
	61 441 703,12

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Pohyby u jednotlivých účtů zobrazují skutečnost a zejména investiční aktivitu svazku.

	
	
	
	
	


Účet 021 – pořízení staveb v daném roce, převod zkolaudovaných staveb z účtu 042: 177 771 662,46 Kč

Účet 022 – pořízení technologie v daném roce, převod zkolaudovaných souborů technologie z účtu 042.  8 062 564,86 Kč

Účet 019 – ochranná pásma vodních zdrojů  256 178,- Kč

Účet 031 – pozemky 241 830,- Kč

Účet 041, 042 – nedokončené investice, po kolaudování se hodnoty převádí na majetkové účty (stavby, technologie, ochranná pásma vodních zdrojů) 51 889 884,10 Kč







k 1. 1. 2016


k 31. 12. 2016

Majetek pronajatý od členů svazku
218 828 990,58 Kč

218 828 990,58

Základní běžný účet



6 488 952,87


54 375 740,62
1.2.  Údaje o založení svazku

Svazek byl založen za účelem zajištění komplexního provozu a koncepčního rozvoje vodohospodářské infrastruktury v regionu členských obcí v roce 1995 a jako samostatná právnická osoba. Je registrován u Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Zakládajícími členy byly čtyři obce. Po roce 2000 nastalo postupné rozšiřování svazku a vstupování dalších obcí.

Členskými obcemi dobrovolného svazku Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen VHS) k  31. 12. 2016 jsou:

Města:
Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami.
Obce:
Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Vyskeř, Kacanovy, Troskovice, Olešnice, Malá Skála, Líšný, Loučky, Ktová, Tatobity, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna, Benecko.


1.3.    Další údaje platné k datu 31. 12. 2016
Řídícím orgánem je Rada sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov – 28 členů (zástupci všech členských obcí). 

Statutárním zástupcem voleným na období čtyř let je předseda Rady sdružení VHS Turnov. Rada sdružení volí ze svého středu také místopředsedu. Jeho činnost v době nepřítomnosti předsedy upravují stanovy VHS Turnov. 
Dalším orgánem organizace je pětičlenná Dozorčí rada VHS Turnov.

Přijetí zaměstnanců schvaluje Rada sdružení VHS Turnov. Ředitele a jeho zástupce jmenuje a odvolává Rada sdružení VHS Turnov.

Z každého jednání Rady sdružení i Dozorčí rady je vyhotoven zápis usnesení. 

Pravomoci Rady sdružení, Dozorčí rady, předsedy Rady sdružení a ředitele jsou vymezeny stanovami VHS Turnov.

V sídle organizace je kancelář předsedy Rady sdružení, ředitele organizace a na stejné adrese je i kancelář technického zázemí pro region Turnovska. Další kancelář je zřízena v Semilech pro obsluhu území na severu spravovaného území. Všechny údaje o zázemí VHS Turnov jsou zveřejněny na webových stránkách svazku.

1.4.    Zaměstnanci

Chod organizace byl k 31. 12. 2016 zajišťován šesti stálými zaměstnanci. Pracovní zařazení zaměstnanců: ředitelka organizace, manažer organizace, dvě ekonomické pracovnice (ekonomika, účetnictví, majetek) z toho jedna vykonává částečně také pozici asistentky, a dva investiční technici, (technická a ekonomická příprava staveb, realizace staveb, podklady pro sestavování žádostí o dotace,…), z nichž jeden pracovník je určen také výrazněji pro provozní záležitosti (vazby s provozovatelem, údržba, opravy majetku, nákup strojů a zařízení, malé investice).
Koncem roku se s námi na vlastní žádost rozloučil pan Martin Boreš, který vykonával pozici investičního technika pro oblast Semilska. Na začátku roku 2017 bude nahrazen novým kolegou. V roce 2017 bude dle schválení rady sdružení VHS vytvořena nová pozice na samostatného pracovníka pro správu majetku a pro vazby s provozovatelem. 

Zaměstnanci se pravidelně scházejí jednou měsíčně na pracovních poradách, kde se navzájem informují o požadavcích občanů a provozovatele, probíhajících a chystaných investicích, běžných provozních záležitostech a ostatních povinnostech a problémech, které je nutné řešit.  Projednávají na nich také úkoly vyplývající z jednání Rady sdružení VHS Turnov. Navíc jsou v každodenním kontaktu, protože je kolektiv VHS malý.
Vzdělávání zaměstnanců a informovanost o nové legislativě byla v průběhu roku zajištěna formou několika odborných seminářů a školení u různých organizací a výrobců materiálů. Již delší dobu je však účast na školeních nižší než v minulých letech. Důvodem je zejména značná pracovní vytíženost jednotlivých zaměstnanců. V roce 2017 musí VHS k celé otázce změnit přístup. 

Zavedení DPH (v roce 2005), rozšíření svazku a zahájení velkých investičních akcí znamenalo významný nárůst objemu práce a související navýšení nároků na všechny zaměstnance (velké množství uzavřených smluv, vydaných a uhrazených faktur, nárůst korespondence, značné rozšíření položek rozpočtu, chystaných i realizovaných investic, …). V poslední době jde zejména o vysoký nárůst agendy příspěvků členů na jednotlivé investice dle aktuálních pravidel VHS. Nízký počet zaměstnanců má veliký časový problém všechny činnosti kvalitně zvládnout.  
Provoz organizace je velmi náročný na odbornou a vědomostní úroveň zaměstnanců. Obsluha běžného chodu a základních povinností organizace, kladení důrazu na bezvadné dodržování závazných právních norem, značná investiční aktivita, množství dotací, které je nutno správně zdokladovat. Všechny tyto kroky a výstupy organizace jednoznačně dokladují, že jsou všichni zaměstnanci pracovně plně vytíženi. Preciznost a stálý tlak provozovatele na odbornou a nezbytnou péči o stávající majetek velmi vytěžuje investiční techniky. 

1.5.    Sídlo organizace 
Adresa kanceláře pro Turnovsko:
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zaměstnanci kanceláře:

Ředitelka VHS:



Marcela Červová

Předseda Rady sdružení (manažer):
Ing. Milan Hejduk 
Investiční technik:

Andrea Bímová (zástupce ředitelky)
Administrativní pracovnice:
Blanka Špetlíková (účetní), Bc. Michaela Malá (pomocná účetní, asistentka)
Kontakty:

Telefony:






481 313 481 (ředitel, administrativa, provoz)






481 312 194 (manažer)






481 312 206 (technik)

Adresa kanceláře pro Semilsko:

Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Zaměstnanci kanceláře:

Investiční technici:



Bc. Ondřej Šimůnek 
Kontakty:

Bc. Ondřej Šimůnek



725 058 980

Kancelář v Semilech byla zřízena především pro kontakt s městy: Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou a obcemi Benecko, Chuchelna a Benešov u Semil. 

Další spojení:
e-mail: 

vhs@vhsturnov.cz  (před @  je možné napsat příjmení konkrétní osoby)

Aktuální informace:

www.vhsturnov.cz
1.6.    Řídící a kontrolní orgán svazku

Řídícím orgánem svazku je Rada družení VHS Turnov, kontrolním orgánem je Dozorčí rada. 

V průběhu roku 2016 pracovaly oba řídící orgány beze změn ve složení svých členů.


Rada VHS Turnov (k 31. 12. 2016)

Ing. Milan Hejduk (předseda Rady sdružení VHS ) – Turnov


Ing. Petr Matyáš (místopředseda Rady sdružení VHS) - Rokytnice nad Jizerou


Ing. Petr Soudský – Turnov 


Ing. Tomáš Hocke – Turnov

František Novák - Ohrazenice

Ing. Luděk Sajdl – Přepeře


Jan Kozák – Vyskeř


Petr Votrubec – Malá Skála


Karel Mařík – Rakousy

Michal Nožička, DiS. – Kacanovy


Jaroslav Louda – Troskovice

Zdeněk Šich – Olešnice


Ing. Tomáš Sábl – Semily 

Ing. Vladimír Bělonohý - Semily


Ing. Jana Čechová – Jilemnice


Ing. Aleš Vaněk – Jilemnice


Michal Seidl - Rokytnice nad Jizerou


Mgr. Josef Šimek – Lomnice nad Popelkou


Ing. Zdeněk Rajm – Lomnice nad Popelkou


Ing. Jiří Mikeš – Líšný


Lenka Kvintusová – Loučky

Jiřina Bláhová – Rovensko pod Troskami


Lenka Malá – Tatobity


Petr Ondrák – Žernov


Jiřina Bobková, DiS. – Ktová

Dalibor Lampa – Benešov u Semil


Ing. Tomáš Šimek – Chuchelna


Ing. Jaroslav Mejsnar - Benecko
Dozorčí rada VHS Turnov (k 31. 12. 2016)


Jiří Mikula  (předseda DR) - Turnov

Ing. Jiří Pochop – Lomnice nad Popelkou


Alexandra Olaszová - Rokytnice nad Jizerou


Vladimír Šimek – Semily 

Petr Hanuš – Jilemnice

2. Vztah měst, obcí a VHS a státních organizací
2.1.
Obecné informace
VHS prezentuje svoji činnost na jednáních obecních orgánů na území obcí i ve sdělovacích prostředcích – turnovská regionální televize, liberecká rozhlasová stanice RCL, Český rozhlas, Pojizerské listy, MF Dnes, turnovský měsíčník Hlasy a ohlasy, apod. Je zřízena webová stránka www.vhsturnov.cz – informace o organizaci (členské obce, zastoupení v orgánech svazku, zaměstnanci, kontakty, realizované investice, informace o veřejných zakázkách a poptávkových řízeních, program jednání RS,…). Od roku 2012 má organizace v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek zřízen na webové stránce Profil zadavatele, kde jsou zveřejňovány informace o investičních akcích. 

VHS pravidelně platí pronájem nebytových prostor kanceláří majitelům objektů. Současně hradí některým členům pronájem za vodohospodářský majetek v jejich vlastnictví, který společně se svým dále podnajímá provozní společnosti. Všechny nájemní vztahy jsou řádně doloženy nájemními smlouvami. 

Členské obce přispívají dle předem dohodnutých a schválených požadavků a investičních potřeb svazku i obcí do rozpočtu VHS na některé investiční výdaje dle svých schválených rozpočtů (účelové investiční dotace, příspěvky na opravy sítí).

Předseda rady sdružení, ředitel a ostatní zaměstnanci VHS pravidelně komunikují se zástupci obcí a jejich organizacemi při plnění denních provozních úkolů, při řešení vodohospodářské problematiky na území členských obcí.

VHS spolupracuje s vedením malých obcí i s MÚ v Turnově, Lomnici nad Popelkou, Jilemnici, Rokytnici nad Jizerou i Semil – stavebním úřadem, odborem rozvoje města, odborem správy majetku a bytů, odborem životního prostředí při stavebních řízeních, s ref. finančním a vnitřních věcí při řešení finančních náležitostí spojených s existencí VHS, s KÚLK v Liberci, Okresním muzeem Českého ráje a shodnými institucemi (archeologický dohled), Správou CHKO Český ráj a KRNAP.

VHS plní veškeré standardní povinnosti vůči Finančnímu úřadu v Turnově, Jilemnici, Železném Brodě (DPH, daň z příjmu, silniční, z nabytí,…), Okresní správě sociálního zabezpečení v Semilech a zdravotním pojišťovnám.

VHS spolupracuje se SFŽP ČR, MŽP ČR, MZe ČR, Libereckým krajem (a další) v oblasti možností získávání finančních podpor na investice.

2.2.
Dohoda měst

Rada sdružení již v roce 2015 schválila společnou dohodu všech členů, na základě které byly stanoveny základní mantinely dalšího chodu organizace, podíly měst a obcí na financování investičních akcí, postup při stanovení ceny vodného a stočného, řešena otázka zadluženosti VHS a řešení podmínek přijetí dalších úvěrů. Dále dohoda řeší vzájemnou komunikaci a spolupráci měst a obcí, prezentování VHS, finanční úměrnost připravovaných investičních aktivit na nových investicích, stálou snahu získat dotační zdroje – Liberecký kraj, SFŽP ČR, MZe ČR.
Schválení této dohody bylo důležitým krokem a dobrým předpokladem pro delší práci svazku.
3.  Opravy a investice 

3.1.   VHS Turnov v roce 2016 zrealizovalo v součtu 90 mil Kč do oprav a investic:


(všechny údaje jsou uvedeny v cenách bez DPH)
Turnov:

· Oprava sítí sídl. J. Patočky (1,8 mil. Kč)

· Oprava kanalizace ul. Sobotecká (1,5 mil. Kč)

· Oprava vodovodu Mašov (1,06 mil. Kč)

· Zpracování generelu kanalizace (0,5 mil. Kč)
· Oprava vodovodu Vazovec (1,84 mil. Kč)

· Výstavba sítí na Hrušici (1,4 mil. Kč)

· Rekonstrukce I. etapy VDJ Károvsko (5,7 mil. Kč)

· Požární výtokové stojany (0,25 mil. Kč)

· Projektová příprava velkých akcí (3,5 mil. Kč)

· Další drobné stavby a opravy, projektová příprava, odkup pozemku,… (v součtu vše celkem 0,76 mil. Kč)

Semily:
· Oprava střechy na ČOV a další opravy (0,44 mil. Kč)

- ÚV Příkrý  - rekonstrukce rozvaděče a instalace vysoušecí techniky  (0,5 mil. Kč) 

- Rekonstrukce přerušovací komory PK 50 (3 mil. Kč)

· Další drobné stavby a opravy, projektová příprava, … (v součtu vše celkem 0,8 mil. Kč)

Jilemnice:

· Projekt Optimalizace vodárenské soustavy (0,34 mil. Kč)

· Vodovod Bátovka – PD, příprava akce (0,8 mil. Kč)
· Výstavba sítí v ulici Čsl. legií  (4,1 mil. Kč)

· Další drobné stavby a opravy, projektová příprava, … (v součtu vše celkem 81 tis. Kč)

Rokytnice n. J.:

· Výstavba vodovodu a kanalizace do oblasti RTK (8,5 mil. Kč)

· Rekonstrukce vodovodu Horní Kout ( 3,6 mil. Kč)

· Další drobné opravy, investice a projektová příprava (v součtu vše celkem 0,72 mil. Kč)

Lomnice n. P.:

· Vodovod a kanalizace Komenského ul. (16,62 mil. Kč)

· Bytová zóna (6,2 mil. Kč)

· Další drobné opravy, investice a projektová příprava (v součtu vše celkem 0,5 mil. Kč)

Malá Skála:
· Kanalizace ČD (1,8 mil. Kč)

· Další drobné opravy, investice a projektová příprava (v součtu vše celkem 0,9 mil. Kč)

Rovensko pod T.
· Drobné opravy, investice a projektová příprava (v součtu vše celkem v součtu 1,1 mil. Kč)
Chuchelna
· VDJ Chuchelna, ČS Komárov (v součtu vše celkem v součtu 0,6 mil. Kč)
Benecko:

· Přeložka vodovodu (1,2 mil. Kč)
· PD kanalizace D. Štěpanice (0,9 mil. Kč)
· Další drobné opravy, investice, ochranná pásma VZ a projektová příprava (v součtu vše celkem 0,3 mil. Kč)
Benešov u Semil:

· Rekonstrukce VDJ (4,6 mil. Kč)

· Další drobné opravy, investice, ochranná pásma VZ a projektová příprava (v součtu vše celkem 0,1 mil. Kč)

Rakousy:

- VDJ Zbirohy – stavba a odkup pozemků (1,8 mil. Kč)

Ohrazenice:

· Výstavba kanalizace (2,6 mil. Kč)
· Prodloužení vodovodu a kanalizace (0,5 mil. Kč)
· Další projektová příprava (v součtu vše celkem v součtu 100 tis. Kč)

Tatobity:

· Oprava vodovodu (5,6 mil. Kč)

· Prodloužení vodovodu (0,27 mil. Kč)

Ostatní náklady:

· Drobné opravy a ostatní náklady ve všech obcích (ochranná pásma vodních zdrojů, poklopy, vodovodní uzávěry, čerpadla informační systém,… vše v hodnotě 0,3 mil. Kč
· Nákup vodoměrů, revize hydrantů, znalecké posudky, geodetická zaměření,…(2 mil. Kč) 

· Pojištění majetku, věcná břemena, webové stránky, propagace, naučné stezky, označení staveb,… (0,2 mil. Kč)

Realizace všech investičních záměrů byla schválena Radou sdružení VHS Turnov. Všechny akce byly realizovány na základě smluvních vztahů, nebo objednávek. Jejich přesné specifikace vyplývají z konkrétních záznamů – stavební deníky, zápisy z kontrolních dnů a pracovních jednání apod.
Fakturace investičních akcí byla realizována podle uzavřených smluv.
Výběr dodavatelů:

Na absolutní většinu všech investičních akcí, nebo jejich etapy (projekt, stavba, technický dozor) proběhla zadávací a poptávková řízení na stanovení nejvhodnější nabídky.
Pozn.:
Podle novely zákona o zadávání veřejných zakázek došlo v roce 2012 k zásadní změně, kdy byl zrušen institut síťového zadavatele. VHS Turnov proto bylo  od roku 2012 běžným veřejným zadavatelem a muselo dodržovat podmínky zákona a u dotovaných projektů také podmínky poskytovatele dotace. V této souvislosti byl například zřízen i snadno veřejně dostupný  Profil zadavatel pro zveřejňování údajů o veřejných zakázkách. Ve druhé polovině roku 2016 vstoupil v platnost nový zákon o veřejných zakázkách, který zavádí nové termíny a zcela mění právní pozici VHS Turnov.  Většina akcí  - mimo dotované akce OPŽP - se opět  nemusí zadávat dle konkrétních ustanovení nového zákona, jen v duchu jeho hlavních zásad. 
To však v zásadě nijak  nezměnilo navyklé principy VHS. Naprostá otevřenost veřejných poptávek a snaha o docílení maximální spravedlivé konkurence zůstávají dle přijatého rozhodnutí Rady sdružení VHS základními pilíři přístupu k této klíčové otázce.

VHS také zveřejňuje uzavřené smluvní dokumenty dle příslušné legislativy. 
3.2.   Dotace a podpory na investice

Celkem bylo do rozpočtu VHS Turnov v roce 2016 poukázáno 107,2 mil. Kč investičních i neinvestičních dotací a příspěvků na investice. Všechny platby probíhaly podle uzavřených smluv. Velkým úspěchem VHS bylo získání doplatku dotace OPŽP na realizované projekty v minulém plánovacím období na základě konsolidované analýzy. VHS tím dostalo do svého rozpočtu cca 54 mil. Kč. 
· Dotace od SFŽP ČR, ERDF
	Investiční příspěvky od SFŽP
	 

	OPŽP - Rovensko - dotace SFŽP
	28 909

	OPŽP - Rovensko - dotace FS (EU)
	491 457

	OPŽP - konsolidace - dotace SFŽP
	3 006 470

	OPŽP - konsolidace - dotace FS (EU)
	51 109 990

	Celkem 
	54 636 826


· Dotace od Libereckého kraje
	Investiční dotace od Libereckého kraje
	 

	LK - Rovensko odkanalizování 
	3 165 735

	LK - Rovensko odkanal.-vodovody_10%
	139 800

	LK - VDJ Benešov_90% - stavba
	1 800 000

	LK - Přepeře, propoj vodovodu_10% - PD
	12 000

	LK - Rokytnice vodovod H. Kout I. etapa_90%
	748 814

	LK - Ohrazenice kanalizace_90%
	1 022 800

	LK - Lomnice kanalizace_100%
	8 900 000

	LK - VDJ Zbirohy_90%
	1 394 227

	LK - Ohrazenice sítě Nádražní ul._90%
	108 900

	LK - Přepeře sítě Nádražní ul._90%
	43 200

	LK - Rokytnice V+K RTK I_90%
	1 784 700

	LK - Rakousy  vod. řady k VDJ Zbirohy_90%
	1 606 721

	LK - Vyskeř vodovod Mladostov_90%
	941 833

	LK - M. Skála kanalizace u ČD stavba_90 %
	342 980

	LK - M. Skála kanalizace u ČD PD_90 %
	83 700

	LK - Chuchelna VDJ Komárov_90%
	1 175 836

	Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje:
	23 271 246


· Dotace měst na úroky úvěru Čisté Jizery, příspěvek na opravy
	Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí                   
	 

	Semily - příspěvek na úroky VHS  
	215 923

	Jilemnice - příspěvek na úroky VHS 
	96 286

	Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru
	292 751

	Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru 
	267 518

	Turnov - příspěvek na úroky VHS  
	382 886

	Rovensko - oprava vjezdů
	57 826

	Tatobity - oprava vodovodů a přeložka deš. kanalizace
	2 331 000

	Turnov - oprava vodovodního řadu Mašov
	114 000

	Celkem:
	3 758 190


· Investiční dotace od členských obcí

	Investiční příspěvky a dotace od  měst a obcí
	 

	Malá Skála - kanalizace ČD
	858 000

	Rokytnice - vodovod RTK, Horní Kout
	6 953 000

	Jilemnice - u. Čsl. Legií
	1 514 000

	Lomnice - ul. Komenského a BZ
	8 585 000

	Rovensko - odklanalizování + ČOV
	4 946 500

	Ohrazenice - kanalizace, sítě pro 4 RD
	554 000

	Turnov - výtokový stojan, vodovod Dolánky, sítě Hruštice, Károvsko
	1 780 500

	Semily - kanalizace Benešovská
	111 000

	Tatobity - prodloužení vodovodu
	253 378

	Celkem inv. příspěvky od měst a obcí
	25 555 378


Další příjmy:
· MZe ČR příspěvek na úroky úvěru 158 tis. Kč

· Všeobecné dotace od členských obcí 7 680 tis. Kč

4. Stav vodohospodářského majetku, jeho opravy a údržba

4.1.  Opravy prováděné provozovatelem 
Plánované opravy zahrnuté do ročního plánu oprav (samostatná položka v kalkulaci vodného a stočného) byly v kalkulaci vodného a stočného v celkové částce 5,37 mil. Kč. Jejich naplnění je následující: 
	 
	Opravy vodovod
	(bez DPH) 

	1
	Opravy vodoměrů
	254 420

	2.1
	Opravy vodovodů
	3 394 235

	2.2
	Výměny hydrantů
	77 281

	2.3
	Výměny šoupat
	118 705

	2.4
	Opravy na vodárenských objektech (VDJ, ČS, PK, AŠ)
	196 934

	2.5
	Opravy na ÚV strojní
	120 395

	2.6
	Opravy na ÚV stavební
	2 619

	2.7
	Opravy na zdrojích
	236 534

	 
	za činnost 120 celkem
	4  401 123

	 
	 


	 

	 
	Opravy kanalizace a ČOV
	 

	3.1
	Opravy na kanalizační síti
	303 782

	3.2
	Opravy na kanalizačních objektech (ČSOV, odlehčení, volné vyústi)
	72 564

	3.3
	Opravy na ČOV strojní (technologie, elektro, ASŘ)
	473 759

	3.4
	Opravy na ČOV stavební
	86 500

	 
	za činnost 220 celkem
	936 605

	
	Opravy zahrnuté v kalkulaci celkem
	5 337 728


Celková výše realizovaných oprav představuje plnění na 99,4 %. Všechny plánované akce i jejich plnění má právo projednat, schválit i kontrolovat Rada sdružení VHS Turnov.
Provozovatelem byla provedena z výše uvedených položek rozsáhlejší oprava vodovodu Žalý na Benecku (400 tis. Kč), oprava vodovodu v Semilech (550 tis. Kč), oprava vodovodu v Benešově (190 tis. Kč), oprava vodovodu v Jilemnici (950 tis. Kč), dále byly realizovány opravy šoupat, hydrantů. Označení ochranných pásem vodních zdrojů, opravy na čerpacích stanicích, úpravnách a vodních zdrojích.

Za činnost kanalizace byly realizovány opravy kanalizačních šachet a poklopů, strojní opravy na ČOV, oprava kanalizace v Jilemnici.
4.2.   Stav a údržba vodohospodářského majetku

Provozovatel vedle dohodnutých oprav vodovodů a kanalizací a uvedených zásahů na síti a objektech provádí podle koncesních pravidel i následující opakovanou běžnou údržbu: seká trávu v okolí provozních budov, provádí bílení všech objektů, nátěry armatur v objektech, nátěry oplocení, údržbu technologických zařízení a sítí podle svých provozních řádů, výměny a opravy vodoměrů a celou řadu povinností vyplývajících z platné legislativy (dohled nad existencí všech povolení a rozhodnutí nutných pro provozování svěřeného majetku, vyjadřování k projektům, stanovování napojovacích bodů pro nové odběratele, dohled nad realizovanými přeložkami sítí, tvorba digitální mapy,….).  

V roce 2016 provozovatel zdůraznil povinnost věnovat zvláštní péči vytipování nevyužívaného VH majetku. Jedná se o vodní zdroje a navazující objekty na síti, které jsou z různých důvodů vyřazeny ze systému zásobování pitnou vodou. Tento stav bude v příštím období vyžadovat řešení ze strany VHS a členských obcí. V roce 2016 byly takto z provozování vyřazeny vodní zdroje Tempo a Studenov v Rokytnici nad Jizerou.
Další pro VHS důležitou činností provozovatele je účast na kontrolních dnech jednotlivých staveb, na výrobních výborech při kontrolách projektových dokumentací a pomoc při sestavování dokladů pro žádosti o dotace.

Každoročně jsou provozovatelem podrobně řešena ochranná pásma vodních zdrojů, která jsou každoročně zpřesňována a legislativně doplňována.

Provozovatel vykonával péči o svěřený majetek svědomitě a bez zásadních připomínek a s potřebným zájmem zastával i úlohu provozovatele při investiční činnosti VHS. Detailně zpracované čtvrtletní koncesní zprávy o provozování majetku provozovatelem vždy projednala RS VHS Turnov. Rok 2016 byl šestým rokem trvání a naplňování koncesní smlouvy i v tomto roce byla aktivita a pomoc provozovatele na očekávané vysoce kvalitní úrovni.
5.  Záměry organizace – výhled do budoucna 

5.1.   Organizační záležitosti 

V roce 2016 vystupovalo VHS Turnov jako stabilní organizace, která funguje v kanceláři v Turnově a v Semilech. Byl to druhý rok práce s novým složení RS po komunálních volbách ve které byla obměněna více než polovina jejich členů – zástupců jednotlivých obcí.

Pozici předsedy Rady sdružení zastává Ing. Milan Hejduk, který je zástupce Města Turnova v RS ve funkci předsedy RS VHS Turnov. V organizaci je jeho odměňování řešeno pracovní smlouvou na výkon činností manažera organizace. V jeho kompetenci je dohled nad všemi investičními akcemi VHS a komunikace s provozovatelem ohledně naplňování monitorovaných ukazatelů koncesní smlouvy, sestavení kalkulace vodného a stočného pro další období pro schválení v řídícím orgánu svazku a komunikace s vedením měst, obcí a s dalšími partnery. 

Ředitelkou svazku je paní Marcela Červová, která z pozice ředitelky zajišťuje personální záležitosti, chod organizace, dohled nad úsekem účetnictví, tvorbou rozpočtu, sestavením závěrečného účtu, některé provozní a investiční záležitosti, administraci dotovaných akcí a všechny kontrolní procesy. 
Pravomoci ředitelky a předsedy Rady sdružení upravují stanovy VHS Turnov.
Po ztenčení pracovního kolektivu v minulém období organizace na konci roku 2016 pracuje se 6 zaměstnanci. Aktuálně jsou všichni plně vytíženi pracovními povinnostmi a téměř zde neexistuje v žádné oblasti zastupitelnost (kromě částečné na úseku účetnictví). Pro začátek roku 2017 jsou schváleni dva noví zaměstnanci, jeden nahradí odešlého pana Boreše a jeden bude znamenat posílení celého týmu o novu pozici správce vodohospodářského majetku.
Specifickými úkoly v roce 2016 bylo vedle zajištění zdárného fungování koncesní smlouvy dokončení velké dotované akce v Rovensku pod Troskami. Koncem roku bylo podáno 7 žádostí na nové akce do 42. a 43. výzvy OPŽP.

5.2.   Kontroly organizace
VHS Turnov má jako subjekt dotovaný značnými finančními objemy dotačních prostředků logickou a související značnou zátěž vyplývající z následných kontrol dotovaných projektů a návazně daňových povinností daně z příjmu a DPH. V průběhu roku 2015 byly v organizaci otevřeny následující kontrolní procesy:
Dlouhodobě probíhající kontroly: 

Finanční úřad Turnov – daň z příjmu a DPH za rok 2010. Kontrola zahájená v září 2012 byla v polovině roku 2015 ze strany FÚ ukončena s tím, že VHS u daně z příjmu podalo odvolání proti Rozhodnutí na nejvyšší položce nálezu. Dne 18. 2. 2016 po přibližně půl roce zkoumání rozhodla nadřízená složka FÚ o našem podaném odvolání pozitivně -  z daňového základu vypustil příjmy za příspěvky na sítě a přípojky. Je to velký úspěch a dobrá práce při sestavování argumentů v podaném odvolání, ale i při samotném průběhu kontroly. Doměřená daň z příjmu byla stanovena ve výši 155 610,- Kč a penále 7 781,- Kč (po jeho 75% prominutí). Pochybení spočívalo ve skutečnosti neoprávněného zahrnutí některých investičních nákladů do oprav.
Finanční úřad Semily – dotace Čistá Jizera I. Kontrola zahájená v červenci 2010. V minulosti byly FÚ předávány odpovědi na vytipované otázky, finanční úřad je v prvním období posuzoval, následně od poloviny roku 2013 nekonal, až koncem roku 2015 projevil další aktivitu, kterou v roce 2016 pokračoval. Ukončení kontroly proběhne na počátku roku 2017. Z proběhlých procesů je zřejmé, že provádění vlastní stavby a administrace dotovaných prostředků proběhla bez chyb, FÚ se v roce2016 zabýval otázkou smluvních vztahů ve vazbě na realizované soutěže podle zákona o veřejných zakázkách. Kontrola už probíhá déle, než vlastní stavba, s ohledem na to, že ještě není rozšířena na celou dobu výstavby a administrace akce, půjde opravdu o extrémně dlouho probíhající kontrolu. Závěr první etapy kontroly a případné další kroky jsou reálným úkolem roku 2017.
Kontrolní procesy jsou pro organizaci velmi složité a náročné na čas a své komplikace přinášejí i odchody pracovníků z VHS po skončení akce Čistá Jizera. Bohužel, můžeme jen konstatovat obtíže, avšak kontroly musíme respektovat, brát je jako realitu spojenou s příjmem dotací a připravovat jim vše potřebné. Začínajícím problémem pro kvalitu spolupráce s kontrolními týmy je značná obměna pracovníků VHS Turnov.
Záruční kontroly a reklamační činnost – organizace vede evidenci provedení potřebných záručních kontrol v každém kalendářním roce v roku, kdy bude končit záruční lhůta. Současně řeší společně s provozovatelem reklamační podněty. Důležitou součástí je také kontrola významnějších investic po prvním proběhlém zimním období.

5.3.   Ostatní investiční aktivity

V roce 2016 VHS dokončovalo v administraci jednoho dokončovaného projektu z dotací podporovaných EU. Pro nové plánovací období EU je zahájena projekční příprava zejména na rekonstrukce čistíren odpadních vod a vodovodních přivaděčů. VHS podalo na začátku roku 2016   5 nových žádostí o dotace do OPŽP, dotaci obdržely dva projekty, na neúspěšné projekty bude podána žádost opakovaně. Na přelomu roku 2016 – 2017 bylo zpracováno dalších 7 žádostí.
VHS Turnov má aktuálně v rámci podpory EU:

· realizovanou 1 akci z dotace Operačního programu infrastruktura

· 9 ukončených projektů Operačního programu životní prostředí
· 1 projekt v realizaci (VDJ Rakousy - Zbirohy)
· jeden projekt s akceptací žádosti (vodovod Bátovka), na který byla koncem roku vypsaná veřejná zakázka na dodavatele stavby.
Na přelomu roku 2016 a 2017 byly připravovány nové žádosti o podporu z OPŽP, jedná se celkem o 7 projektů, které bychom chtěli investovat v období 2017 – 2019:
	Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska

	Úpravna vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody

	Rokytnice nad Jizerou – vodovod Vilémov

	Benecko, Dolní Štěpanice - likvidace odpadních vod

	Turnov – intenzifikace ČOV

	Modernizace ČOV Rokytnice nad Jizerou

	Semily - intenzifikace ČOV


Vyhodnocení podaných žádostí bude k dispozici v polovině roku 2017.
Z dotací MZe ČR byla v roce 2016 inkasována dotace na úroky z úvěru u projektu rekonstrukce ÚV Hrabačov v Jilemnici. 

Nově byla podána žádost o dotace na projekt „Benecko, Dolní Štěpanice - likvidace odpadních vod“, který chce MZe podpořit, budeme však čekat na výsledek hodnocení na podané žádosti do OPŽP (zde je vyšší částka dotace) a následně se rozhodneme, který z dotačních titulů využijeme.
Fond ochrany vod Libereckého kraje
LK v roce 2016 přislíbil  a reálně zabezpečil financování následujících akcí:
	Benešov u Semil  - Rekonstrukce VDJ 

	Rokytnice n. J.  - vodovod Horní Kout

	Ohrazenice - výstavba kanalizace

	Lomnice n. Pop. Povrchy nad stavbou kanalizace

	Ohrazenice a Přepeře – PD Nádražní ulice

	Rokytnice n. J. – V + K RTK

	Rakousy – vodovodní řady k VDJ, rekonstrukce přivaděče

	Vyskeř – vodovod Mladostov

	Chuchelna – VDJ Komárov

	Malá Skála – kanalizace u ČD


VHS Turnov se jako každoročně muselo v druhé polovině roku připravovat na podání žádostí na LK v roce 2017. 
5.4.    Porovnání finančních prostředků do investic a oprav v minulých obdobích:
rok 2005

 108,8   mil. Kč



(hodnoty bez DPH)
rok 2006

 160,7   mil. Kč

rok 2007
     66,2   mil. Kč
rok 2008
     51,7   mil. Kč
rok 2009

 289,8   mil. Kč
rok 2010

 556,4   mil. Kč

rok 2011

 333,4   mil. Kč

rok 2012

  67,95  mil. Kč
rok 2013

  85,52  mil. Kč
rok 2014

184,35  mil. Kč

rok 2015

143,19  mil. Kč

rok 2016

  97,7    mil. Kč

V roce 2016 opět došlo k poklesu výdajů realizovaných investičních prostředků cca o 46 mil. Kč. Tato skutečnost odpovídá příjmu dotačních prostředků na investice. 
VHS hospodařilo vedle vlastních prostředků (nájemné od provozní společnosti) s dotacemi od členských obcí a měst  a na menší projekty s dotacemi od Libereckého kraje také s dotačními prostředky OPŽP.
6. Výše vodného a stočného

Jako vlastníku vodohospodářské infrastruktury náleží Radě sdružení VHS Turnov též stanovení výše ceny vodného a stočného (úplat za srážkovou vodu) na základě návrhu provozovatele při dodržení příslušných právních norem.

Cena vodného a stočného platná v roce 2016:
- vodné
          53,-   Kč/m3

- stočné

        49,-   Kč/m3 




vč. DPH 

Poplatky za srážkovou vodu jsou stanoveny pro firmy ve výši stočného.

Přehled cenových nárůstů vodného a stočného za minulá období:

Ceny jsou uvedeny v Kč/m3  včetně DPH.

	ROK
	VODNÉ
	STOČNÉ
	CELKEM

	2001
	19,30
	13,46
	32,76

	2002
	21,49
	14,49
	35,98

	2003
	23,35
	15,95
	39,30

	2004
	24,75
	16,40
	41,15

	2005
	26,18
	18,06
	44,24

	2006
	28,44
	19,61
	48,05

	2007
	30,44
	20,99
	51,43

	      2008
	32,91
	22,98
	55,89

	      2009
	35,62
	27,59
	63,21

	      2010
	39,16
	30,61
	69,77

	2011
	40,41
	31,58
	71,99

	2012
	45,18
	36,14
	81,32

	2013
	48,54
	42,32
	90,86

	2014
	51,18
	44,80
	95,98

	2015
	51,90
	45,95
	97,85

	2016
	53,00
	49,00
	            102,00


Od roku 2016 se cenová jednání řídí dohodou uzavřenou mezi městy a obcemi. Ta je postavena na základním podkladu – koncesní smlouvě a jeho přílohy, která řídí všechna cenová jednání a postupy.
7.  Finanční a účetní problematika
7.1.   Formální stránka účetnictví

Od roku 2010 došlo k zásadní změně v účetních postupech ÚSC. Tato reforma účetnictví je dlouhodobým procesem, který přes svůj náročný vývoj v roce 2011 byl v roce 2012 stabilizován. V roce 2013 přišel očekávaný nárůst objemu účetních zápisů se zavedením nové rozšířené účetní evidence, který byl v roce 2014 a 2015 stabilizován. Od roku 2016 má VHS další povinnost PAP, což s sebou nese nárůst objemu práce pro úsek účetnictví. 
7.2.   DPH

VHS je plátcem DPH. Poměr různých příjmů umožňuje uplatnit hodnotu DPH na vstupu i na výstupu v plné výši dle platného zákona. Tato skutečnost je podstatným přínosem pro organizaci – došlo ke zlevnění investic a všech režijních položek o hodnotu DPH. Od roku 2012 se o DPH ze stavebních prací nově účtuje v režimu přenesené daňové povinnosti. Další novou povinností od roku 2016 je naplnění zákonného podávání kontrolního hlášení k DPH.
7.3.   Údaje ze závěrečného účtu organizace – plnění rozpočtu v roce 2016
Činnost VHS je promítnuta do schváleného rozpočtu. V běžném roce bylo realizováno jedno rozpočtové opatření. Hodnoty uvedené v tomto materiálu jsou vždy v sumách bez DPH. Celkově organizace hospodařila s výdaji ve výši 127,8 mil. Kč, které byly kryty příjmy v částce 213,5 mil. Kč a financováním ve výši -85,7 mil. Kč. 
Rozpočtované příjmy svazku jsou tvořeny především pronájmem VHS majetku, dotacemi, dalšími pronájmy a příjmy na stavby zejména od členských obcí. Příjmy byly realizovány v částce 213 505 009 Kč, oproti schválenému rozpočtu byly překročeny o 112,7 tis. Kč. Navýšení je způsobeno větším příjmem dotace od Města Turnova na realizovanou stavbu opravy vodovodu v Mašově. 

Rozpočtované výdaje svazku byly schváleny ve výši 183 070 190 Kč, skutečnost byla 127 806 898 Kč, nenaplnění výdajů v částce 55,26 mil. Kč bylo způsobeno:

· úsporou na provozu kanceláře ve výši 537,9 tis. Kč (ř. 52)

· drobnými korekcemi u investičních akcí

· vyšší pohledávkou na DPH na konci roku oproti plánu o 715 tis. Kč (ř. 187)

· nevyužitou rezervou na investice ve výši 55 mil. Kč (ř. 394, tvoří zůstatek BÚ k 31.12.)

Financování bylo plánováno v částce mínus 30 322 105 Kč, skutečnost je mínus 85 698 112 Kč, tedy o 55,37 mil. Kč vyšší (ř. 405). Jedná se o předčasnou splátku části úvěru, o které rozhodla RS na svém prosincovém jednání a o zapojení nepoužitých finančních prostředků, které tvoří zůstatek běžného účtu na konci roku a slouží pro doplnění investičních zdrojů u dotovaných akcí v příštím období.
Nepoužité finanční prostředky tvoří zůstatek běžného účtu na konci roku v částce 54 375 740 Kč. 

7.4.   Daně

VHS je u Finančního úřadu v Turnově přihlášeno k platbě těchto daní:

· daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

(odvody jsou placené z hrubých mezd zaměstnanců, v plánu nákladů jsou zahrnuty na příslušném účtu)  

· daň z příjmu právnických osob

vyměřená daň z příjmu za rok 2015 činila 6 411 740,- Kč, na zálohách byla uhrazena téměř shodná suma, takže, doplatek daně činil 39 tis. Kč. Daň z příjmu za rok 2015 byla téměř o 800 tis. Kč nižší než za minulé období, důvodem bylo navýšení daňových odpisů z dokončených investic. Pro příští období však počítáme opět s malým nárůstem daně způsobeným navýšením nájemného od provozní společnosti a zapojením dodatečného dotačního příjmu z konsolidace (tím opět klesnou daňové odpisy). Tuto skutečnost je možné zlepšit realizací většího množství oprav.  
V otázce daně z příjmu přišla ve vazbě na novelu příslušného zákona od roku 2008 podstatná změna, která spočívá v omezení možnosti uplatnit daňové odpisy z darovaného majetku. 

Tato skutečnost zásadně omezila daňové odpisy VHS a má vliv na vysokou daňovou povinnost daně z příjmu.
Dalším problémem je absence velkých oprav VH majetku, neboť téměř všechny realizované výměny sítí jsou jejich zhodnocením nebo rekonstrukcí. 
· daň silniční

je odváděna za používání služebních i soukromých vozidel použitých pro VHS v souladu s příslušným zákonem, v roce 2016 činila 9 036,- Kč

· daň z nemovitostí

v roce 2016 činila 26 321,- Kč, 

- daň z nabytí

byla hrazena v souladu s kupními smlouvami částkou 15 200,- Kč,

· daň z přidané hodnoty

rok 2016 byl již pátým rokem, kdy byl novelou zákona nařízen režim přenesené daňové povinnosti u nákladů na stavební práce, což přineslo snížení přímých fakturovaných nákladů u stavebních prací o hodnotu DPH (DPH ze stavebních prací nebylo hrazeno, bylo vedeno jen účetně). Daňová povinnost za celý rok byla ve výši 35 623 903,- Kč, odpočet daně byl ve výši 20 091 416,- Kč, vratka DPH činila 15 532 487,- Kč (DPH ze stavebních prací bylo zaznamenáno ve výši 15 639 566,- Kč).

7.5.   Běžné účty 

Organizace má k 31. 12. 2016 zřízeno pět běžných účtů:
- jeden BÚ u České spořitelny, a. s. pobočka Liberec (hlavní účet pro úhradu výdajů dotovaných akcí a pro splácení úvěrů), 
- jeden účet u Komerční banky, a. s. pobočka Turnov, dnes slouží především na splácení úvěru vedeného u KB, 
- dva účty u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. pobočka Hradec Králové – účty slouží pro splácení úvěrů, pro čerpání státní podpory od MZe ČR na část úroků do výše 4% při investiční akci Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice,
- jeden účet u ČNB – pro příjem dotací.

7.6.   Dluhové zatížení 
V roce 2016 nečerpalo VHS žádný nový úvěr, ale přesto se na poli úvěrů staly značné změny.

K 31. 12. 2016 má VHS celkový dluh z úvěrů ve výši 194 346 023,97 Kč. Koncem roku 2015 toto číslo bylo na částce 232 mil. Kč, došlo tedy k meziročnímu poklesu zadluženosti ve výši cca 37,8 mil. Kč. V tomto roce byly realizovány standardní splátky úvěrů ve výši 26,2 mil. Kč a vedle toho proběhla na základě rozhodnutí rady sdružení VHS na konci roku mimořádná splátka úvěru u KB v částce 12,5 mil. Kč. VHS tím snížilo svoji zadluženost, zkrátilo dobu splácení u tohoto úvěru o dva roky a zároveň ušetřilo na úrocích částku 1,36 mil. Kč.
Další změnou v otázce úvěrů bylo výrazné ponížení úrokové sazby úvěru na Čistou Jizeru (nesplacená jistina 124 mil. Kč), realizovaného u ČS z původní výše úroků 4,17 % na aktuální 2,69%. Uvedeným krokem došlo k úspoře na úrocích ve výši více než 11 mil. Kč.
Úvěrové zatížení organizace se v roce 2016 pozitivně posunulo, současně se stále vyvíjí s požadavky na vlastní zdroje při dotovaných investičních akcích a tato skutečnost bude v příštím období stále pokračovat. S ohledem na tok financí VHS je poměr mezi fixními náklady nutnými pro chod organizace a výší provozního přebytku použitelného na splátky úvěrů s příslušenstvím a návazně na další investice a opravy ve vazbě na rostoucí příjmy z nájemného od provozní společnosti přijatelný, i když nyní po realizaci Čisté Jizery znamená určité omezení prostředků na investice. Otázka úvěrů je na řídícím orgánu svazku diskutována a bude jí věnována určitá pozornost i v příštím období.
7.7.   Účetní závěrka k 31. 12. 2016
Úpravou zákona o obcích bylo od roku 2012 obcím a dalším organizacím včetně dobrovolných svazků nově nařízeno zřídit nejméně tříčlenný orgán pro schválení roční účetní závěrky a následně ji schválit. Tato povinnost je nám dána §50 příslušného zákona. Stanovy VHS Turnov říkají, že účetní závěrku schvaluje Rada sdružení. Je to další krok vedle schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který je nutný z pohledu dodržení zákonných norem.

Náležitosti roční účetní závěrky:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha – bilance

Příloha

7.8.   Ostatní

Mzdovou agendu smluvně zajišťuje firma AUDITEX, s. r. o. Liberec, ostatní účetní a evidenční agendu si v souladu s příslušnými právními normami zajišťuje VHS Turnov samo.

Daňové přiznání k dani z příjmu zpracovává za VHS Turnov firma KODAP Liberec.

Organizace má splněny veškeré povinnosti vůči finančnímu úřadu i ostatním státním institucím (přihlášení ke všem daním, platbám sociálního a zdravotního pojištění).

Organizace si sama vede a provádí řádnou inventarizaci majetku podle příslušných předpisů.

Majetek je pojištěn u České pojišťovny, a. s… Pojištění zohledňuje požadavky dotačních titulů.
VHS Turnov provádí daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku pro účely výpočtu daně z příjmu a od roku 2012 účtuje také o účetních odpisech.

 7.9.   Přezkoumání hospodaření
Přezkoumání hospodaření VHS Turnov za rok 2016 bylo provedeno firmou AUDITEX, s. r. o. Liberec s výsledkem:

· Přiložená účetní závěrka zahrnující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu účetní závěrky byla v podstatných souvislostech sestavena v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími předpisy. 

· Účetní operace jsou doloženy účetními doklady, při jejich kontrole nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky jak z hlediska správnosti zaúčtování, tak z hlediska dodržování předepsaných náležitostí dle zákona o účetnictví. 

· Majetek a závazky vykázané v rozvaze jsou doloženy řádně provedenými inventarizacemi. Majetková evidence je vedena způsobem zabezpečujícím aplikaci nových oceňovacích a odpisových principů, které přinesly související právní předpisy. Významná změna stavu dohadných účtů aktivních a přijatých záloh na transfery je dána uzavřením vyúčtování investičních dotací, které byly VHS poskytnuty zejména na akci „Čistá Jizera“.
· Výsledek hospodaření celkem je ve výkazu zisku a ztráty vykázán ve správné výši. Veškeré náklady a výnosy jsou v návaznosti na čl. IV stanov účtovány v rámci hlavní činnosti, tomu odpovídá i sestavení rozpočtu. 
· Účetní závěrka za předchozí období byla schválena v souladu se související vyhláškou.

· VHS vede na podrozvahových účtech zastavený majetek, informace o něm je uvedena v příloze účetní závěrky.
Závěr kontroly:
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov za rok 2016 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými ve zprávě. 
Při přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov za rok 2016 jsme nezjistili závažné nedostatky uvedené v § 10, odst. 3, písm. c) citovaného zákona. Zjištěné drobné nesrovnalosti nejsou podle našeho názoru z hlediska principu významnosti (materiality) závažné, tj. mají povahu nedostatků dle § 10, odst. 3, písm. b) citovaného zákona. 

Podněty auditora obsažené ve zprávě:
Auditor upozorňuje na riziko probíhající kontroly správce daně zaměřené na dodržování dotačních podmínek. Kvantifikace rizika je s ohledem na disponibilní informace obtížná, vytvořená rezerva se jeví jako dostatečná.
Kopie zprávy auditora o přezkoumání hospodaření doplněná o účetní závěrku k 31. 12. 2016 a závěrečný účet VHS Turnov za rok 2016 jsou přílohou této výroční zprávy.

8.   Vztah s provozovatelem

8.1.    Historie

Výběrovým řízením se provozovatelem vlastního i pronajatého (od obcí) vodohospodářského majetku od 1. 1. 1996 stala provozní společnost VAK Turnov, a. s., vzniklá privatizací státního podniku Vodovody a kanalizace. V průběhu několika let odkoupila všechny akcie VAK Turnov, a.s. provozní společnost SčVK, a. s. Teplice. Následovala fúze s vlastníkem (100 % akcionářem) – SčVK, a. s. Teplice. K 31. 12. 2003 došlo k ukončení činnosti firmy VAK Turnov a.s. a od 1. 1. 2004 byla provozovatelem majetku VHS Turnov SčVK, a. s. Teplice. Od roku 2008 byl pak v rámci provozní společnosti veškerý majetek VHS provozován nově vytvořeným závodem Turnov se sídlem v Jilemnici, který zajišťoval komplexní provoz pro VHS Turnov a pro další obce okresu Semily v původním přijatelném režimu. Provozovatelské smlouvě skončila k 31. 12. 2010 platnost.

8.2.   Smluvní vztah s provozovatelem

V roce 2010 bylo završeno koncesní řízení na nového provozovatele, který bude na území VHS působit od 1. 1. 2011 po dobu 10 let. Rok 2016 byl tedy již šestým rokem, kdy platila nová provozovatelská smlouva.

Vztah a celková spolupráce s provozovatelem byly v průběhu roku opět na velmi vysoké úrovni. Vedle klíčových každodenních potřeb provozovatel vykonával potřebnou nadstavbu činností formou dohledu a konzultací na desítkách našich připravovaných či probíhajících investičních akcích.  VHS v této souvislosti přijalo konečně v průběhu roku 2016 klíčové rozhodnutí navýšit počet zaměstnanců o jednoho – pracovníka odpovědného za řešení   vlastnicko - provozních podnětů, které postupně odhaluje technický úsek provozního závodu.  

I nadále se ukazovala jako velmi pozitivní pro obě strany stálá jistota dalšího setrvání provozovatele v regionu. Mezi starosty v RS VHS bylo dohodnuto, že již od roku 2017 musíme začít diskutovat formu zabezpečení vodárenství od roku 2021, a to mimo jiné s vědomím očekávaného zásadního rozhodnutí na území Severočeské vodárenské společnosti.

S provozní společností probíhaly i v roce 2016 pravidelná společná jednání o problematice nájemní smlouvy a vyplývajících nových úkolech, běžného provozu, inventurních povinnostech, plánovaných opravách a investicích, podmínkách rozvoje členských obcí z pohledu vodohospodářské infrastruktury.  Na jednání jsou přítomni všichni klíčoví zástupci VHS a provozovatele, a proto dochází ke skvělému sjednocení informací a nastavení potřebných vzájemných kroků do příštího období. 

Provozovatel dokládal souladu s koncesní smlouvou údaje o provozování a stavu majetku třemi čtvrtletními zprávami průběh provozování. V řádném termínu byla také předána souhrnná roční zpráva o provozu Vodohospodářského majetku. Zprávy byly předkládány v členění a v obsahu dle dojednání v koncesní smlouvě. Závěry z každé zprávy projednává Rada sdružení VHS Turnov.  

Zajímavosti z roční zprávy o provozu Vodohospodářského majetku v 2016:
Plnění 22 výkonových ukazatelů kvality dopadlo opět zcela bez problémů – jakost pitné vody, vypouštěné odpadní vody, doba zajištění náhradního zásobování pitnou vodou, počet nevyřešených stížností, atd. Sankce vůči provozovateli z koncesní smlouvy tedy nemusely být uděleny.  

V posledním čtvrtletí byl zaznamenán větší počet havárií na vodovodu na Jilemnicku, kdy byla velká poruchovost v Metyšově ulici. 

V roce 2016 bylo opraveno 163 poruch na vodovodní síti, 17 na kanalizaci, 60 na vodovodních přípojkách a 5 na kanalizačních přípojkách, tedy v součtu mírně nižší než v roce 2015 – zejména na vodovodu.  

Bylo vydáno cca 1 540 stanovisek. V 2016 bylo vydáno 19 zákonů a vyhlášek s  vlivem na naši problematiku. 

Dle evidence meziročně přibylo napojení 95 objektů na kanalizaci a 48 na vodovod. Hlavním přínosem v této věci byla logicky stavba v Rovensku pod Troskami. Stále je napojeno cca 44 tis. obyvatel na vodovod a 35  kanalizaci.  Věříme, že provedená kampaň na napojení na kanalizaci přinese v 2017 další pozitivní čísla.

Hlavním úspěchem ročního provozu je však meziročně navýšení vývoje tržeb na kanalizaci. Sice velmi mírné navýšení, ale přesto přineslo plnění plánu v hodnotě 99,8 %. Tedy v roce 2009 jsme velmi přesně odhadli skutečný prodej v 2016. Navázalo se tak pomyslně na rok 2013.  Ve vodném však došlo oproti roku 2015 již k meziročnímu poklesu o 1,86 %. To přineslo plnění plánu na 97,25 %, což přinese mírné dorovnání neprodaných tržeb v ceně 2018. 
Nejlepší čísla meziročních nárůstů vykazuje letos Lomnice nad Popelkou a Malá Skála.  Opakem jsou Turnov, Jilemnice, Semily a Žernov. V jednotlivých prodejích vykazuje největší nárůst firmy Coors Tek Turnov, Kamax Turnov, Zeos Lomnice nad Popelkou a Grupo Antolin Turnov. Poklesy naopak jsou ve firmách UNIPRESS, Preciosa z Turnova, nemocnice a Město v Semilech.   

Bylo vyčištěno a zmonitorováno 7,4 km kanalizace z cca 247 km celkových. Ze 455 km vodovodů bylo preventivně proti únikům kontrolováno 224,5 km vodovodů.

Provozovatel nás mimo jiné i upozorňuje na nutnost rozsáhlých záručních kontrol v roce 2017 – zejména po akci Čistá Jizera – u akcí, u nichž končí záruky. 

Dále nás navádí na realizaci potřebných majetkových kroků – likvidace vrtů, opuštění vodních zdrojů, potřebnou pasportizaci odlehčovacích komor, atd. 

8.3.    Projednávání ceny vodného a stočného na rok 2017 
Klíčovou základnou se stala dohoda o finančním řízení společného svazku, která byla uzavřena mezi městy a obcemi v roce 2015. V dohodě bylo stanoveno, jaký díl potřebných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku a nové investice mají zaplatit zákazníci ve vodném a stočném a jaký díl obecní, nebo městské rozpočty. Finanční pravidla řízení VHS přinesla jasné postupy v cenové otázce pro další roky. Proto bylo výsledné stanovení ceny pro rok 2017 jen naplněním uzavřené dohody a navíc s pozitivním bonusem dalšího více jak procentního ponížení dohodnutého nárůstu. To se podařilo zejména díky tomu, že na stanovení ceny pro příští rok působily pozitivní vstupní hodnoty, jakými byly nízká inflace a vyšší tržby v roce 2015.

V cenovém jednání pro rok 2017 byla jen jedna významná novinka – starostové velmi odpovědně zvažovali možnost, e upraví cenu na dva roky najednou, a to z různých důvodů. Tato možnost však byla ve finálním rozhodnutí vybrána až jako druhá varianta. Bylo však řečeno, že se k této otázce starostové na počátku roku 2017 vrátí. 

Každoroční základní otázkou ke konečnému cenovému rozhodnutí je vždy dohoda o stanovení optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek, který VHS Turnov dostává jako svůj základní roční příjem. Nic jiného nemohou starostové v cenovém koncesním jednání ovlivnit. Nájemné je největší nákladovou položkou v kalkulaci vodného a stočného. Používáme ho jako základní a klíčovou položku pro financování potřebné obnovy majetku i na spolufinancování nově připravovaných investic. Podílově je nájemné na našem území ve skvělé struktuře oproti jiným vlastnickým skupinám v ČR – u nás tvoří reálně již 54 % z vybraných prostředků od zákazníků. Ve finančním vyjádření jde přibližně o 103 mil. Kč základních příjmů svazku. Přesto však tyto prostředky stále ani zdaleka nestačí na nutnou obnovu extrémně zanedbaného majetku zejména z druhé poloviny minulého století. 

Úprava ceny:
Základní meziroční nárůst ceny 2016/2017 byl schválen o 1,89 % u vodného a o 4,69 % u stočného. Meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je 3,24 %. 

Celková cena (m³) pro rok 2017:
Vodné bylo schváleno  v hodnotě bez DPH stanoveno na 46,96 Kč a stočné na hodnotu 44,61 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí pro rok 2017 91,57 Kč. Meziroční nárůst celkové ceny představuje 2,87 Kč, a to z 88,70 Kč v roce 2016.   

Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak stanovena na výši 105,30 Kč, z toho je vodné 54 Kč a stočné 51,30 Kč.
V rámci diskuze představitelů měst a obcí proto opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Tedy, že stále nemůžeme navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali.  A že se proto musíme místo dostatečného nájmu, který by přinesl daleko vyšší cenu vodného a stočného, snažit získat finanční prostředky ze všech nabízených dotačních zdrojů. 

Na druhé straně je každoročním pozitivem, že díky kvalitně provedenému koncesnímu řízení na provozování našeho majetku může meziročně narůst míra jeho zisku i většina provozních nákladů jen o inflační nárůst. A ten byl i v tomto roce minimální.

Finální návrh ceny byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje sociální hranici únosnosti. Zvolená cenová hladina je i nadále velmi blízko k sousednímu vlastníkovi – Severočeské vodárenské společnosti.  V časové řadě lze vysledovat, že jde za posledních 15 let o třetí nejnižší nárůst ceny. A po dopočítání lze zjednodušeně konstatovat, že nárůst plateb pro čtyřčlennou rodinu platící vodné i stočné bude pouze 47 Kč měsíčně, což je v době ekonomického růstu společnosti velmi přijatelné a akceptovatelné. A pro zákazníky, kteří hradí jen vodné, jde o úplně zanedbatelné navýšení. Z těchto všech informací lze jednoznačně vyvodit, že starostové měst a obcí opět postupovali při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí a odpovědností. Navíc je zřejmé, že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele majetku i nadále dodávka pitné vody i čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale také zejména ve vysoké kvalitě.

8.4.   Nájem, tržby vodného a stočného v roce 2015 a jejich vliv na kalkulaci pro rok 2017 – výtažek z podkladů k projednání ukazující na základní cenové souvislosti 

Koncesní vývoj nájmu

Tato klíčová položka je vždy na rozhodování VHS . 

Předkládáme Vám přehled vývoje odhadovaného příjmu z nájemného, který RS VHS v minulých letech uzavírala:

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	KONCESE
	65
	75
	85
	94
	100
	106
	108
	115
	116
	118

	
	První upravená  verze 
	
	
	
	88
	95
	102
	105
	106
	112
	118

	
	Druhá  úprava výše nájemného
	
	
	
	
	89,3
	96
	101
	106
	112
	118

	
	Aktuální schválená úprava 
	
	
	
	
	
	94,5
	100
	106
	112
	118


Z tabulky je zřejmé, že se předpoklad nájemného postupně upravoval – ponižoval v neprospěch VHS Turnov. Starostové řešící koncesi schválili pro rok 2017 nájem ve výši 108 mil. Kč. V minulém roce jsme však už poněkolikáté snížili závazný plán příjmu na rok 2017 na výši 100 mil. Kč. 
Rozpor očekávaně nastavených příjmů VHS z nájemného v koncesní smlouvě proti finálně schválené realitě již je značný. Ani po schválení ceny na 2017 se stav nezlepší. Poslední tři  roky starostové koncesní dohodu o navyšování nájmu nenaplnili.

-2014 – koncesní očekávaný nájem 94 mil. Kč x skutečný nájem 88 mil. Kč – 6 mil.Kč méně  

-2015 – 100 x 89 – 11 mil. Kč méně pro VHS 

-2016 – 106 x 94,5 projednávaných – 11,5 mil. Kč méně pro rozpočet VHS

-2017-  100 x 108- dalších 8 mil. Kč menších základních příjmů VHS

V součtu by šlo již o neuvěřitelných 36,5 mil. Kč menších vlastních základních zdrojů za 4 poslední roky.

Na aktuálně poníženou plánovanou hodnotu nájmu pro rok 2017 ve výši 100 mil. Kč se dostaneme, pokud navýšíme cenu vodného a stočného o cca 1,6%. Naopak pozitivní dodržení podepsané dohody, by přineslo konečně návrat těsně pod hranici koncesního rozhodování – výšku nájmu 105,3 mil. Kč. 

Samozřejmě je jasné, že  by v případě ponechání stejné ceny i v následujícím roce 2018 došlo k ponížení nájmu a dalšímu nenaplňování koncesního plánu. 

Průběžný vývoj tržeb a skutečnost v 2015 dle provozních zpráv

Až do roku 2014 vykazovaly tržby v roce 2014 standardně pokles. Až v  roce se 2015 se vývoj obrátil. To vysoce pozitivně přímo působí na kalkulaci ceny vodného a stočného v roce 2017. 

	VODNÉ

( tis. m3)
	Plán 
	skutečnost
	Rozdíl v % plánu koncese proti skutečnosti 
	
	Meziroční vývoj skutečností
	Rozdíl meziročních skutečností v %

	2009
	2 253
	2 193
	· 2,7 %
	
	 2 193
	

	2010
	2 150
	2 139
	· 0,5 %
	
	 2 139
	· 2,5 %

	2011
	2 127
	2 083
	· 2,1 %
	
	 2 083
	· 2,6 %

	2012
	2 117
	1 999
	· 5,6 %
	
	 1 999 
	· 4,0 %

	2013
	2 090
	1 987
	· 4,9 %
	
	 1 987
	· 0,6 %

	2014
	2 062
	1 946
	· 5,6 %
	
	 1 946
	        -   2,1 %

	2015
	2 029
	1992
	· 1,9 %
	
	 1 992
	  +  2,4 %

	1.-3.Q  2016
	1517
	1456
	· 4,0
	
	
	· 1,2

	2016
	2010
	
	
	
	
	

	2017
	1992
	
	
	
	
	


	STOČNÉ

(tis.m3 )
	Plán 
	skutečnost
	Rozdíl v % v plánu koncese proti skutečnost 
	
	Skutečnosti
	Rozdíl meziročních skutečností v %

	2009
	2 358
	2 366
	       +   0,3 %
	
	2 367
	

	2010
	2 380
	2 318
	· 2,6 %
	
	2 318
	· 2,1 %

	2011
	2 380
	2 278
	· 4,3 %
	
	2 278
	· 1,7 %

	2012 
	2 327
	2 215
	· 4,8 %
	
	2 215
	· 2,7 %

	2013
	2 271
	2 209
	      -    2,7%
	
	2 209
	· 0,3 %

	2014
	2 208
	2 138
	· 3,1%
	
	2 138
	        -  3,2 %

	2015
	2182
	 2168
	· 0,6%
	
	2 168
	  + 1,4%

	1.-3.Q. 2016
	1634
	1620
	· 0,9%
	
	
	+  1,3%

	2016
	2180
	
	
	
	
	

	2017
	2179
	
	
	
	
	


Meziroční skutečné poklesy se tedy poprvé v roce 2015 zastavily.
 Pro cenu 2018 se však již ukazuje situace opět horší. V 2016 však opět začaly u vodného klesat.  Poklesy tržeb proti koncesnímu plánu budou letos opět nad 2 % u vodného. U stočného je situace příznivější – zatím tržby stále meziročně rostou a i u koncesní ho plánu jsme pod klíčovou hranicí 2%,   

 Základní pozitivní finanční vstupy  - index spotřebitelských cen (inflace),  DPH a  tržby  

Dle koncesní smlouvy je klíčová jeho hodnota ke konci srpna.  Index 0,6 % je sice o polovinu vyšší než v minulém roce – bylo 0,3 %, ale stále velmi nízký.

 Klíčové je, že je inflace opravdu už delší roky minimální.  Pro informaci: 2011 – 1,7, 2012 – 3,3, 2013 – 1,3, 2014 – 0,6, 2015 – 0,3, 2016 – 0,6. Většina nákladů a zisk provozovatele může být navýšen jen o tuto hodnotu. Náklady a zisk provozovatele vzrostou díky inflaci meziročně o cca 550 tis. Kč.
V otázce DPH je také pozitivní vývoj – žádné meziroční navýšení, zůstává 15 % DPH. 
 Tržby jsou plánovány v poklesu u vodného o 18 tis. m/3, u stočného o 1m/3 což přinese cca 850 tis.Kč.

Kompenzace  tržeb – klíčový pozitivní vliv na cenu 2017

Koncese stanovuje povinnost kompenzovat provozovateli neprodané tržby nad 2 % z plánu na příslušný rok. Tedy prodá-li SčVK pod 98 % námi stanoveného plánu, tržby mu musíme kompenzovat v plné výši do hodnoty 98 %. Vypočtená částka je sice zároveň mírně ponížena o nákladové položky, které provozovatel logicky při menších tržbách nespotřeboval, Toto je novinka. V období před koncesí se započítávaly všechny propady tržeb proti zisku provozovatele, tedy riziko nerealizovaných prodejů (menších tržeb, než byl plán) bylo plně na SčVK. Zástupci SFŽP + EU tohle spravedlivější řešení však striktně požadovali v rámci příprav koncese.   

Došlo k dvojí pozitivní situaci. Tržby v roce 2015 byly konečně pozitivní. Druhou výhodou je, že v loňské kalkulaci byla vysoká kompenzace za neprodané tržby a v letošním roce není žádná. 

Celková kompenzace za poptávku v roce 2014 byla 3 719 tis. Kč. Kompenzace za poptávku v 2015 však je nulová.  To přinese přímý pozitivní dopad na cenu vodného a stočného v 2017. 

V kalkulaci ceny 2017 bude tedy oproti letošnímu roku pozitivní vlivem, který v zásadě zneguje všechen meziroční nárůst nákladů, zisku a plánované koncesní ponížení tržeb. A ještě zbude více jak 2 mil. Kč na navýšení nájmu. 
Je nutno však vidět, že 2 % rizika neprodaných plánovaných tržeb nese i nadále provozovatel, což  znamená ponížení tržeb 2,3 mil. Kč a tím významný vliv na zisk provozovatele. 

	Tržby a pokrytí propadu 
	      Vodné  
	   Stočné 

	Koncesní plán tržeb 2015 (tis. m/3)
	 2 029
	 2 182

	Skutečnost tržeb v 2015  (tis. m/3)
	 1 992
	 2 168

	       Rozdíl  
	     37   ( - 1,8 %)
	      14 ( - 0,6 %)

	SčVK -  riziko poptávky ( tis. Kč)
	Cca 1 700 
	Cca 600 

	 VHS -  povinná kompenzace 
	    0
	 0


V praxi pojmenováváme jedno z největších úskalí koncesní soutěže. Museli jsme tehdy vytvořit závazný plán prodejů na 10 let. Očekávali jsme samozřejmě ponižování prodejů, ale toto je první rok, kdy jsme v pozitivním směru. Pro cenu roku 2018  – dle vývoje letošních tržeb , se však opět pravděpodobně mírně pohoršíme.  
Vyrovnání – dělení úspor vodné a stočné
Protože VHS nemá povinnost platit kompenzaci, tak SčVK nemusí kompenzovat náklady za nerealizovatelné tržby.

Otázka zisku provozovatele

V cenové kalkulaci vzniklé díky vítězné koncesní nabídce je samozřejmě oficiální položka zisku provozovatele.  

Tohle téma sledují média, sledují ho tím i obyvatelé.  Média uvádějí v titulcích na prvních stranách nejčetnějších deníků: 

-  Zlatý byznys vodáren – až třetina faktur je zisk….

-  Zisk putuje do zahraničí na úkor českého území

-  Změní se mapa provozování – města už nechtějí posílat zisk za hranice a budou si zřizovat vlastní vodárny 

-  Vláda chce na žádost EU zpřísnit cenovou (ziskovou) regulaci. 
- Více než polovina největších vodárenských firem loni zvýšila procento své marže, kterou promítají do regulované ceny vody.

- byly vyplaceny historicky největší dividendy.

U nás je to jinak. A je povinností nás všech co nejčastěji vysvětlovat pravdivé skutečnosti.  

Níže předložená tabulka ukazuje skutečný roční zisk v mil. Kč provozovatele z provozování uvádění ve výsledné  kalkulaci. V roce 2015 je vidět první rok nárůstu zisku díky obratu vývoje tržeb. Skutečný zisk z provozování však byl jen 4,8 mil. Kč (cca 2,6 %). Takový nízký podnikatelský plán by pro nás nepřijatelný, kdybychom si sítě provozovali.
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Skutečný zisk provozovatele byl za rok 2015 ve výši 4,8 mil. Kč díky vyšším tržbám. Poprvé mírně překročil plánovanou hodnotu, která byla 4,3 mil. Kč.  

Přesně lze konstatovat, že provozovatel má právo v kalkulaci navýšit plán zisku z 2016 na 2017 díky inflaci pouze o 24 tis. Kč!!!

9. Vnitřní záležitosti firmy

9.1.   Řídící orgány

· Rada VHS se sešla osmkrát na svých jednáních v průběhu roku při řešení zásadních provozních a investičních otázek a na jednom mimořádném jednání svolaném předsedou DR pro řešení konkrétních otázek VHS Turnov. 
· Dozorčí rada se sešla pětkrát ke kontrole činnosti ředitele, chodu celého svazku a řešení otázek její kompetence. 
Z každého jednání RS a DR je učiněn zápis, který je zveřejněn na webových stránkách a archivován v sídle svazku.

9.2.    Zásadní události  roku 2016



VHS Turnov se v roce 2016 zabývalo řadou klíčových otázek v oblasti investic a provozu. Současně přijalo několik zásadních koncepčních rozhodnutí pro další kroky v příštích letech. Je potřebné zdůraznit zejména:  

· Rok 2016 byl druhým rokem volebního období, kdy nově zvolení starostové a další členové RS řídili VHS. Po související rozsáhlé výměně členů  RS došlo k mnoha informativním diskusím a seznamování nových zástupců s organizací VHS Turnov. 

· Rok 2016 byl také dalším – šestým rokem trvání nové koncesní smlouvy. RS opakovaně projednávala materiály o jejím plnění a vyplývajících provozních povinnostech. Pravidelně byly předkládány čtvrtletní zprávy o provozu a na konci ročního období v řádném termínu byla ze strany provozovatele předána také souhrnná roční zpráva o provozu Vodohospodářského majetku podle uzavřené koncesní smlouvy. Stručným shrnutím lze opět konstatovat jednoznačnou skutečnost velmi kvalitního zvládnutí provozování majetku VHS Turnov na celém území ze strany Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. a to plně v souladu se všemi požadavky v koncesní smlouvě. 

· Města a VHS aktivně pracovala s uzavřenou dohodou měst a obcí o financování investic a dalších principech řízení  VHS Turnov. Tato dohoda otevřela cestu pro další navyšování nájemného, jako základního příjmu VHS Turnov. Současně stanovila do budoucích let pravidla podílu měst a obcí na investičních akcích. Dohoda také jasně konkretizovala plánované investiční záměry pro další roky na území všech měst a obcí. V průběhu roku byly řešeny otázky budoucnosti VHS ve věci úpravy stanov organizace a dalšího postupu v provozování po skončení koncesní smlouvy. Rada sdružení se bude těmito otázkami aktivně zabývat v příštím období. 
· V souladu s koncesní smlouvou a stanovenou dohodou o financování byla projednávána a schválena cena vodného a stočného pro rok 2017. Jednání nebylo v zásadě obtížné a navíc došlo k pozitivnímu vyššímu meziročnímu navýšení nájemného – základního příjmu VHS Turnov.  

· Velkým úspěchem bylo získání doplatku dotačních prostředků ve výši 55 mil. Kč na podpořené projekty OPŽP za minulé plánovací období EU, což výhledově přinese nižší nebo žádné čerpání nových úvěrů na velké dotované akce.
· Z OPŽP jsme získali dotaci na investiční akci vodovod Bátovka, MZe ČR přislíbilo dotaci na kanalizaci v Dolních Štěpanicích.

· V průběhu roku jsme opět získali mnoho dotací od Libereckého kraje z Fondu ochrany vod.

· Velmi pozitivní bylo získání dalšího příslibu Libereckého kraje na mimořádné spolufinancování povrchů komunikací investiční akce přivaděče Bátovka. 
· Snížení úrokové sazby úvěru na Čistou Jizeru. Zásadní snížení meziroční zadluženosti - předčasná splátka části úvěru u KB (12,5 mil. Kč).
· Bohužel se nadále i navenek projevovalo vnitřní pnutí uvnitř VHS mezi Dozorčí radou a vedením VHS nebo s členy Rady sdružení. Stále také trvá vnitřní neklid uvnitř VHS, způsobený zejména překvapivými kroky a podněty z Turnova. 
· VHS také plně připravovalo aktivity do dalších let, ve které budeme nadále pokračovat zejména projektovou přípravou potřebných investic a oprav. 
· VHS opět nebylo personálně dostatečně silné. Proto zatím nezvládlo dostatečně reagovat na zvyšující se tlak posílených úseků provozovatele na vylepšení některých jednotlivých činností (záruky, evidence nemovitostí, ASŘ objektů, NN přípojky k objektům, vodoměry, apod.). Koncem roku odešel jeden investiční technik, který bude nahrazen v lednu 2017. Nově bude od roku 2017 zřízena pozice správce vodohospodářského majetku a kolektiv zaměstnanců tak posílí.
· Další úspěchy, či neúspěchy  

· máme vysoce kvalitní a bezproblémovou spolupráci s kvalitním provozovatelem 

· připravenost na rok 2017 – jasno o akcích, věrohodné představy o rozpočtu

· koncem roku probíhala příprava podání dalších 7 žádostí do nových výzev OPŽP, na tyto velké akce máme vydaná stavební povolení
· administrativní dokončení velké akce realizace kanalizace a ČOV v Rovensku pod Troskami a Čisté Jizery I. (odkládané z důvodu kontrol projektu) 
· dotace a spolupráce Libereckého kraje – stále velká dotační podpora a spolupráce při velkých silničních akcích v budoucnu
· odmítnutí podaných žádostí o dotace na ČOV Semily ČOV Rokytnice nad Jizerou v první výzvě OPŽP
· příhodné počasí pro realizaci investičních akcí v průběhu celého roku 

· maximální prezentace na zastupitelstvech a stálá aktivita VHS při provozu Vodárenské stezky v Turnově
· jasné investiční plány na roky 2016 – 2020
· po vyřešení majetkových projednání se po 10 letech podařilo se zahájit stavbu vodojemu pro Rakousy 

· koncem roku zahájená soutěž na dodavatele stavby vodovodu Bátovka a kanalizace Dolní Štěpanice
· kvalitní příprava a úspěšnost při projednání jednotlivých bodů na jednání RS

· 100 % plnění usnesení Rady sdružení 
· úspěšné řešení personální výměny na postech investičních techniků – snížená výkonnost z důvodu nedostatku zkušeností 
10. Závěr

VHS Turnov zvládlo v roce 2016 administrativně dokončit projekt výstavby kanalizace a ČOV v Rovensku pod Troskami dotovaný OPŽP a se stejným dotačním titulem zahájit realizaci 10 let odkládaného vodojemu pro obec Rakousy.
Vedle realizovaných a zahajovaných akcí VHS dokončuje stávající dotované projekty, podává další žádosti o dotace na Liberecký kraj, MZe ČR i SFŽP ČR, zvládá související kontroly a realizuje další stavby podle schváleného rozpočtu. Všechny uvedené kroky s sebou nesou důraz na kvalitu četné  administrativy, kterou je nutné zvládnout na dobré úrovni.
Spolupráce s obcemi i městy byla opět nadstandardní a to ve vazbě na finanční podporu realizovaných akcí i řešení ostatních provozních záležitostí. 

Základním kamenem dlouhodobé úspěšnosti VHS je včasná příprava na investiční projekty, která vede k výrazným dotačním úspěchům – jako podmínce pro zahájení potřebných investic. Rok 2016 nebyl výjimkou.  Věříme, že naše snahy přinesou pozitivní výsledky v letech 2017 – 2020. 

Vodohospodářské sdružení Turnov v roce 2016 úspěšně realizovalo zásadní rozvojové organizační i investiční kroky a ve všech směrech splnilo požadavky kladené členskými obcemi. 
VHS Turnov zabezpečovalo i nadále prostřednictvím uzavřené koncesní smlouvy s firmou SčVK, a. s. bezproblémové provozování vodohospodářského majetku na vysoké úrovni kvality, spolehlivosti i odbornosti.



Ing. Milan Hejduk




 Marcela Červová

Předseda Rady sdružení VHS Turnov  

        Ředitelka VHS Turnov

V Turnově, dne 21. 4. 2017
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