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Zápis z jednání DR VHS Turnov konané 5. 6. 2012
Číslo:     
1/2012
Přítomni:
Stanislav Klápště, Ing. Miroslav Jína, Mgr. Petr Velda, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Milan Hejduk, Marcela Červová

Omluveni:
Ing. Jana Čechová 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Projednané záležitosti
1. Plnění usnesení RS  

2. Kontrolní procesy                                                                                                  

3. Čistá Jizera

3.1.  Aktuální otázky  

3.2.  Změna RoPD, prodloužení termínu ZVA 
4. Nové žádosti o dotace

4.1.  Žádosti o dotaci na LK

4.2.  Žádosti na SFŽP ČR
5. Vztah s provozovatelem - Roční zpráva o provozu majetku                                                                                  
6. Finanční záležitosti

6.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření                                               
6.2. Závěrečný účet za rok 2011 
7. Vnitřní záležitosti

7.1.  Výroční zpráva za rok 2011                                                                           

7.2.  Zákon o veřejných zakázkách

7.3.  Zaměstnanci VHS 

Do programu jednání byl po zahájení doplněn další aktuální bod – dopis adresovaný ZM v Turnově a některým novinářům s komentářem VHS. 
1.
Plnění usnesení RS
DR projednala plnění usnesení RS za  uplynulé období. 

Nesplněné úkoly z roku  2009,  2010 a 2011 jsou takové, jejichž plnění probíhá dlouhodobě.  

V roce 2012 je řada úkolů splněna, nesplněné úkoly jsou zejména z března a května 2012. 

2.
Kontrolní procesy
DR byla seznámena s aktuálními proběhlými kontrolami projektu Čistá Jizera a s jejich závěry. Podstatná pro nás byla zejména ukončená kontrola veřejných zakázek na stavební práce ÚOHS u ČJ I a závěrečná zpráva kontrolního výboru ZM Turnova na stavbu v Turnově. 

DR byl předložen celkový přehled všech kontrol na tomto projektu.
3. Čistá Jizera
DR byla seznámena s aktuálním vývojem projektu Čistá Jizera, konkrétně byly projednány tyto otázky:
· kontroly stavby po zimním období
· probíhající kolaudace v Turnově, Semilech, Lomnici nad Popelkou a Rokytnici nad Jizerou 

· dodatek k RoPD, závazné termíny pro závěrečné vyhodnocení akce

· další postup při dodržování monitorovacích ukazatelů (zejména dodržení termínu zajištění kolaudací ve všech městech)

4. Nové žádosti o dotace
DR byla seznámena s podanými žádostmi o dotace na Liberecký kraj a na SFŽP ČR a s informacemi o dalších dotovaných projektech, zejména s přístupem města a se situací kolem financování nového vodovodu v Semilech - Spálově.

5.       Vztah s provozovatelem
DR byla seznámena s roční zprávou o provozu vodohospodářského majetku předloženou provozovatelem v souladu s uzavřenou koncesní smlouvou.
DR projednala vývoj ceny vodného a stočného a stále klesající spotřebu vody a ve vazbě na projednané skutečnosti a současně na potřebu zachovat příjem z nájemného doporučuje v součinnosti s provozovatelem:

· nutnost účinné medializace stálého zvyšování kvality vody s odvoláním na rozbory vody 
· lidé pijí kvalitnější vodu z kohoutku, než je kupovaná drahá voda v PET lahvích, navíc ochucená chemikáliemi
· zveřejňovat a pojmenovat opatření, kterými se kvalita vody zvyšuje – investice např. do úpravny vody v Příkrém, realizovaná ÚV Huťský potok a Hrabačov apod.
· seznámit občany s realizovanými akcemi, na které si VHS vzalo úvěr a zdůraznit jejich potřebu
· s novými investicemi vzrůstá počet napojených domácností na vodovodní i kanalizační síť, což přináší lepší komfort bydlení a u stokové sítě to znamená v dané aglomeraci zlepšení životního prostředí
· nutnost vytipování důvodů snižování spotřeby vody, které je také spojeno se stárnoucí populací v našem regionu, stěhováním mladých lidí do větších měst
· zvyšování ceny vody znamená pro spotřebitele zejména dostupnost a zajištění dodávky kvalitní pitné vody bez přerušování dodávky a bez hrozby, že by jí byl nedostatek. 
6.        Finanční záležitosti
6.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

DR projednala zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 s podnětem auditora:

Auditor upozorňuje na riziko zajištění finanční stability s ohledem na vysokou míru zadluženosti ve vztahu k tvorbě zdrojů.

Za účelem kvantifikace a vymezení tohoto rizika zadalo v roce 2010 sdružení u České spořitelny, a.s., zpracování Analýzy úvěrového potenciálu VHS Turnov. Z této analýzy vyplývá schopnost VHS v budoucnosti hradit své závazky, případně i zvýšit úvěrové zatížení v souvislosti s dalšími investičními akcemi. Zpracovaný model je však založen na předpokladech zvýšených příjmů zejména z pronájmů vodohospodářské infrastruktury. Je proto nezbytné průběžně vyhodnocovat, zda dochází k naplňování modelových předpokladů a návazně upřesňovat rozpočtový výhled sdružení
6.2. Závěrečný účet za rok 2011

DR projednala závěrečný účet VHS Turnov se závěrem:

Rozpočtované příjmy svazku jsou tvořeny především pronájmem VHS majetku, dotacemi, dalšími pronájmy a příjmy na stavby od fyz. a práv. osob. V roce 2011 mělo VHS příjmy v celkové výši  437 396 169 Kč.

Celkové rozpočtované výdaje svazku byly ve výši  398 667 600 Kč.
Financování proběhlo s výsledkem -38 728 569 Kč s tím, že zůstatek BÚ na konci roku byl ve výši 9 903 642 Kč.
7.        Vnitřní záležitosti
7.1. Výroční zpráva za rok 2011

DR projednala výroční zprávu VHS Turnov za rok 2011.
Výroční zpráva je k dispozici na www.vhsturnov.cz. 

7.2. Zákon o veřejných zakázkách 

DR byla seznámena se zásadními změnami vyplývajícími z nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který je platný od dubna 2012. Pro VHS je zásadní zejména:
· zrušení sektorového zadavatele

· nutnost zveřejňovat informace na Portálu zadavatele

· stanovení finančních limitů pro VZ, které se od příštího roku zpřísňují

Pro administraci nových akcí to v praxi znamená větší objem povinností.

7.3. Zaměstnanci VHS

DR byla seznámena s postupem a procesem odchodu zaměstnanců, kterým byl ukončena pracovní smlouva a s aktuálním stavem při odchodu pana Zmeka.
8.        Dodatečně doplněný bod jednání

Ing. Hejduk předal DR dopis zaslaný zřejmě anonymním pisatelem zastupitelům města Turnova a novinářům a seznámil členy DR s jeho obsahem.

Jedná se ve většině o polopravdy, zkreslené skutečnosti a lži. ZM se touto otázkou nezabývalo.
VHS vydalo stanovisko, ve kterém sdělilo, že celá záležitost bude předána k dispozici DR VHS Turnov. 

Na jednání DR bylo dohodnuto, že pokud někdo z členů bude požadovat vysvětlení nebo odpovědi na některé otázky zaznamenané v zaslaném dopise, bude tak učiněno obratem na základě případně zaslaných mailových podnětů.

Příští jednání DR se uskuteční v září 2012.








Marcela Červová
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